ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 8406 от 15.12.2014

О внесении изменения

в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута

на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ «О внесении изменений          в решение Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвер-ждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590) изменение, изложив приложение              к муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________ № ________

Программные мероприятия,

объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»

| Наименование | Источники финансиро-вания | Объем финанси-рования (всего, руб.) | В том числе по годам: | Ответст-венный (админи-стратор или соадми-нистратор) | Наименование показателя, ед. измер. | Значение показателя, в том числе: | Конечный результат реализации муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Комплексная цель программы: развитие транспортной системы города |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц, км |  |  | 0,50 | 17,00 | 3,82 | 0,78 | 3,29 | 25,39 |
|  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  | 6,25 | 5,00 | 21,29 | 32,54 |
|  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию внутриквар-тальных проездов, м |  | 785 |  |  |  | 413 | 460 | 1 658 |
|  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц в соответ-ствии с планиро-вочными параметрами улиц принятой категории, км |  |  |  | 0,92 |  |  |  | 0,92 |
|  | ДГХ | площадь отремонтиро-ванных автомо-бильных дорог, тыс.кв.м. | 291,227 | 51,45 | 109,94 | 334,91 | 364,03 | 364,03 | 385,88 | 1 901,467 |
|  | ДГХ | протяжен-ность автомо-бильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км | 2,621 |  |  |  |  |  |  | 2,621 |
|  | ДГХ | протяжен-ность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км | 3,14 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 33,14 |
|  | ДГХ | площадь автомо-бильных дорог, искусст-венных сооружений обеспе-ченных комплексным содержанием в соответ-ствии с требо-ваниями к эксплу-атационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м | 4 321,27 | 4 342,97 | 4 364,67 | 4 386,37 | 4 408,07 | 4 429,77 | 4 451,47 | 4 451,47 |
|  | ДГХ | квеличение объема перевозок пассажиров городским пассажир-ским транспортом, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|  | ДГХ | доля остано-вочных пунктов, оборудо-ванных маршрут-ными указа-телями, от общего количества остановочных пунктов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ДИиЗО | количество приобре-тенных маршрутных автобусов категории «М3», ед. | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 28 |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |
| Цель подпрограммы: развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ на объекты строитель-ства: автомо-бильные дороги, улицы, транспортные сооружения, проект | 4 | 1 |  | 10 | 7 | 15 |  | 37,00 |
|  | ДАиГ | выкуп объектов недвижи-мости для муници-пальных нужд (компен-сация) для последу-ющего сноса, объект | 1 |  |  |  | 30 | 36 | 10 | 77,00 |
|  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц, км |  |  | 0,50 | 17,00 | 3,82 | 0,78 | 3,29 | 25,39 |
|  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  | 6,25 | 5,00 | 21,29 | 32,54 |
|  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию внутриквар-тальных проездов, м |  | 785 |  |  |  | 413 | 460 | 1658 |
|  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц в соответ-ствии с планиро-вочными параметрами улиц принятой категории, км |  |  |  | 0,92 |  |  |  | 0,92 |
| Задача 1.Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды |
| Мероприятие 1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехниче-ских сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» | всего, в том числе: | 4 612 887 | 4 612 887 |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | Выполнение проектно-изыскательских работ, проект | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 612 887 | 4 612 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Выполнение проектно-изыска-тельских работ по объекту «Улица Киртбая от ул. 1«З» до ул. 3«З»" | всего, в том числе: | 5 620 949 | 5 620 949 |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 5 620 949 | 5 620 949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. Выполнение проектно-изыска-тельских работ по объекту «Улица 5«З» от Нефтеюган-ского шоссе до ул. 39«З» | всего, в том числе: | 3 124 616 | 3 124 616 |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 124 616 | 3 124 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4. Выполнение проектно-изыска-тельских работ по объекту «Автомобильная дорога к новому кладбищу» | всего, в том числе: | 4 130 625 | 4 130 625 |  |  |  |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскательских работ, проект | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 130 625 | 4 130 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Улица 1«В» от ул. Маяков-ского до ул.30 лет Победы» | всего, в том числе: | 12 000 000 |  |  |  | 12 000 000 |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 12 000 000 |  |  |  | 12 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. Выполнение проектно-изыска-тельских работ по объекту «Проспект Пролетарский от ул.30 лет Победы до ул.Геологиче-ской. Реконст-рукция» | всего, в том числе: | 21 000 000 |  |  |  | 21 000 000 |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 21 000 000 |  |  |  | 21 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7. Выполнение проектно-изыска-тельских работ по объекту «Улица Есенина на участке от Грибоедов-ской развязки до ул. Крылова в микрорайоне 41. Реконст-рукция» | всего, в том числе: | 7 500 000 |  |  |  | 7 500 000 |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 500 000 |  |  |  | 7 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.8. Выполнение проектно-изыска-тельских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Сосновая (в составе ВОД-1 на строки по строительству ВОД -1 не опре-делены)» | всего, в том числе: | 846 000 |  |  |  | 846 000 |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 846 000 |  |  |  | 846 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.9. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения автодороги в п. Лесной» | всего, в том числе: | 954 100 |  |  |  | 954 100 |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 954 100 |  |  |  | 954 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.10. Выполнение проектно-изыска-тельских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Базовая» | всего, в том числе: | 817 000 |  |  |  | 817 000 |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскательских работ, проект |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 817 000 |  |  |  | 817 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.11. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Инженерная» | всего, в том числе: | 319 600 |  |  |  | 319 600 |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 319 600 |  |  |  | 319 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.12. Выполнение проектно-изыска-тельских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Терешковой» | всего, в том числе: | 211 500 |  |  |  |  | 211 500 |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 211 500 |  |  |  |  | 211 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Западная» | всего, в том числе: | 1 771 900 |  |  |  |  | 1 771 900 |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | - за счет средств местного бюджета | 1 771 900 |  |  |  |  | 1 771 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.14. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Автомоби-листов» | всего, в том числе: | 366 600 |  |  |  |  | 366 600 |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 366 600 |  |  |  |  | 366 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.15. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения Бульвар Писателей» | всего, в том числе: | 517 000 |  |  |  |  |  | 517 000 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 517 000 |  |  |  |  |  | 517 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.16. Выполнение проектно-изыска-тельских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Бажова (от ул. Бахилова до пр. Ленина)» | всего, в том числе: | 197 400 |  |  |  |  |  | 197 400 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 197 400 |  |  |  |  |  | 197 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.17. Выполнение проектно-изыска-тельских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Комплекто-вочная (от ул. Техноло-гическая до ул. Монтажная)» | всего, в том числе: | 230 300 |  |  |  |  |  | 230 300 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 230 300 |  |  |  |  |  | 230 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.18. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Монтажная» | всего, в том числе: | 441 800 |  |  |  |  |  | 441 800 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 441 800 |  |  |  |  |  | 441 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.19. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Буровая» | всего, в том числе: | 197 400 |  |  |  |  |  | 197 400 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 197 400 |  |  |  |  |  | 197 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.20. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Промыш-ленная» | всего, в том числе: | 164 500 |  |  |  |  |  | 164 500 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 164 500 |  |  |  |  |  | 164 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.21. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Трубная» | всего, в том числе: | 286 700 |  |  |  |  |  | 286 700 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 286 700 |  |  |  |  |  | 286 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.22. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения автодороги на городское кладбище» | всего, в том числе: | 549 900 |  |  |  |  |  | 549 900 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | - за счет средств местного бюджета | 549 900 |  |  |  |  |  | 549 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.23. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения автодороги на КОС» | всего, в том числе: | 676 800 |  |  |  |  |  | 676 800 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 676 800 |  |  |  |  |  | 676 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.24. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Технологи-ческая» | всего, в том числе: | 1 259 600 |  |  |  |  |  | 1 259 600 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 259 600 |  |  |  |  |  | 1 259 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.25. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения ул. Трудовая (от Нефтеюган-ского шоссе до» | всего, в том числе: | 206 800 |  |  |  |  |  | 206 800 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 206 800 |  |  |  |  |  | 206 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.26. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения автодороги на СОТ «Магистраль» | всего, в том числе: | 2 758 900 |  |  |  |  |  | 2 758 900 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 758 900 |  |  |  |  |  | 2 758 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.27. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения автодороги на СОТ «Виктория» | всего, в том числе: | 1 551 000 |  |  |  |  |  | 1 551 000 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 551 000 |  |  |  |  |  | 1 551 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.28. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Линии уличного освещения автодороги на СОТ «Прибрежный» | всего, в том числе: | 968 200 |  |  |  |  |  | 968 200 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 968 200 |  |  |  |  |  | 968 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.29. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Внутриквар-тальный проезд микрорайон 5«А» | всего, в том числе: | 900 000 |  |  |  | 900 000 |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 900 000 |  |  |  | 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.30. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Внутриквар-тальный проезды для обеспечения подъезда к обще-образовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г. Сургуте» | всего, в том числе: | 5 099 495 | 545 | 5 098 950 |  |  |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 5 099 495 | 545 | 5 098 950 |  |  |  |  |  |  | количество подклю-ченных объектов к сетям электроснаб-жения, ед | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Мероприятие 1.31. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Внутриквар-тальный проезд микрорайон 20 «А» | всего, в том числе: | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 000 000 |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.32. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Внутриквар-тальный проезд микрорайон 34 (2-я очередь)» | всего, в том числе: | 1 200 000 |  |  |  |  | 1 200 000 |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 200 000 |  |  |  |  | 1 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.33. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Внутриквар-тальный проезд микрорайон 32 (2-я очередь)» | всего, в том числе: | 600 000 |  |  |  |  | 600 000 |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 600 000 |  |  |  |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.34. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Улица 39 «З» от ул. 5 «З» до ул. Контей-нерной» | всего, в том числе: | 13 000 000 |  |  |  | 13 000 000 |  |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 13 000 000 |  |  |  | 13 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.35. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Улица 3 «З» от Нефтеюган-ского шоссе до ул. Киртбая» | всего, в том числе: | 5 000 000 |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 5 000 000 |  |  |  |  | 5 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.36. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Улица 3 «З» от ул. Киртбая до 4 «З» | всего, в том числе: | 8 000 000 |  |  |  |  | 8 000 000 |  |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 8 000 000 |  |  |  |  | 8 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.37. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Улица 3 ЮР от ул. 16 ЮР до 1 «З» | всего, в том числе: | 18 800 000 |  |  |  |  | 10 000 000 | 8 800 000 |  | ДАиГ | выполнение проектно-изыскатель-ских работ, проект |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 18 800 000 |  |  |  |  | 10 000 000 | 8 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 | всего, в том числе: | 126 881 572 | 17 489 622 | 5 098 950 |  | 58 336 700 | 27 150 000 | 18 806 300 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 126 881 572 | 17 489 622 | 5 098 950 |  | 58 336 700 | 27 150 000 | 18 806 300 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Задача 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог |  |
| Мероприятие 2.1. Выкуп объектов недвижимости для муници-пальных нужд (компенсация) для последу-ющего сноса | всего, в том числе: | 892 950 000 | 3 950 000 |  |  | 250 000 000 | 250 000 000 | 389 000 000 |  | ДАиГ | выкуп объектов недвижи-мости для муници-пальных нужд (компен-сация) для последу-ющего сноса, объект | 1 |  |  |  | 30 | 36 | 10 | 77 |
|  | за счет средств местного бюджета | 892 950 000 | 3 950 000 |  |  | 250 000 000 | 250 000 000 | 389 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 | всего, в том числе: | 892 950 000 | 3 950 000 |  |  | 250 000 000 | 250 000 000 | 389 000 000 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 892 950 000 | 3 950 000 |  |  | 250 000 000 | 250 000 000 | 389 000 000 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Задача 3.Строительство автомобильных дорог и улиц |
| Мероприятие 3.1. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидро-технических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2» | всего, в том числе: | 1 542 260 560 |  | 497 397 370 | 497 395 690 | 547 467 500 |  |  |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц, км |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,0 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 1 393 972 000 |  | 472 527 500 | 472 525 900 | 448 918 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 148 288 560 |  | 24 869 870 | 24 869 790 | 98 548 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Улица Маяков-ского на участке от ул. 30 лет Победы д о ул. Универси-тетская в г. Сургуте» | всего, в том числе: | 200 130 133 |  |  | 200 130 133 |  |  |  |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц, км |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |
|  | за счет средств местного бюджета | 200 130 133 |  |  | 200 130 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» | всего, в том числе: | 291 645 950 |  |  |  | 291 645 950 |  |  |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц, км |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 0,85 |
|  | за счет средств местного бюджета | 291 645 950 |  |  |  | 291 645 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Улица 39 «З» от ул. 5 «З» до ул. Контей-нерной» | всего, в том числе: | 407 000 000 |  |  |  |  | 207 000 000 | 200 000 000 |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц, км |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
|  | за счет средств местного бюджета | 407 000 000 |  |  |  |  | 207 000 000 | 200 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 3.5. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Улица 5 «З» от Нефтеюган-ского шоссе до ул. 39 «З» | всего, в том числе: | 489 700 000 |  |  |  |  | 289 700 000 | 200 000 000 |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км |  |  |  |  | 1,42 |  |  | 1,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 489 700 000 |  |  |  |  | 289 700 000 | 200 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.6. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Автомобильная дорога к новому кладбищу» | всего, в том числе: | 326 283 760 |  |  |  | 326 283 760 |  |  |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц, км |  |  |  | 2,15 |  |  |  | 2,15 |
|  | за счет средств местного бюджета | 326 283 760 |  |  |  | 326 283 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.7. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Улица 3 «З» от Нефтеюган-ского шоссе до ул. Киртбая" | всего, в том числе: | 149 000 000 |  |  |  |  | 149 000 000 |  |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц, км |  |  |  |  | 0,44 |  |  | 0,44 |
|  | за счет средств местного бюджета | 149 000 000 |  |  |  |  | 149 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.8. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Улица 3 «З» от ул. Киртбая до 4 «З» | всего, в том числе: | 258 000 000 |  |  |  |  | 258 000 000 |  |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц, км |  |  |  |  | 0,76 |  |  | 0,76 |
|  | за счет средств местного бюджета | 258 000 000 |  |  |  |  | 258 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.9: Выполнение работ по строи-тельству объекта «Улица 3 ЮР от ул. 16 ЮР до 1 «З» | всего, в том числе: | 607 700 000 |  |  |  |  |  | 307 700 000 | 300 000 000 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  | 1,79 | 1,79 |
|  | за счет средств местного бюджета | 607 700 000 |  |  |  |  |  | 307 700 000 | 300 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.10. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Улица 1 «В» от ул. Маяков-ского до ул. 30 лет Победы" | всего, в том числе: | 388 000 000 |  |  |  |  |  | 388 000 000 |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  | 0,78 |  | 0,78 |
|  | за счет средств местного бюджета | 388 000 000 |  |  |  |  |  | 388 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.11. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Проспект Пролетарский от ул. 30 лет Победы до ул. Геологи-ческой. Реконструкция» | всего, в том числе: | 679 000 000 |  |  |  |  |  |  | 679 000 000 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц, км |  |  |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |
|  | за счет средств местного бюджета | 679 000 000 |  |  |  |  |  |  | 679 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче . | всего, в том числе: | 5 338 720 403 |  | 497 397 370 | 697 525 823 | 1 165 397 210 | 903 700 000 | 1 095 700 000 | 979 000 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 1 393 972 000 |  | 472 527 500 | 472 525 900 | 448 918 600 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 944 748 403 |  | 24 869 870 | 224 999 923 | 716 478 610 | 903 700 000 | 1 095 700 000 | 979 000 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Задача 4. Строительство линий уличного освещения |
| Мероприятие 4.1. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Сосновая (в составе ВОД-1 на строки п о строительству ВОД -1 не определены) | всего, в том числе: | 4 185 000 |  |  |  |  | 4 185 000 |  |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 185 000 |  |  |  |  | 4 185 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения автодорога в п. Лесной» | всего, в том числе: | 4 719 750 |  |  |  |  | 4 719 750 |  |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  | 2,03 |  |  | 2,03 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 719 750 |  |  |  |  | 4 719 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Базовая» | всего, в том числе: | 4 045 500 |  |  |  |  | 4 045 500 |  |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  | 1,74 |  |  | 1,74 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 045 500 |  |  |  |  | 4 045 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Инженерная» | всего, в том числе: | 1 581 000 |  |  |  |  | 1 581 000 |  |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  | 0,68 |  |  | 0,68 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 581 000 |  |  |  |  | 1 581 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.5. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Терешковой» | всего, в том числе: | 1 046 250 |  |  |  |  |  | 1 046 250 |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  | 0,45 |  | 0,45 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 046 250 |  |  |  |  |  | 1 046 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.6. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Западная» | всего, в том числе: | 8 765 250 |  |  |  |  |  | 8 765 250 |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  | 3,77 |  | 3,77 |
|  | за счет средств местного бюджета | 8 765 250 |  |  |  |  |  | 8 765 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.7. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Автомоби-листов» | всего, в том числе: | 1 813 500 |  |  |  |  |  | 1 813 500 |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  | 0,78 |  | 0,78 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 813 500 |  |  |  |  |  | 1 813 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.8. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения Бульвар Писателей» | всего, в том числе: | 2 557 500 |  |  |  |  |  |  | 2 557 500 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 557 500 |  |  |  |  |  |  | 2 557 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.9. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Бажова (от ул. Бахилова до пр. Ленина)» | всего, в том числе: | 976 500 |  |  |  |  |  |  | 976 500 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 0,42 |
|  | за счет средств местного бюджета | 976 500 |  |  |  |  |  |  | 976 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 4.10. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Комплекто-вочная (от ул. Техно-логическая до ул. Монтажная)" | всего, в том числе: | 1 139 250 |  |  |  |  |  |  | 1 139 250 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 0,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 139 250 |  |  |  |  |  |  | 1 139 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.11. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Монтажная» | всего, в том числе: | 2 185 500 |  |  |  |  |  |  | 2 185 500 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 0,94 | 0,94 |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 185 500 |  |  |  |  |  |  | 2 185 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.12. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Буровая» | всего, в том числе: | 976 500 |  |  |  |  |  |  | 976 500 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 0,42 |
|  | за счет средств местного бюджета | 976 500 |  |  |  |  |  |  | 976 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.13. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Промыш-ленная» | всего, в том числе: | 813 750 |  |  |  |  |  |  | 813 750 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 0,35 |
|  | - за счет средств местного бюджета | 813 750 |  |  |  |  |  |  | 813 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.14. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Трубная» | всего, в том числе: | 1 418 250 |  |  |  |  |  |  | 1 418 250 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 0,61 | 0,61 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 418 250 |  |  |  |  |  |  | 1 418 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.15. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения автодороги на городское кладбище» | всего, в том числе: | 2 720 250 |  |  |  |  |  |  | 2 720 250 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 1,17 | 1,17 |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 720 250 |  |  |  |  |  |  | 2 720 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.16. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения автодороги на КОС» | всего, в том числе: | 3 348 000 |  |  |  |  |  |  | 3 348 000 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 1,44 | 1,44 |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 348 000 |  |  |  |  |  |  | 3 348 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.17. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Технологич-еская» | всего, в том числе: | 6 231 000 |  |  |  |  |  |  | 6 231 000 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 2,68 |
|  | за счет средств местного бюджета | 6 231 000 |  |  |  |  |  |  | 6 231 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.18. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения ул. Трудовая ( от Нефтеюган-ского шоссе до)» | всего, в том числе: | 1 023 000 |  |  |  |  |  |  | 1 023 000 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 0,44 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 023 000 |  |  |  |  |  |  | 1 023 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.19. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения автодороги на СОТ «Магистраль» | всего, в том числе: | 13 647 750 |  |  |  |  |  |  | 13 647 750 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 5,87 | 5,87 |
|  | за счет средств местного бюджета | 13 647 750 |  |  |  |  |  |  | 13 647 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.20. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Линии уличного освещения автодороги на СОТ «Виктория» | всего, в том числе: | 7 672 500 |  |  |  |  |  |  | 7 672 500 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 3,3 |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 672 500 |  |  |  |  |  |  | 7 672 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.21. Выполнение работ по строит-ельству объекта «Линии уличного освещения автодороги в СОТ «Прибрежный"» | всего, в том числе: | 4 789 500 |  |  |  |  |  |  | 4 789 500 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию линий уличного освещения, км |  |  |  |  |  |  | 2,06 | 2,06 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 789 500 |  |  |  |  |  |  | 4 789 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Итого по задаче 4 | всего, в том числе: | 75 655 500 |  |  |  |  | 14 531 250 | 11 625 000 | 49 499 250 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 75 655 500 |  |  |  |  | 14 531 250 | 11 625 000 | 49 499 250 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Задача 5. Строительство внутриквартальных проездов |
| Мероприятие 5.1. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Внутриквар-тальные проезды для обеспечения подъезда к обще-образовательным учреждениям в микрорайоне 24 в г. Сургуте» | всего, в том числе: | 35 526 510 |  | 35 526 510 |  |  |  |  |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию внутриквар-тальных проездов, м |  | 785 |  |  |  |  |  | 785 |
|  | за счет средств местного бюджета | 35 526 510 |  | 35 526 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Внутриквар-тальный проезд микрорайон 5«А» | всего, в том числе: | 10 100 000 |  |  |  |  |  | 10 100 000 |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию внутриквар-тальных проездов, м |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |
|  | за счет средств местного бюджета | 10 100 000 |  |  |  |  |  | 10 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Внутриквар-тальный проезд микрорайон 20«А» | всего, в том числе: | 13 000 000 |  |  |  |  |  | 13 000 000 |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию внутриквар-тальных проездов, м |  |  |  |  |  | 263 |  | 263 |
|  | за счет средств местного бюджета | 13 000 000 |  |  |  |  |  | 13 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.4. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Внутриквар-тальный проезд микрорайон 34 (2-я очередь)» | всего, в том числе: | 12 900 000 |  |  |  |  |  |  | 12 900 000 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию внутриквар-тальных проездов, м |  |  |  |  |  |  | 270 | 270 |
|  | за счет средств местного бюджета | 12 900 000 |  |  |  |  |  |  | 12 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.5. Выполнение работ по строи-тельству объекта «Внутриквар-тальный проезд микрорайон 32 (2-я очередь)» | всего, в том числе: | 7 100 000 |  |  |  |  |  |  | 7 100 000 | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию внутриквар-тальных проездов, м |  |  |  |  |  |  | 190 | 190 |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 100 000 |  |  |  |  |  |  | 7 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Итого по задаче 5 | всего, в том числе: | 78 626 510 |  | 35 526 510 |  |  |  | 23 100 000 | 20 000 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 78 626 510 |  | 35 526 510 |  |  |  | 23 100 000 | 20 000 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Задача 6. Реконструкция автомобильных дорог и улиц |
| Мероприятие 6.1. Выполнение работ по реконст-рукции объекта «Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция» | всего, в том числе: | 288 167 000 |  |  |  | 288 167 000 |  |  |  | ДАиГ | протяжен-ность введенных в эксплу-атацию автомо-бильных дорог и улиц в соответ-ствии с планиро-вочными параметрами улиц принятой категории, км |  |  |  | 0,92 |  |  |  | 0,92 |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окруж-ного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 288 167 000 |  |  |  | 288 167 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 6 | всего, в том числе: | 288 167 000 |  |  |  | 288 167 000 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 288 167 000 |  |  |  | 288 167 000 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Цель подпрограммы: обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы | ДГХ | площадь отремонтиро-ванных автомо-бильных дорог, тыс. кв. м | 291,227 | 51,45 | 109,94 | 334,91 | 364,03 | 364,03 | 385,88 | 1901,467 |

|  | ДГХ | протяжен-ность автомо-бильных дорог. в отно-шении которых выполнен капитальный ремонт, км | 2,621 |  |  |  |  |  |  | 2,621 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДГХ | протяжен-ность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км | 3,14 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 33,14 |
|  | ДГХ | площадь автомо-бильных дорог, искус-ственных сооружений, обеспе-ченных комплексным содержанием в соответ-ствии с требова-ниями к эксплу-атационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м | 4321,27 | 4342,97 | 4364,67 | 4386,37 | 4408,07 | 4429,77 | 4451,47 | 4451,47 |
|  | ДГХ | степень соблюдения качества выполняемой муници-пальной работы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Задача 7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
| --- |
| Мероприятие 7.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | всего, в том числе: | 2 996 807 483 | 615 588 668 | 159 495 769 | 231 723 046 | 460 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 530 000 000 | ДГХ | площадь отремонтиро-ванных автомо-бильных дорог, тыс. кв. м | 291,227 | 51,45 | 109,94 | 334,91 | 364,03 | 364,03 | 385,88 | 1 901,467 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 448 918 600 | 448 918 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 2 547 888 883 | 166 670 068 | 159 495 769 | 231 723 046 | 460 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 530 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог | всего, в том числе: | 11 795 117 | 11 795 117 |  |  |  |  |  |  | ДГХ | протяжен-ность автомо-бильных дорог, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км | 2,621 |  |  |  |  |  |  | 2,621 |
|  | за счет средств местного бюджета | 11 795 117 | 11 795 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 7 | всего, в том числе: | 3 008 602 600 | 627 383 785 | 159 495 769 | 231 723 046 | 460 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 530 000 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 448 918 600 | 448 918 600 |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 559 684 000 | 178 465 185 | 159 495 769 | 231 723 046 | 460 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 530 000 000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Задача 8. Капитальный ремонт линий уличного освещения |  |
| Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт линий уличного освещения (субсидия) | всего, в том числе: | 39 862 347 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | ДГХ | протяжен-ность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км | 3,14 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 33,14 |
|  | за счет средств местного бюджета | 39 862 347 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Итого по задаче 8 | всего, в том числе: | 39 862 347 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 39 862 347 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | 5 694 621 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Задача 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| Мероприятие 9.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатаци-онному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | всего, в том числе: | 6 601 159 724 | 858 263 998 | 820 905 593 | 820 905 593 | 910 115 980 | 982 925 260 | 1 061 559 280 | 1 146 484 020 | ДГХ | площадь автомо-бильных дорог, искус-ственных сооружений, обеспе-ченных комплексным содержанием в соответ-ствии с требован-иями к эксплу-атационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс.кв.м. | 4 321,27 | 4 342,97 | 4 364,67 | 4 386,37 | 4 408,07 | 4 429,77 | 4 451,47 | 4 451,47 |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окруж-ного бюджета | 1 859 200 | 1 859 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 6 599 300 524 | 856 404 798 | 820 905 593 | 820 905 593 | 910 115 980 | 982 925 260 | 1 061 559 280 | 1 146 484 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 9 | всего, в том числе: | 6 601 159 724 | 858 263 998 | 820 905 593 | 820 905 593 | 910 115 980 | 982 925 260 | 1 061 559 280 | 1 146 484 020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окруж-ного бюджета | 1 859 200 | 1 859 200 |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 6 599 300 524 | 856 404 798 | 820 905 593 | 820 905 593 | 910 115 980 | 982 925 260 | 1 061 559 280 | 1 146 484 020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Итого по подпрограмме «Дорожное хозяйство» | всего, в том числе: | 16 450 625 656 | 1 512 782 026 | 1 524 118 813 | 1 755 849 083 | 3 137 711 511 | 2 684 001 131 | 3 105 485 201 | 2 730 677 891 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окруж-ного бюджета | 1 844 749 800 | 450 777 800 | 472 527 500 | 472 525 900 | 448 918 600 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 14 605 875 856 | 1 062 004 226 | 1 051 591 313 | 1 283 323 183 | 2 688 792 911 | 2 684 001 131 | 3 105 485 201 | 2 730 677 891 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма «Автомобильный транспорт» |
| Цель подпрограммы: развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоёв населения системы городского пассажирского транспорта |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной подпрограммы | ДГХ | увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажир-ским транспортом, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|  | ДГХ | доля остано-вочных пунктов, оборудо-ванных марш-рутными указателями, от общего количества остано-вочных пунктов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | ДИиЗО | количество приобре-тенных маршрутных автобусов категории «М3»", ед. | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 28 |
| Задача 10. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом |
| Мероприятие 10.1. Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок (Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по город-ским пассажир-ским перевозкам) | всего, в том числе: | 5 056 926 542 | 718 546 778 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | ДГХ | увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажир-ским транспортом, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|  | за счет средств местного бюджета | 5 056 926 542 | 718 546 778 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 10 | всего, в том числе: | 5 056 926 542 | 718 546 778 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | ДГХ | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 5 056 926 542 | 718 546 778 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 | 723 063 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 11. Обеспечение информационного обслуживания пассажиров |  |
| Мероприятие 11.1. Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта | всего, в том числе: | 7 001 747 | 1 632 799 | 877 500 | 877 500 | 903 487 | 903 487 | 903 487 | 903 487 | ДГХ | доля остано-вочных пунктов, оборудо-ванных марш-рутными указателями, от общего количества остано-вочных пунктов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 001 747 | 1 632 799 | 877 500 | 877 500 | 903 487 | 903 487 | 903 487 | 903 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 11 | всего, в том числе: | 7 001 747 | 1 632 799 | 877 500 | 877 500 | 903 487 | 903 487 | 903 487 | 903 487 | ДГХ | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 001 747 | 1 632 799 | 877 500 | 877 500 | 903 487 | 903 487 | 903 487 | 903 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 12. Обновление подвижного состава общественного транспорта |  |
| Мероприятие 12.1. Приобретение транспортных средств категории М3 | всего, в том числе: | 170 452 182 | 41 351 800 |  |  |  | 42 691 022 | 43 032 550 | 43 376 810 | ДИиЗО | количество приобре-тенных маршрутных автобусов категории «М3», ед. | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 28 |
|  | за счет средств местного бюджета | 170 452 182 | 41 351 800 |  |  |  | 42 691 022 | 43 032 550 | 43 376 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 12 | всего, в том числе: | 170 452 182 | 41 351 800 |  |  |  | 42 691 022 | 43 032 550 | 43 376 810 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 170 452 182 | 41 351 800 |  |  |  | 42 691 022 | 43 032 550 | 43 376 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Автомобильный транспорт» | всего, в том числе: | 5 234 380 471 | 761 531 377 | 723 940 794 | 723 940 794 | 723 966 781 | 766 657 803 | 766 999 331 | 767 343 591 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 5 234 380 471 | 761 531 377 | 723 940 794 | 723 940 794 | 723 966 781 | 766 657 803 | 766 999 331 | 767 343 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе: | всего, в том числе: | 21 685 006 127 | 2 274 313 403 | 2 248 059 607 | 2 479 789 877 | 3 861 678 292 | 3 450 658 934 | 3 872 484 532 | 3 498 021 482 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 1 844 749 800 | 450 777 800 | 472 527 500 | 472 525 900 | 448 918 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 19 840 256 327 | 1 823 535 603 | 1 775 532 107 | 2 007 263 977 | 3 412 759 692 | 3 450 658 934 | 3 872 484 532 | 3 498 021 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем ассигнований администратора – департамента городского хозяйства | всего, в том числе: | 14 713 552 960 | 2 211 521 981 | 1 710 036 777 | 1 782 264 054 | 2 099 777 382 | 2 212 586 662 | 2 291 220 682 | 2 406 145 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окруж-ного бюджета | 450 777 800 | 450 777 800 |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 14 262 775 160 | 1 760 744 181 | 1 710 036 777 | 1 782 264 054 | 2 099 777 382 | 2 212 586 662 | 2 291 220 682 | 2 406 145 422 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигнований соадмини-стратора – департамента архитектуры и градострои-тельства | всего, в том числе: | 6 801 000 985 | 21 439 622 | 538 022 830 | 697 525 823 | 1 761 900 910 | 1 195 381 250 | 1 538 231 300 | 1 048 499 250 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окруж-ного бюджета | 1 393 972 000 |  | 472 527 500 | 472 525 900 | 448 918 600 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 5 407 028 985 | 21 439 622 | 65 495 330 | 224 999 923 | 1 312 982 310 | 1 195 381 250 | 1 538 231 300 | 1 048 499 250 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигнований соадминистра-тора – депар-тамента имуще-ственных и земельных отношений | всего, в том числе: | 170 452 182 | 41 351 800 |  |  |  | 42 691 022 | 43 032 550 | 43 376 810 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 170 452 182 | 41 351 800 |  |  |  | 42 691 022 | 43 032 550 | 43 376 810 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |