ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 300 от 22.01.2015

О внесении изменения

в постановление Администрации

города от 05.05.2014 № 2929

«Об утверждении порядка

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2929 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» (с изменениями от 20.10.2014 № 7132) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление применяется при оценке эффективности реализации муниципальных программ, формируемой по итогам реализации муниципальных программ за 2014 год.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Сафиоллина А.М.

Глава города                                                                                            Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

Порядок

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, (далее – порядок) устанавливает общие требования, методику, последовательность действий при проведении оценки эффектив-ности реализации муниципальных программ, администраторами которых явля-ются структурные подразделения Администрации города, в том числе осуще-ствляющие функции управления в соответствующей сфере муниципального образования, включая структурное подразделение Администрации города                 без образования юридического лица, муниципальные учреждения, не отне-сенные к подведомственности структурного подразделения Администрации города, по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

1.2. В настоящем порядке используются следующие термины                           и определения:

- оценка эффективности реализации муниципальных программ – анализ совокупности представляемых документов для определения уровня фактиче-ского достижения результатов муниципальных программ по сравнению                    с запланированными;

- иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применя-ются в значении, установленном действующим законодательством.

1.3. Основными целями и задачами настоящего порядка являются:

- создание системы оценки эффективности реализации муниципальных программ;

- ранжирование муниципальных программ по результатам оценки.

1.4. Объектами проведения оценки являются муниципальные программы, утвержденные муниципальными правовыми актами Администрации города.

1.5. Результаты оценки учитываются при:

- формировании проекта сводного годового доклада о ходе реализации       и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, содер-жащего результаты оценки эффективности муниципальных программ;

- формировании планов мероприятий по решению проблем, выявленных комиссией по рассмотрению результатов реализации муниципальных программ;

- внесении изменений и реализации муниципальных программ;

- предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ).

2. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

2.1. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) осуществляется департаментом по экономической политике.

2.2. Оценка проводится по итогам реализации муниципальных программ  за отчетный финансовый год на основе годовых отчетов об исполнении муни-ципальных программ и сводных отчетов о результатах оценки качества факти-чески предоставляемых муниципальных услуг (работ).

2.3. Оценка проводится в разрезе подпрограмм в случае их наличия,                    а также по каждой муниципальной программе в целом.

2.3.1. Для проведения оценки в разрезе подпрограмм применяются критерии оценки, представленные в приложении 1 к настоящему порядку.

2.3.2. Для проведения оценки муниципальной программы в целом приме-няются критерии оценки, представленные в приложении 2 к настоящему порядку.

## 2.4. Проведение оценки осуществляется по результатам:

- оценки достижения цели (целей) муниципальной программы;

- оценки выполнения мероприятий муниципальной программы;

- оценки качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ);

- оценки экономической эффективности реализации муниципальной программы.

2.5. Итоговая расчетная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ИРОЭМП = , где:

ИРОЭМП – итоговая расчетная оценка эффективности реализации муни-ципальной программы (число десятичных знаков – 3);

ИРОДЦМП – итоговая расчетная оценка достижения целей муниципальной программы (число десятичных знаков – 2);

ИРОВММП – итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий (число десятичных знаков – 2);

ИРОКМП – итоговая расчетная оценка качества фактически предоставля-емых муниципальных услуг (выполненных работ) в рамках муниципальной программы (число десятичных знаков – 2);

ИРОЭЭМП – итоговая расчетная оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы (число десятичных знаков – 2);

n – количество итоговых расчетных оценок.

В случае отсутствия в муниципальной программе расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) показатель ИРОКМП исключается                   из расчета.

2.6. По результатам оценки департамент по экономической политике           в сроки, установленные положением о комиссии по рассмотрению результатов реализации муниципальных программ, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города готовит проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муници-пальных программ, содержащий результаты оценки эффективности муници-пальных программ, в том числе:

- анализ исполнения муниципальных программ;

- сводную информацию по оценке эффективности реализации муници-пальных программ по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку;

- сводную информацию по оценке уровня качества фактически предостав-ляемых муниципальных услуг (работ), проведенной в соответствии с порядком проведения оценки качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ), утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города;

- рейтинг муниципальных учреждений и других организаций, оказыва-ющих муниципальные услуги (выполняющих работы), по уровню соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) утвер-жденным стандартам качества муниципальных услуг (работ), сформированный в соответствии с порядком проведения оценки качества фактически предо-ставляемых муниципальных услуг (работ), утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города;

- ранжирование муниципальных услуг (работ) по уровню качества, осуще-ствленное в соответствии с порядком проведения оценки качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ), утвержденным муници-пальным правовым актом Администрации города;

- ранжирование муниципальных программ по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку.

2.7. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффектив-ности реализации муниципальных программ, содержащий результаты оценки эффективности муниципальных программ, рассматривается комиссией                          по рассмотрению результатов реализации муниципальных программ. По итогам рассмотрения комиссией может быть вынесено решение о поощрении или нака-зании лиц, ответственных в соответствии с приказом за реализацию муници-пальных программ.

2.8. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффектив-ности реализации муниципальных программ, содержащий результаты оценки эффективности муниципальных программ, не позднее 31 мая года, следующего за отчетным, направляется в управление информационной политики для публи-кации в средствах массовой информации и размещения на официальном интернет-сайте Администрации города.

2.9. По результатам рассмотрения сводного годового доклада о ходе реали-зации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, содер-жащего результаты оценки эффективности муниципальных программ, админи-страторы (совместно с соадминистраторами) формируют план мероприятий              по решению проблем, выявленных комиссией по рассмотрению результатов реализации муниципальных программ.

Планы утверждаются муниципальными правовыми актами не позднее         01 июня года, следующего за отчетным, и размещаются на официальном интернет-сайте Администрации города не позднее 05 июня года, следующего   за отчетным.

Приложение 1

к порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Критерии оценки эффективности реализации подпрограмм*

| Наименование критерия оценки | Код критерия | Расчет критериев и параметров оценки | Расчетная балльная оценка критерия | Интегрированная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная оценка достижения цели (целей) подпрограммы | РОДЦП | РОДЦП= , где: РОДЦП – расчетная оценка достижения цели (целей) подпрограммы (число десятичных знаков – 2); – уровень достижения целевого показателя подпрограммы (число десятичных знаков – 2); Кn – весовой коэффициент целевого показателя подпрограммы, устанавливается администратором муниципальной программы в пределах от 0,01 до 100,00 (сумма значений коэффициентов показателей – 100,00); n – количество целевых показателей подпрограммы. (прямого показателя) = × 100; (прямого показателя) – уровень достижения прямого показателя результатов реализации, положительной динамикой которого является рост значения показателя; (обратного показателя) = × 100, где: (обратного показателя) – уровень достижения обратного показателя результатов реализации, положительной динамикой которого является снижение значения показателя; Фзн – фактическое значение показателя; Пзн – плановое значение показателя. В случае наличия показателей со значением «да/нет» рассчитывается следующим способом: - при плановом значении «да» и фактическом значении «да», при плановом значении «нет» и фактическом значении «нет» = 100; - при плановом значении «да» и фактическом значении «нет», при плановом значении «нет» и фактическом значении «да» = 0. В случае наличия показателей типа «не менее …», «не более…» рассчитывается следующим способом: - при плановом значении «не менее …» и фактическим значением равным или превышающим плановое; при плановом значении «не более …» и фактическим значением равным или ниже планового = 100; - при плановом значении «не менее …» и фактическом значении ниже планового = × 100, при плановом значении «не более …» и фактическом значении выше планового = × 100. В случае наличия показателей типа «от … до …» либо «в диапазоне от … до …» рассчитывается следующим способом: - при плановом значении «от … до …» и фактическим значением равным плановому = 100; - при плановом значении «от … до …» и фактическим значением ниже планового = × 100, где: – меньшее значение диапазона; - при плановом значении «от … до …» и фактическим значением выше планового = × 100, где – большее значение диапазона. |  |  |
|  |  | РОДЦП ≥ 99,45 | в соответствии с рассчитан-ными значениями | цель (цели) подпрог-раммы достигнута(ы) |
|  |  | 20,45 ≤ РОДЦП ≤ 99,44 |  | цель (цели) подпрог-раммы достигнута(ы) частично |
|  |  | 0,00 ≤ РОДЦОМ/П ≤ 20,44 |  | цель (цели) подпрог-раммы не достигнута(ы) |
| Расчетная оценка выполнения мероприятий подпрограммы | РОВМп | РОВМП =, где: РОВМП – расчетная оценка выполнения мероприятий подпрограммы (число десятичных знаков – 2); Кn – весовой коэффициент показателя результатов реализации подпрограммы, устанавливается администратором муниципальной программы в пределах от 0,01 до 100,00 (сумма значений коэффициентов показа-телей – 100,00); n – количество мероприятий подпрограммы; – уровень достижения показателя результатов реализации подпрограммы. Рассчитывается аналогично , представленному в пункте 1 приложения 1 к настоящему порядку |  |  |
|  |  | 94,45 ≤ РОВМп | в соответствии с рассчитан-ными значениями | высокий уровень выпол-нения мероприятий (высокий уровень достижения показателей мероприятий) |
|  |  | 41,45 ≤ РОВМп ≤ 94,44 |  | недостаточный уровень выполнения меро-приятий (недостаточный уровень достижения показателей мероприятий) |
|  |  | 21,45 ≤ РОВМп ≤ 41,44 |  | неудовлетворительный уровень выполнения мероприятий (неудов-летворительный уровень достижения показателей мероприятий) |
|  |  | 0 ≤ РОВМп ≤ 21,44 |  | критический уровень выполнения меро-приятий (критический уровень достижения показателей мероприятий) |
| Расчетная оценка качества факти-чески предостав-ленной муници-пальной услуги (выполненной работы) | РОКп | расчетная оценка качества фактически предоставляемой муниципальной услуги (работы) проводится по результатам оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ) утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ) и оценки удовлетво-ренности потребителей (населения) качеством оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) по итогам проведения социологических опросов по критериям, представленным в порядке оценки качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ), утвер-жденном муниципальным правовым актом Администрации города | в соответствии с рассчитан-ными значениями | интегрированная оценка качества фактически предоставленной муни-ципальной услуги (работы) проводится в соответствии с порядком оценки качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ), утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города |

| Расчетная оценка экономической эффективности реализации подпрограммы | РОЭЭп | РОЭЭп = × 100, где: РОЭЭп – расчетная оценка экономической эффективности реализации подпрограммы (число десятичных знаков – 2); – уровень достижения целевого показателя подпрограммы; n – количество целевых показателей подпрограммы; *– уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы. = × 100, где: Фзн – фактический объем расходов (за счет всех источников финансирования), направленный на реализацию подпрограммы, Пзн – плановый (уточненный) объем расходов (за счет всех источников финансирования), предусмотренный на реализацию подпрограмму. * за исключением средств в резервном фонде и иным образом зарезервированных средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РОЭЭП >100,00 % | в соответствии с рассчи-танным значением | принцип эффективности использования бюджетных средств при реализации подпрограммы, преду-смотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюден |
|  |  | РОЭЭП ≤ 100,00 % |  | принцип эффективности использования бюджетных средств при реализации подпрограммы, предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не соблюден |
| Расчетная оценка эффективности реализации подпрограммы | РОЭП | РОЭП = , где: РОЭП - расчетная оценка эффективности реализации подпрограммы (число десятичных знаков – 3); n – количество оценок | в соответствии с рассчи-танным значением |  |

Примечание: *критерии оценки эффективности реализации подпрограмм также используются для оценки эффек-тивности реализации отдельных мероприятий.

Приложение 2

к порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Критерии

оценки эффективности реализации муниципальной программы

| Наименование критерия оценки | Код критерия | Расчет критериев и параметров оценки | Расчетная балльная оценка критерия | Интегрированная оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итоговая расчетная оценка дости-жения цели (целей) муници-пальной программы | ИРОДЦМП | В случае наличия подпрограмм/отдельных мероприятий: ИРОДЦМП = , где: ИРОДЦМП – итоговая расчетная оценка достижения цели (целей) муниципальной программы; – уровень достижения целевого показателя муниципальной программы, включенного в решение Думы города о бюджете города, рассчитывается аналогично , представленному в пункте 1 приложения 1 к настоящему порядку; Кn – весовой коэффициент целевого показателя муниципальной программы, устанавливается администратором муниципальной программы в пределах от 0,01 до 100,00 (сумма значений коэффициентов целевых показателей – 100,00). В случае отсутствия подпрограмм/отдельных мероприятий: ИРОДЦМП = , где: ИРОДЦМП – итоговая расчетная оценка достижения цели (целей) муниципальной программы; – уровень достижения целевого показателя муниципальной программы, включенного в решение Думы города о бюджете города, рассчитывается аналогично , представленному в пункте 1 приложения 1 к настоящему порядку (число десятичных знаков – 2); Кn – весовой коэффициент целевого показателя муниципальной программы, устанавливается администратором муниципальной программы в пределах от 0,01 до 100,00 (сумма значений коэффициентов целевых показателей – 100,00) |  |  |
|  |  | ИРОДЦМП ≥ 99,45 | в соответствии с рассчитанными значениями | цель (цели) программы достигнута(ы) |
|  |  | 20,45 ≤ ИРОДЦМП ≤ 99,44 |  | цель (цели) программы достигнута(ы) частично |
|  |  | 0,00 ≤ ИРОДЦМП ≤ 20,44 |  | цель (цели) программы не достигнута(ы) |
| Итоговая расчетная оценка выпол-нения меро-приятий муниципальной программы | ИРОВММП | В случае наличия подпрограмм/отдельных мероприятий: ИРОВММП = , где: ИРОВММП – итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий муниципальной программы, РОВМП - расчетная оценка выполнения мероприятий подпрограммы, n – количество подпрограмм. В случае отсутствия подпрограмм/отдельных мероприятий: ИРОВММП =, где: ИРОВММП – итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий муниципальной программы; Кn – весовой коэффициент показателя результатов реализации муниципальной программы, устанавливается администратором муниципальной программы в пределах от 0,0я до 100,00 (сумма значений коэффициентов целевых показателей – 100,00); n – количество показателей результатов реализации муниципальной программы; – уровень достижения показателя результатов реализации муниципальной программы, рассчитывается аналогично , представленному в пункте 1 приложения 1 к настоящему порядку |  |  |
| Итоговая расчетная оценка качества фактически предостав-ленных муниципальных услуг (выпол-ненных работ) | ИРОКМП | расчетная оценка качества фактически предоставляемой муни-ципальной услуги (работы) проводится по результатам оценки соответствия качества фактически предоставляемых муници-пальных услуг (работ) утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ) и оценки удовлетворенности потребителей (населения) качеством оказываемых муници-пальных услуг (выполняемых работ) по итогам проведения социологических опросов по критериям, представленным в порядке оценки качества фактически предоставляемых муни-ципальных услуг (работ), утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города | в соответствии с рассчитанными значениями | интегрированная оценка качества фактически предо-ставленной муниципальной услуги (работы) проводится в соответствии с порядком оценки качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ), утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города |

| Итоговая расчетная оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы | РОЭЭМП | В случае наличия подпрограмм/отдельных мероприятий: РОЭЭМП = , где: – расчетная оценка экономической эффективности реализации подпрограммы. В случае отсутствия подпрограмм/отдельных мероприятий: РОЭЭМП = × 100, где: – уровень достижения целевого показателя муници-пальной программы, включенного в решение Думы города о бюджете города, рассчитывается аналогично , представленному в пункте 1 приложения 1 к настоящему порядку (число десятичных знаков – 2); n – количество целевых показателей отдельного мероприятия или подпрограммы; – уровень использования запланированного объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается аналогично , представлен-ному в пункте 4 приложения 1 к настоящему порядку |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РОЭЭМП >100,00 % | в соответствии с рассчитанным значением | принцип эффек-тивности исполь-зования бюджетных средств при реализации подпрограммы, предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Россий-ской Федерации, соблюден |
|  |  | РОЭЭМП ≤100,00 % |  | принцип эффективности использования бюджетных средств при реализации подпрограммы, предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не соблюден |

Приложение 3

к порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Сводная информация

по оценке эффективности реализации муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы/подпрограммы/отдельного мероприятия | Итоговая расчетная оценка достижения цели (ИРОДЦi, РОДЦi) | Интегрированная оценка достижения цели | Итоговая расчетная оценка выполнения мероприятий (ИРОВМi, РОВМi) | Интегрированная оценка выполнения мероприятий | Итоговая расчетная оценка качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) (ИРОКi, РОКi) | Уровень качества | Итоговая расчетная оценка экономической эффективности (ИРОЭЭi, РОЭЭi) | Интегрированная оценка экономической эффективности | Итоговая расчетная оценка эффективности (ИРОЭi, РОЭi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n. Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальная программа 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n. Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальная программа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Муниципальная программа 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

Ранжирование муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая расчетная оценка результативности (ИРОЭМП) | Администратор муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа 1 |  |  |
| 2 | Муниципальная программа 2 |  |  |
| 3 | … |  |  |