Выдержка из [государственной программ](http://mobileonline.garant.ru/#/document/18913388/entry/1000)ы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» (с изменениями от 07.07.2017)

Перечень объектов образования г.Сургута,  
строительство которых планируется за счет внебюджетных источников

(концессионного соглашения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства (проектирования) | Источник финансирования |
| 1 | г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1500 | 2017 - 2019 | внебюджетные источники |
| 2 | г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1500 | 2017 - 2019 | внебюджетные источники |
| 3 | г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа N 5 в 16А микрорайоне г. Сургута Блок 3 на 900 учащихся | 900 | 2017 - 2019 | внебюджетные источники (концессионное соглашение) |
| 4 | г. Сургут | Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест) | 100 учащ/200 мест | 2017 - 2019 | внебюджетные источники |
| 5 | г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 990 | 2018 - 2020 | внебюджетные источники |
| 6 | г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1500 | 2018 - 2020 | внебюджетные источники (концессионное соглашение) |
| 7 | г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1500 | 2018 - 2020 | внебюджетные источники |
| 8 | г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 900 | 2018 - 2020 | внебюджетные источники |
| 9 | г. Сургут | Школа -детский сад в микрорайоне 45 г Сургута. (300 учащ./200 мест) | 300 учащ/200 мест | 2018 - 2020 | внебюджетные источники |
| 10 | г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1500 | 2019 - 2021 | внебюджетные источники (концессионное соглашение) |
| 11 | г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 990 | 2019 - 2021 | внебюджетные источники |
| 12 | г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1500 | 2019 - 2021 | внебюджетные источники |
| 13 | г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 1500 | 2020 - 2022 | внебюджетные источники (концессионное соглашение) |
| 14 | г. Сургут | Средняя школа N 31 в микрорайоне 31 "Б" г. Сургута. Блок 2 | 990 | 2020 - 2022 | внебюджетные источники |
| 15 | г. Сургут | Средняя общеобразовательная школа N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 | 550 | 2020 - 2022 | внебюджетные источники (концессионное соглашение) |
| 16 | г. Сургут | Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута | 260 | 2012 - 2014 [<\*>](http://mobileonline.garant.ru/#/document/18913388/entry/11) | внебюджетные источники |
| 17 | г. Сургут | Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута | 300 | 2012 - 2016 [<\*\*\*\*>](http://mobileonline.garant.ru/#/document/18913388/entry/444) | внебюджетные источники |
| 18 | г. Сургут | Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10 [<\*\*>](http://mobileonline.garant.ru/#/document/18913388/entry/222) | 40 | 2015 - 2017 [<\*\*\*\*>](http://mobileonline.garant.ru/#/document/18913388/entry/444) | внебюджетные источники |
| 19 | г. Сургут | Детский сад в микрорайоне N 30 г. Сургута | 300 | 2017 - 2019 | внебюджетные источники |
| 20 | г. Сургут | "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест [<\*\*>](http://mobileonline.garant.ru/#/document/18913388/entry/222) | 80 | 2015 - 2018 [<\*\*\*\*>](http://mobileonline.garant.ru/#/document/18913388/entry/444) | внебюджетные источники |
| 21 | г. Сургут | Билдинг-сад в микрорайоне 41 [<\*\*>](http://mobileonline.garant.ru/#/document/18913388/entry/222) | 40 | 2018 [<\*\*\*\*>](http://mobileonline.garant.ru/#/document/18913388/entry/444) | внебюджетные источники |
| 22 | г. Сургут | Детский сад в микрорайоне 20А г. Сургута | 350 | 2018 - 2020 [<\*\*\*\*>](http://mobileonline.garant.ru/#/document/18913388/entry/444) | внебюджетные источники |
| 23 | г. Сургут | Детский сад в микрорайоне 42 г. Сургута | 300 | 2017 - 2018 | внебюджетные источники |
| 24 | г. Сургут | Детский сад в микрорайоне 28 г. Сургута | 300 | 2017 - 2018 | внебюджетные источники |

.