МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ

заседания Совета по вопросам подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

14.08.2018 № 12

15.30 часов кабинет 513

|  |  |
| --- | --- |
| Кривцов Николай Николаевич | -заместитель Главы города, председатель Совета |
| Бердин Александр Владимирович | -начальник отдела оказания услуг для бизнеса МКУ «МФЦ г. Сургута», секретарь рабочей группы |
| Присутствовали: |  |
| Усов Алексей Васильевич | -директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города |
| Лазарева Ирина Юрьевна | -начальник управления инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства Администрации города |
| Мединцева Светлана Геннадьевна | -начальник управления экономики и стратегического планирования Администрации города |
| Карнов Владимир Юрьевич | -директор СГМУП «Горводоканал» |
| Брагин Игорь Юрьевич  | - заместитель директора по вопросам приобретения, проектирования, разработки, модернизации, внедрения, сопровождения геоинформационных систем и актуализации картографических баз данных МКУ «УИТС г. Сургута» |
| Бегичев Виталий Васильевич | -заместитель главного инженера по сетевому хозяйству СГМУП «ГТС» |
| Старченкова Анна Александровна | -начальник технического отдела СГМУП «ГТС» |
| Ким Семен Алексеевич | -главный инженер СГМУП «Горводоканал» |
| Марченков Александр Егорович | -заместителя главного инженера по теплоснабжению СГМУП «ГТС» |

Повестка дня:

1. Об исполнении протокольных поручений Совета (пункт 1.1 протокола № 8 от 20.04.2018; пункт 2 протокола №8 от 20.04.2018; пункт 1.4 протокола №10 от 20.06.2018; пункт 2 протокола №11 от 17.07.2018.
2. Об актуализации информации о возможности подключения к инженерным коммуникациям инвестиционных площадок.

1. По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

А.В. Бердина – сообщил:

1.1. Информация об исполнении протокольного поручения Совета, предусмотренного пунктом 1.1. протокола №8 от 20.04.2018 от ООО «СГЭС» направлена в МКУ «УИТС г. Сургута» 06.08.2018.

ВЫСТУПИЛ:

И.Ю. Брагин - ОАО «Сургутгаз» предоставило информацию 13.08.2018. Информация содержит сокращенные сведения о невозможности подключения ни одной инвестиционной площадки.

РЕШИЛИ:

ОАО «Сургутгаз» необходимо предоставить развернутую информацию о возможности подключения инвестиционных площадок с указанием необходимых условий для создания возможности подключения.

1.2. В бизнес-офис МКУ «МФЦ г. Сургута» зарегистрировано одно обращение с заявлением на заключение договора подключения к инженерным сетям СГМУП «ГТС». Выдан результат оказания услуги, услуга оказана в срок, установленный регламентом оказания услуги.

ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ

1.3. Согласно пункту 1.4 протокола №10 от 20.06.2018 разместить информацию о возможности подачи заявлений о подключении (технологическом присоединении) к инженерным сетям в электронной форме. Информация со ссылками на интернет порталы ресурсоснабжающих организаций размещена на инвестиционном портале города, всплывающее окно, информирующее заявителя о возможности подать заявление на подключение (технологическое присоединение), отсутствует.

ВЫСТУПИЛ:

И.Ю. Брагин – техническая возможность разместить всплывающее окно есть. Необходимо задание от управления экономики и стратегического планирования Администрации города.

ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ

1.4. пункт 2 протокола №11 от 17.07.2018 (ДАиГ направить в ресурсоснабжающие организации и правовое управление Администрации города предложение о порядке заверения копий документов; РСО дать заключение по представленному предложению).

ВЫСТУПИЛ:

А.В. Усов – предложения направлены. СГМУП «Горводоканал» предоставило ответ о том, что согласно действующему законодательству необходимо нотариальное заверение копий учредительных документов, правоустанавливающих документов на земельные участки.

ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ

2. По второму вопросу повестки дня

ВЫСТУПИЛ:

И.Ю. Брагин – предложил установить периодичность предоставления информации о возможности подключения к инженерным коммуникациям инвестиционных площадок один раз в 6 месяцев.

РЕШИЛИ:

Информацию о возможности подключения к инженерным коммуникациям инвестиционных площадок предоставлять один раз в 6 месяцев либо по мере необходимости. Внести изменения в распоряжение Администрации города от 10 апреля 2018 №542 «Об утверждении регламента по размещению (актуализации) информации на инвестиционном портале».

Срок исполнения 1 месяц, ответственные: управление экономики и стратегического планирования.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ВЫСТУПИЛА:

И.Ю. Лазарева – предложила проводить Совет один раз в два месяца либо раннее, при возникновении необходимости решить образовавшиеся вопросы.

РЕШИЛИ:

Внести изменение в распоряжение «О создании совета по вопросам подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» №1491 от 01.09.2018, проводить заседание совета по мере необходимости, но не менее чем 1 раз в квартал.

Срок исполнения 1 месяц, ответственные: МКУ «МФЦ г. Сургута».

Председатель Совета Н.Н. Кривцов

Начальник управления

инженерной инфраструктурой И.Ю. Лазарева

департамента городского хозяйства

Секретарь Совета А.В. Бердин