Ежедневная информация о состоянии СМР на сайт-02.10.2019

## ЖК «Любимый». «Жилой дом № 4 в микрорайоне 31Б г. Сургута.

Ведутся земляные работы для укладки наружных и внутренних инженерных сетей (горячего и холодного водоснабжения). Проводятся работы по проводке электрических сетей внутри жилого дома. Работают экскаватор и бульдозер. На площадке работает порядка 10 человек.

Ведется монтаж перегородок внутри дома, подъем материалов на каждый этаж.

Ведутся монтажные работы по остеклению балконов.

## ЖК «Любимый». «Жилой дом № 3 в микрорайоне 31Б г. Сургута».

Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Установка бордюров. Ведутся работы по отсыпке гравием тротуарных дорожек. Произведено асфальтирование проезда внутри двора. Идет установка колодцев канализации во дворе.

## ЖК «Любимый». «Территория микрорайона 31 Б г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 2».

Ведутся земляные работы, работают 2 экскаватора, 4 рабочих.

Строительно-монтажные работы не ведутся.

## ЖК «Любимый». «Территория микрорайона 31 Б г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 1».

Ведется прокладка основной теплотрассы для всего микрорайона.

Производится прокладка ливневой канализации и попутного дренажа силами 3 человек и экскаватора, установка колодцев.

Ведется очистка строительного мусора с 8 этажа.

## ЖК «Уютный». «Жилой дом № 6 микрорайоне 44 г. Сургута».

На строительной площадке строительно-монтажные работы не ведутся.

## ЖК «Уютный». «Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут. Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)».

На строительной площадке строительно-монтажные работы не ведутся.

## ЖК «Кедровый». «Жилой дом № 6 в микрорайоне 35А г. Сургута» ЖК «Кедровый». «Жилой дом № 6 в микрорайоне 35А г. Сургута»

Производится завоз строительных материалов. Работает кран.

Производятся работы по укладке ограждающих конструкций 5 этажа 8 этажной секции.

Ведутся работы по укладке ограждающих конструкций 3 этажа 6 этажной секции.

Ведутся работы по укладке ограждающих конструкций 4 этажа 5 этажной секции.

## ЖК «Кедровый». «Жилой дом № 5 в микрорайоне 35А г. Сургута»

Ведутся работы по возведению ограждающих конструкций (наружных стен) второй секции 3 и 4 этажи.

Ведутся работы по возведению ограждающих конструкций (наружных стен) третьей секции 3 и 4 этажи.

Работает кран, автокран, производится завоз и подъем строительного материала.

## ООО «Салаир» «Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута»

Ведется кладка ограждающих конструкций 9-го этажа секции 8 многоквартирного жилого дома и перегородок. Ведутся работы на кровле. Работают два крана, бульдозер. Ведется кладка стен 10 этажа. Ведутся работы по прокладке канализации, тепловых сетей водопровода.

## ООО «ВостокСтрой-Капитал» «Многоэтажный жилой дом № 4.7 в мкр. №1 г. Сургута с подземным паркингом 11.1. 1 этап Многоэтажный жилой дом №4.7 в мкр. №1 г. Сургута».

Ведутся работы по строительству паркинга.

Продолжается работа по устранению замечаний Службы жилищного и строительного надзора. Ведется благоустройство прилегающей территории.

## ООО СФ «Новострой» «9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 20А г. Сургута. Закрытая автостоянка».

Продолжается устранение замечаний Службы жилищного и строительного надзора. Ведутся работы по устройству внутреннего проезда.