Отчёт

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления«Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

за 2019 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- содержание, благоустройство и повышение эстетической привлекательности общественных территорий города Сургута;

- улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов;

- снижение уровня загрязнённости городских территорий и формирование экологической культуры населения;

- эффективное использование, защита, охрана и обустройство городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год представлен в приложении 1 к отчету.

Целевой показатель 42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом). Исполнение показателя в 2019 году составило 29,17%, неисполнение целевого показателя связано с изменением объема финансирования и изменением источников финансирования.

Целевой показатель 43. Площадь содержания зелёных насаждений на территориях общего пользования, значение целевого показателя - 454,14 га, Отклонение от значения целевого показателя – 99,3%. Неисполнение показателя связано с корректировкой в течение года площадей содержания зелёных насаждений на территориях общего пользования.

Целевой показатель 44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % - 86,6%. Отклонение от значения целевого показателя – 115,5%. Увеличение целевого показателя связано с уменьшением количества выявленных свалок в отчетном году.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в 2019 году реализация вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» осуществлялась в соответствии со стратегической целью и задачами, направленными на ее достижение.

Анализ значений целевых показателей вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» свидетельствует о достижении в 2019 году плановых значений по одному из трех показателей.

По одному показателя отмечено неисполнение, связанное с внешними условиями и факторами

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2019 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2019 год | Факт  2019 год \* | Исполнение % |
| 1.3. Направление «Городская среда» | | | |
| 1.3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды» | | | |
| 42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом) | 24 | 25 | 104,2 |
| 43. Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га (нарастающим итогом) | 457,52 | 454,14 | 99,3 |
| 44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 75,0 | 86,6 | 115,5\* |

\* предварительный данные

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2019 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/  события)в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/  ключевого события/  событияв соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 3. Направление «Городская среда» | | | |
| 3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды».  Стратегическая цельвектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута | | | |
| 3.5.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства и охраны окружающей среды | Обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере формирования комфортной городской среды» | объем выполненных работ  от общего объема работ, предусмотренных проектами:  II этап (к 2021 году) – 100% | 2019 – 2021 гг. | 85,7%  Выполнены работы в полном объеме по 6 объектам:  1. «Сквер Старожилов. Пешеходный мост».  2. «Сквер «Исторический парк «Россия – Моя история».  3. «Главная площадь города».  4. «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута».  5. «Сквер в 27 микрорайоне по ул. Мелик-Карамова».  6. «Сквер «Театральный».  Работы по обустройству объекта «Пешеходная аллея в 45 мкр.» не выполнены в полном объеме в связи с расторжением соглашения. |
| 3.5.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда»  и «Экология» | доля граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте  14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях,  на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:  II этап (к 2023 году) – 15%;  III этап (к 2024 году) – 30% | 2019 – 2023 гг. | 7,95%  По статистическим данным, среднегодовое количество граждан от 14 лет в 2019 составляет 295 637 человека. В настоящее время 23 507 человека приняли участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. |
| 3.5.1.2.1. Событие 1. Проведение мероприятий  по очистке берегов водных объектов | протяженность очищенных берегов водных объектов:  II этап (к 2023 году) – 153,4 км.;  III этап (к 2024 году) – 184,1 км. | 2019 – 2023 гг. | 30,86 км  В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» произведена очистка береговых линий и прилегающих акваторий водных объектов – 6 ед.  - береговая линия речки Черная;  - береговая линия протоки Бардыковка;  - береговая линия водоохранной зоны Сургутского водохранилища;  - береговая линия озера (карьер) на Югорском тракте;  - береговая линия р. Обь;  - береговая линия реки Сайма. |
| 3.5.1.2.2. Событие 2. Организация и проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов:  II этап (к 2023 году) – 17 420 чел.;  III этап (к 2024 году) – 20 904 чел. | 2019 – 2023 гг. | 3489 чел. – вовлечено в мероприятие по очистке берегов водных объектов |
| 3.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект «Формирование комфортной городской среды» | количество благоустроенных общественных территорий  (в том числе площадей, набережных, скверов, парков):  II этап – 2 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2019 году выполнен 1 этап строительства - 33 % по объекту «Благоустройство в районе СурГУ».  Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Благоустройство парка в микрорайоне 40»  Завершение работ по благоустройству общественных территорий планируется в 2021 и 2020 годах. |
| 3.5.2.1.1. Событие 1. Благоустройство в районе СурГУ | количество благоустроенных территорий:  II этап (в 2023 году) – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2019 году выполнен I этап благоустройства территории объекта – 33% от общего объема работ  В 2019 году выполнены работы по первому этапу благоустройства объекта:  - устройство наружных сетей электроснабжения;  - устройства системы видеонаблюдения;  - установка малых архитектурных форм;  - устройство детских игровых и спортивных площадок;  - устройство дорожно-тропиночной сети;  - обустройство зон отдыха;  - озеленение территории.  Окончание работ в 2021 году. |
| 3.5.2.1.2. Событие 2. Благоустройство парка  в микрорайоне 40 | количество благоустроенных парков:  II этап (в 2021 году) – 1 ед. | 2019 – 2021 гг. | В 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы.  Окончание работ в 2020 году. |
| 3.5.2.1.3. Событие 3. Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества включенных в флагманский проект:  II этап – 100 %;  III этап – 100 % | 2019 – 2023 гг. | 104,2%  В 2019 году благоустроенно дворовых территорий (7 ед.) при плановом (6 ед.) |
| 3.5.2.2. Ключевое событие «Создание условий  для строительства комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов» | наличие земельного участка  для строительства:  II этап (в 2019 году) – да | 2019 г. | Да.  Генеральным планом города предусмотрено размещение объекта регионального значения: «Комплексный межмуниципальный полигон ТКО для городов Сургут и Когалым, поселений Сургутского района» мощностью 200 тыс.тонн/год.  В границах муниципального образования произведен раздел земельного участка с кадастровым номером 86:03:0030402:2713 площадью 1284013 кв. метров, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, район Восточной объездной автодороги.  Реализации проекта до конца 2022 года.  Администрацией города  Сургута в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено письмо о рассмотрении вопроса об оформлении прав на земельные участки и определении ответственного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 3.5.2.3. Ключевое событие «Строительство полигонов для утилизации снега» | ввод в эксплуатацию:  III этап – 1 ед. | 2023 - 2026 | Мероприятия по строительству полигона для утилизации снега не осуществлялось в 2019 году. |
| 3.5.2.3.1. Событие 1. Выделенные земельные участки | количество выделенных земельных участков:  II этап – 2 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | На 2019 год выделено 3 земельных участка для строительства объектов временного накопления снежных масс: 1.Земельный участок площадью 112 210 м2, в районе очистных сооружений СГМУП «Горводоканал». Кадастровый номер - 86:10:0101176:1921.  2. Земельный участок 84 188 м2 в болотистой местности, за автосалонами по ул. Аэрофлотской. Кадастровый номер - 86:10:0101236:175  3. Земельный участок 131 541 м2 в районе действующего полигона ТБО. Кадастровый номер - 86:03:0030402:282. |
| 3.5.2.4. Ключевое событие «Проектирование  и строительство новых участков дождевой канализации, очистных сооружений ливневой канализации» | строительство новых участков дождевой канализации в составе улиц:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя за 2019 год – 1 ед.  введена в эксплуатацию Автомобильная дорога «Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"» протяженностью 0,894 км., в составе которой сети ливневой канализации протяженностью 1,265 км. |
| 3.5.2.4.1. Событие «Строительство улиц с инженерными сетями» | ввод в эксплуатацию:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя за 2019 год – 1 ед.  Введена в эксплуатацию Автомобильная дорога «Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"» протяженностью 0,894 км.,  Выполняются работы на объектах:  - «Улица Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской». Ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году.  - «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)». Ввод объекта в эксплуатацию 2021 год.  - «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"» Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году. |
| 3.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 45 | - | х |
| 3.5.3.1. Подмероприятие 1. Проведение Международного урбанистического форума | количество проведенных форумов:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В сентябре 2019 в Сургуте проведен всероссийский урбанистический хакатон «Города». |
| 3.5.3.2. Подмероприятие 2. Проведение Общегородской акции «Чистый город» | проведение акции ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Акция проведена  Общегородская экологическая акция «Чистый город». В рамках данной акции очищено 490 территорий общей площадью 234,89 га, вывезено 2218,29 м3 мусора.  Количество участников – 10227 человек. |
| 3.5.3.3. Подмероприятие 3. Проведение мероприятий экологической направленности | количество проведенных мероприятий:  II этап (к 2023 году) – 60 ед.;  III этап (к 2030 году) – 144 ед. | 2019 – 2023 гг. | 12 ед.  В том числе:  - конкурсы – 5 ед.  - акции - 4 ед.  - слет - 1ед.  - видео прокат роликов и размещение социальной рекламы экологической направленности – 2 ед. |
| 3.5.3.4. Подмероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлеченных  к практической природоохранной деятельности, эколого-просветительской деятельности | количество человек, принявших участие в мероприятиях:  II этап (к 2023 году) – 73 400 чел.;  III этап (к 2030 году) – 176 300 чел. | 2019 – 2023 гг. | 16 084 человека  Из которых:  - Общегородская экологическая акция «Чистый город» - 10227 человек.  - Мероприятий экологической направленности – 5857 человек. |
| 3.5.3.5 Проведение рейтингового голосования | Проведение голосования ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Да  В 2019 году проведены 2 процедуры рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». |