МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 3 марта 2020 года

№ 565-VI ДГ

О согласовании внесения изменений в концессионное соглашение от 14.02.2019 
№ 17-10-31/9 о финансировании, проектировании, строительстве 
и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 
в микрорайоне 39 г. Сургута. 
Блок 2» в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», требованиями Постановления Правительства РФ от 31.12.2019 № 1948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», рассмотрев документы, представленные Администрацией города по внесению изменений 
в концессионное соглашение, Дума города РЕШИЛА:

1. Согласовать внесение изменений в концессионное соглашение 
от 14.02.2019 № 17-10-31/9 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Думы города, председателя постоянного комитета Думы 
города по бюджету, налогам, финансам и имуществу Красноярову Н.А.

Председатель Думы города						Н.А. Красноярова

«03» марта 2020 г.

Приложение

к решению Думы города

от 03.03.2020 № 565-VI ДГ

Изменения

в концессионное соглашение от 14.02.2019 № 17-10-31/9

о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39

г. Сургута. Блок 2» в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Подпункт «б» пункта 2.2 концессионного соглашения от 14.02.2019 
№ 17-10-31/9 изложить в следующей редакции:

«б) в процессе создания Концессионер обязуется соблюдать следующие промежуточные сроки:

| № п/п | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | а) получение заключения государственной экспертизы проектной документации: - о соответствии проектной документации требованиям законодательства; - о достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта соглашения; б) подача заявления на получение разрешения на строительство | 13 месяцев с даты заключения соглашения |
| 2. | Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000» | 18 месяцев с даты заключения соглашения |
| 3. | Завершение выполнения строительно-монтажных работ выше отметки «0.000» | 33 месяца с даты заключения соглашения |

Во избежание сомнений Стороны установили следующее:

1) под мероприятием «Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000» понимается завершение бетонных работ по всем объектам капитального строительства, входящим в состав Объекта соглашения, до отметки поверхности плиты пола первого этажа;

2) под мероприятием «Завершение выполнения строительно-монтажных работ выше отметки «0.000» понимается завершение всех видов работ по устройству несущих и ограждающих конструкций по всем объектам капитального строительства без отделки, входящим в состав Объекта соглашения».