ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 7126 от 09.10.2015

О внесении изменений

в постановление Администрации

города от 13.12.2013 № 8973

«Об утверждении муниципальной

программы «Проектирование

и строительство объектов

инженерной инфраструктуры

на территории города Сургута

в 2014 – 2020 годах»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,            Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями                 от 29.06.2015), решениями Думы города от 30.06.2015 № 745-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете             городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», от 02.06.2015 № 711-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013            № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута                    в 2014 – 2020 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693,  27.08.2014 № 5954, 08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307,  06.07.2015 № 4671) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния»:

1.1.1. В абзаце седьмом слова «в стратегии социально-экономического         развития города Сургута, к 2020 году составляет 30 кв. м/чел.» заменить словами «в Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, к 2020 году составляет 22,4 кв. м/чел.».

1.1.2. Таблицу «Динамика изменения значений показателей» изложить            в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Проектирование                              и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее                 постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации города Шатунова А.А.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

# к постановлению

# Администрации города

от ____________ № _________

# Динамика

# изменения значений показателей результатов реализации

# муниципальной программы

Таблица

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями, для создания условий для жилищного строительства | тыс. кв. метров | 12 228 | 0 | 4 916 | 560,10 |
| Увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры | тыс. кв. метров | 2 299 | 0 | 1 441 | 0 |
| Проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой | тыс. кв. метров | 137,40 | 0 | 491 | 55,07 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

Программные мероприятия,

объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

| Наимено-вание | Источ-ники финансиро-вания | Объем финанси-рования (всего, руб.) | В том числе по годам | Ответст-венный (админи- стратор или соадми-нист-ратор) | Наимено-вание показа-теля (ед. измер.) | Значение показателя, в том числе | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Цель программы: создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |
| Целевые показатели результатов реализации программы | увели-чение площади земельных участков, обеспеченных магистраль-ными инженерными сетями, для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв. м | 560,10 | - | - | 382 | - | - | - | 942,10 |
|  | увели-чение площади земельных участков, обеспеченных внутрикварталь-ными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - | - | 1 065 | 106 | - | - | 174,40 | 1 345,40 |
|  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | 55,07 | - | 9,42 | 325,5 | - | 8,90 | 78,90 | 477,79 |
|  | ввод в эксплуатацию сетей водоснаб-жения для перспективного подключения объектов жилищного и социально-культурного назна-чения в восточном жилом районе города, км | - | 2,64 | - | - | - | - | - | 2,64 |
| Задача 1. Развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназначенных для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |
| Меро-приятие 1.1. Проектирование и строительство систем инже-нерной инфраструктуры в целях обеспе-чения инже-нерной подготовки земельных участков для жилищ-ного строи-тельства | всего, в том числе | 1 546 012 044,00 | 125 528 011,00 | 125 662 605,00 | 172 776 748,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | ДАиГ | увели-чение площади земельных участков, обеспеченных магистраль-ными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв. м | 560,10 | - | - | 382 | - | - | - | 942,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увели-чение площади земельных участков, обеспеченных внутрикварталь-ными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - | - | 1 065 | 106 | - | - | 174,4 | 1 345,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | 55,07 | - | 9,42 | 325,50 | - | 8,90 | 78,90 | 477,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коли-чество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию сетей водоснаб-жения, км | 0,79 | - | 1,60 | 1,55 | - | 2,80 | 5,50 | 12,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию сетей водоснаб-жения для перспективного подключения объектов жилищного и социально-куль-турного назна-чения в восточном жилом районе города, км | - | 2,64 | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 749 146 074,00 | 82 942 074,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 |  | ввод в эксплуатацию магистральных сетей хозбы-товой канализации, км | - | - | - | 0,11 | - | - | 4,50 | 4,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию магистральных сетей дождевой канализации, км | - | - | - | 1,61 | - | - | 2,20 | 3,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию сетей газоснаб-жения, км | - | - | - | 0,45 | - | - | - | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию сетей теплоснаб-жения, км | - | - | - | 0,66 | - | 2,40 | - | 3,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переустройство сетей газоснаб-жения, км | - | - | 0,70 | 0,12 | - | - | - | 0,82 |
|  | за счет средств местного бюджета | 796 865 970,00 | 42 585 937,00 | 14 628 605,00 | 61 742 748,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 |  | переустройство сетей электроснаб-жения, км | - | - | - | 0,35 | - | - | - | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переустройство сетей связи, км | - | - | - | 0,41 | - | - | - | 0,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство внутриквартальных проездов, км | - | - | - | 1,80 | - | - | - | 1,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию сетей дренажа, км | - | - | - | 0,51 | - | - | - | 0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коли-чество подключенных объектов к сетям электроснаб-жения, ед. | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коли-чество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Меро-приятие 1.1.1. Инже-нерные сети в поселке Снежном | всего, в том числе | 59 210 879,00 | 24 467 588,00 | 759 759,00 | 33 983 532,00 | - | - | - | - | ДАиГ | увели-чение площади земельных участков, обеспеченных внутрикварталь-ными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - | - | 1 065 | - | - | - | - | 1 065 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 9 259 312,00 | 9 259 312,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 49 951 567,00 | 15 208 276,00 | 759 759,00 | 33 983 532,00 | - | - | - | - |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (поселок Снежный) | - | - | 9,42 | - | - | - | - | 9,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуа-тацию сетей водоснаб-жения, км | - | - | 1,60 | - | - | - | - | 1,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переустройство сетей газоснаб-жения, км | - | - | 0,70 | - | - | - | - | 0,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коли-чество подключенных объектов к сетям электроснаб-жения, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |

| Меро-приятие 1.1.2. Инже-нерные сети в поселке Снежном. 2 этап | всего, в том числе | 29 831 253,00 | - | - | - | 29 831 253,00 | - | - | - | ДАиГ | устройство внутриквартальных проездов, км | - | - | - | 1,80 | - | - | - | 1,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 29 831 253,00 | - | - | - | 29 831 253,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро-приятие 1.1.3. Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, с увели-чением диаметра) | всего, в том числе | 20 843 069,00 | 20 843 069,00 | - | - | - | - | - | - | ДАиГ | увели-чение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв. м | 560,10 | - | - | - | - | - | - | 560,10 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 18 758 762,00 | 18 758 762,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 084 307,00 | 2 084 307,00 | - | - | - | - | - | - |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (восточный жилой район) | 55,07 | - | - | - | - | - | - | 55,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию магистральных сетей водоснаб-жения, км | 0,79 | - | - | - | - | - | - | 0,79 |
| Меро-приятие 1.1.4. Объездная автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд на улицу Дзержинского в городе Сургуте | всего, в том числе | 654 943,00 | 654 943,00 | - | - | - | - | - | - | ДАиГ | коли-чество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 654 943,00 | 654 943,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Меро-приятие 1.1.5. Магистральный водовод в восточном жилом районе от улицы 9 П (Нефте-юганское шоссе) по улице Рационализаторов до ВК-сущ. | всего, в том числе | 101 569 688,00 | 61 027 000,00 | 40 542 688,00 | - | - | - | - | - | ДАиГ | ввод в эксплуатацию сетей водоснаб-жения для перспективного подключения объектов жилищного и социально-культурного назна-чения в восточном жилом районе города, км | - | 2,64 | - | - | - | - | - | 2,64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 91 412 000,00 | 54 924 000,00 | 36 488 000,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 10 157 688,00 | 6 103 000,00 | 4 054 688,00 | - | - | - | - | - |  | степень готов-ности объекта, % | 60 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| Меро-приятие 1.1.6. Улица Маяковского на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской в городе Сургуте | всего, в том числе | 226 400 909,00 | - | 82 829 000,00 | 120 474 216,00 | 23 097 693,00 | - | - | - | ДАиГ | увели-чение площади земельных участков, обеспеченных магистраль-ными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв. м | - | - | - | 382 | - | - | - | 382 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 170 925 000,00 | - | 74 546 000,00 | 96 379 000,00 | - | - | - | - |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (мкр. 20А) | - | - | - | 225,5 | - | - | - | 225,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию магистральных сетей водоснаб-жения, км | - | - | - | 0,65 | - | - | - | 0,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию магистральных сетей хозбы-товой канализации, км | - | - | - | 0,11 | - | - | - | 0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию магистральных сетей теплоснаб-жения, км | - | - | - | 0,66 | - | - | - | 0,66 |
|  | за счет средств местного бюджета | 55 475 909,00 | - | 8 283 000,00 | 24 095 216,00 | 23 097 693,00 | - | - | - |  | ввод в эксплуатацию магистральных сетей дождевой канализации, км | - | - | - | 1,61 | - | - | - | 1,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переустройство сетей электроснаб-жения, км | - | - | - | 0,35 | - | - | - | 0,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переустройство сетей газоснаб-жения, км | - | - | - | 0,12 | - | - | - | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переустройство сетей связи, км | - | - | - | 0,41 | - | - | - | 0,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию сетей дренажа, км | - | - | - | 0,51 | - | - | - | 0,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | степень готов-ности объекта, % | - | 36,59 | 89,80 | 100 | - | - | - | 100 |
| Меро-приятие 1.1.7. Инже-нерные сети в поселке Снежном (квартал С46, С47) | всего, в том числе | 62 966 808,00 | 1 299 373,00 | 373 435,00 | 18 319 000,00 | 42 975 000,00 | - | - | - | ДАиГ | увели-чение площади земельных участков, обеспеченных внутрикварталь-ными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - | - | - | 106 | - | - | - | 106 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 49 035 000,00 | - | - | 14 655 000,00 | 34 380 000,00 | - | - | - |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (поселок Снежный) | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
|  | за счет средств местного бюджета | 13 931 808,00 | 1 299 373,00 | 373 435,00 | 3 664 000,00 | 8 595 000,00 | - | - | - |  | ввод в эксплуатацию сетей водоснаб-жения, км | - | - | - | 0,90 | - | - | - | 0,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию сетей газоснаб-жения, км | - | - | - | 0,45 | - | - | - | 0,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коли-чество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коли-чество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коли-чество подключенных объектов к сетям электроснаб-жения, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | степень готов-ности объекта, % | - | - | 29,89 | 100 | - | - | - | 100 |
| Меро-приятие 1.1.8. Застройка микро-района 48. Инже-нерные сети | всего, в том числе | 548 322 867,00 | 3 357 100,00 | - | - | 95 818 502,00 | 149 715 755,00 | 149 715 755,00 | 149 715 755,00 | ДАиГ | увели-чение площади земельных участков, обеспеченных внутрикварталь-ными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 64,40 | 64,40 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 409 756 000,00 | - | - | - | 76 654 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м (мкр.48) | - | - | - | - | - | - | 78,90 | 78,90 |
|  | за счет средств местного бюджета | 138 566 867,00 | 3 357 100,00 | - | - | 19 164 502,00 | 38 681 755,00 | 38 681 755,00 | 38 681 755,00 |  | ввод в эксплуатацию сетей водоснаб-жения, км | - | - | - | - | - | - | 5,50 | 5,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию сетей хозбы-товой канализации, км | - | - | - | - | - | - | 4,50 | 4,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км | - | - | - | - | - | - | 2,20 | 2,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коли-чество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | степень готов-ности объекта, % | - | - | - | 17,60 | 45,05 | 72,53 | 100 | 100 |
| Меро-приятие 1.1.9. Инже-нерные сети и внутриквар-тальные проезды (поселок Лунный) | всего, в том числе | 304 159 686,00 | 5 712 001,00 | 550 765,00 | - | 88 788 722,00 | 130 795 415,00 | 78 312 783,00 | - | ДАиГ | увели-чение площади земельных участков, обеспеченных внутрикварталь-ными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  | проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м (поселок Лунный) | - | - | - | - | - | 8,90 | - | 8,90 |
|  | за счет средств местного бюджета | 304 159 686,00 | 5 712 001,00 | 550 765,00 | - | 88 788 722,00 | 130 795 415,00 | 78 312 783,00 | - |  | ввод в эксплуатацию сетей водоснаб-жения, км | - | - | - | - | - | 2,80 | - | 2,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуатацию сетей теплоснаб-жения, км | - | - | - | - | - | 2,40 | - | 2,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коли-чество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коли-чество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | степень готов-ности объекта, % | - | - | - | 29,80 | 73,70 | 100 | - | 100 |
| Меро-приятие 1.1.10. Улица Киртбая от улицы 1 «З» до улицы 3 «З» | всего, в том числе | 183 278 047,00 | - | - | - | - | - | 52 482 632,00 | 130 795 415,00 | ДАиГ | степень готов-ности объекта, % | - | - | - | - | - | 9,63 | 33,63 | 33,63 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 183 278 047,00 | - | - | - | - | - | 52 482 632,00 | 130 795 415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро-приятие 1.1.11. Инже-нерные сети и внутриквар-тальные проезды (поселок Кедровый-1) | всего, в том числе | 8 773 895,00 | 8 166 937,00 | 606 958,00 | - | - | - | - | - | ДАиГ | коли-чество выполненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструк туры, проект | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 8 773 895,00 | 8 166 937,00 | 606 958,00 | - | - | - | - | - |  | коли-чество проведенных государственных экспертиз проектно-сметной документации, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Итого по мероприятиям задачи 1 | всего, в том числе | 1 546 012 044,00 | 125 528 011,00 | 125 662 605,00 | 172 776 748,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 749 146 074,00 | 82 942 074,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 796 865 970,00 | 42 585 937,00 | 14 628 605,00 | 61 742 748,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Общий объем ассигно-ваний на реализацию прог-раммы – всего, в том числе | всего, в том числе | 1 546 012 044,00 | 125 528 011,00 | 125 662 605,00 | 172 776 748,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 749 146 074,00 | 82 942 074,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 796 865 970,00 | 42 585 937,00 | 14 628 605,00 | 61 742 748,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассигно-ваний администратора прог-раммы – департамента архитек-туры и градострои-тельства | всего, в том числе | 1 546 012 044,00 | 125 528 011,00 | 125 662 605,00 | 172 776 748,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | 280 511 170,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 749 146 074,00 | 82 942 074,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | 111 034 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 796 865 970,00 | 42 585 937,00 | 14 628 605,00 | 61 742 748,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | 169 477 170,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |