Постановление Администрации города №8637 от 25.11.2016 «Об утверждении краткосрочного

плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы»

В соответствии со ст.168 Жилищного кодекса Российской Федерации,             Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества                            в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2016 № 334-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества     в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы»:

1. Утвердить:

- краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 –                     2019 годы согласно приложению 1;

- виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации             программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных          домах, расположенных на территории города Сургута Ханты-Мансийского             автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы согласно приложению 2.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее                    постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                           В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

Краткосрочный план

реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы

| Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 2017 год |
| город Сургут |
| 1. Проспект Ленина, дом 28 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4541,90 | 3909,50 | 3800,82 | 237 | 12 387 524,43 | 0,00 | 0,00 | 557 438,60 | 11 830 085,83 | 3 168,57 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 2. Проспект Ленина, дом 34 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 14 | 14166,00 | 12035,20 | 11361 | 517 | 49 295 818,15 | 0,00 | 0,00 | 2 218 311,82 | 47 077 506,33 | 4 095,97 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 3. Проспект Ленина, дом 37/2 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5947,30 | 5372,70 | 4975,5 | 351 | 7 999 579,96 | 0,00 | 0,00 | 359 981,10 | 7 639 598,86 | 1 488,93 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 4. Проспект Ленина, дом 42 | 1979 | 0 | иной | 5 | 3 | 4894,10 | 4187,20 | 4010,2 | 188 | 28 394 939,25 | 0,00 | 0,00 | 1 277 772,27 | 27 117 166,98 | 6 781,37 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 5. Проспект Набережный, дом 4 | 1981 | 0 | панельный | 8 | 1 | 4860,10 | 3802,30 | 3192,1 | 325 | 9 730 358,97 | 0,00 | 0,00 | 437 866,15 | 9 292 492,82 | 2 559,07 | 21 030,30 | 31.12.2017 |
| 6. проспект Набережный, дом 4Б | 1980 | 0 | панельный | 8 | 1 | 4900,90 | 3807,70 | 3375,5 | 312 | 10 990 757,60 | 0,00 | 0,00 | 494 584,09 | 10 496 173,51 | 2 886,46 | 21 030,30 | 31.12.2017 |
| 7. Проспект Набережный, дом 64 | 1976 | 0 | иной | 5 | 3 | 6825,10 | 5665,80 | 4729,73 | 410 | 10 281 387,32 | 0,00 | 0,00 | 462 662,43 | 9 818 724,89 | 1 814,64 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 8. Проезд Дружбы, дом 8 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7752,00 | 6631,90 | 6426,27 | 320 | 2 388 744,06 | 0,00 | 0,00 | 107 493,48 | 2 281 250,58 | 360,19 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 9. Улица 30 лет Победы, дом 1 | 1969 | 0 | панельный | 5 | 5 | 4277,30 | 3750,90 | 3523,1 | 234 | 15 299 696,04 | 0,00 | 0,00 | 688 486,32 | 14 611 209,72 | 4 078,94 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 10. Улица 30 лет Победы, дом 9 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4055,00 | 3517,70 | 3269,4 | 142 | 1 018 796,27 | 0,00 | 0,00 | 45 845,83 | 972 950,44 | 289,62 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 11. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 13 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 12 | 11431,55 | 9796,20 | 9094 | 442 | 2 837 175,44 | 0,00 | 0,00 | 127 672,89 | 2 709 502,55 | 289,62 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 12. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 4 | 5770,00 | 3595,90 | 3541,4 | 166 | 10 314 533,21 | 0,00 | 0,00 | 464 153,99 | 9 850 379,22 | 2 868,41 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 13. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 3 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 12 | 11416,60 | 9733,70 | 9432,1 | 423 | 2 819 074,19 | 0,00 | 0,00 | 126 858,34 | 2 692 215,85 | 289,62 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 14. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4/1 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6412,00 | 4664,90 | 4382,1 | 247 | 9 145 132,71 | 0,00 | 0,00 | 411 530,97 | 8 733 601,74 | 1 960,41 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 15. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 5 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4536,20 | 3889,30 | 3741,6 | 235 | 1 126 419,07 | 0,00 | 0,00 | 50 688,86 | 1 075 730,21 | 289,62 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 16. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 5а | 1981 | 0 | иной | 9 | 1 | 2320,60 | 1944,70 | 1944,7 | 98 | 2 391 533,72 | 0,00 | 0,00 | 107 619,02 | 2 283 914,70 | 1 229,77 | 29 036,90 | 31.12.2017 |
| 17. Улица Аэрофлотская, дом 36 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4313,90 | 3797,30 | 3485,1 | 225 | 18 625 275,71 | 0,00 | 0,00 | 838 137,41 | 17 787 138,30 | 4 904,87 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 18. Улица Бажова, дом 1 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4399,90 | 3963,80 | 3785,6 | 257 | 5 690 510,56 | 0,00 | 0,00 | 256 072,98 | 5 434 437,58 | 1 435,62 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 19. Улица Бажова, дом 11 | 1980 | 0 | иной | 5 | 6 | 4020,30 | 4006,40 | 3712,3 | 216 | 20 226 951,44 | 0,00 | 0,00 | 910 212,81 | 19 316 738,63 | 5 048,66 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 20. Улица Бажова, дом 22 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 4 | 2925,60 | 2584,30 | 2547,9 | 178 | 8 937 000,43 | 0,00 | 0,00 | 402 165,02 | 8 534 835,41 | 3 458,19 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 21. Улица Бажова, дом 23 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4388,80 | 3958,00 | 3913,6 | 223 | 10 287 084,47 | 0,00 | 0,00 | 462 918,80 | 9 824 165,67 | 2 599,06 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 22. Улица Бажова, дом 2Б | 1979 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3129,10 | 2574,80 | 2510,83 | 162 | 12 812 497,05 | 0,00 | 0,00 | 576 562,37 | 12 235 934,68 | 4 976,11 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 23. Улица Бажова, дом 2В | 1979 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3157,70 | 2635,60 | 2419,9 | 157 | 12 821 281,95 | 0,00 | 0,00 | 576 957,69 | 12 244 324,26 | 4 864,65 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 24. Улица Бажова, дом 4 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4702,10 | 4060,70 | 3862,9 | 218 | 7 005 682,05 | 0,00 | 0,00 | 315 255,69 | 6 690 426,36 | 1 725,24 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 25. Улица Бажова, дом 6 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4646,60 | 3909,20 | 3702,5 | 273 | 6 744 308,21 | 0,00 | 0,00 | 303 493,87 | 6 440 814,34 | 1 725,24 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 26. Улица Бахилова, дом 6 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4499,10 | 3858,50 | 3682,1 | 237 | 12 225 927,36 | 0,00 | 0,00 | 550 166,73 | 11 675 760,63 | 3 168,57 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 27. Улица Высоковольтная, дом 2 | 1978 | 0 | иной | 2 | 3 | 981,30 | 981,30 | 981,3 | 72 | 9 185 311,23 | 0,00 | 0,00 | 413 339,01 | 8 771 972,22 | 9 360,35 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 28. Улица Грибоедова, дом 1 | 1982 | 0 | иной | 5 | 8 | 5719,30 | 5571,00 | 3262 | 336 | 13 811 957,46 | 0,00 | 0,00 | 621 538,09 | 13 190 419,37 | 2 479,26 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 29. Улица Грибоедова, дом 9 | 1978 | 0 | иной | 5 | 8 | 6643,30 | 6103,10 | 5862,1 | 401 | 36 904 689,01 | 0,00 | 0,00 | 1 660 711,01 | 35 243 978,00 | 6 046,88 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 30. Улица Григория Кукуевицкого, дом 10 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 10 | 9216,70 | 8167,20 | 7746,6 | 386 | 38 645 389,35 | 0,00 | 0,00 | 1 739 042,52 | 36 906 346,83 | 4 731,78 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 31. Улица Григория Кукуевицкого, дом 10/1 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3965,60 | 3145,80 | 3145,8 | 148 | 15 099 332,91 | 0,00 | 0,00 | 679 469,98 | 14 419 862,93 | 4 799,84 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 32. Улица Григория Кукуевицкого, дом 10/2 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3934,80 | 3504,90 | 3170,8 | 112 | 16 361 257,05 | 0,00 | 0,00 | 736 256,57 | 15 625 000,48 | 4 668,11 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 33. Улица Дзержинского, дом 6/1 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7410,00 | 6558,40 | 6081,4 | 273 | 8 054 933,38 | 0,00 | 0,00 | 362 472,00 | 7 692 461,38 | 1 228,19 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 34. Улица Дзержинского, дом 6/2 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5671,10 | 5029,40 | 4789,8 | 216 | 23 558 039,32 | 0,00 | 0,00 | 1 060 111,77 | 22 497 927,55 | 4 684,07 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 35. Улица Крылова, дом 13 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5121,30 | 5036,30 | 2838,7 | 249 | 10 186 269,31 | 0,00 | 0,00 | 458 382,12 | 9 727 887,19 | 2 022,57 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 36. Улица Крылова, дом 15 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 5 | 3505,50 | 3185,50 | 3043,3 | 222 | 10 093 479,75 | 0,00 | 0,00 | 454 206,59 | 9 639 273,16 | 3 168,57 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 37. Улица Ленинградская, дом 4 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 3 | 3195,70 | 2860,50 | 2764,4 | 117 | 13 399 377,42 | 0,00 | 0,00 | 602 971,98 | 12 796 405,44 | 4 684,28 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 38. Улица Ленинградская, дом 7 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 1 | 6335,70 | 4718,00 | 4421,61 | 375 | 23 045 676,61 | 0,00 | 0,00 | 1 037 055,45 | 22 008 621,16 | 4 884,63 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 39. Улица Мечникова, дом 2 | 1978 | 0 | иной | 5 | 4 | 3382,00 | 3135,80 | 3076,2 | 186 | 6 638 519,96 | 0,00 | 0,00 | 298 733,40 | 6 339 786,56 | 2 117,01 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 40. Улица Мечникова, дом 4 | 1978 | 0 | иной | 5 | 4 | 3759,50 | 3474,90 | 2490,2 | 177 | 20 374 409,70 | 0,00 | 0,00 | 916 848,44 | 19 457 561,26 | 5 863,31 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 41. Улица Мечникова, дом 6 | 1978 | 0 | иной | 5 | 4 | 3427,50 | 3163,50 | 2974 | 228 | 19 051 524,78 | 0,00 | 0,00 | 857 318,62 | 18 194 206,16 | 6 022,29 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 42. Улица Мечникова, дом 8 | 1978 | 0 | иной | 5 | 4 | 3378,30 | 3120,20 | 2939,7 | 195 | 18 867 094,31 | 0,00 | 0,00 | 849 019,24 | 18 018 075,07 | 6 046,76 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 43. Улица Мечникова, дом 9 | 1979 | 0 | иной | 5 | 1 | 2417,80 | 2237,39 | 1712,53 | 178 | 9 507 900,68 | 0,00 | 0,00 | 427 855,53 | 9 080 045,15 | 4 249,55 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 44. Улица Нагорная, дом 11 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4463,50 | 3827,20 | 3571,9 | 252 | 13 876 001,23 | 0,00 | 0,00 | 624 420,06 | 13 251 581,17 | 3 625,63 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 45. Улица Нагорная, дом 3 | 1979 | 0 | иной | 5 | 4 | 3732,00 | 3348,20 | 3075,3 | 178 | 26 760 368,14 | 0,00 | 0,00 | 1 204 216,57 | 25 556 151,57 | 7 992,46 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 46. Улица Нагорная, дом 7 | 1979 | 0 | иной | 5 | 1 | 4121,60 | 3807,20 | 3391,2 | 249 | 17 901 225,97 | 0,00 | 0,00 | 805 555,17 | 17 095 670,80 | 4 701,94 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 47. Улица Нагорная, дом 9 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5640,20 | 5006,20 | 5006,2 | 231 | 13 904 655,19 | 0,00 | 0,00 | 625 709,48 | 13 278 945,71 | 2 777,49 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 48. Улица Нефтяников, дом 29А | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4277,00 | 3773,20 | 3589,8 | 238 | 1 092 794,18 | 0,00 | 0,00 | 49 175,74 | 1 043 618,44 | 289,62 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 49. Улица Островского, дом 10 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5947,40 | 5097,90 | 5097,9 | 220 | 20 880 845,46 | 0,00 | 0,00 | 939 638,05 | 19 941 207,41 | 4 095,97 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 50. Улица Островского, дом 12 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4563,40 | 3901,50 | 3740,5 | 249 | 15 581 678,52 | 0,00 | 0,00 | 701 175,53 | 14 880 502,99 | 3 993,77 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 51. Улица Островского, дом 2 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4611,46 | 3988,00 | 3766,7 | 241 | 16 922 335,36 | 0,00 | 0,00 | 761 505,09 | 16 160 830,27 | 4 243,31 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 52. Улица Просвещения, дом 42 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5279,60 | 4656,20 | 4602,6 | 209 | 5 606 640,31 | 0,00 | 0,00 | 252 298,81 | 5 354 341,50 | 1 204,12 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 53. Улица Просвещения, дом 46 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5167,50 | 4610,90 | 4530,7 | 223 | 18 571 682,41 | 0,00 | 0,00 | 835 725,71 | 17 735 956,70 | 4 027,78 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 54. Улица Просвещения, дом 47 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3398,90 | 3042,60 | 3009,9 | 171 | 7 597 568,02 | 0,00 | 0,00 | 341 890,56 | 7 255 677,46 | 2 497,06 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 55. Улица Просвещения, дом 54 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3111,90 | 2707,80 | 2707,80 | 142 | 5 916 369,88 | 0,00 | 0,00 | 266 236,64 | 5 650 133,24 | 2 184,94 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 56. Улица Пушкина, дом 1 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7763,60 | 5262,00 | 5179,53 | 312 | 12 330 992,65 | 0,00 | 0,00 | 554 894,67 | 11 776 097,98 | 2 343,40 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 57. Улица Пушкина, дом 18 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5623,00 | 3977,10 | 3934,2 | 261 | 14 746 177,72 | 0,00 | 0,00 | 663 578,00 | 14 082 599,72 | 3 707,77 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 58. Улица Пушкина, дом 5 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7925,40 | 5406,10 | 5230,74 | 325 | 12 010 048,73 | 0,00 | 0,00 | 540 452,19 | 11 469 596,54 | 2 221,57 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 59. Улица Рабочая, дом 31А | 1977 | 0 | иной | 5 | 3 | 6596,50 | 5907,70 | 4224,17 | 345 | 10 458 342,23 | 0,00 | 0,00 | 470 625,40 | 9 987 716,83 | 1 770,29 | 27 958,74 | 31.12.2017 |
| 60. Улица Республики, дом 83 | 1978 | 0 | иной | 9 | 1 | 2195,20 | 1922,40 | 1811,1 | 105 | 8 314 908,99 | 0,00 | 0,00 | 374 170,90 | 7 940 738,09 | 4 325,28 | 29 036,90 | 31.12.2017 |
| 61. Улица Республики, дом 90 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 12 | 9028,40 | 8174,90 | 7989,1 | 472 | 22 258 632,77 | 0,00 | 0,00 | 1 001 638,47 | 21 256 994,30 | 2 722,80 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 62. Улица Республики, дом 92 | 1979 | 0 | иной | 9 | 1 | 2210,40 | 1926,50 | 1895,6 | 88 | 6 800 106,38 | 0,00 | 0,00 | 306 004,79 | 6 494 101,59 | 3 529,77 | 29 036,90 | 31.12.2017 |
| 63. Улица Сибирская, дом 14/1 | 1970 | 0 | панельный | 2 | 2 | 737,20 | 682,70 | 511,7 | 48 | 197 723,57 | 0,00 | 0,00 | 8 897,56 | 188 826,01 | 289,62 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 64. Улица Сибирская, дом 16/1 | 1973 | 0 | панельный | 2 | 3 | 934,60 | 810,30 | 765,8 | 63 | 1 638 888,48 | 0,00 | 0,00 | 73 749,98 | 1 565 138,50 | 2 022,57 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 65. Улица Трубная, дом 5/2 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4481,10 | 3941,90 | 3516,2 | 428 | 19 171 245,71 | 0,00 | 0,00 | 862 706,06 | 18 308 539,65 | 4 863,45 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 66. Улица Энергетиков, дом 11 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5480,20 | 4943,00 | 4499,4 | 218 | 11 723 568,25 | 0,00 | 0,00 | 527 560,57 | 11 196 007,68 | 2 371,75 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 67. Улица Энергетиков, дом 15 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 12 | 10014,20 | 8849,40 | 7854,7 | 455 | 33 019 114,57 | 0,00 | 0,00 | 1 485 860,16 | 31 533 254,41 | 3 731,23 | 17 606,61 | 31.12.2017 |

| 68. Улица Энергетиков, дом 16 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7633,10 | 6597,30 | 6228,8 | 262 | 45 251 052,49 | 0,00 | 0,00 | 2 036 297,36 | 43 214 755,13 | 6 859,03 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69. Улица Энергетиков, дом 19 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 10 | 8203,50 | 6707,80 | 6554,7 | 392 | 18 838 051,38 | 0,00 | 0,00 | 847 712,31 | 17 990 339,07 | 2 808,38 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 70. Улица Энергетиков, дом 23 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4603,90 | 4003,60 | 3604 | 224 | 12 685 686,85 | 0,00 | 0,00 | 570 855,91 | 12 114 830,94 | 3 168,57 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 71. Улица Энергетиков, дом 25 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4636,50 | 4112,63 | 4067,93 | 214 | 6 836 753,86 | 0,00 | 0,00 | 307 653,92 | 6 529 099,94 | 1 662,38 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| 72. Улица Энергетиков, дом 39 | 1969 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6032,60 | 5486,80 | 5225 | 316 | 14 254 975,43 | 0,00 | 0,00 | 641 473,89 | 13 613 501,54 | 2 598,05 | 17 606,61 | 31.12.2017 |
| Итого по городу Сургуту | 370 769,01 | 318 126,42 | 294 905,86 | 17 795,00 | 999 731 586,58 | 0,00 | 0,00 | 44 987 921,40 | 954 743 665,18 | 3 142,56 | - | - |
| 2018 год |
| город Сургут |
| 1. Проспект Мира, дом 14 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 10 | 9388,30 | 8311,70 | 7790,1 | 372 | 28 743 437,81 | 0,00 | 0,00 | 1 293 454,70 | 27 449 983,11 | 3 458,19 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 2. Проспект Мира, дом 20 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 10 | 8215,90 | 8049,50 | 7530,9 | 345 | 32 970 510,53 | 0,00 | 0,00 | 1 483 672,97 | 31 486 837,56 | 4 095,97 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 3. Проспект Мира, дом 32/2 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6442,60 | 4757,60 | 4757,6 | 258 | 18 330 630,20 | 0,00 | 0,00 | 824 878,36 | 17 505 751,84 | 3 852,92 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 4. Проспект Мира, дом 4 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 9 | 9048,40 | 8035,80 | 7287,22 | 287 | 9 752 995,98 | 0,00 | 0,00 | 438 884,82 | 9 314 111,16 | 1 213,69 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 5. Проспект Мира, дом 4/1 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 4 | 2920,70 | 2644,00 | 2526 | 154 | 3 892 345,58 | 0,00 | 0,00 | 175 155,55 | 3 717 190,03 | 1 472,14 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 6. Проспект Набережный, дом 2 | 1981 | 0 | панельный | 8 | 1 | 4943,44 | 3889,14 | 2651,46 | 254 | 13 218 564,92 | 0,00 | 0,00 | 594 835,42 | 12 623 729,50 | 3 398,84 | 21 030,30 | 31.12.2018 |
| 7. Проезд Дружбы, дом 10 | 1977 | 0 | иной | 9 | 1 | 2277,40 | 1823,10 | 1823,1 | 79 | 3 443 270,75 | 0,00 | 0,00 | 154 947,18 | 3 288 323,57 | 1 888,69 | 29 036,90 | 31.12.2018 |
| 8. Проезд Дружбы, дом 11 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5694,90 | 4932,80 | 4494,5 | 237 | 1 428 637,54 | 0,00 | 0,00 | 64 288,69 | 1 364 348,85 | 289,62 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 9. Проезд Дружбы, дом 14 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5520,80 | 5080,20 | 4975,2 | 226 | 16 096 969,32 | 0,00 | 0,00 | 724 363,62 | 15 372 605,70 | 3 168,57 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 10. Проезд Дружбы, дом 15 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4191,90 | 3535,70 | 3397,8 | 141 | 15 217 613,35 | 0,00 | 0,00 | 684 792,60 | 14 532 820,75 | 4 303,99 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 11. Улица 30 лет Победы, дом 9А | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4695,10 | 4089,50 | 3191,6 | 183 | 15 278 994,80 | 0,00 | 0,00 | 687 554,77 | 14 591 440,03 | 3 736,15 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 12. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6А | 1981 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7599,00 | 6536,30 | 5447 | 263 | 16 891 921,56 | 0,00 | 0,00 | 760 136,47 | 16 131 785,09 | 2 584,32 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 13. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5955,20 | 5126,90 | 4769,3 | 216 | 21 324 317,59 | 0,00 | 0,00 | 959 594,29 | 20 364 723,30 | 4 159,30 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 14. Улица Аэрофлотская, дом 38 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4373,40 | 3851,50 | 3711 | 327 | 18 833 207,71 | 0,00 | 0,00 | 847 494,35 | 17 985 713,36 | 4 889,84 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 15. Улица Аэрофлотская, дом 50 | 1974 | 0 | панельный | 2 | 2 | 647,20 | 564,20 | 261,4 | 45 | 2 449 761,67 | 0,00 | 0,00 | 110 239,28 | 2 339 522,39 | 4 342,01 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 16. Улица Бажова, дом 10 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5666,80 | 5014,90 | 4521,33 | 191 | 23 504 205,88 | 0,00 | 0,00 | 1 057 689,26 | 22 446 516,62 | 4 686,87 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 17. Улица Бажова, дом 12 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 4 | 2944,60 | 2661,50 | 2594,9 | 173 | 3 490 338,25 | 0,00 | 0,00 | 157 065,22 | 3 333 273,03 | 1 311,42 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 18. Улица Бажова, дом 14 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4428,00 | 3997,80 | 3953,2 | 250 | 5 890 478,00 | 0,00 | 0,00 | 265 071,51 | 5 625 406,49 | 1 473,43 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 19. Улица Бажова, дом 19 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7505,70 | 6633,10 | 6127 | 286 | 31 002 062,67 | 0,00 | 0,00 | 1 395 092,82 | 29 606 969,85 | 4 673,84 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 20. Улица Бажова, дом 20 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 4 | 2952,80 | 2608,00 | 2534,1 | 158 | 9 018 959,51 | 0,00 | 0,00 | 405 853,18 | 8 613 106,33 | 3 458,19 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 21. Улица Бажова, дом 21 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 4 | 2951,50 | 2661,40 | 2438,7 | 161 | 6 367 082,73 | 0,00 | 0,00 | 286 518,72 | 6 080 564,01 | 2 392,38 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 22. Улица Бажова, дом 5 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4702,10 | 4020,50 | 3862,9 | 265 | 9 919 806,66 | 0,00 | 0,00 | 446 391,30 | 9 473 415,36 | 2 467,31 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 23. Улица Бажова, дом 8 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3118,10 | 2613,20 | 2311,96 | 169 | 4 508 397,16 | 0,00 | 0,00 | 202 877,87 | 4 305 519,29 | 1 725,24 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 24. Улица Бахилова, дом 3 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 10 | 9364,70 | 8291,90 | 7844,6 | 341 | 38 063 095,47 | 0,00 | 0,00 | 1 712 839,30 | 36 350 256,17 | 4 590,39 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 25. Улица Бахилова, дом 8 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 4 | 5979,80 | 3589,60 | 3243,3 | 158 | 10 218 545,31 | 0,00 | 0,00 | 459 834,54 | 9 758 710,77 | 2 846,71 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 26. Улица Грибоедова, дом 3 | 1980 | 0 | иной | 9 | 1 | 3126,60 | 2787,40 | 2197,8 | 139 | 13 810 534,16 | 0,00 | 0,00 | 621 474,04 | 13 189 060,12 | 4 954,63 | 29 036,90 | 31.12.2018 |
| 27. Улица Грибоедова, дом 5 | 1979 | 0 | иной | 5 | 8 | 6573,90 | 6041,10 | 5725,62 | 394 | 23 758 329,51 | 0,00 | 0,00 | 1 069 124,83 | 22 689 204,68 | 3 932,78 | 27 958,74 | 31.12.2018 |
| 28. Улица Грибоедова, дом 7 | 1980 | 0 | иной | 9 | 1 | 1940,70 | 1940,70 | 1679 | 157 | 1 955 682,20 | 0,00 | 0,00 | 88 005,70 | 1 867 676,50 | 1 007,72 | 29 036,90 | 31.12.2018 |
| 29. Улица Григория Кукуевицкого, дом 10/4 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 13 | 12636,70 | 11231,10 | 10631,2 | 464 | 14 931 254,46 | 0,00 | 0,00 | 671 906,45 | 14 259 348,01 | 1 329,46 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 30. Улица Григория Кукуевицкого, дом 12/1 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5706,90 | 5050,40 | 4678,1 | 234 | 17 465 242,80 | 0,00 | 0,00 | 785 935,93 | 16 679 306,87 | 3 458,19 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 31. Улица Дзержинского, дом 18 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5787,50 | 5146,70 | 4767,7 | 210 | 24 046 907,26 | 0,00 | 0,00 | 1 082 110,83 | 22 964 796,43 | 4 672,30 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 32. Улица Дзержинского, дом 2 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5716,50 | 5071,70 | 4692,6 | 228 | 23 730 148,33 | 0,00 | 0,00 | 1 067 856,67 | 22 662 291,66 | 4 678,93 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 33. Улица Дзержинского, дом 2/1 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 5 | 5239,70 | 4660,00 | 4070,4 | 194 | 21 686 139,02 | 0,00 | 0,00 | 975 876,26 | 20 710 262,76 | 4 653,68 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 34. Улица Дзержинского, дом 8 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3952,60 | 3529,50 | 3371,5 | 143 | 16 466 826,65 | 0,00 | 0,00 | 741 007,20 | 15 725 819,45 | 4 665,48 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 35. Улица Дзержинского, дом 8а | 1977 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7527,10 | 6665,10 | 6283,1 | 278 | 23 049 182,18 | 0,00 | 0,00 | 1 037 213,20 | 22 011 968,98 | 3 458,19 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 36. Улица Дзержинского, дом 8б | 1977 | 0 | панельный | 5 | 1 | 1247,50 | 1089,00 | 1089 | 45 | 5 132 782,21 | 0,00 | 0,00 | 230 975,20 | 4 901 807,01 | 4 713,30 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 37. Улица Магистральная, дом 10 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 4 | 2942,30 | 2648,60 | 2604,3 | 148 | 3 213 345,89 | 0,00 | 0,00 | 144 600,57 | 3 068 745,32 | 1 213,22 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 38. Улица Магистральная, дом 22 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3943,10 | 3516,90 | 3349,4 | 148 | 8 310 505,04 | 0,00 | 0,00 | 373 972,73 | 7 936 532,31 | 2 363,02 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 39. Улица Магистральная, дом 22А | 1981 | 0 | панельный | 5 | 1 | 1251,10 | 1087,00 | 1034 | 40 | 1 875 335,87 | 0,00 | 0,00 | 84 390,11 | 1 790 945,76 | 1 725,24 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 40. Улица Магистральная, дом 24 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5772,20 | 5104,50 | 5104,5 | 231 | 23 842 757,07 | 0,00 | 0,00 | 1 072 924,07 | 22 769 833,00 | 4 670,93 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 41. Улица Майская, дом 1 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4406,80 | 4023,00 | 3936,3 | 546 | 13 912 298,38 | 0,00 | 0,00 | 626 053,43 | 13 286 244,95 | 3 458,19 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 42. Улица Мелик-Карамова, дом 68 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5734,90 | 5056,40 | 4655,4 | 195 | 12 777 181,65 | 0,00 | 0,00 | 574 973,17 | 12 202 208,48 | 2 526,93 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 43. Улица Мелик-Карамова, дом 70 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5815,00 | 5043,10 | 4667,5 | 215 | 13 908 473,80 | 0,00 | 0,00 | 625 881,32 | 13 282 592,48 | 2 757,92 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 44. Улица Мелик-Карамова, дом 74А | 1972 | 0 | панельный | 8 | 1 | 4976,00 | 3146,46 | 2398,99 | 233 | 2 678 793,08 | 0,00 | 0,00 | 120 545,69 | 2 558 247,39 | 851,37 | 21 030,30 | 31.12.2018 |
| 45. Улица Московская, дом 34 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4385,50 | 3761,80 | 3721,5 | 219 | 9 436 177,15 | 0,00 | 0,00 | 424 627,97 | 9 011 549,18 | 2 508,42 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 46. Улица Московская, дом 34а | 1977 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7803,70 | 6700,80 | 6551,6 | 312 | 12 408 512,19 | 0,00 | 0,00 | 558 383,05 | 11 850 129,14 | 1 851,80 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 47. Улица Московская, дом 34б | 1979 | 0 | панельный | 5 | 8 | 13758,20 | 11788,70 | 11206,6 | 578 | 31 798 988,02 | 0,00 | 0,00 | 1 430 954,46 | 30 368 033,56 | 2 697,41 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 48. Улица Озерная, дом 10 | 1969 | 0 | иной | 2 | 1 | 304,40 | 261,80 | 251,7 | 17 | 3 253 903,55 | 0,00 | 0,00 | 146 425,66 | 3 107 477,89 | 12 428,97 | 27 958,74 | 31.12.2018 |
| 49. Улица Островского, дом 11 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 9 | 8765,50 | 7765,10 | 7447 | 326 | 46 262 320,20 | 0,00 | 0,00 | 2 081 804,41 | 44 180 515,79 | 5 957,72 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 50. Улица Островского, дом 3 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 8 | 11307,00 | 6742,70 | 6449 | 295 | 16 683 921,53 | 0,00 | 0,00 | 750 776,47 | 15 933 145,06 | 2 474,37 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 51. Улица Привокзальная, дом 10 | 1982 | 0 | иной | 5 | 7 | 5366,20 | 4757,20 | 4536,2 | 256 | 20 238 861,77 | 0,00 | 0,00 | 910 748,78 | 19 328 112,99 | 4 254,36 | 27 958,74 | 31.12.2018 |
| 52. Улица Привокзальная, дом 6 | 1982 | 0 | иной | 5 | 8 | 6115,30 | 5433,50 | 5353 | 342 | 10 899 907,85 | 0,00 | 0,00 | 490 495,85 | 10 409 412,00 | 2 006,06 | 27 958,74 | 31.12.2018 |
| 53. Улица Просвещения, дом 49 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3419,80 | 3054,90 | 3054,90 | 136 | 12 826 941,59 | 0,00 | 0,00 | 577 212,37 | 12 249 729,22 | 4 198,81 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 54. Улица Просвещения, дом 52 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4585,20 | 3990,60 | 3869,2 | 213 | 16 517 357,32 | 0,00 | 0,00 | 743 281,08 | 15 774 076,24 | 4 139,07 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 55. Улица Республики, дом 86 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6018,60 | 5444,20 | 5050 | 328 | 11 923 739,85 | 0,00 | 0,00 | 536 568,29 | 11 387 171,56 | 2 190,17 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 56. Улица Республики, дом 88 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6005,80 | 5427,70 | 5247,6 | 303 | 12 455 870,54 | 0,00 | 0,00 | 560 514,17 | 11 895 356,37 | 2 294,87 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 57. Улица Трубная, дом 5/1 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 4 | 2932,00 | 2582,60 | 2512,6 | 291 | 12 247 096,13 | 0,00 | 0,00 | 551 119,33 | 11 695 976,80 | 4 742,16 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 58. Улица Трубная, дом 5/3 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5838,30 | 5135,80 | 4666,35 | 423 | 22 355 542,20 | 0,00 | 0,00 | 1 005 999,40 | 21 349 542,80 | 4 352,88 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 59. Улица Энтузиастов, дом 1 | 1981 | 0 | иной | 9 | 1 | 2758,40 | 2404,60 | 1747,6 | 102 | 12 916 358,17 | 0,00 | 0,00 | 581 236,12 | 12 335 122,05 | 5 371,52 | 29 036,90 | 31.12.2018 |
| 60. Улица Энтузиастов, дом 3 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7513,70 | 6665,00 | 6276 | 263 | 31 152 555,21 | 0,00 | 0,00 | 1 401 864,98 | 29 750 690,23 | 4 674,05 | 17 606,61 | 31.12.2018 |
| 61. Улица Энтузиастов, дом 42 | 1981 | 0 | иной | 9 | 1 | 2309,10 | 1981,00 | 1940,1 | 122 | 2 436 174,37 | 0,00 | 0,00 | 109 627,85 | 2 326 546,52 | 1 229,77 | 29 036,90 | 31.12.2018 |
| 62. Улица Энтузиастов, дом 44 | 1981 | 0 | иной | 9 | 1 | 2661,40 | 1965,30 | 1499,9 | 99 | 4 527 049,39 | 0,00 | 0,00 | 203 717,22 | 4 323 332,17 | 2 303,49 | 29 036,90 | 31.12.2018 |
| Итого по городу Сургуту | 327 673,54 | 282 021,80 | 262 363,43 | 14 406,00 | 916 749 147,54 | 0,00 | 0,00 | 41 253 711,65 | 875 495 435,89 | 3 250,63 | - | - |
| 2019 год |
| город Сургут |
| 1. Проспект Ленина, дом 40 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6804,60 | 4089,40 | 3886,1 | 220 | 4 109 577,11 | 0,00 | 0,00 | 184 930,97 | 3 924 646,14 | 1 004,93 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 2. Проспект Ленина, дом 58 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 5 | 5154,00 | 4575,70 | 4195,8 | 179 | 11 583 268,51 | 0,00 | 0,00 | 521 247,08 | 11 062 021,43 | 2 531,47 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 3. Проспект Ленина, дом 59 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 10 | 13661,30 | 8472,30 | 8005,8 | 368 | 33 695 478,99 | 0,00 | 0,00 | 1 516 296,55 | 32 179 182,44 | 3 977,13 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 4. Проспект Ленина, дом 61/1 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 7544,20 | 4957,20 | 4796,9 | 219 | 9 211 542,72 | 0,00 | 0,00 | 414 519,42 | 8 797 023,30 | 1 858,21 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 5. Проспект Мира, дом 32/1 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3585,20 | 3097,20 | 3043 | 147 | 12 423 096,73 | 0,00 | 0,00 | 559 039,35 | 11 864 057,38 | 4 011,07 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 6. Проспект Мира, дом 34/1 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3516,10 | 3058,80 | 2765,8 | 154 | 3 315 452,21 | 0,00 | 0,00 | 149 195,35 | 3 166 256,86 | 1 083,91 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 7. Проспект Мира, дом 35, корпус 1 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7425,20 | 5212,20 | 5154,4 | 320 | 6 049 469,73 | 0,00 | 0,00 | 272 226,14 | 5 777 243,59 | 1 160,64 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 8. Проспект Мира, дом 35, корпус 2 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5595,80 | 4016,60 | 3784,9 | 281 | 9 178 282,74 | 0,00 | 0,00 | 413 022,72 | 8 765 260,02 | 2 285,09 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 9. Проспект Мира, дом 35, корпус 3 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5644,50 | 4006,20 | 3961 | 257 | 9 130 133,43 | 0,00 | 0,00 | 410 856,00 | 8 719 277,43 | 2 279,00 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 10. Проспект Мира, дом 36/1 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 4 | 2967,80 | 2576,90 | 2480,9 | 156 | 5 269 502,49 | 0,00 | 0,00 | 237 127,61 | 5 032 374,88 | 2 044,90 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 11. Проспект Мира, дом 37, корпус 2 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5890,80 | 4193,30 | 3976,3 | 274 | 9 283 660,66 | 0,00 | 0,00 | 417 764,73 | 8 865 895,93 | 2 213,93 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 12. Проспект Мира, дом 37/1 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5554,30 | 3920,40 | 3556,2 | 256 | 10 078 986,94 | 0,00 | 0,00 | 453 554,41 | 9 625 432,53 | 2 570,91 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 13. Проспект Мира, дом 8 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 10 | 9328,20 | 8256,80 | 7680,2 | 317 | 20 218 954,05 | 0,00 | 0,00 | 909 852,93 | 19 309 101,12 | 2 448,76 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 14. Проспект Набережный, дом 12 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7542,80 | 6629,30 | 6146,62 | 346 | 30 944 235,71 | 0,00 | 0,00 | 1 392 490,61 | 29 551 745,10 | 4 667,80 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 15. Улица 30 лет Победы, дом 11 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4944,10 | 4193,70 | 3835,8 | 245 | 13 062 061,15 | 0,00 | 0,00 | 587 792,75 | 12 474 268,40 | 3 114,69 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 16. Улица 30 лет Победы, дом 28 | 1980 | 0 | иной | 9 | 1 | 5733,20 | 3867,60 | 3388,79 | 283 | 20 506 787,87 | 0,00 | 0,00 | 922 805,45 | 19 583 982,42 | 5 302,20 | 29 036,90 | 31.12.2019 |
| 17. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 10 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4491,90 | 3837,50 | 3624,38 | 248 | 9 651 347,73 | 0,00 | 0,00 | 434 310,65 | 9 217 037,08 | 2 515,01 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 18. Улица Бажова, дом 13 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4493,10 | 4051,50 | 3915,7 | 305 | 7 021 046,94 | 0,00 | 0,00 | 315 947,11 | 6 705 099,83 | 1 732,95 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 19. Улица Бажова, дом 15 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4404,80 | 3974,60 | 3857,9 | 280 | 9 888 649,56 | 0,00 | 0,00 | 444 989,23 | 9 443 660,33 | 2 487,96 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 20. Улица Бажова, дом 17 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 13 | 13634,80 | 11240,70 | 9862 | 490 | 27 321 403,64 | 0,00 | 0,00 | 1 229 463,16 | 26 091 940,48 | 2 430,58 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 21. Улица Бажова, дом 24 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 5 | 6056,10 | 5326,00 | 5326 | 317 | 21 815 136,21 | 0,00 | 0,00 | 981 681,13 | 20 833 455,08 | 4 095,97 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 22. Улица Бажова, дом 3 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4586,30 | 3973,30 | 3752,2 | 250 | 16 274 517,61 | 0,00 | 0,00 | 732 353,29 | 15 542 164,32 | 4 095,97 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 23. Улица Бажова, дом 3/1 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4668,50 | 3997,70 | 3849,7 | 233 | 12 882 778,81 | 0,00 | 0,00 | 579 725,05 | 12 303 053,76 | 3 222,55 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 24. Улица Бажова, дом 7 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5887,20 | 5301,40 | 5125,18 | 343 | 13 215 028,11 | 0,00 | 0,00 | 594 676,26 | 12 620 351,85 | 2 492,74 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 25. Улица Бажова, дом 9 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4444,90 | 4007,60 | 3855,39 | 272 | 9 896 848,80 | 0,00 | 0,00 | 445 358,20 | 9 451 490,60 | 2 469,52 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 26. Улица Бахилова, дом 1 | 1981 | 0 | панельный | 8 | 1 | 4912,50 | 3554,00 | 2467,1 | 276 | 610 008,56 | 0,00 | 0,00 | 27 450,39 | 582 558,17 | 171,64 | 21 030,30 | 31.12.2019 |
| 27. Улица Бахилова, дом 11 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4597,80 | 3977,10 | 3933,2 | 258 | 9 937 328,78 | 0,00 | 0,00 | 447 179,80 | 9 490 148,98 | 2 498,64 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 28. Улица Бахилова, дом 4 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3049,00 | 2652,60 | 2578,8 | 156 | 6 810 887,24 | 0,00 | 0,00 | 306 489,93 | 6 504 397,31 | 2 567,63 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 29. Улица Бахилова, дом 9А | 1979 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3110,30 | 2671,30 | 2597,8 | 170 | 6 742 310,69 | 0,00 | 0,00 | 303 403,98 | 6 438 906,71 | 2 523,98 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 30. Улица Грибоедова, дом 11 | 1979 | 0 | иной | 9 | 1 | 3276,90 | 2943,80 | 1788,3 | 117 | 12 404 116,09 | 0,00 | 0,00 | 558 185,22 | 11 845 930,87 | 4 213,64 | 29 036,90 | 31.12.2019 |
| 31. Улица Грибоедова, дом 13 | 1982 | 0 | иной | 5 | 6 | 4162,80 | 3993,90 | 3277,1 | 243 | 6 921 659,36 | 0,00 | 0,00 | 311 474,67 | 6 610 184,69 | 1 733,06 | 27 958,74 | 31.12.2019 |

| 32. Улица Григория Кукуевицкого, дом 12 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 10 | 9365,10 | 8279,70 | 7558,9 | 312 | 10 578 624,73 | 0,00 | 0,00 | 476 038,11 | 10 102 586,62 | 1 277,66 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. Улица Дзержинского, дом 10 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4053,80 | 3624,90 | 3370,9 | 135 | 5 053 017,54 | 0,00 | 0,00 | 227 385,79 | 4 825 631,75 | 1 393,97 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 34. Улица Дзержинского, дом 12 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3930,50 | 3506,80 | 3506,8 | 155 | 16 411 283,61 | 0,00 | 0,00 | 738 507,76 | 15 672 775,85 | 4 679,85 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 35. Улица Дзержинского, дом 16А | 1978 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5710,40 | 5058,80 | 4799,2 | 238 | 1 465 129,66 | 0,00 | 0,00 | 65 930,83 | 1 399 198,83 | 289,62 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 36. Улица Дзержинского, дом 16Б | 1978 | 0 | панельный | 5 | 1 | 1231,60 | 1083,50 | 1031,1 | 57 | 313 803,27 | 0,00 | 0,00 | 14 121,15 | 299 682,12 | 289,62 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 37. Улица Ленинградская, дом 1 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 7 | 6929,70 | 6179,90 | 5960,6 | 289 | 8 337 413,02 | 0,00 | 0,00 | 375 183,59 | 7 962 229,43 | 1 349,12 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 38. Улица Ленинградская, дом 3 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 1 | 6404,60 | 5251,90 | 4204,67 | 295 | 20 351 877,64 | 0,00 | 0,00 | 915 834,49 | 19 436 043,15 | 3 875,15 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 39. Улица Магистральная, дом 26 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 8 | 8981,30 | 6771,50 | 5460,4 | 264 | 26 643 894,67 | 0,00 | 0,00 | 1 198 975,26 | 25 444 919,41 | 3 934,71 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 40. Улица Майская, дом 4 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4501,90 | 4030,00 | 3968,6 | 206 | 10 054 838,39 | 0,00 | 0,00 | 452 467,73 | 9 602 370,66 | 2 495,00 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 41. Улица Майская, дом 6 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4926,70 | 4526,80 | 4328,6 | 248 | 3 679 929,28 | 0,00 | 0,00 | 165 596,82 | 3 514 332,46 | 812,92 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 42. Улица Мелик-Карамова, дом 76 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5911,30 | 5080,70 | 4520,3 | 222 | 3 240 368,85 | 0,00 | 0,00 | 145 816,60 | 3 094 552,25 | 637,78 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 43. Улица Мелик-Карамова, дом 76а | 1981 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4572,01 | 3997,80 | 3698,9 | 244 | 8 887 356,72 | 0,00 | 0,00 | 399 931,05 | 8 487 425,67 | 2 223,06 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 44. Улица Мелик-Карамова, дом 76б | 1981 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4501,50 | 3948,60 | 3817 | 249 | 10 066 103,21 | 0,00 | 0,00 | 452 974,64 | 9 613 128,57 | 2 549,28 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 45. Улица Мелик-Карамова, дом 76в | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5855,30 | 5094,20 | 4459,9 | 248 | 6 209 284,45 | 0,00 | 0,00 | 279 417,80 | 5 929 866,65 | 1 218,89 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 46. Улица Островского, дом 4 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5852,60 | 5025,50 | 4973,3 | 217 | 6 880 676,69 | 0,00 | 0,00 | 309 630,45 | 6 571 046,24 | 1 369,15 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 47. Улица Островского, дом 6 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4665,00 | 4023,50 | 3674,58 | 265 | 12 772 303,46 | 0,00 | 0,00 | 574 753,66 | 12 197 549,80 | 3 174,43 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 48. Улица Просвещения, дом 45 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3451,70 | 3077,80 | 3077,80 | 152 | 9 330 206,32 | 0,00 | 0,00 | 419 859,28 | 8 910 347,04 | 3 031,45 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 49. Улица Просвещения, дом 48 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3096,10 | 2731,50 | 2563,8 | 154 | 13 194 947,29 | 0,00 | 0,00 | 593 772,63 | 12 601 174,66 | 4 830,66 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 50. Улица Студенческая, дом 11 | 1982 | 0 | панельный | 9 | 3 | 8225,80 | 5547,10 | 5547,10 | 261 | 6 657 273,34 | 0,00 | 0,00 | 299 577,30 | 6 357 696,04 | 1 200,14 | 21 030,30 | 31.12.2019 |
| 51. Улица Студенческая, дом 7 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5319,30 | 4653,10 | 4653,1 | 257 | 6 305 101,76 | 0,00 | 0,00 | 283 729,58 | 6 021 372,18 | 1 355,03 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 52. Улица Энергетиков, дом 13 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5093,10 | 4564,00 | 4241,03 | 198 | 10 804 655,72 | 0,00 | 0,00 | 486 209,51 | 10 318 446,21 | 2 367,37 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 53. Улица Энергетиков, дом 16а | 1981 | 0 | панельный | 5 | 1 | 1280,60 | 1091,00 | 1038,4 | 55 | 7 382 739,48 | 0,00 | 0,00 | 332 223,28 | 7 050 516,20 | 6 766,95 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 54. Улица Энергетиков, дом 18 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4050,60 | 3516,60 | 2880,9 | 131 | 23 039 804,35 | 0,00 | 0,00 | 1 036 791,20 | 22 003 013,15 | 6 551,73 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 55. Улица Энергетиков, дом 29 | 1982 | 0 | панельный | 5 | 14 | 12000,40 | 10508,80 | 9975,7 | 497 | 21 597 609,34 | 0,00 | 0,00 | 971 892,42 | 20 625 716,92 | 2 055,19 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 56. Улица Энергетиков, дом 31 | 1980 | 0 | панельный | 5 | 10 | 8413,00 | 7697,30 | 7414,6 | 390 | 11 867 277,49 | 0,00 | 0,00 | 534 027,49 | 11 333 250,00 | 1 541,75 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 57. Улица Энергетиков, дом 33 | 1976 | 0 | панельный | 6 | 4 | 3640,90 | 3304,30 | 3055,5 | 208 | 5 726 186,69 | 0,00 | 0,00 | 257 678,40 | 5 468 508,29 | 1 732,95 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 58. Улица Энергетиков, дом 41 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4499,50 | 4096,90 | 4008,1 | 250 | 7 357 253,99 | 0,00 | 0,00 | 331 076,43 | 7 026 177,56 | 1 795,81 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 59. Улица Энергетиков, дом 43 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4551,00 | 4135,80 | 3937,8 | 257 | 1 489 673,80 | 0,00 | 0,00 | 67 035,32 | 1 422 638,48 | 360,19 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 60. Улица Энтузиастов, дом 55 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 7649,40 | 4999,50 | 4681,1 | 216 | 11 657 670,76 | 0,00 | 0,00 | 524 595,18 | 11 133 075,58 | 2 331,77 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 61. Улица Энтузиастов, дом 6 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7513,90 | 6670,20 | 6341,8 | 267 | 31 202 514,81 | 0,00 | 0,00 | 1 404 113,17 | 29 798 401,64 | 4 677,90 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 62. Улица Энтузиастов, дом 61 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6272,40 | 3861,80 | 3762,2 | 240 | 4 486 351,58 | 0,00 | 0,00 | 201 885,82 | 4 284 465,76 | 1 161,73 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 63. Улица Энтузиастов, дом 63 | 1977 | 0 | панельный | 5 | 6 | 8061,30 | 5080,00 | 4540,1 | 198 | 20 444 658,27 | 0,00 | 0,00 | 920 009,62 | 19 524 648,65 | 4 024,54 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 64. Улица Энтузиастов, дом 67 | 1979 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4499,90 | 2710,60 | 2710,6 | 188 | 4 145 616,33 | 0,00 | 0,00 | 186 552,73 | 3 959 063,60 | 1 529,41 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| 65. Улица Энтузиастов, дом 8 | 1978 | 0 | панельный | 5 | 12 | 11067,10 | 9815,10 | 9410,1 | 428 | 33 942 480,68 | 0,00 | 0,00 | 1 527 411,63 | 32 415 069,05 | 3 458,19 | 17 606,61 | 31.12.2019 |
| Итого по городу Сургуту | 372 748,31 | 304 172,10 | 283 642,74 | 15 971,00 | 761 031 486,36 | 0,00 | 0,00 | 34 246 416,86 | 726 785 069,50 | 2 501,98 | - | - |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ___________ № ________

Виды

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана

реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы

| Адрес многоквартирного дома | Стоимость капиталь-ного ремонта, всго | Проектные работы | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. |
| 2017 год |
| город Сургут |
| 1. Проспект Ленина, дом 28 | 12 387 524,43 | 619 376,22 | 0,00 | 5 331 928,57 | 3 277 515,65 | 1 820 949,32 | 1 337 754,67 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. Проспект Ленина, дом 34 | 49 295 818,15 | 2 464 790,91 | 3 311 352,89 | 16 414 075,13 | 10 089 667,79 | 5 605 701,30 | 4 118 210,76 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2844,3 | 7 292 019,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. Проспект Ленина, дом 37/2 | 7 999 579,96 | 399 979,00 | 1 478 239,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4398,5 | 6 121 361,66 | 0 | 0,00 |
| 4. Проспект Ленина, дом 42 | 28 394 939,25 | 1 419 746,96 | 1 379 196,68 | 7 041 930,38 | 4 320 013,79 | 2 405 161,18 | 1 757 727,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1416,1 | 6 892 430,60 | 996,7 | 3 178 731,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. Проспект Набе-режный, дом 4 | 9 730 358,97 | 486 517,95 | 0,00 | 3 572 234,23 | 1 501 946,52 | 760 906,78 | 712 936,95 | 0,00 | 0 | 0,00 | 826,8 | 2 695 816,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6. Проспект Набе-режный, дом 4Б | 10 990 757,60 | 549 537,88 | 0,00 | 3 577 307,50 | 1 504 079,58 | 761 987,41 | 713 949,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 792 | 2 582 349,66 | 605,6 | 1 301 546,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| 7. Проспект Набережный, дом 64 | 10 281 387,32 | 514 069,37 | 0,00 | 0,00 | 4 749 903,60 | 2 638 990,83 | 2 378 423,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Проезд Дружбы, дом 8 | 2 388 744,06 | 119 437,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 306,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9. Улица 30 лет Победы, дом 1 | 15 299 696,04 | 764 984,80 | 0,00 | 5 115 623,71 | 3 144 553,88 | 1 747 077,32 | 1 283 484,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 840 | 2 272 636,55 | 0 | 0,00 | 584,83 | 971 334,94 |
| 10. Улица 30 лет Победы, дом 9 | 1 018 796,27 | 50 939,81 | 967 856,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 13 | 2 837 175,44 | 141 858,77 | 2 695 316,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2 | 10 314 533,21 | 515 726,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1413,7 | 5 505 851,15 | 0 | 0,00 | 3084,7 | 4 292 955,40 | 0 | 0,00 |
| 13. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 3 | 2 819 074,19 | 140 953,71 | 2 678 120,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4/1 | 9 145 132,71 | 457 256,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1333,1 | 5 191 943,25 | 0 | 0,00 | 2512 | 3 495 932,82 | 0 | 0,00 |
| 15. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 5 | 1 126 419,07 | 56 320,95 | 1 070 098,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 5а | 2 391 533,72 | 119 576,69 | 0,00 | 2 271 957,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17. Улица Аэрофлотская, дом 36 | 18 625 275,71 | 931 263,79 | 1 044 785,33 | 5 178 905,84 | 3 183 453,16 | 1 768 689,31 | 1 299 362,02 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1340 | 5 218 816,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18. Улица Бажова, дом 1 | 5 690 510,56 | 284 525,53 | 0,00 | 5 405 985,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19. Улица Бажова, дом 11 | 20 226 951,44 | 1 011 347,57 | 1 319 644,06 | 6 737 865,37 | 4 133 479,00 | 2 301 308,22 | 1 681 830,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1046 | 3 041 476,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20. Улица Бажова, дом 22 | 8 937 000,43 | 446 850,02 | 711 041,72 | 3 524 569,13 | 2 166 538,86 | 1 203 703,63 | 884 297,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21. Улица Бажова, дом 23 | 10 287 084,47 | 514 354,22 | 1 089 000,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1332,5 | 5 189 606,47 | 0 | 0,00 | 2510,7 | 3 494 123,62 | 0 | 0,00 |
| 22. Улица Бажова, дом 2Б | 12 812 497,05 | 640 624,85 | 724 000,77 | 3 588 805,95 | 2 206 024,98 | 1 225 641,65 | 900 413,77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 905,6 | 3 526 985,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23. Улица Бажова, дом 2В | 12 821 281,95 | 641 064,10 | 725 156,35 | 3 594 534,07 | 2 209 546,03 | 1 227 597,90 | 901 850,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 904,2 | 3 521 532,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24. Улица Бажова, дом 4 | 7 005 682,05 | 350 284,10 | 1 117 256,93 | 5 538 141,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25. Улица Бажова, дом 6 | 6 744 308,21 | 337 215,41 | 1 075 573,38 | 5 331 519,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26. Улица Бахилова, дом 6 | 12 225 927,36 | 611 296,37 | 0,00 | 5 262 372,78 | 3 234 759,98 | 1 797 194,77 | 1 320 303,46 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27. Улица Высоковольтная, дом 2 | 9 185 311,23 | 459 265,56 | 0,00 | 1 650 326,30 | 1 012 425,86 | 563 666,57 | 411 936,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 648,5 | 3 156 374,01 | 0 | 0,00 | 738,7 | 1 931 316,93 | 0 | 0,00 |
| 28. Улица Грибоедова, дом 1 | 13 811 957,46 | 690 597,87 | 1 834 998,26 | 0,00 | 5 747 706,55 | 3 200 026,97 | 2 338 627,81 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29. Улица Грибоедова, дом 9 | 36 904 689,01 | 1 845 234,45 | 2 010 263,49 | 10 264 044,06 | 6 296 684,23 | 3 505 669,46 | 2 561 995,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3985,8 | 10 420 797,38 | 0 | 0,00 |
| 30. Улица Григория Кукуевиц-кого, дом 10 | 38 645 389,35 | 1 932 269,47 | 2 247 115,24 | 11 138 745,88 | 6 846 943,53 | 3 804 081,67 | 2 794 656,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7100,4 | 9 881 576,98 | 0 | 0,00 |
| 31. Улица Григория Кукуевиц-кого, дом 10/1 | 15 099 332,91 | 754 966,65 | 865 532,27 | 4 290 364,73 | 2 637 270,42 | 1 465 236,57 | 1 076 431,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1029,5 | 4 009 530,85 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32. Улица Григория Кукуевиц-кого, дом 10/2 | 16 361 257,05 | 818 062,85 | 964 334,68 | 4 780 119,31 | 2 938 320,65 | 1 632 496,55 | 1 199 308,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1034,4 | 4 028 614,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33. Улица Дзержинского, дом 6/1 | 8 054 933,38 | 402 746,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1964,8 | 7 652 186,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34. Улица Дзержинского, дом 6/2 | 23 558 039,32 | 1 177 901,97 | 1 383 784,09 | 6 859 291,87 | 4 216 379,89 | 2 342 571,30 | 1 720 962,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1503,9 | 5 857 147,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35. Улица Крылова, дом 13 | 10 186 269,31 | 509 313,47 | 1 385 682,55 | 0,00 | 4 222 164,48 | 2 345 785,15 | 1 723 323,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36. Улица Крылова, дом 15 | 10 093 479,75 | 504 673,99 | 0,00 | 4 344 509,13 | 2 670 552,78 | 1 483 727,86 | 1 090 015,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37. Улица Ленинградская, дом 4 | 13 399 377,42 | 669 968,87 | 787 035,11 | 3 901 261,46 | 2 398 090,17 | 1 332 350,82 | 978 807,33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 855,5 | 3 331 863,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38. Улица Ленинградская, дом 7 | 23 045 676,61 | 1 152 283,83 | 1 298 105,80 | 6 434 592,40 | 3 955 318,79 | 2 197 528,81 | 1 614 407,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1641,6 | 6 393 439,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39. Улица Мечникова, дом 2 | 6 638 519,96 | 331 926,00 | 1 032 882,35 | 5 273 711,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 40. Улица Мечникова, дом 4 | 20 374 409,70 | 1 018 720,49 | 1 144 576,46 | 5 844 001,68 | 3 585 120,36 | 1 996 010,36 | 1 458 714,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2037,6 | 5 327 265,98 | 0 | 0,00 |
| 41. Улица Мечникова, дом 6 | 19 051 524,78 | 952 576,24 | 1 042 039,22 | 5 320 464,97 | 3 263 946,23 | 1 817 197,15 | 1 328 034,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2037,6 | 5 327 265,98 | 0 | 0,00 |
| 42. Улица Мечникова, дом 8 | 18 867 094,31 | 943 354,72 | 1 027 743,95 | 5 247 475,92 | 3 219 169,62 | 1 792 267,84 | 1 309 816,28 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2037,6 | 5 327 265,98 | 0 | 0,00 |
| 43. Улица Мечникова, дом 9 | 9 507 900,68 | 475 395,03 | 736 960,47 | 3 762 787,68 | 2 308 357,78 | 1 285 174,72 | 939 225,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 44. Улица Нагорная, дом 11 | 13 876 001,23 | 693 800,06 | 1 053 011,98 | 5 219 684,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 876,7 | 2 318 866,04 | 3298,6 | 4 590 638,53 | 0 | 0,00 |
| 45. Улица Нагорная, дом 3 | 26 760 368,14 | 1 338 018,41 | 0,00 | 5 630 920,73 | 3 454 401,55 | 1 923 232,87 | 1 405 527,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1206,4 | 5 871 780,43 | 0 | 0,00 | 2729,6 | 7 136 486,66 | 0 | 0,00 |
| 46. Улица Нагорная, дом 7 | 17 901 225,97 | 895 061,30 | 0,00 | 6 402 855,69 | 3 927 960,57 | 2 186 886,14 | 1 598 209,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 861 | 2 890 253,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47. Улица Нагорная, дом 9 | 13 904 655,19 | 695 232,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1496,1 | 5 826 769,41 | 0 | 0,00 | 5304,8 | 7 382 653,02 | 0 | 0,00 |
| 48. Улица Нефтяников, дом 29А | 1 092 794,18 | 54 639,71 | 1 038 154,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 49. Улица Остров-ского, дом 10 | 20 880 845,46 | 1 044 042,27 | 1 402 631,11 | 6 952 714,84 | 4 273 806,62 | 2 374 476,92 | 1 744 401,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1114,5 | 3 088 771,73 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 50. Улица Остров-ского, дом 12 | 15 581 678,52 | 779 083,93 | 1 073 454,81 | 5 321 017,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1331,2 | 5 184 543,43 | 0 | 0,00 | 2316,3 | 3 223 578,49 | 0 | 0,00 |
| 51. Улица Остров-ского, дом 2 | 16 922 335,36 | 846 116,77 | 1 097 254,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,1 | 2 416 293,31 | 2877,9 | 12 562 670,95 | 0 | 0,00 |
| 52. Улица Просве-щения, дом 42 | 5 606 640,31 | 280 332,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1367,6 | 5 326 308,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| 53. Улица Просве-щения, дом 46 | 18 571 682,41 | 928 584,12 | 0,00 | 0,00 | 3 865 531,87 | 2 147 644,25 | 1 577 760,07 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1288,9 | 5 019 800,21 | 0 | 0,00 | 3616 | 5 032 361,89 | 0 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. Улица Просве-щения, дом 47 | 7 597 568,02 | 379 878,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 857,2 | 3 338 484,55 | 0 | 0,00 | 2787,4 | 3 879 205,07 | 0 | 0,00 |
| 55. Улица Просве-щения, дом 54 | 5 916 369,88 | 295 818,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 779,4 | 3 035 481,64 | 0 | 0,00 | 1857,5 | 2 585 069,75 | 0 | 0,00 |
| 56. Улица Пушкина, дом 1 | 12 330 992,65 | 616 549,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1493,7 | 5 817 422,27 | 0 | 0,00 | 4237,3 | 5 897 020,75 | 0 | 0,00 |
| 57. Улица Пушкина, дом 18 | 14 746 177,72 | 737 308,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3209,2 | 14 008 868,83 | 0 | 0,00 |
| 58. Улица Пушкина, дом 5 | 12 010 048,73 | 600 502,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1522,4 | 5 929 198,42 | 0 | 0,00 | 3937,9 | 5 480 347,87 | 0 | 0,00 |
| 59. Улица Рабочая, дом 31А | 10 458 342,23 | 522 917,11 | 0,00 | 9 935 425,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60. Улица Республики, дом 83 | 8 314 908,99 | 415 745,45 | 379 921,03 | 2 245 904,36 | 929 777,41 | 470 121,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 900 000,00 | 379,1 | 1 973 439,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61. Улица Республики, дом 90 | 22 258 632,77 | 1 112 931,64 | 2 249 233,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 291,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2284 | 8 895 355,48 | 0 | 0,00 | 5176,3 | 7 203 820,47 | 0 | 0,00 |
| 62. Улица Республики, дом 92 | 6 800 106,38 | 340 005,32 | 380 731,31 | 2 250 694,31 | 931 760,40 | 471 123,65 | 441 419,91 | 0,00 | 0 | 0,00 | 381,2 | 1 984 371,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 63. Улица Сибирская, дом 14/1 | 197 723,57 | 9 886,18 | 187 837,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 64. Улица Сибирская, дом 16/1 | 1 638 888,48 | 81 944,42 | 222 945,14 | 0,00 | 679 312,17 | 377 417,89 | 277 268,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 65. Улица Трубная, дом 5/2 | 19 171 245,71 | 958 562,29 | 1 084 570,43 | 5 376 116,96 | 3 304 678,07 | 1 836 040,44 | 1 348 841,31 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1351,2 | 5 262 436,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 66. Улица Энерге-тиков, дом 11 | 11 723 568,25 | 586 178,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1799,1 | 7 006 845,02 | 0 | 0,00 | 2968 | 4 130 544,82 | 0 | 0,00 |
| 67. Улица Энерге-тиков, дом 15 | 33 019 114,57 | 1 650 955,73 | 2 434 815,07 | 12 069 156,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2351,5 | 9 158 243,61 | 0 | 0,00 | 5537,1 | 7 705 943,31 | 0 | 0,00 |
| 68. Улица Энерге-тиков, дом 16 | 45 251 052,49 | 2 262 552,62 | 1 815 174,53 | 8 997 655,04 | 5 530 823,36 | 3 072 860,71 | 2 257 467,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1977 | 7 699 701,30 | 1479,7 | 3 997 244,69 | 6910,7 | 9 617 572,82 | 0 | 0,00 |
| 69. Улица Энерге-тиков, дом 19 | 18 838 051,38 | 941 902,57 | 0,00 | 9 148 359,25 | 5 623 460,66 | 3 124 328,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 70. Улица Энерге-тиков, дом 23 | 12 685 686,85 | 634 284,34 | 0,00 | 5 460 265,82 | 3 356 404,05 | 1 864 778,79 | 1 369 953,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 71. Улица Энерге-тиков, дом 25 | 6 836 753,86 | 341 837,69 | 1 131 544,91 | 0,00 | 3 447 808,97 | 1 915 562,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 72. Улица Энерге-тиков, дом 39 | 14 254 975,43 | 712 748,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3102,3 | 13 542 226,66 | 0 | 0,00 |
| Итого по городу Сургуту | 999 731 586,58 | 49986579,35 | 54698973,56 | 251610223,61 | 140365659,86 | 77793175,27 | 58924258,39 | 0,00 | 1,00 | 1900000,00 | 40808,20 | 162084669,86 | 11564,60 | 31797839,12 | 90310,50 | 169598872,62 | 584,83 | 971334,94 |
| 2018 год |
| город Сургут |
| 1. Проспект Мира, дом 14 | 28 743 437,81 | 1 437 171,89 | 2 286 872,82 | 11 335 820,61 | 6 968 084,61 | 3 871 386,22 | 2 844 101,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. Проспект Мира, дом 20 | 32 970 510,53 | 1 648 525,53 | 2 214 731,38 | 10 978 222,03 | 6 748 270,16 | 3 749 259,89 | 2 754 381,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2071 | 4 877 119,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3. Проспект Мира, дом 32/2 | 18 330 630,20 | 916 531,51 | 1 309 001,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1319,9 | 5 140 534,02 | 0 | 0,00 | 2511,8 | 10 964 563,37 | 0 | 0,00 |
| 4. Проспект Мира, дом 4 | 9 752 995,98 | 487 649,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2379 | 9 265 346,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5. Проспект Мира, дом 4/1 | 3 892 345,58 | 194 617,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2657 | 3 697 728,30 | 0 | 0,00 |
| 6. Проспект Набе-режный, дом 2 | 13 218 564,92 | 660 928,25 | 0,00 | 3 653 819,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 787 | 2 566 046,95 | 0 | 0,00 | 4554 | 6 337 769,92 | 0 | 0,00 |
| 7. Проезд Дружбы, дом 10 | 3 443 270,75 | 172 163,54 | 360 296,52 | 2 129 894,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 341,6 | 780 916,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| 8. Проезд Дружбы, дом 11 | 1 428 637,54 | 71 431,88 | 1 357 205,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Проезд Дружбы, дом 14 | 16 096 969,32 | 804 848,47 | 0,00 | 6 928 574,88 | 4 258 967,89 | 2 366 232,70 | 1 738 345,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10. Проезд Дружбы, дом 15 | 15 217 613,35 | 760 880,67 | 972 808,96 | 4 822 125,55 | 2 964 141,72 | 1 646 842,43 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1040,1 | 4 050 814,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11. Улица 30 лет Победы, дом 9А | 15 278 994,80 | 763 949,74 | 0,00 | 5 577 419,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1387,9 | 5 405 369,47 | 0 | 0,00 | 2538,1 | 3 532 256,00 | 0 | 0,00 |
| 12. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6А | 16 891 921,56 | 844 596,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1964,2 | 7 649 849,92 | 0 | 0,00 | 6034 | 8 397 475,56 | 0 | 0,00 |
| 13. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8 | 21 324 317,59 | 1 066 215,88 | 1 410 610,14 | 6 992 266,17 | 4 298 118,67 | 2 387 984,41 | 1 754 325,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2453,7 | 3 414 797,12 | 0 | 0,00 |
| 14. Улица Аэрофлотская, дом 38 | 18 833 207,71 | 941 660,39 | 1 059 697,86 | 5 252 825,91 | 3 228 891,55 | 1 793 934,34 | 1 317 908,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1345 | 5 238 289,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15. Улица Аэрофлотская, дом 50 | 2 449 761,67 | 122 488,08 | 155 233,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 557,7 | 2 172 040,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16. Улица Бажова, дом 10 | 23 504 205,88 | 1 175 210,29 | 1 379 794,57 | 6 839 516,20 | 4 204 223,86 | 2 335 817,55 | 1 716 000,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1503 | 5 853 642,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17. Улица Бажова, дом 12 | 3 490 338,25 | 174 516,91 | 732 282,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1856,4 | 2 583 538,89 | 0 | 0,00 |
| 18. Улица Бажова, дом 14 | 5 890 478,00 | 294 523,90 | 1 099 950,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3230,6 | 4 496 003,40 | 0 | 0,00 |
| 19. Улица Бажова, дом 19 | 31 002 062,67 | 1 550 103,13 | 1 825 024,50 | 9 046 480,47 | 5 560 836,17 | 3 089 535,47 | 2 269 717,48 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1966,9 | 7 660 365,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20. Улица Бажова, дом 20 | 9 018 959,51 | 450 947,98 | 717 562,51 | 3 556 892,11 | 2 186 407,67 | 1 214 742,50 | 892 406,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21. Улица Бажова, дом 21 | 6 367 082,73 | 318 354,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 907,6 | 3 534 774,35 | 0 | 0,00 | 1806,4 | 2 513 954,24 | 0 | 0,00 |
| 22. Улица Бажова, дом 5 | 9 919 806,66 | 495 990,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1353,4 | 5 271 004,42 | 0 | 0,00 | 2984 | 4 152 811,91 | 0 | 0,00 |
| 23. Улица Бажова, дом 8 | 4 508 397,16 | 225 419,86 | 718 993,23 | 3 563 984,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24. Улица Бахилова, дом 3 | 38 063 095,47 | 1 903 154,77 | 2 281 425,08 | 11 308 816,61 | 6 951 485,34 | 3 862 163,87 | 2 837 326,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2290 | 8 918 723,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25. Улица Бахилова, дом 8 | 10 218 545,31 | 510 927,27 | 0,00 | 0,00 | 3 009 328,59 | 1 671 947,73 | 1 228 291,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2675 | 3 798 050,60 | 0 | 0,00 |
| 26. Улица Грибоедова, дом 3 | 13 810 534,16 | 690 526,71 | 550 869,68 | 3 256 467,86 | 1 348 138,55 | 681 655,88 | 638 678,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 456,5 | 2 376 352,52 | 0 | 0,00 | 2150 | 4 267 844,60 | 0 | 0,00 |
| 27. Улица Грибоедова, дом 5 | 23 758 329,51 | 1 187 916,48 | 1 989 841,68 | 10 159 773,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3985,8 | 10 420 797,38 | 0 | 0,00 |
| 28. Улица Грибоедова, дом 7 | 1 955 682,20 | 97 784,11 | 0,00 | 0,00 | 938 628,29 | 474 596,24 | 444 673,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29. Улица Григория Кукуевиц-кого, дом 10/4 | 14 931 254,46 | 746 562,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10192,4 | 14 184 691,74 | 0 | 0,00 |
| 30. Улица Григория Кукуевиц-кого, дом 12/1 | 17 465 242,80 | 873 262,14 | 1 389 562,01 | 6 887 932,49 | 4 233 985,17 | 2 352 352,59 | 1 728 148,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31. Улица Дзержинского, дом 18 | 24 046 907,26 | 1 202 345,36 | 1 416 057,89 | 7 019 270,18 | 4 314 717,93 | 2 397 206,76 | 1 761 100,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1524,2 | 5 936 208,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32. Улица Дзержинского, дом 2 | 23 730 148,33 | 1 186 507,42 | 1 395 422,46 | 6 916 982,25 | 4 251 841,95 | 2 362 273,60 | 1 735 436,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1510,2 | 5 881 683,81 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 33. Улица Дзержинского, дом 2/1 | 21 686 139,02 | 1 084 306,95 | 1 282 147,74 | 6 355 489,74 | 3 906 694,69 | 2 170 513,83 | 1 594 561,13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1358,9 | 5 292 424,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34. Улица Дзержинского, дом 8 | 16 466 826,65 | 823 341,33 | 971 103,10 | 4 813 669,75 | 2 958 943,98 | 1 643 954,63 | 1 207 726,08 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1039,4 | 4 048 087,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35. Улица Дзержинского, дом 8а | 23 049 182,18 | 1 152 459,11 | 1 833 828,95 | 9 090 123,32 | 5 587 663,26 | 3 104 440,29 | 2 280 667,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36. Улица Дзержинского, дом 8б | 5 132 782,21 | 256 639,11 | 299 626,37 | 1 485 220,67 | 912 959,34 | 507 229,52 | 372 634,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | 333,4 | 1 298 472,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37. Улица Магист-ральная, дом 10 | 3 213 345,89 | 160 667,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2193,5 | 3 052 678,60 | 0 | 0,00 |

| 38. Улица Магист-ральная, дом 22 | 8 310 505,04 | 415 525,25 | 967 636,35 | 4 796 485,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 786,8 | 2 130 858,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. Улица Магист-ральная, дом 22А | 1 875 335,87 | 93 766,79 | 299 076,09 | 1 482 492,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 40. Улица Магист-ральная, дом 24 | 23 842 757,07 | 1 192 137,85 | 1 404 447,03 | 6 961 716,18 | 4 279 339,71 | 2 377 551,04 | 1 746 660,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1510 | 5 880 904,89 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 41. Улица Майская, дом 1 | 13 912 298,38 | 695 614,92 | 1 106 884,20 | 5 486 724,30 | 3 372 667,97 | 1 873 814,84 | 1 376 592,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42. Улица Мелик-Карамова, дом 68 | 12 777 181,65 | 638 859,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1494,8 | 5 821 706,38 | 0 | 0,00 | 4358,8 | 6 316 616,19 | 0 | 0,00 |
| 43. Улица Мелик-Карамова, дом 70 | 13 908 473,80 | 695 423,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1756,6 | 6 841 322,87 | 0 | 0,00 | 4578,4 | 6 371 727,24 | 0 | 0,00 |
| 44. Улица Мелик-Карамова, дом 74А | 2 678 793,08 | 133 939,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 780,5 | 2 544 853,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 45. Улица Московская, дом 34 | 9 436 177,15 | 471 808,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1324,3 | 5 157 670,43 | 0 | 0,00 | 2735,3 | 3 806 697,86 | 0 | 0,00 |
| 46. Улица Московская, дом 34а | 12 408 512,19 | 620 425,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1984,3 | 7 728 132,17 | 1803,9 | 4 059 954,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 47. Улица Московская, дом 34б | 31 798 988,02 | 1 589 949,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3852,5 | 15 004 096,75 | 0 | 0,00 | 10925,5 | 15 204 941,87 | 0 | 0,00 |
| 48. Улица Озерная, дом 10 | 3 253 903,55 | 162 695,18 | 86 232,74 | 440 288,82 | 0,00 | 150 380,01 | 109 899,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 271 | 1 319 009,03 | 0 | 0,00 | 376,9 | 985 397,80 | 0 | 0,00 |
| 49. Улица Остров-ского, дом 11 | 46 262 320,20 | 2 313 116,01 | 2 136 481,85 | 10 590 346,22 | 6 509 844,41 | 3 616 793,34 | 2 657 065,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2308,1 | 8 989 216,27 | 0 | 0,00 | 6789,9 | 9 449 456,30 | 0 | 0,00 |
| 50. Улица Остров-ского, дом 3 | 16 683 921,53 | 834 196,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1981 | 7 715 279,86 | 0 | 0,00 | 5845 | 8 134 445,59 | 0 | 0,00 |
| 51. Улица Привок-зальная, дом 10 | 20 238 861,77 | 1 011 943,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1738 | 8 459 179,70 | 0 | 0,00 | 4118,5 | 10 767 738,98 | 0 | 0,00 |
| 52. Улица Привок-зальная, дом 6 | 10 899 907,85 | 544 995,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3960,6 | 10 354 912,46 | 0 | 0,00 |
| 53. Улица Просве-щения, дом 49 | 12 826 941,59 | 641 347,08 | 0,00 | 4 166 391,76 | 2 561 064,72 | 1 422 897,57 | 1 045 327,21 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2148,4 | 2 989 913,25 | 0 | 0,00 |
| 54. Улица Просве-щения, дом 52 | 16 517 357,32 | 825 867,87 | 0,00 | 5 442 535,91 | 3 345 505,54 | 1 858 723,71 | 1 365 505,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2643,7 | 3 679 218,79 | 0 | 0,00 |
| 55. Улица Республики, дом 86 | 11 923 739,85 | 596 186,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1387,5 | 5 403 811,61 | 0 | 0,00 | 4256,5 | 5 923 741,25 | 0 | 0,00 |
| 56. Улица Республики, дом 88 | 12 455 870,54 | 622 793,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1517,3 | 5 909 335,76 | 0 | 0,00 | 4256,5 | 5 923 741,25 | 0 | 0,00 |
| 57. Улица Трубная, дом 5/1 | 12 247 096,13 | 612 354,81 | 710 573,98 | 0,00 | 2 165 113,67 | 1 202 911,80 | 883 715,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 901,4 | 3 510 627,60 | 0 | 0,00 | 1000 | 3 161 798,91 | 0 | 0,00 |
| 58. Улица Трубная, дом 5/3 | 22 355 542,20 | 1 117 777,11 | 1 413 058,88 | 7 004 404,34 | 4 305 579,95 | 2 392 129,81 | 1 757 370,61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1000 | 4 365 221,50 | 0 | 0,00 |
| 59. Улица Энтузиастов, дом 1 | 12 916 358,17 | 645 817,91 | 475 217,49 | 2 809 249,69 | 1 162 995,61 | 588 042,52 | 550 967,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 389,8 | 2 029 139,57 | 0 | 0,00 | 2345 | 4 654 928,18 | 0 | 0,00 |
| 60. Улица Энтузиастов, дом 3 | 31 152 555,21 | 1 557 627,76 | 1 833 801,44 | 9 089 986,94 | 5 587 579,42 | 3 104 393,71 | 2 280 633,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1976,7 | 7 698 532,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61. Улица Энтузиастов, дом 42 | 2 436 174,37 | 121 808,72 | 0,00 | 2 314 365,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 62. Улица Энтузиастов, дом 44 | 4 527 049,39 | 226 352,47 | 0,00 | 2 296 023,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 385,1 | 2 004 673,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого по городу Сургуту | 916 749 147,54 | 45837457,40 | 41443361,03 | 210852600,05 | 112122020,39 | 62271708,80 | 44890168,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50583,20 | 199577523,11 | 5003,30 | 11848848,75 | 113161,70 | 187905459,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год |
| город Сургут |
| 1. Проспект Ленина, дом 40 | 4 109 577,11 | 205 478,86 | 0,00 | 3 904 098,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. Проспект Ленина, дом 58 | 11 583 268,51 | 579 163,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1330 | 5 179 869,87 | 0 | 0,00 | 4185 | 5 824 235,21 | 0 | 0,00 |

| 3. Проспект Ленина, дом 59 | 33 695 478,99 | 1 684 773,95 | 0,00 | 11 554 853,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2558 | 9 962 486,56 | 0 | 0,00 | 7540 | 10 493 365,32 | 0 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Проспект Ленина, дом 61/1 | 9 211 542,72 | 460 577,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6288 | 8 750 965,58 | 0 | 0,00 |
| 5. Проспект Мира, дом 32/1 | 12 423 096,73 | 621 154,84 | 852 160,51 | 4 224 082,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 896,5 | 3 491 543,86 | 0 | 0,00 | 2323,9 | 3 234 155,37 | 0 | 0,00 |
| 6. Проспект Мира, дом 34/1 | 3 315 452,21 | 165 772,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2263,2 | 3 149 679,60 | 0 | 0,00 |
| 7. Проспект Мира, дом 35, корпус 1 | 6 049 469,73 | 302 473,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4129,5 | 5 746 996,24 | 0 | 0,00 |
| 8. Проспект Мира, дом 35, корпус 2 | 9 178 282,74 | 458 914,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1128,5 | 4 395 100,11 | 0 | 0,00 | 3107,2 | 4 324 268,49 | 0 | 0,00 |
| 9. Проспект Мира, дом 35, корпус 3 | 9 130 133,43 | 456 506,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1120,4 | 4 363 553,54 | 0 | 0,00 | 3097 | 4 310 073,22 | 0 | 0,00 |
| 10. Проспект Мира, дом 36/1 | 5 269 502,49 | 263 475,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 743,5 | 2 895 664,10 | 0 | 0,00 | 1516,4 | 2 110 363,27 | 0 | 0,00 |
| 11. Проспект Мира, дом 37, корпус 2 | 9 283 660,66 | 464 183,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1146,2 | 4 464 035,22 | 0 | 0,00 | 3129,6 | 4 355 442,41 | 0 | 0,00 |
| 12. Проспект Мира, дом 37/1 | 10 078 986,94 | 503 949,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1340,2 | 5 219 595,18 | 0 | 0,00 | 3127,2 | 4 355 442,41 | 0 | 0,00 |
| 13. Проспект Мира, дом 8 | 20 218 954,05 | 1 010 947,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2451 | 9 545 760,19 | 0 | 0,00 | 6942,8 | 9 662 246,16 | 0 | 0,00 |
| 14. Проспект Набережный, дом 12 | 30 944 235,71 | 1 547 211,79 | 1 823 978,98 | 9 041 297,89 | 5 557 650,45 | 3 087 765,53 | 2 268 417,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1956 | 7 617 913,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15. Улица 30 лет Победы, дом 11 | 13 062 061,15 | 653 103,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1451,7 | 5 653 847,43 | 956,8 | 2 540 925,09 | 3028,1 | 4 214 185,57 | 0 | 0,00 |
| 16. Улица 30 лет Победы, дом 28 | 20 506 787,87 | 1 025 339,39 | 764 347,99 | 4 518 445,53 | 1 870 582,15 | 945 817,71 | 886 185,12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 611,7 | 1 656 669,05 | 4453 | 8 839 400,93 | 0 | 0,00 |
| 17. Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 10 | 9 651 347,73 | 482 567,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1350,7 | 5 260 488,89 | 0 | 0,00 | 2808,3 | 3 908 291,45 | 0 | 0,00 |
| 18. Улица Бажова, дом 13 | 7 021 046,94 | 351 052,35 | 0,00 | 0,00 | 3 396 560,85 | 1 887 089,44 | 1 386 344,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19. Улица Бажова, дом 15 | 9 888 649,56 | 494 432,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1345,8 | 5 241 405,17 | 0 | 0,00 | 2984 | 4 152 811,91 | 0 | 0,00 |
| 20. Улица Бажова, дом 17 | 27 321 403,64 | 1 366 070,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3453 | 13 448 188,47 | 0 | 0,00 | 8987 | 12 507 144,99 | 0 | 0,00 |
| 21. Улица Бажова, дом 24 | 21 815 136,21 | 1 090 756,81 | 1 465 390,31 | 7 263 806,51 | 4 465 033,46 | 2 480 720,31 | 1 822 453,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1363 | 3 226 975,47 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22. Улица Бажова, дом 3 | 16 274 517,61 | 813 725,88 | 1 093 209,79 | 5 418 941,50 | 3 331 002,15 | 1 850 665,80 | 1 359 585,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1028,2 | 2 407 386,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23. Улица Бажова, дом 3/1 | 12 882 778,81 | 644 138,94 | 1 099 923,18 | 5 452 219,17 | 0,00 | 0,00 | 1 367 934,98 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3103,1 | 4 318 562,54 | 0 | 0,00 |
| 24. Улица Бажова, дом 7 | 13 215 028,11 | 660 751,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1797,1 | 6 999 055,75 | 0 | 0,00 | 3991,7 | 5 555 220,95 | 0 | 0,00 |
| 25. Улица Бажова, дом 9 | 9 896 848,80 | 494 842,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1347,8 | 5 249 194,45 | 0 | 0,00 | 2984 | 4 152 811,91 | 0 | 0,00 |
| 26. Улица Бахилова, дом 1 | 610 008,56 | 30 500,43 | 579 508,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27. Улица Бахилова, дом 11 | 9 937 328,78 | 496 866,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1366 | 5 320 076,87 | 0 | 0,00 | 2960,7 | 4 120 385,47 | 0 | 0,00 |
| 28. Улица Бахилова, дом 4 | 6 810 887,24 | 340 544,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 913,8 | 3 558 921,12 | 0 | 0,00 | 2092 | 2 911 421,76 | 0 | 0,00 |
| 29. Улица Бахилова, дом 9А | 6 742 310,69 | 337 115,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 908,4 | 3 537 890,07 | 0 | 0,00 | 2060,3 | 2 867 305,09 | 0 | 0,00 |
| 30. Улица Грибоедова, дом 11 | 12 404 116,09 | 620 205,81 | 581 778,77 | 3 439 187,08 | 1 423 782,12 | 719 903,35 | 674 514,36 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2491 | 4 944 744,60 | 0 | 0,00 |
| 31. Улица Грибоедова, дом 13 | 6 921 659,36 | 346 082,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1351 | 6 575 576,39 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32. Улица Григория Кукуевиц-кого, дом 12 | 10 578 624,73 | 528 931,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7221,2 | 10 049 693,49 | 0 | 0,00 |
| 33. Улица Дзержинского, дом 10 | 5 053 017,54 | 252 650,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3449,3 | 4 800 366,66 | 0 | 0,00 |
| 34. Улица Дзержинского, дом 12 | 16 411 283,61 | 820 564,18 | 964 857,45 | 4 782 710,61 | 2 939 913,51 | 1 633 381,52 | 1 199 958,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1045 | 4 069 897,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35. Улица Дзержинского, дом 16А | 1 465 129,66 | 73 256,48 | 1 391 873,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36. Улица Дзержинского, дом 16Б | 313 803,27 | 15 690,16 | 298 113,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37. Улица Ленинградская, дом 1 | 8 337 413,02 | 416 870,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5691,3 | 7 920 542,37 | 0 | 0,00 |
| 38. Улица Ленинградская, дом 3 | 20 351 877,64 | 1 017 593,88 | 0,00 | 7 162 746,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1649,3 | 6 423 428,11 | 0 | 0,00 | 4130,3 | 5 748 109,60 | 0 | 0,00 |
| 39. Улица Магист-ральная, дом 26 | 26 643 894,67 | 1 332 194,73 | 0,00 | 9 235 235,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1992,3 | 7 759 289,28 | 0 | 0,00 | 5976,3 | 8 317 174,87 | 0 | 0,00 |
| 40. Улица Майская, дом 4 | 10 054 838,39 | 502 741,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1555 | 6 056 163,65 | 0 | 0,00 | 2512 | 3 495 932,82 | 0 | 0,00 |
| 41. Улица Майская, дом 6 | 3 679 929,28 | 183 996,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2512 | 3 495 932,82 | 0 | 0,00 |
| 42. Улица Мелик-Карамова, дом 76 | 3 240 368,85 | 162 018,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1181,9 | 3 078 350,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 43. Улица Мелик-Карамова, дом 76а | 8 887 356,72 | 444 367,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1123,5 | 4 375 626,92 | 0 | 0,00 | 2922,6 | 4 067 361,96 | 0 | 0,00 |
| 44. Улица Мелик-Карамова, дом 76б | 10 066 103,21 | 503 305,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1336,7 | 5 205 963,95 | 0 | 0,00 | 3130,6 | 4 356 834,10 | 0 | 0,00 |
| 45. Улица Мелик-Карамова, дом 76в | 6 209 284,45 | 310 464,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1514,6 | 5 898 820,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 46. Улица Остров-ского, дом 4 | 6 880 676,69 | 344 033,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4696,9 | 6 536 642,86 | 0 | 0,00 |
| 47. Улица Остров-ского, дом 6 | 12 772 303,46 | 638 615,17 | 0,00 | 5 487 406,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 890,1 | 2 437 802,44 | 3024 | 4 208 479,63 | 0 | 0,00 |
| 48. Улица Просве-щения, дом 45 | 9 330 206,32 | 466 510,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 885,1 | 3 447 144,98 | 772,2 | 1 864 811,32 | 2550,1 | 3 551 739,70 | 0 | 0,00 |
| 49. Улица Просве-щения, дом 48 | 13 194 947,29 | 659 747,36 | 0,00 | 3 725 326,23 | 2 289 943,47 | 1 272 265,78 | 934 666,04 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 594,3 | 1 654 991,27 | 1909,87 | 2 658 007,14 | 0 | 0,00 |
| 50. Улица Студенческая, дом 11 | 6 657 273,34 | 332 863,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4544,4 | 6 324 409,67 | 0 | 0,00 |
| 51. Улица Студенческая, дом 7 | 6 305 101,76 | 315 255,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4304 | 5 989 846,67 | 0 | 0,00 |
| 52. Улица Энерге-тиков, дом 13 | 10 804 655,72 | 540 232,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1262,5 | 4 916 981,74 | 0 | 0,00 | 3842,4 | 5 347 441,19 | 0 | 0,00 |
| 53. Улица Энерге-тиков, дом 16а | 7 382 739,48 | 369 136,97 | 0,00 | 1 487 948,35 | 914 636,03 | 508 161,07 | 373 318,93 | 0,00 | 0 | 0,00 | 326,9 | 1 273 157,49 | 248,1 | 661 027,08 | 1290,05 | 1 795 353,56 | 0 | 0,00 |
| 54. Улица Энерге-тиков, дом 18 | 23 039 804,35 | 1 151 990,22 | 0,00 | 4 796 076,23 | 2 948 129,30 | 1 637 946,12 | 1 203 311,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1033,2 | 4 023 941,01 | 759,3 | 2 130 676,29 | 3698,9 | 5 147 733,24 | 0 | 0,00 |
| 55. Улица Энерге-тиков, дом 29 | 21 597 609,34 | 1 079 880,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3126,4 | 12 176 199,37 | 0 | 0,00 | 5993,8 | 8 341 529,50 | 0 | 0,00 |
| 56. Улица Энерге-тиков, дом 31 | 11 867 277,49 | 593 363,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 865,97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6208,3 | 8 640 047,65 | 0 | 0,00 |
| 57. Улица Энерге-тиков, дом 33 | 5 726 186,69 | 286 309,33 | 0,00 | 0,00 | 2 770 148,34 | 1 539 061,99 | 1 130 667,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 58. Улица Энерге-тиков, дом 41 | 7 357 253,99 | 367 862,70 | 0,00 | 5 587 512,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 879,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 59. Улица Энерге-тиков, дом 43 | 1 489 673,80 | 74 483,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 190,11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 60. Улица Энтузиастов, дом 55 | 11 657 670,76 | 582 883,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1470 | 5 725 119,33 | 0 | 0,00 | 3844 | 5 349 667,89 | 0 | 0,00 |
| 61. Улица Энтузиастов, дом 6 | 31 202 514,81 | 1 560 125,74 | 1 835 232,15 | 9 097 078,89 | 5 591 938,82 | 3 106 815,74 | 2 282 412,37 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1984,5 | 7 728 911,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 62. Улица Энтузиастов, дом 61 | 4 486 351,58 | 224 317,58 | 1 062 531,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2299 | 3 199 502,21 | 0 | 0,00 |
| 63. Улица Энтузиастов, дом 63 | 20 444 658,27 | 1 022 232,91 | 0,00 | 0,00 | 4 258 800,22 | 2 366 139,54 | 1 738 276,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1466 | 5 709 540,77 | 0 | 0,00 | 3844 | 5 349 667,89 | 0 | 0,00 |
| 64. Улица Энтузиастов, дом 67 | 4 145 616,33 | 207 280,82 | 745 791,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2294 | 3 192 543,74 | 0 | 0,00 |
| 65. Улица Энтузиастов, дом 8 | 33 942 480,68 | 1 697 124,03 | 2 700 516,80 | 13 386 216,17 | 8 228 454,74 | 4 571 633,11 | 3 358 535,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Итого по городу Сургуту | 761 031 486,36 | 38051574,33 | 17259213,91 | 119565187,78 | 49986575,61 | 27607367,01 | 27437518,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51726,60 | 202770352,81 | 8405,60 | 21659615,13 | 181482,32 | 256694081,68 | 0,00 | 0,00 |