РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№128 от 01.02.2016 г.

Об утверждении плана мероприятий,

направленных на ликвидацию

и расселение приспособленных

для проживания строений

в муниципальном образовании

городской округ город Сургут

# В соответствии с решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», постановлением Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы», рекомендацией Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.05.2015 № 3966, распо-ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Утвердить план мероприятий, направленных на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений в муниципальном образовании городской округ город Сургут, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие при формировании бюджета на 2016 год.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий,

направленных на ликвидацию и расселение приспособленных

для проживания строений в муниципальном образовании

городской округ город Сургут

1. План мероприятия № 1 «Расселение и снос приспособленных для проживания строений, расположенных на территориях, в отношении которых принято решение о развитии застроенных территорий, заключены договоры аренды земельных участков под строительство объектов социального назначения, жилищное строительство, а также соглашения сторон о реализации мероприятий по строительству объектов социально-культурной сферы и другое, за счет внебюджетных источников»:

1.1. Микрорайон 30, часть поселка Взлетного, часть поселка СУ-4.

Земельный участок предоставлен по договору аренды от 25.09.2006 № 716 закрытому акционерному обществу «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными технологиями» под строительство объектов социального назначения, жилищное строительство. Срок аренды участка определен по 01.09.2016.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в микрорайоне 30

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Взлетный | линия 1 | 1 | 31,5 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 2 | Взлетный | линия 1 – а | 5 | 27,3 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 3 | Взлетный | линия 1 – а | 14 | 54 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 4 | Взлетный | линия 1 – а | 16 | 35,3 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 5 | Взлетный | линия 1 – а | 22 | 42,8 | 6 | Ж.3. | 2016 |
| 6 | Взлетный | линия 1 – а | 23 | 53,8 | 6 | Ж.3. | 2016 |
| 7 | Взлетный | линия 1 – а | 25 | 36,5 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 8 | Взлетный | линия 1 – а | 26 | 17,9 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 9 | Взлетный | линия 1 – а | 27 | 48 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 10 | Взлетный | линия 1 – а | 30 | 27,7 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 11 | Взлетный | линия 4 | 13 | 40 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 12 | Взлетный | линия 4 | 36 | 47,2 | 5 | ДОУ | 2016 |
| 13 | Взлетный | линия 5 | 20 | 19,8 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 14 | Взлетный | линия 5 | 29 | 44,1 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 15 | Взлетный | линия 5 | 35 | 20 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 16 | Взлетный | линия 5 | 36 | 35 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 17 | Взлетный | линия 5 | 37 | 39,8 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 18 | Взлетный | линия 5 | 45 | 65,3 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 19 | Взлетный | линия 5 | 55 | 32,2 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 20 | Взлетный | линия 5 | 66 | 43,1 | 2 | ДОУ | 2016 |
| 21 | Взлетный | линия 5 | 75 | 38,1 | 4 | ДОУ | 2016 |
| 22 | Взлетный | линия 5 | 81 | 48,4 | 2 | ДОУ | 2016 |
| 23 | Взлетный | линия 5 | 85 | 54,7 | 5 | ДОУ | 2016 |
| 24 | Взлетный | линия 5 | 87 | 52,9 | 5 | ДОУ | 2016 |
| 25 | Взлетный | линия 5 | 98 | 38,2 | 4 | ДОУ | 2016 |
| 26 | Взлетный | линия 5 | 102 | 56,8 | 4 | ДОУ | 2016 |
| 27 | Взлетный | линия 6 | 60 | 62,7 | 7 | ДОУ | 2016 |
| 28 | Взлетный | линия 6 | 65 | 41,4 | 4 | ДОУ | 2016 |
| 29 | Взлетный | линия 6 | 68 | 31,3 | 2 | ДОУ | 2016 |
| 30 | Взлетный | линия 6 | 72 | 71,5 | 5 | ДОУ | 2016 |
| 31 | Взлетный | линия 6 | 74 | 37,3 | 3 | ДОУ | 2016 |
| 32 | Взлетный | линия 6 | 78 | 24,3 | 3 | ДОУ | 2016 |
| 33 | Взлетный | линия 6 | 85 | 39,6 | 4 | ДОУ | 2016 |
| 34 | Взлетный | линия 6 | 86 | 68 | 4 | ДОУ | 2016 |
| 35 | Взлетный | линия 6 | 91 | 23,9 | 1 | ДОУ | 2016 |
| 36 | Взлетный | линия 6 | 95 | 24,6 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 37 | Взлетный | линия 7 | 6а | 97,5 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 38 | Взлетный | линия 7 | 35 | 35 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 39 | Взлетный | линия 7 | 55б | 58,5 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 40 | Взлетный | линия 7 | 69 | 65,2 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 41 | Взлетный | линия 7 | 71 | 65 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 42 | Взлетный | линия 7 | 75 | 42,8 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 43 | Взлетный | линия 7 | 77 | 38,8 | 6 | Ж.3. | 2016 |
| 44 | Взлетный | линия 8 | 21а | 29,6 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 45 | Взлетный | линия 8 | 32/1 | 38,1 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 46 | Взлетный | линия 8 | 34 | 52,6 | 8 | Ж.3. | 2016 |
| 47 | Взлетный | линия 8 | 39в | 42,1 | 6 | Ж.3. | 2016 |
| 48 | Взлетный | линия 8 | 40 | 38,1 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 49 | Взлетный | линия 8 | 47 | 37,9 | 1 | ДОУ | 2016 |
| 50 | Взлетный | линия 8 | 55а | 35 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 51 | Взлетный | линия 8 | 55д | 35,6 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 52 | СУ-4 | Школьная | 112 | 54 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 53 | СУ-4 | Школьная | 112б | 51,7 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 54 | СУ-4 | Школьная | 112в | 54,1 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 55 | СУ-4 | Школьная | 351 | 45,7 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 56 | СУ-4 | Школьная | 352 | 44,9 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 57 | СУ-4 | Школьная | 361 | 36,7 | 7 | Ж.3. | 2016 |
| 58 | СУ-4 | Школьная | 362 | 53,5 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 59 | СУ-4 | Школьная | 367 | 77,5 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 60 | СУ-4 | Школьная | 371 | 68,2 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 61 | СУ-4 | Школьная | 372 | 26,6 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 62 | СУ-4 | Школьная | 377 | 102,7 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 63 | СУ-4 | Школьная | 384 | 43 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 64 | СУ-4 | Школьная | 384\_ | 41,8 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 65 | СУ-4 | Школьная | 392 | 63,5 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 66 | СУ-4 | Школьная | 413а | 99 | 6 | Ж.3. | 2016 |
| 67 | СУ-4 | Школьная | 415 | 63,7 | 9 | Ж.3. | 2016 |
| 68 | СУ-4 | Школьная | 416 | 79,1 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| Итого | 68 строений | 3 192,5 | 238 |  |  |

1.2. Микрорайон 39, часть поселка Медвежий угол.

Соглашение о взаимодействии по застройке земельного участка в восточной части микрорайона 39 города Сургута и переселению граждан, проживающих на этой территории, от 29.01.2008 № 17-10-256/8 заключено между Админи-страцией города и обществом с ограниченной ответственностью «ЮС – Тюмень Транс Атлантик Трейдинг Хаус» (дополнительное соглашение от 30.09.2015).

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в микрорайоне 39

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Медвежий угол | Высоковольтная | 7а | 42 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 2 | Медвежий угол | Высоковольтная | 9 | 46,3 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 3 | Медвежий угол | Высоковольтная | 12 | 40,3 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 4 | Медвежий угол | Высоковольтная | 15 | 28 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 5 | Медвежий угол | Высоковольтная | 16 | 58,8 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 6 | Медвежий угол | Высоковольтная | 16д | 31,8 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 7 | Медвежий угол | Высоковольтная | 19 | 41,5 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 8 | Медвежий угол | Высоковольтная | 43 | 33,5 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 9 | Медвежий угол | Высоковольтная | 49 | 38 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 10 | Медвежий угол | Высоковольтная | 51 | 58,3 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 11 | Медвежий угол | Высоковольтная | 63 | 33,1 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 12 | Медвежий угол | Высоковольтная | 68 | 52,9 | 7 | Ж.3. | 2016 |
| 13 | Медвежий угол | линия 1 | 3 | 70,2 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 14 | Медвежий угол | линия 1 | 4 | 50,2 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 15 | Медвежий угол | линия 2 | 6 | 35,6 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 16 | Медвежий угол | линия 2 | 13а | 41,7 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 17 | Медвежий угол | линия 2 | 17 | 46,3 | 6 | Ж.3. | 2016 |
| 18 | Медвежий угол | линия 3 | 1 | 36,5 | 6 | Ж.3. | 2016 |
| 19 | Медвежий угол | линия 3 | 4 | 42,3 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 20 | Медвежий угол | линия 3 | 9 | 55,8 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 21 | Медвежий угол | линия 3 | 13 | 35 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 22 | Медвежий угол | линия 3 | 14 | 54,8 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 23 | Медвежий угол | линия 3 | 14б | 29,3 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 24 | Медвежий угол | Медвежий угол | 1 | 55,5 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 25 | Медвежий угол | Медвежий угол | 5\_ | 19,5 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 26 | Медвежий угол | Медвежий угол | 9\_ | 35,8 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 27 | Медвежий угол | Медвежий угол | 10 | 25 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 28 | Медвежий угол | Медвежий угол | 14 | 35,5 | 9 | ДОУ | 2016 |
| 29 | Медвежий угол | Медвежий угол | 16а | 28,8 | 6 | ДОУ | 2016 |
| 30 | Медвежий угол | Медвежий угол | 18б | 60,3 | 1 | ДОУ | 2016 |
| 31 | Медвежий угол | Медвежий угол | 18а | 38,8 | 6 | Ж.3.,ОД.2. | 2016 |
| 32 | Медвежий угол | Медвежий угол | 28 | 53,1 | 6 | ИТ.1. | 2016 |
| 33 | Медвежий угол | Медвежий угол | 30\_ | 30 | 4 | ИТ.1. | 2016 |
| 34 | Медвежий угол | Медвежий угол | 36а | 38,2 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 35 | Медвежий угол | Медвежий угол | 40 | 20,4 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 36 | Медвежий угол | Медвежий угол | 40а | 26,9 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 37 | Медвежий угол | Медвежий угол | 45 | 43,7 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 38 | Медвежий угол | Медвежий угол | 46 | 33 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 39 | Медвежий угол | Медвежий угол | 57 | 47,3 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 40 | Медвежий угол | Медвежий угол | 58 | 36,2 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 41 | Медвежий угол | Медвежий угол | 61в. | 46,8 | 8 | Ж.3. | 2016 |
| 42 | Медвежий угол | Медвежий угол | 61в\_ | 43,1 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 43 | Медвежий угол | Медвежий угол | 61в | 45,2 | 7 | Ж.3. | 2016 |
| 44 | Медвежий угол | Медвежий угол | 62 | 41,7 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 45 | Медвежий угол | Медвежий угол | 64 | 30,4 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 46 | Медвежий угол | Медвежий угол | 66 | 35,4 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 47 | Медвежий угол | Медвежий угол | 69 | 47,5 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 48 | Медвежий угол | Медвежий угол | 75а | 24,3 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 49 | Медвежий угол | Медвежий угол | 78а | 39,8 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 50 | Медвежий угол | Медвежий угол | 81 | 48,3 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 51 | Медвежий угол | Медвежий угол | 89 | 32,5 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 52 | Медвежий угол | Медвежий угол | 90 | 35,7 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 53 | Медвежий угол | Медвежий угол | 97 | 23,8 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 54 | Медвежий угол | Медвежий угол | 109а | 42,3 | 6 | Ж.3. | 2016 |
| 55 | Медвежий угол | Медвежий угол | 115 | 42,8 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 56 | Медвежий угол | Медвежий угол | 120/1 | 46,3 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 57 | Медвежий угол | Медвежий угол | 121 | 28,9 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 58 | Медвежий угол | Медвежий угол | 125 | 39,5 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| 59 | Медвежий угол | Медвежий угол | 129 | 38,8 | 6 | Ж.3. | 2016 |
| 60 | Медвежий угол | Медвежий угол | 139 | 72,8 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 61 | Медвежий угол | Медвежий угол | 142 | 38,9 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 62 | Медвежий угол | Медвежий угол | 143 | 39,8 | 2 | ИТ.1. | 2016 |
| 63 | Медвежий угол | Медвежий угол | 146г | 33,2 | 4 | ИТ.1. | 2016 |
| 64 | Медвежий угол | Медвежий угол | 158 | 57,6 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 65 | Медвежий угол | Медвежий угол | 164 | 57,8 | 6 | Ж.3. | 2016 |
| 66 | Медвежий угол | Медвежий угол | 167 | 46,1 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 67 | Медвежий угол | Медвежий угол | 168 | 30,7 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 68 | Медвежий угол | Медвежий угол | 171 | 45,4 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 69 | Медвежий угол | Медвежий угол | 172 | 35,7 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| 70 | Медвежий угол | Медвежий угол | 178 | 35,7 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| Итого | 70 строений | 2 857 | 235 |  |  |

1.3. Микрорайон 38, часть поселка Медвежий угол.

Соглашение между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» от 31.07.2014 № 1/17-10-3056/4 об участии сторон в реализации мероприятий по обеспечению освобождения земельных участков, расположенных на территории микрорайона 38 города Сургута.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в микрорайоне 38

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Медвежий угол | Медвежий угол | 25а | 56,8 | 8 | Ж.3. | 2016 |
| 2 | Медвежий угол | Медвежий угол | 20. | 41 | 3 | Ж.3. | 2016 |
| 3 | Медвежий угол | Медвежий угол | 21\_ | 45,2 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 4 | Медвежий угол | Медвежий угол | 21 | 69,6 | 10 | Ж.3. | 2016 |
| 5 | Медвежий угол | Медвежий угол | 20а | 31,2 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 6 | Медвежий угол | Медвежий угол | 15\_ | 103,3 | 9 | Ж.3. | 2016 |
| 7 | Медвежий угол | Медвежий угол | 19 | 72,7 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| 8 | Медвежий угол | Медвежий угол | 7 | 58 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 9 | Медвежий угол | Медвежий угол | 4 | 45,1 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| 10 | Медвежий угол | Медвежий угол | 5 | 34 | 1 | Ж.3. | 2016 |
| Итого | 10 строений | 556,9 | 53 |  |  |

1.4. Микрорайон 20А, часть поселка Строитель.

Соглашение между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Юграпромстрой» от 17.08.2004 № 6/04 об определении условий предоставления земельных участков, расположенных в 20А микрорайоне.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в микрорайоне 20А

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | За Ручьем | За ручьем | 61. | 79,2 | 12 | Ж.3. | 2017 |
| 2 | За Ручьем | За Ручьем | 146 | 68,6 | 5 | Ж.3. | 2017 |
| 3 | За Ручьем | Курортная | 1 | 58,2 | 3 | Ж.3. | 2017 |
| 4 | За Ручьем | Курортная | 2 | 56 | 5 | Ж.3. | 2017 |
| 5 | За Ручьем | Курортная | 8 | 44,4 | 9 | Ж.3. | 2017 |
| 6 | За Ручьем | Курортная | 10а | 28,4 | 3 | Ж.3. | 2017 |
| 7 | За Ручьем | Курортная | 30в | 47,8 | 4 | Ж.3. | 2017 |
| 8 | За Ручьем | Курортная | 36 | 20,4 | 4 | Ж.3. | 2017 |
| 9 | За Ручьем | Курортная | 37/1 | 39,6 | 3 | Ж.3. | 2017 |
| 10 | За Ручьем | Курортная | 39 | 30,9 | 4 | Ж.3. | 2017 |
| 11 | За Ручьем | Курортная | 41б | 29,7 | 4 | Ж.3. | 2017 |
| 12 | За Ручьем | Курортная | 43а | 18,8 | 2 | Ж.3. | 2017 |
| 13 | За Ручьем | Курортная | 43г | 43 | 5 | Ж.3. | 2017 |
| 14 | За Ручьем | Курортная | 48 | 38,9 | 6 | Ж.3. | 2017 |
| 15 | За Ручьем | Курортная | 52б | 23,7 | 4 | Ж.3. | 2017 |
| 16 | За Ручьем | Курортная | 63 | 53,4 | 4 | Ж.3. | 2017 |
| 17 | За Ручьем | Курортная | 94 | 49,6 | 5 | ДОУ | 2017 |
| 18 | За Ручьем | Курортная | 99\_ | 26,6 | 3 | ДОУ | 2017 |
| 19 | За Ручьем | Курортная | 99б/ | 26,5 | 1 | ДОУ | 2017 |
| 20 | За Ручьем | Курортная | 99б | 25,2 | 5 | ДОУ | 2017 |
| 21 | За Ручьем | Курортная | 101 | 192,9 | 6 | ДОУ | 2017 |
| 22 | За Ручьем | Курортная | 163 | 24,4 | 3 | ДОУ | 2017 |
| 23 | За Ручьем | Курортная | 384 | 44,8 | 2 | ДОУ | 2017 |
| 24 | За Ручьем | Курортная | 406 | 42,6 | 4 | ДОУ | 2017 |
| 25 | За Ручьем | Курортная | 432 | 30,9 | 1 | ДОУ | 2017 |
| 26 | За Ручьем | Курортная | 470 | 20,1 | 3 | ДОУ | 2017 |
| 27 | За Ручьем | Новая | 4ж | 24,2 | 1 | Ж.3. | 2017 |
| 28 | За Ручьем | Новая | 8а | 45,3 | 7 | Ж.3. | 2017 |
| 29 | За Ручьем | Новая | 12а | 51 | 2 | Ж.3. | 2017 |
| 30 | За Ручьем | Новая | 12б | 63,8 | 1 | Ж.3. | 2017 |
| Итого | 30 строений | 1 348,9 | 121 |  |  |

1.5. Микрорайон 20А, часть поселка Строитель.

Соглашение между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Оптимас» от 23.12.2014 № 17-10-3206/4 об освобождении земельного участка в целях строительства комплекса объектов физкультурно-оздоровительного, культурно-досугового назначения и общепита на территории поселка За ручьем города Сургута в территориальной зоне Р.2.-16 «Зона город-ских парков».

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в микрорайоне 20А

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| За Ручьем | За Ручьем | 122А | 33,4 | 3 | Р.2. | 2016 |
| За Ручьем | За Ручьем | 122Б | 42,7 | 1 | Р.2. | 2016 |
| За Ручьем | За Ручьем | 125А | 35,7 | 1 | Р.2. | 2016 |
| За Ручьем | За ручьем | 126 | 63,5 | 3 | Р.2. | 2016 |
| За Ручьем | За Ручьем | 138А | 44,6 | 3 | Р.2. | 2016 |
| За Ручьем | За Ручьем | 121 | 34,8 | 2 | Р.2. | 2016 |
| Итого | 6 строений | 254,7 | 13 |  |  |

1.6. Микрорайон 24, часть поселка Геолог.

Договор между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» от 17.06.2015 № 17-10-3458/5 о развитии застроенной территории.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в микрорайоне 24

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Геолог | Лесная | 6а | 44,7 | 5 | Ж3 | 2016 |
| Геолог | Лесная | 6б | 37,5 | 2 | Ж3 | 2016 |
| Геолог | Лесная | 6ж | 48 | 3 | Ж3 | 2016 |
| Геолог | Лесная | 23в | 59,1 | 5 | Ж3 | 2016 |
| Геолог | Лесная | 29 | 27,2 | 1 | Ж3 | 2016 |
| Итого | 5 строений | 216,5 | 16 |  |  |

1.7. Поселок Кедровый-2.

Соглашение между Администрацией города и физическим лицом Любушкиным О.Г. от 27.02.2015 № 17-10-3305/5 об освобождении земельного участка в зоне ПД.2. в целях строительства производственной базы для разме-щения предприятия и производства V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 метров на территории поселка Кедрового-2.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Кедровом-2

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Кедровый-2 | Кедровый-2 | 97 | 32 | 4 | ПД.2. | 2016 |
| Кедровый-2 | Кедровый-2 | 97б | 21,2 | 2 | ПД.2. | 2016 |
| Кедровый-2 | Кедровый-2 | 101 | 79,1 | 3 | ПД.2. | 2016 |
| Кедровый-2 | Кедровый-2 | 106 | 66,9 | 3 | ПД.2. | 2016 |
| Кедровый-2 | Кедровый-2 | 123 | 43,3 | 4 | ПД.2. | 2016 |
| Кедровый-2 | Кедровый-2 | 130 | 38,4 | 9 | ПД.2. | 2016 |
| Итого | 6 строений | 280,9 | 25 |  |  |

1.8. Микрорайон 27А.

Соглашение между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «Югра-консалтинг» от 16.06.2015 № 17-10-3440/5 о пересе-лении граждан из непригодного для проживания жилья на территории земельного участка, расположенного в микрорайоне 27А и предназначенного для размещения детского сада.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

микрорайоне 27А

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Речная | Юганский | 7 | 37,9 | 4 | Ж.3. | 2016 |
| Речная | Юганский | 13 | 61 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| Речная | Юганский | 15 | 83,1 | 9 | Ж.3. | 2016 |
| Речная | Юганский | 12 | 54,1 | 5 | Ж.3. | 2016 |
| Итого | 4 строения | 236,1 | 23 |  |  |

1.9. Территория ЦРБ.

Соглашение между Администрацией города и закрытым акционерным обществом «Запсибпромстрой» от 09.09.2014 № 17-10-3080/14 об освобождении земельного участка в территориальной зоне ОД.2. площадью 2 615 кв. метров в целях строительства гостиницы с офисными помещениями по улице Респуб-лики.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

на территории ЦРБ

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Территория ЦРБ | Механизаторов | 10 | 66,9 | 5 | ОД,2. | 2016 |
| Территория ЦРБ | Механизаторов | 11 | 49,4 | 1 | ОД,2. | 2016 |
| Итого | 2 строения | 116,3 | 6 |  |  |

1.10. Поселок Речная.

Соглашение между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «СеверСтрой» от 05.10.2012 № 17-10-2334/2 об освобож-дении земельного участка для строительства набережной, скверов с объектами благоустройства и местами парковки в соответствии с видами разрешенного использования в поселке Речная между улицей 1 «З» и протокой Боровая.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Речная

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Речная | Речная | 73 | 37,5 | 1 | Р.2. | 2019 |
| 2 | Речная | Речная | 76Б | 48,8 | 2 | Р.2. | 2019 |
| 3 | Речная | Речная | 78 | 34,8 | 4 | Р.2. | 2019 |
| 4 | Речная | Речная | 80 | 35,9 | 4 | Р.2. | 2019 |
| 5 | Речная | Речная | 80\_ | 40,3 | 1 | Р.2. | 2019 |
| 6 | Речная | Речная | 81 | 43,6 | 2 | Р.2. | 2019 |
| 7 | Речная | Речная | 81А | 36,9 | 3 | Ж.3. | 2019 |
| 8 | Речная | Речная | 81Б\_ | 84,4 | 6 | Ж.3. | 2019 |
| 9 | Речная | Речная | 90 | 54,3 | 3 | Ж.3. | 2019 |
| 10 | Речная | Речная | 103 | 33,5 | 2 | Ж.3. | 2019 |
| 11 | Речная | Речная | 113 | 113 | 1 | Ж.3. | 2019 |
| Итого | 11 строений | 563 | 29 |  |  |

1.11. Поселок СУ-4.

Соглашение между Администрацией города и обществом с ограниченной ответственностью «СоюзПромСтрой» об освобождении земельного участка ориентировочной площадью 34 610 кв. метров для строительства гостиницы в территориальной зоне ПД.2. в поселке СУ-4 на пересечении улиц Ивана Захарова и Школьной.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке СУ-4

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | СУ-4 | Школьная | 425а | 38,6 | 3 | ПД.2. | 2019 |
| 2 | СУ-4 | Школьная | 434 | 29,7 | 2 | ПД.2. | 2019 |
| 3 | СУ-4 | Школьная | 443 | 42,5 | 2 | ПД.2. | 2019 |
| 4 | СУ-4 | Школьная | 449 | 79,6 | 5 | ПД.2. | 2019 |
| 5 | СУ-4 | СУ -4 | 107 | 46,8 | 1 | ПД.2. | 2019 |
| 6 | СУ-4 | СУ -4 | 113 | 39,9 | 2 | ПД.2. | 2019 |
| 7 | СУ-4 | СУ -4 | 399 | 32,7 | 3 | ПД.2. | 2019 |
| 8 | СУ-4 | СУ -4 | 418 | 35,9 | 2 | ПД.2. | 2019 |
| 9 | СУ-4 | СУ -4 | 421 | 65,2 | 8 | ПД.2. | 2019 |
| 10 | СУ-4 | СУ -4 | 425 | 38,2 | 1 | ПД.2. | 2019 |
| 11 | СУ-4 | СУ -4 | 427 | 39,3 | 3 | ПД.2. | 2019 |
| 12 | СУ-4 | СУ -4 | 428 | 42,4 | 1 | ПД.2. | 2019 |
| Итого | 12 строений | 530,8 | 33 |  |  |

2. План мероприятия № 2 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений в рамках реализации подпрограммы 3 «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»:

2.1. Поселок СМП по улице Чернореченской, улица Пионерская, 5.

В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими изменениями), строения расположены в территориальной зоне ПД.2. Зона объектов производственного, транспортного, складского назначения, инженерной инфраструктуры с включением объектов общест-венно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Планируемый срок

расселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке СМП

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | СМП | Чернореченская | 731 | 62,5 | 5 | ПД.2. | 2016 |
| 2 | СМП | Чернореченская | 738 | 50,9 | 2 | ПД.2. | 2016 |
| 3 | СМП | Чернореченская | 750 | 42,8 | 4 | ПД.2. | 2016 |
| 4 | СМП | Чернореченская | 752а | 48,3 | 5 | ПД.2. | 2016 |
| 5 | СМП | Чернореченская | 754 | 47,9 | 4 | ПД.2. | 2016 |
| 6 | СМП | Чернореченская | 756в | 54,6 | 2 | ПД.2. | 2016 |
| 7 | СМП | Чернореченская | 757 | 38,1 | 1 | ПД.2. | 2016 |
| 8 | СМП | Чернореченская | 759 | 57,2 | 1 | ПД.2. | 2016 |
| 9 | СМП | Чернореченская | 761 | 94,9 | 3 | ПД.2. | 2016 |
| 10 | СМП | Чернореченская | 764 | 90 | 4 | ПД.2. | 2016 |
| 11 | СМП | Чернореченская | 768 | 46,7 | 1 | ПД.2. | 2016 |
| 12 | СМП | Чернореченская | 774 | 49,3 | 5 | ПД.2. | 2016 |
| 13 | СМП | Чернореченская | 777 | 78,6 | 4 | ПД.2. | 2016 |
| 14 | СМП | Чернореченская | 779 | 31,4 | 2 | ПД.2. | 2016 |
| 15 | Ч. Мыс | Пионерская | 5 | 33 | 5 | ПД.2. | 2016 |
| Итого | 15 строений | 826,2 | 48 |  |  |

2.2. Поселок Кедровый-1.

В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими изменениями), строения расположены в территориальной зоне ПД.2. Зона объектов производственного, транспортного, складского назначения, инженерной инфраструктуры с включением объектов общест-венно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны, и зоне ИТ.2. Зона железнодорожного транспорта; ПД.2. Зона объектов производственного, транспортного, складского назначения, инженерной инфраструктуры с включе-нием объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны; Ж.1. Зона усадебной жилой застройки.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Кедровый-1

Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Кедровый-1 | линия 0 | 31 | 45,8 | 1 | ПД.2. | 2016 |
| Кедровый-1 | линия 8 | 75м | 29,4 | 1 | ПД.2. | 2016 |
| Кедровый-1 | линия 9 | 54в | 66,1 | 4 | ИТ.2. | 2016 |
| Кедровый-1 | линия 10 | 154б | 39 | 3 | ПД.2. | 2016 |
| Кедровый-1 | линия 0 | 42 | 23,2 | 1 | Ж.1. | 2016 |
| Кедровый-1 | линия 0 | 41 | 44,5 | 5 | Ж.1. | 2018 |
| Итого | 6 строений | 248 | 15 |  |  |

2.3. Поселок Кедровый База ОРСа.

В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими изменениями), строения расположены в территориальной зоне ПД.2. Зона объектов производственного, транспортного, складского назна-чения, инженерной инфраструктуры с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Кедровый База ОРСа

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Кедровый | База ОРСа, линия 1 | 0/7 | 73 | 4 | ПД.2. | 2016 |
| 2 | Кедровый | База ОРСа, линия 1 | 2 | 77,6 | 3 | ПД.2. | 2016 |
| 3 | Кедровый | База ОРСа, линия 1 | 3 | 29,4 | 1 | ПД.2. | 2016 |
| 4 | Кедровый | База ОРСа, линия 1 | 5 | 55,2 | 2 | ПД.2. | 2016 |
| 5 | Кедровый | База ОРСа, линия 1 | 0/6 | 29 | 1 | ПД.2. | 2016 |
| 6 | Кедровый | База ОРСа, линия 1 | 11 | 62,2 | 7 | ПД.2. | 2016 |
| 7 | Кедровый | База ОРСа, линия 1 | 14/ | 51,5 | 1 | ПД.2. | 2016 |
| 8 | Кедровый | База ОРСа, линия 1 | 22 | 29,8 | 4 | ПД.2. | 2016 |
| 9 | Кедровый | База ОРСа, линия 2 | 17 | 64,7 | 10 | ПД.2. | 2016 |
| 10 | Кедровый | База ОРСа, линия 3 | 15 | 37,8 | 2 | ПД.2. | 2016 |
| Итого | 10 строений | 510,2 | 35 |  |  |

2.4. Поселок Юность по улице Линейной.

В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими изменениями), строения расположены в территориальной зоне ИТ.2. Зона железнодорожного транспорта.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Юность

Таблица 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Юность | Линейная | 7/10 | 45 | 6 | ИТ.2. | 2018 |
| Юность | Линейная | 11. | 40 | 2 | ИТ.2. | 2018 |
| Юность | Линейная | 14\_ | 34,4 | 4 | ИТ.2. | 2018 |
| Юность | Линейная | 16 | 33,5 | 3 | ИТ.2. | 2018 |
| Юность | Линейная | 38\_ | 25,8 | 3 | ИТ.2. | 2018 |
| Итого | 5 строений | 178,7 | 18 |  |  |

2.5. Поселок Госснаб.

В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими изменениями), строения расположены в территориальной зоне ПД.1. Зона объектов производственно-делового назначения, Ж.1. Зона усадебной жилой застройки.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Госснаб

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Госснаб | Госснаб | 1 | 37,6 | 1 | Ж.1. | 2017 |
| 2 | Госснаб | Госснаб | 2- | 43 | 3 | ПД.1. | 2017 |
| 3 | Госснаб | Госснаб | 2/ | 19 | 2 | ПД.1. | 2017 |
| 4 | Госснаб | Госснаб | 2\_ | 40 | 1 | ПД.1. | 2017 |
| 5 | Госснаб | Госснаб | 8 | 45,2 | 6 | ПД.1. | 2017 |
| 6 | Госснаб | Госснаб | 8/ | 40,4 | 3 | ПД.1. | 2017 |
| 7 | Госснаб | Госснаб | 8/3 | 63 | 4 | ПД.1. | 2017 |
| 8 | Госснаб | Госснаб | 9 | 42,4 | 3 | Ж.1. | 2017 |
| 9 | Госснаб | Госснаб | 15 | 33,8 | 6 | Ж.1. | 2017 |
| 10 | Госснаб | Госснаб | 18 | 43,5 | 4 | Ж.1. | 2017 |
| 11 | Госснаб | Госснаб | 18/ | 70,6 | 3 | ПД.1. | 2017 |
| Итого | 11 строений | 478,5 | 36 |  |  |

2.6. Поселок Звездный.

В соответствии с картой градостроительного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими изменениями), строения расположены в территориальной зоне ПД.1. Зона объектов производственно-делового назначения.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Звездном

Таблица 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Звездный | Вахта-80 | 1/ | 26,4 | 3 | ПД.1. | 2017 |
| Звездный | Вахта-80 | 2 | 26,1 | 4 | ПД.1. | 2017 |
| Звездный | Вахта-80 | 4 | 26,1 | 1 | ПД.1. | 2017 |
| Итого | 3 строения | 78,6 | 8 |  |  |

3. План мероприятия № 3 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках». Строения в соответствии с картой градострои-тельного зонирования, утвержденной решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с последующими изменениями), расположены в территориальных зонах Ж.1. Зона усадебной жилой застройки, Ж.2. Зона малоэтажной жилой застройки, где разрешено малоэтажное строительство:

3.1. Поселок Лунный.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Лунном

Таблица 18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Лунный | Лесная | 21 | 45,3 | 3 | Ж.2. | 2017 |
| Лунный | линия 1 | 8 | 46,4 | 2 | Ж.2. | 2017 |
| Лунный | линия 4 | 13а | 21,7 | 1 | Ж.2. | 2017 |
| Лунный | линия 12 | 41 | 57,9 | 1 | Ж.2. | 2017 |
| Лунный | линия 12 | 41а | 56,7 | 5 | Ж.2. | 2017 |
| Лунный | линия 12 | 42 | 85,5 | 7 | Ж.2. | 2017 |
| Лунный | Востокбурвод | 1 | 51,4 | 3 | Ж.2. | 2017 |
| Лунный | Востокбурвод | 42 | 49,4 | 8 | Ж.2. | 2017 |
| Итого | 8 строений | 414,3 | 30 |  |  |

3.2. Поселок Кедровый-1

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Кедровом-1

Таблица 19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Кедровый-1 | линия 0 | 108а | 49,5 | 1 | Ж.1. | 2018 |
| 2 | Кедровый-1 | линия 2 | 12а | 62,2 | 2 | Ж.1. | 2018 |
| 3 | Кедровый-1 | линия 3 | 89 | 36,2 | 4 | Ж.1. | 2018 |
| 4 | Кедровый-1 | линия 4 | 107 | 31,2 | 3 | Ж.1. | 2018 |
| 5 | Кедровый-1 | линия 4 | 108 | 33,6 | 1 | Ж.1. | 2018 |
| 6 | Кедровый-1 | линия 5 | 41 | 53,8 | 3 | Ж.1. | 2018 |
| 7 | Кедровый-1 | линия 5 | 108а | 30,7 | 4 | Ж.1. | 2018 |
| 8 | Кедровый-1 | линия 6 | 112 | 92,1 | 6 | Ж.1., ПД.2. | 2018 |
| 9 | Кедровый-1 | линия 7 | 15 | 43,9 | 2 | Ж.1. | 2018 |
| 10 | Кедровый-1 | линия 7 | 52 | 50 | 2 | Ж.1. | 2018 |
| 11 | Кедровый-1 | линия 10 | 157б | 30,2 | 2 | Ж.1. | 2018 |
| 12 | Кедровый-1 | линия 13 | 29 | 32,6 | 2 | Ж.1. | 2018 |
| 13 | Кедровый-1 | линия 13 | 32 | 33,7 | 1 | Ж.1. | 2018 |
| 14 | Кедровый-1 | линия 13 | 161 | 37,6 | 1 | Ж.1. | 2018 |
| 15 | Кедровый-1 | линия 16 | 6 | 52,5 | 3 | Ж.1. | 2018 |
| 16 | Кедровый-1 | линия 16 | 15а | 53,2 | 1 | Ж.1. | 2018 |
| 17 | Кедровый-1 | линия 16 | 15б | 24,8 | 1 | Ж.1. | 2018 |
| 18 | Кедровый-1 | линия 16 | 17б | 50,5 | 1 | Ж.1. | 2018 |
| 19 | Кедровый-1 | линия 16 | 19 | 51,3 | 3 | Ж.1. | 2018 |
| Итого | 19 строений | 849,6 | 43 |  |  |

3.3. Поселок СМП.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке СМП

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | СМП | Железнодорожная | 6б | 48,7 | 5 | Ж.1. | 2019 |
| 2 | СМП | Железнодорожная | 8б | 55,9 | 2 | Ж.1. | 2019 |
| 3 | СМП | Железнодорожная | 11б | 35,2 | 1 | Ж.1. | 2019 |
| 4 | СМП | Тюменская | 6д | 50,1 | 2 | Ж.1. | 2019 |
| 5 | СМП | Тюменская | 8а | 65,2 | 5 | Ж.1. | 2019 |
| 6 | СМП | Тюменская | 21 | 29,1 | 1 | Ж.3. | 2019 |
| 7 | СМП | Тюменская | 24/3 | 46,2 | 2 | Ж.3. | 2019 |
| 8 | СМП | Тюменская | 110а | 49,8 | 3 | Ж.3. | 2019 |
| 9 | СМП | Тюменская | 119 | 37,7 | 4 | Ж.3. | 2019 |
| 10 | СМП | Тюменская | 121 | 37,6 | 2 | Ж.3. | 2019 |
| 11 | СМП | Тюменская | 133 | 40,5 | 3 | Ж.3. | 2019 |
| 12 | СМП | Тюменская | 818 | 43,5 | 4 | Ж.1. | 2019 |
| 13 | СМП | Тюменская | 824 | 63,1 | 1 | Ж.1. | 2019 |
| 14 | СМП | Тюменская | 825 | 42,4 | 3 | Ж.1. | 2019 |
| Итого | 14 строений | 645 | 38 |  |  |

3.4. Поселок Таежный.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Таежном

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Таежный | Авиаторов | 43 | 25,8 | 3 | Ж.2. | 2021 |
| 2 | Таежный | Авиаторов | 45 | 48,8 | 9 | Ж.2. | 2021 |
| 3 | Таежный | Авиаторов | 109а | 20,6 | 1 | Ж.2. | 2021 |
| 4 | Таежный | Березовская | 10 | 41,4 | 5 | Ж.2. | 2021 |
| 5 | Таежный | Березовская | 49 | 49,1 | 8 | Ж.2. | 2021 |
| 6 | Таежный | Пилотов | 7 | 24,1 | 2 | Ж.2. | 2021 |
| 7 | Таежный | Пилотов | 27 | 31,6 | 1 | Ж.2. | 2021 |
| 8 | Таежный | Пилотов | 30 | 42,1 | 2 | Ж.2. | 2021 |
| 9 | Таежный | Пилотов | 36 | 63,7 | 2 | Ж.2. | 2021 |
| 10 | Таежный | Пилотов | 42 | 55,2 | 5 | Ж.2. | 2021 |
| 11 | Таежный | Пилотов | 44 | 22,2 | 1 | Ж.2. | 2021 |
| 12 | Таежный | Пилотов | 44/2 | 75,6 | 5 | Ж.2. | 2021 |
| Итого | 12 строений | 500,2 | 44 |  |  |

3.5. Поселок Лесной.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Лесном

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Лесной | Лесной | 3 | 30,7 | 2 | Ж.1. | 2021 |
| 2 | Лесной | Лесной | 5 | 61,8 | 5 | Ж.1. | 2021 |
| 3 | Лесной | Лесной | 12 | 36,8 | 1 | Ж.1. | 2021 |
| 4 | Лесной | Лесной | 13 | 31,2 | 3 | Ж.1. | 2021 |
| 5 | Лесной | Лесной | 14 | 27,4 | 3 | Ж.1. | 2021 |
| 6 | Лесной | Лесной | 16 | 36,3 | 2 | Ж.1. | 2021 |
| 7 | Лесной | Лесной | 18 | 25,2 | 4 | Ж.1. | 2021 |
| 8 | Лесной | Лесной | 41 | 62,5 | 6 | Ж.1. | 2021 |
| 9 | Лесной | Лесной | 42а | 70,8 | 3 | Ж.1. | 2021 |
| 10 | Лесной | Лесной | 49 | 30,4 | 2 | Ж.1. | 2021 |
| 11 | Лесной | Лесной | 59 | 46,8 | 6 | Ж.1. | 2021 |
| 12 | Лесной | Лесной | 65 | 50,6 | 5 | Ж.1. | 2021 |
| 13 | Лесной | Лесной | 70 | 45,3 | 2 | Ж.1. | 2021 |
| 14 | Лесной | Лесной | 86а | 65,7 | 7 | Ж.1. | 2021 |
| 15 | Лесной | Лесной | 87 | 37 | 2 | Ж.1. | 2021 |
| 16 | Лесной | Лесной | 90 | 29,5 | 1 | Ж.1. | 2021 |
| 17 | Лесной | Лесной | 95 | 75,1 | 3 | Ж.1. | 2021 |
| 18 | Лесной | Лесной | 96 | 19,9 | 2 | Ж.1. | 2021 |
| 19 | Лесной | Лесной | 101 | 38,7 | 4 | Ж.1. | 2021 |
| 20 | Лесной | Лесной | 113 | 29,4 | 4 | Ж.1. | 2021 |
| 21 | Лесной | Лесной | 123а | 20 | 1 | Ж.1. | 2021 |
| 22 | Лесной | Лесной | 134 | 30,7 | 4 | Ж.1. | 2021 |
| 23 | Лесной | Лесной | 145 | 35,2 | 1 | Ж.1. | 2021 |
| 24 | Лесной | Лесной | 148а | 59,7 | 4 | Ж.1. | 2021 |
| Итого | 24 строения | 996,7 | 77 |  |  |

3.6. Поселок Юность.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Юность

Таблица 23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Юность | Первомайская | 14 | 42,1 | 6 | Ж.2. | 2018 |
| Юность | Юбилейная | 11б | 41,7 | 4 | Ж.2. | 2018 |
| Итого | 2 строения | 83,8 | 10 |  |  |

3.7. Поселок МО-94.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке МО-94

Таблица 24

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| МО-94 | Пограничная | 3а | 36,3 | 2 | Ж.2. | 2021 |
| МО-94 | Пограничная | 3\_ | 50,8 | 4 | Ж.2. | 2021 |
| МО-94 | Пограничная | 4а | 46,3 | 5 | Ж.2. | 2021 |
| Итого | 3 строения | 133,4 | 11 |  |  |

4. План мероприятия № 4 «Расселение граждан из приспособленных для проживания строений, попадающих в границы утвержденных красных линий, в связи с изъятием земельных участков для государственных или муници-пальных нужд в целях строительства или реконструкции объектов, значимых для города»:

4.1. Улица Московская.

Для строительства инженерных сетей. Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут (вектор «Градостроительство») предусмотрена разработка проекта реновации микрорайонов 21-22 города Сургута.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

по улице Московской

Таблица 25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Геологов | Московская | 11б | 36,3 | 5 | ИТ.1. | 2016 |
| Геологов | Московская | 4а | 28,5 | 1 | ИТ.1. | 2016 |
| Геологов | Московская | 234 | 88,5 | 4 | ИТ.1. | 2016 |
| Геологов | Московская | 26а | 49,4 | 1 | ИТ.1. | 2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геологов | Московская | 15а | 32 | 1 | ИТ.1. | 2016 |
| Итого | 5 строений | 234,7 | 12 |  |  |

4.2. Поселок Кедровый-1.

Строения расположены в границах проектируемых красных линий дорог.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Кедровом-1

Таблица 26

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Кедровый-1 | Линия 1 | 38А | 57,3 | 3 | Ж.2. | 2016 |
| Кедровый-1 | Линия 16 | 8В | 68,7 | 3 | Ж.2 | 2016 |
| Кедровый-1 | Линия 16 | 256 | 64,7 | 2 | Ж.2 | 2016 |
| Итого | 3 строения | 190,7 | 8 |  |  |

5. План мероприятия № 5 «Расселение и снос приспособленных для проживания строений, расположенных в различных территориальных зонах, в отношении которых Администрацией города не заключены соглашения об освобождении земельных участков, договоры о развитии застроенной территории и так далее»:

5.1. Микрорайон 30А, часть поселка Взлетного.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в микрорайоне 30А

Таблица 27

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Взлетный | линия 6 | 167. | 26,5 | 1 | Ж3 | 2019 |
| 2 | Взлетный | линия 6 | 240 | 50 | 2 | Ж3 | 2019 |
| 3 | Взлетный | линия 6 | 238 | 39 | 3 | Ж3 | 2019 |
| 4 | Взлетный | линия 6 | 170 | 44,1 | 2 | Ж3 | 2019 |
| 5 | Взлетный | линия 6 | 203 | 88,7 | 5 | Ж3 | 2019 |
| 6 | Взлетный | линия 6 | 233 | 58,4 | 2 | ДОУ | 2019 |
| 7 | Взлетный | линия 6 | 192 | 57,8 | 3 | ДОУ | 2019 |
| 8 | Взлетный | линия 6 | 156 | 43,6 | 2 | Ж3 | 2019 |
| 9 | Взлетный | линия 6 | 167 | 24,7 | 2 | Ж3 | 2019 |
| 10 | Взлетный | линия 6 | 210 | 24,5 | 2 | Ж3 | 2019 |
| 11 | Взлетный | линия 6 | 225б | 86,3 | 4 | ДОУ | 2019 |
| 12 | Взлетный | линия 6 | 157г | 94,1 | 4 | Ж3 | 2019 |
| 13 | Взлетный | линия 6 | 167б | 51,4 | 3 | Ж3 | 2019 |
| 14 | Взлетный | линия 6 | 211е | 46,1 | 2 | ДОУ | 2019 |
| 15 | Взлетный | линия 6 | 208 | 56,9 | 3 | Ж3 | 2019 |
| 16 | Взлетный | линия 6 | 211 | 100,1 | 4 | Ж3 | 2019 |
| 17 | Взлетный | линия 6 | 164а | 54,3 | 3 | Ж3 | 2019 |
| 18 | Взлетный | линия 6 | 177 | 41,7 | 3 | Ж3 | 2019 |
| 19 | Взлетный | линия 10 | 57б | 34,8 | 1 | Ж3 | 2019 |
| 20 | Взлетный | линия 10 | 57г | 36,9 | 3 | Ж3 | 2019 |
| 21 | Взлетный | линия 10 | 57в | 37,2 | 2 | Ж3 | 2019 |
| 22 | Взлетный | линия 10 | 39 | 31,3 | 2 | Ж3 | 2019 |
| Итого | 22 строения | 1 128,4 | 58 |  |  |

5.2. Жилой квартал 30Б, жилой квартал 30В, часть поселка СУ-4.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке СУ-4

Таблица 28

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | СУ-4 | Школьная | 62в | 88,6 | 3 | Ж.2. | 2019 |
| 2 | СУ-4 | СУ -4 | 7а | 37,6 | 1 | Ж.3. | 2019 |
| 3 | СУ-4 | СУ -4 | 9 | 48,6 | 3 | ДОУ | 2019 |
| 4 | СУ-4 | СУ -4 | 18 | 34,5 | 3 | ПД.2. | 2019 |
| 5 | СУ-4 | СУ -4 | 36 | 48,3 | 3 | ДОУ | 2019 |
| 6 | СУ-4 | СУ -4 | 37 | 45,1 | 4 | ДОУ | 2019 |
| 7 | СУ-4 | СУ -4 | 39 | 29,6 | 3 | ДОУ | 2019 |
| 8 | СУ-4 | СУ -4 | 40 | 30 | 6 | ДОУ | 2019 |
| 9 | СУ-4 | СУ -4 | 59 | 46,9 | 1 | ДОУ | 2019 |
| 10 | СУ-4 | СУ -4 | 80 | 58,4 | 5 | Ж.3. | 2019 |
| 11 | СУ-4 | СУ -4 | 81а | 46,4 | 2 | ДОУ | 2019 |
| 12 | СУ-4 | СУ -4 | 105 | 35,2 | 3 | Ж.3., ДОУ | 2019 |
| 13 | СУ-4 | СУ -4 | 141 | 38,1 | 1 | ДОУ | 2019 |
| 14 | СУ-4 | СУ -4 | 154 | 38,4 | 3 | Ж.3. | 2019 |
| 15 | СУ-4 | СУ -4 | 160 | 45,7 | 5 | Ж.3. | 2019 |
| 16 | СУ-4 | СУ -4 | 360 | 33,8 | 4 | Ж.3. | 2019 |
| Итого | 16 строений | 705,2 | 50 |  |  |

5.3. Часть поселка Геологов.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Геологов

Таблица 29

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество прожива-ющих (чел.) | Террито-риальная зона | Планиру-емый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Геологов | Авиационная | 6\_в1 | 28,3 | 3 | ДОУ | 2020 |
| 2 | Геологов | Авиационная | 7а | 35,9 | 7 | ДОУ | 2020 |
| 3 | Геологов | Авиационная | 7в | 52,5 | 3 | ДОУ | 2020 |
| 4 | Геологов | Авиационная | 7д | 60,6 | 6 | ДОУ | 2020 |
| 5 | Геологов | Авиационная | 8 | 54 | 3 | ДОУ | 2020 |
| 6 | Геологов | Авиационная | 8д | 48,1 | 9 | ДОУ | 2020 |
| 7 | Геологов | Авиационная | 9а | 67,5 | 6 | ДОУ | 2020 |
| 8 | Геологов | Авиационная | 10 | 52,9 | 3 | ДОУ | 2020 |
| 9 | Геологов | Авиационная | 11 | 24,6 | 1 | ДОУ | 2020 |
| 10 | Геологов | Авиационная | 13 | 37,5 | 3 | ДОУ | 2020 |
| 11 | Геологов | Авиационная | 13б | 38,3 | 2 | ДОУ | 2020 |
| 12 | Геологов | Авиационная | 33 | 24,2 | 1 | ДОУ | 2020 |
| 13 | Геологов | Авиационная | 35 | 24,3 | 1 | ДОУ | 2020 |
| 14 | Геологов | Авиационная | 35а | 75,5 | 8 | ДОУ | 2020 |
| 15 | Геологов | Авиационная | 37 | 51,9 | 2 | ДОУ | 2020 |
| 16 | Геологов | Авиационная | 237а | 71,2 | 4 | ДОУ | 2020 |
| 17 | Геологов | Авиационная | 243 | 44,7 | 3 | ДОУ | 2020 |
| 18 | Геологов | Геологов | 1а | 32,4 | 5 | Ж.3. | 2020 |
| 19 | Геологов | Геологов | 1б | 52,6 | 3 | Ж.3. | 2020 |
| 20 | Геологов | Геологов | 1н | 32,9 | 1 | Ж.3. | 2020 |
| 21 | Геологов | Геологов | 2а | 99,7 | 6 | Ж.3. | 2020 |
| 22 | Геологов | Геологов | 12б\_ | 31,2 | 5 | Ж.3. | 2020 |
| 23 | Геологов | Геологов | 12в | 41,6 | 4 | Ж.3. | 2020 |
| 24 | Геологов | Геологов | 13/2 | 85,3 | 6 | Ж.3. | 2020 |
| 25 | Геологов | Геологов | 13/3 | 61,2 | 4 | Ж.3. | 2020 |
| 26 | Геологов | Геологов | 167 | 35,6 | 2 | Ж.3. | 2020 |
| 27 | Геологов | Лесная | 5б | 22,1 | 2 | Р.2. | 2020 |
| 28 | Геологов | Лесная | 7а | 38,5 | 4 | ИТ.1. | 2020 |
| 29 | Геологов | Лесная | 12 | 103,6 | 9 | Р.2. | 2020 |
| 30 | Геологов | Лесная | 12г | 53,7 | 2 | Р.2. | 2020 |
| 31 | Геологов | Лесная | 12м | 35,2 | 3 | Р.2. | 2020 |
| 32 | Геологов | Лесная | 13к | 57,8 | 7 | Р.2. | 2020 |
| 33 | Геологов | Лесная | 24 | 44,7 | 4 | Р.2. | 2020 |
| 34 | Геологов | Лесная | 25а | 37,9 | 5 | ИТ.1. | 2020 |
| 35 | Геологов | Лесная | 33а | 72,3 | 11 | Р.2. | 2020 |
| 36 | Геологов | Лесная | 34/1 | 32,1 | 5 | Р.2. | 2020 |
| 37 | Геологов | Лесная | 35/1 | 59,3 | 9 | ИТ.1. | 2020 |
| 38 | Геологов | Лесная | 36/1 | 71,5 | 9 | Р.2. | 2020 |
| 39 | Геологов | Московская | 3а | 34,2 | 6 | ИТ.1. | 2020 |
| 40 | Геологов | Московская | 6а | 30,8 | 3 | Р.2. | 2020 |
| 41 | Геологов | Московская | 8а | 23,5 | 2 | Р.2. | 2020 |
| 42 | Геологов | Московская | 32 | 24,6 | 4 | Р.2. | 2020 |
| 43 | Геологов | Мелик-Карамова | 41а | 22,6 | 1 | Ж.3. | 2020 |
| 44 | Геологов | переулок Южный | 4 | 39,9 | 7 | ДОУ | 2020 |
| 45 | Геологов | переулок Южный | 5 | 14,5 | 1 | ДОУ | 2020 |
| 46 | Геологов | переулок Южный | 6 | 43,6 | 5 | ДОУ | 2020 |
| 47 | Геологов | переулок Южный | 9 | 45,1 | 3 | ДОУ | 2020 |
| 48 | Геологов | переулок Южный | 9б | 44,8 | 1 | ДОУ | 2020 |
| 49 | Геологов | переулок Южный | 10а | 32,4 | 1 | ДОУ | 2020 |
| 50 | Геологов | переулок Южный | 13 | 39,5 | 1 | ДОУ | 2020 |
| 51 | Геологов | переулок Южный | 14 | 37,9 | 2 | ДОУ | 2020 |
| 52 | Геологов | переулок Южный | 14а | 34,8 | 2 | ДОУ | 2020 |
| 53 | Геологов | переулок Южный | 15 | 38,8 | 1 | ДОУ | 2020 |
| 54 | Геологов | переулок Южный | 15 | 30,3 | 5 | ДОУ | 2020 |
| 55 | Геологов | переулок Южный | 17а | 57 | 3 | ДОУ | 2020 |
| 56 | Геологов | переулок Южный | 19 | 39 | 5 | ДОУ | 2020 |
| 57 | Геологов | переулок Южный | 19б | 84,9 | 4 | ДОУ | 2020 |
| 58 | Геологов | переулок Южный | 96 | 39,7 | 3 | ДОУ | 2020 |
| Итого | 58 строений | 2 651,1 | 231 |  |  |

5.4. Поселок Речная.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Речная

Таблица 30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Речная | Нагорная | 42 | 66,4 | 7 | Ж.3. | 2021 |
| 2 | Речная | переулок Нагорный | 8/1 | 52,8 | 4 | Ж.3. | 2021 |
| 3 | Речная | переулок Нагорный | 8/2 | 39,6 | 4 | Ж.3. | 2021 |
| 4 | Речная | переулок Нагорный | 9 | 52,5 | 1 | Ж.3. | 2021 |
| 5 | Речная | переулок Нагорный | 10а | 37,2 | 1 | Ж.3. | 2021 |
| 6 | Речная | переулок Нагорный | 12а | 57,5 | 2 | Ж.3. | 2021 |
| 7 | Речная | переулок Юганский | 9 | 60,7 | 5 | Ж.3. | 2021 |
| 8 | Речная | переулок Юганский | 14 | 47,1 | 6 | Ж.3. | 2021 |
| 9 | Речная | переулок Юганский | 16 | 46,7 | 3 | Ж.3. | 2021 |
| 10 | Речная | переулок Юганский | 20 | 50,4 | 9 | Ж.3. | 2021 |
| 11 | Речная | переулок Юганский | 21 | 36,3 | 1 | Ж.3. | 2021 |
| 12 | Речная | Речная | 13 | 70,4 | 5 | ИТ.1. | 2021 |
| 13 | Речная | Речная | 48 | 65,4 | 5 | Р.2. | 2021 |
| 14 | Речная | Речная | 49а | 22,8 | 1 | Р.2. | 2021 |
| 15 | Речная | Речная | 52г | 36,8 | 1 | Р.2. | 2021 |
| 16 | Речная | Речная | 54 | 21,8 | 3 | Р.2. | 2021 |
| 17 | Речная | Речная | 55а | 28,4 | 1 | Р.2. | 2021 |
| 18 | Речная | Речная | 56е | 54 | 1 | Р.2. | 2021 |
| 19 | Речная | Речная | 60 | 36,8 | 5 | Ж.3. | 2021 |
| 20 | Речная | Речная | 62е | 37 | 1 | Ж.3. | 2021 |
| 21 | Речная | Речная | 63б | 48,1 | 6 | Ж.3. | 2021 |
| 22 | Речная | Речная | 65а | 50,6 | 2 | Ж.3. | 2021 |
| 23 | Речная | Речная | 75/2 | 42,7 | 4 | Р.2. | 2021 |
| 24 | Речная | Речная | 79а | 25,5 | 3 | Ж.3. | 2021 |
| 25 | Речная | Речная | 85 | 50,7 | 4 | Ж.3. | 2021 |
| 26 | Речная | Речная | 89б | 54 | 1 | Ж.3. | 2021 |
| 27 | Речная | Речная | 917 | 38 | 1 | Р.2. | 2021 |
| 28 | Речная | Речная | 921 | 36,7 | 4 | Р.2. | 2021 |
| Итого | 28 строений | 1 266,9 | 91 |  |  |

5.5. Поселок Черный Мыс.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Черный Мыс

Таблица 31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| 1 | Черный Мыс | Затонская | 1а | 55,6 | 3 | Р.4. | 2021 |
| 2 | Черный Мыс | Затонская | 4а | 34,2 | 1 | Р.4. | 2021 |
| 3 | Черный Мыс | Затонская | 19а | 40,3 | 5 | Ж.2. | 2021 |
| 4 | Черный Мыс | Мамин-Сибиряк | 583 | 35,6 | 1 | Ж.2. | 2021 |
| 5 | Черный Мыс | ж/г ПТК СНПС | 5 | 37,6 | 3 | ПД.2. | 2021 |
| 6 | Черный Мыс | Озерная | 57а | 54,5 | 1 | Ж.2. | 2021 |
| 7 | Черный Мыс | Рыбников | 8а | 86,2 | 7 | ИТ.1. | 2021 |
| 8 | Черный Мыс | Рыбников | 14а\_ | 23,5 | 1 | ИТ.4. | 2021 |
| 9 | Черный Мыс | Рыбников | 14в | 43,2 | 1 | ИТ.4. | 2021 |
| 10 | Черный Мыс | Рыбников | 14г | 42,2 | 1 | ИТ.4. | 2021 |
| 11 | Черный Мыс | Терешковой | 75в | 75 | 2 | Ж.2. | 2021 |
| 12 | Черный Мыс | Терешковой | 77/1 | 46,7 | 6 | Ж.2. | 2021 |
| 13 | Черный Мыс | Терешковой | 79а | 79,3 | 5 | Ж.2. | 2021 |
| 14 | Черный Мыс | Терешковой | 79в | 51,5 | 4 | Ж.2. | 2021 |
| 15 | Черный Мыс | Терешковой | 82 | 41,2 | 4 | Ж.2. | 2021 |
| 16 | Черный Мыс | Терешковой | 91 | 41,1 | 1 | Ж.2. | 2021 |
| 17 | Черный Мыс | Терешковой | 541 | 56,4 | 4 | Ж.2. | 2021 |
| 18 | Черный Мыс | Терешковой | 542 | 31,3 | 1 | Ж.2. | 2021 |
| Итого | 18 строений | 875,4 | 51 |  |  |

5.6. Часть поселка Строитель.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Строитель

Таблица 32

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Строитель | Саймовская | 4/2 | 36 | 1 | ОД.1. | 2017 |
| Строитель | Учебная | 4а | 54 | 1 | ОД.1. | 2017 |
| Строитель | За ручьем | 30Б | 33,7 | 1 | Ж.3. | 2017 |
| Строитель | За ручьем | 138а\_ | 32,8 | 1 | Р.2. | 2017 |
| Итого | 4 строения | 156,5 | 4 |  |  |

5.7. Часть поселка Медвежий угол.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений в поселке Медвежий угол

Таблица 33

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Медвежий угол | Олимпийская | 1а | 54 | 2 | Ж.3. | 2016 |
| Медвежий угол | Олимпийская | 14 | 37,7 | 1 | Ж.2. | 2016 |
| Итого | 2 строения | 91,7 | 3 |  |  |

5.8. Часть поселка Юность.

Планируемый срок

отселения и сноса приспособленных для проживания строений

в поселке Юность

Таблица 34

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес объекта | Площадь строения(кв. м) | Количество проживающих (чел.) | Территориальная зона | Планируемый год сноса |
| поселок, микрорайон | улица, переулок, линия | № строения |
| Юность | Саянская | 1б | 31,9 | 4 | ПД.1., ИТ.1. | 2018 |
| Юность | Саянская | 12а | 18,4 | 3 | ПД.1. | 2018 |
| Итого | 2 строения | 50,3 | 7 |  |  |