Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от____________№_____

| Уточненный план финансирования Проекта развития коммунальных служб города Сургута |
| --- |
| по состоянию на 21.02.2005г. |
| ГВК | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 45-И | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 47-И |
|  | 2004 год факт | 2005 год план | 2006 год план | ВСЕГО: | 2004 год факт | 2005 год план | 2006 год план | ВСЕГО: |
|  | 147 019 | 116 981 | 141 997 | 405 997 | 36 618 | 337 614 | 84 288 | 458 520 |
| WS-2 | Исследование процесса очистки воды |  | 2 100 |  | 2 100 |  |  |  |  |
| WS-3 | Исследование водопотребления с целью сокращения расхода питьевой воды в жилом секторе и на производственные нужды |  | 3 045 |  | 3 045 |  |  |  |  |
| WW-16 | Измерение параметров функционирования системы водоотведения | 1 671 |  |  | 1 671 |  |  |  | 0 |
| WW-15 | Обследование канализационных коллекторов (ТВ-инспекция) |  | 672 |  | 672 |  |  |  | 0 |
| WW-39 | Гидравлическое моделирование системы водоотведения | 2 886 | 378 |  | 3 264 |  |  |  | 0 |
| D | WS-11 Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) WS-12 Бурение новых скважин на водозаборе 9 промузла (стадия 1) |  | 4 960 | 6 440 | 11 400 |  | 27 000 | 33 002 | 60 002 |
| WS-18 | Бурение новой скважины в п. Лунный |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| WS-10 | Восстановление водозаборных скважин (стадия 1) | 6 550 |  |  | 6 550 |  |  |  | 0 |
| G | Реконструкция водозабора п. Аэропорт со строительством водоводов к п. Дорожный и Таежный |  | 18 779 | 25 413 | 44 192 |  | 103 771 | 32 637 | 136 408 |
| E | Расширение водозабора 9 промузла |  |  | 87 198 | 87 198 |  |  |  | 0 |
| WS-35 | Новая ВОС в п. Гидростроитель | 17 145 |  |  | 17 145 |  |  |  | 0 |
| WS-48 | Строительство вторых вводов в ЦТП |  |  | 14 175 | 14 175 |  |  |  | 0 |
| WW-40 | Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов | 19 960 |  |  | 19 960 |  |  |  | 0 |
| H | WW-38 WW-40 Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов | 5 132 | 29 444 |  | 34 576 | 27 056 | 153 368 |  | 180 424 |
| I | «WS-41 Модернизация насосных станций 2-го подъема WS-40 Создание центрального диспетчерского пункта для управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС» (Модернизация насосных станций 2-го подъема). |  | 28 578 |  | 28 578 |  |  |  | 0 |
| WS-14 | Мониторинг и автоматизация работы НС 1-го подъема (в скважинах) | 4 561 | 14 000 |  | 18 561 |  |  |  | 0 |
| F | WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС WW-8 Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация работы городских КНС» (Поставка насосов для ГКНС). | 0 | 4 500 |  | 4 500 | 0 | 25 000 |  | 25 000 |
| WW-44 | Комплексная автоматизация технологических процессов на КОС | 82 134 |  |  | 82 134 |  |  |  | 0 |
| PIU | Услуги по сопровождению Проекта | 5 259 | 5 400 | 5 480 | 16 139 |  |  |  | 0 |
| PMC | Услуги по управлению Проектом | 1 721 | 5 125 | 3 291 | 10 137 | 9 562 | 28 475 | 18 649 | 56 686 |
| ГТС | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004г. № 46-И | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 48-И |
|  | 2004 год факт | 2005 год план | 2006 год план | ВСЕГО: | 2004 год факт | 2005 год план | 2006 год план | ВСЕГО: |
|  | 174 754 | 75 019 | 62 446 | 312 219 | 241 978 | 335 880 | 295 336 | 873 194 |
| В | Реконструкция магистральных теплотрасс | 21 307 |  |  | 21 307 | 115 900 |  |  | 115 900 |
| DH-2 | Модернизация 18 ЦТП | 90 873 |  |  | 90 873 |  |  |  | 0 |
| А | Реконструкция 53 ЦТП | 15 781 | 53 719 | 49 643 | 119 143 | 87 672 | 292 688 | 270 240 | 650 600 |
| С1 | Установка ИТП | 0 | 2 519 |  | 2 519 | 0 | 12 881 |  | 12 881 |
| С2 | Установка общедомовых узлов учета | 0 | 1 743 |  | 1 743 |  | 8 786 |  | 8 786 |
| DH-3 | Реконструкция системы водоподготовки в котельных №№ 2 и 3 с ее автоматизацией и внедрением современного оборудования |  | 5 063 |  | 5 063 |  |  |  | 0 |
| DH-1 | Внедрение автоматизированного отпуска тепловой энергии и модернизации системы газоснабжения на котельных №№ 3 и 14 | 32 157 | 0 |  | 32 157 |  |  |  | 0 |
| PIU | Услуги по сопровождению Проекта | 7 889 | 8 100 | 8 220 | 24 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PMC | Услуги по управлению Проектом | 6 747 | 3 875 | 4 583 | 15 205 | 38 406 | 21 525 | 25 096 | 85 027 |
| Итого: | 321 773 | 192 000 | 204 443 | 718 216 | 278 596 | 673 494 | 379 624 | 1 331 714 |