# «Оценка бюджетной и социальной эффективности осуществляемых капитальных вложений за 2003-2005 годы» (аналитическая записка)

### Проект развития коммунальных служб города

Город Сургут является самым крупным городом Ханты-Мансийского автономного округа, основу экономики которого составляют предприятия топливно-энергетического комплекса. Несмотря на внушительные параметры бюджета, город имеет те же проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что и прочие муниципальные образования страны – в первую очередь, это значительная изношенность коммунальных сетей и жилфонда. С момента приобретения статуса города (1965 г.) его население выросло с 8 тыс.чел. до 285,5тыс.чел., что было связано с бурным развитием нефтегазового комплекса в регионе. Строительство жилья и соответствующей инженерной инфраструктуры велось усиленными темпами силами различных министерств и ведомств и не всегда с соблюдением всех требований к качеству строительных работ. За период с конца 80-х до конца 90-х годов ведомственный жилфонд и сети постепенно были переданы с муниципальную собственность. Город был вынужден нести значительные затраты на капитальный ремонт и восстановление инженерной инфраструктуры ЖКХ при этом объем бюджетных средств, ежегодно направляемый на эти цели, составлял 27-30% собственных доходов бюджета. Несмотря на столь значительные собственные финансовые инвестиции в объекты городской жилищно-коммунальной отрасли, общая потребность в них была гораздо выше, в результате чего происходило так называемое накопление недофинансирования ремонта.

В результате принятия в 2002 году Государственной Думой изменений в Налоговый кодекс, по прогнозу специалистов доходы бюджета города сокращались к 2004 году на 24-25%, соответственно, городу было необходимо сократить капитальные расходы в сфере ЖКХ практически в 2 раза. Единственной возможностью сохранения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, являющихся жизненно-важными для потребителей, была признана необходимость проведения «залповой» реконструкции всей городской инженерной инфраструктуры. С целью реализации принятого решения были проведены серьезные исследования, результатом которых явились следующие выводы о бюджетной и социальной эффективности реализации данного проекта:

- Реализация проекта даст возможность городу к 2005 году полностью отказаться от субсидирования жилищно-коммунальных предприятий города;

- Реализация инвестиционной программы позволит сократить затраты предприятий жилищно-коммунального хозяйства и, соответственно, жителей города, оплачивающих услуги данных предприятий:

в части водоснабжения:

трудозатраты в объеме 484 чел-мес/год;

на электроэнергию в объеме 24990 тыс. кВтч/год;

на эксплуатацию и обслуживание оборудования - 12090 тыс.рублей/год.

в части водоотведения:

трудозатраты в объеме 198 чел-мес/год;

на электроэнергию в объеме 6200 тыс.кВтч/год;

на эксплуатацию и обслуживание оборудования – 1260 тыс.руб./год;

в части централизованного теплоснабжения:

трудозатраты в объеме 67 чел-мес/год;

на электроэнергию в объеме 7 542 тыс.кВтч/год;

на теплоэнергию в объеме 737 тыс.Гкал/год;

на эксплуатацию и обслуживание оборудования – 19515 тыс.руб./год.

Для получения необходимых инвестиций город обратился в Европейский банк реконструкции и развития с просьбой о предоставлении кредита в объеме 1,35 млрд.рублей сроком на 12 лет. Был разработан механизм финансирования Программы, предусматривающий отказ от традиционной схемы бюджетного финансирования проекта и переход к финансированию путем инвестиционного кредитования. Это позволило городу:

- сократить собственные расходы на реализацию проекта с 1,2 млрд.рублей до 0,8 млрд.рублей;

- уменьшить проектные тарифы на коммунальные услуги на 22-23% за счет уменьшения строительной стоимости реконструируемых объектов.

### Коммерческие инвестиционные кредиты.

С целью осуществления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории города Сургута и реализации муниципальной политики в области поддержки субъектов малого предпринимательства, Думой города в период с 1999 по 2000 год были утверждены и ныне действуют следующие нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок и условия предоставления поддержки в форме инвестиционного кредитования.

Бюджетные кредиты из средств бюджета города Сургута предоставлялись муниципальным предприятиям и юридическим лицам, не относящимся к категории муниципальных предприятий.

За период с 2000 по 2004 годы за счет средств бюджета города было профинансировано 20 инвестиционных проектов предприятий малого и среднего бизнеса на общую сумму 638 800,5 тыс. рублей.

Бюджетный эффект за период с 2003 по 2005 годы от реализации инвестиционных проектов составил 214 743 тыс. рублей, в том числе:

- в части уплаченных налогов – 153 201 тыс. рублей;

- в части уплаты процентов за пользование кредитами – 61 642 тыс. рублей (см. таблицу 1).

За счет кредитных средств были профинансированы инвестиционные проекты, в результате реализации которых в городе был получен социальный эффект в виде 444 дополнительных рабочих мест.

### Прямые бюджетные инвестиции

Оценка бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов, реализуемых за счет прямых вложений средств бюджета города представлена в Таблице 2.

### Таблица 1. Оценка бюджетной и социальной эффективности коммерческих инвестиционных проектов реализуемых в 2003-2005 годах за счет средств бюджета города.

| Направления кредитования | Объем кредита всего, тыс. руб. | Показатели и объем бюджетной эффективности проекта | Показатели социальной эффективности проекта (по мере завершения проекта) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: | в том числе: |
|  |  |  | налоги, тыс. руб. | проценты за пользование кредитом, тыс. руб. | количество созданных рабочих мест | прочее |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: | Всего | в том числе по годам: | Всего | в том числе по годам: |  |
|  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 |  | 2003 | 2004 | 2005 |  | 2003 | 2004 | 2005 |  |

| Организация производства по сборке компьютеров и локальных сетей | 9 780 | 12 793 | 11 330 | 1 214 | 5 058 | 5 058 | 1 463 | 999 | 464 |  | 30 |  | 30 |  | Улучшилось качество и расширен ассортимент оказываемых услуг по сервисному обслуживанию программных комплексов; обслуживанию и ремонту компьютерной и копировальной техники. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытие салона красоты | 4 419 | 2 170 | 2 166 | 722 | 722 | 722 | 4 | 4 |  |  | 47 | 47 |  |  | Увеличился объем предоставляемых услуг |
| Строительство сети газобензиновых заправочных станций | 36 700 | 14 911 | 10 025 | 2 467 | 3 779 | 3 779 | 4 886 | 3 350 | 1 355 | 181 | 60 |  |  | 60 | Улучшилось сервисное обслуживание, расширился спектр оказываемых услуг |
| Строительство сети кабельного телевидения | 62 521 | 35 429 | 25 905 | 5 333 | 8 733 | 11 838 | 9 525 | 5 308 | 3 121 | 1 096 | 0 |  |  |  | Улучшилось качество и расширился спектр предоставляемых услуг по распространению программ телевидения и радиовещания. |
| Строительство помещения под стоматологическую клинику | 12 550 | 3 008 | 842 | 108 | 329 | 406 | 2 166 | 1 311 | 556 | 298 | 0 |  |  |  | Улучшилось качество и объем предоставляемых стоматологических услуг |
| Организация производства сорбентов и фильтрующих материалов | 19 000 | 157 |  | не завершен | 157 | 73 |  | 84 |  |  |  |  |  |
| Организация производства водосмесительной арматуры | 57 578 | 526 |  | не завершен | 526 |  | 526 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция центральных тепловых пунктов, замена технологического оборудования | 44 892 | 53 132 | 50 395 | 16 912 | 16 798 | 16 685 | 2 737 | 1 446 | 802 | 489 | 0 |  |  |  | Улучшилось качество предоставляемых услуг |
| Поддержка малого бизнеса филиалом Окружного фонда поддержки предпринимательства и развития конкуренции | 10 000 | 2 182 | 54 | 18 | 18 | 18 | 2 128 | 526 | 802 | 800 | 275 |  | 138 | 137 |  |
| Замена линии розлива на комбинированную установку | 12 000 | 16 730 | 15603 | 5539 | 5032 | 5032 | 1126,8 | 793,4 | 314,9 | 18,5 | 0 |  |  |  | Расширен ассортимент и улучшилось качество производимых безалкогольных напитков |
| Организация производства по переработке рыбы | 20 000 | 1 084 | не завершен | 1084,1 | 422 | 662,1 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и техническое перевооружение хлебозавода | 108 686 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Обеспечена в полном объеме потребность города в хлебобулочных изделиях. Изменен и расширен ассортимент выпускаемой хлебобулочной продукции |
| Реконструкция хлебопекарни | 2 200 | 257 | 216 | 72 | 72 | 72 | 41,1 | 41,1 |  |  | 0 |  |  |  | Улучшились условия труда работников хлебопекарни, увеличился объем выпускаемой продукции |
| Организация кондитерского цеха | 2 700 | 4 747 | 3966 | 1322 | 1322 | 1322 | 781,1 | 225 | 556,1 |  | 32 |  | 32 |  | Обеспечены потребности жителей города кондитерской продукцией местного производства |
| Строительство 160-квартирного крупнопанельного дома | 23 451 | 5 758 | 5 085 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 673 | 447 | 137 | 89 | 0 |  |  |  | Решены жилищные проблемы части граждан при минимальных бюджетных расходах с использованием механизма ипотечного кредитования |
| Строительство жилищного и кльтурно-досугового комплексов | 200 000 | 61 860 | 27 615 |  |  | 27 615 | 34 245 |  | 15 033 | 19 212 | 0 |  |  |  | Сокращена потребность в современном комфортабельном жилье. Улучшен облик центральной улицы города |
| Всего | 626 477 | 214 743 | 153 201 | 35 401 | 43 558 | 74 242 | 61 542 | 14 946 | 24 329 | 22 267 | 444 | 47 | 200 | 197 |  |

### Таблица 2. 
Оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов (за счет прямых бюджетных инвестиций)

| Наименование объекта/показателя социальной эффективности | Факт 2003 год | Факт 2004 год | Факт 2005 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджетная эффективность - расходы местного бюджета (тыс. руб.) | показатели социального эффекта | расходы местного бюджета (тыс. руб.) | показатели социального эффекта | расходы местного бюджета (тыс. руб.) | показатели социального эффекта |
| Расходы на капитальные вложения, тыс. руб. | 1 063 332 |  | 1 872 397 |  | 1 541 464 |  |
| Увеличение мест в государственных общеобразовательных учреждениях (мест) | 144 482 | 858 | 70 182 | 750 |  |  |
| Школа в п. Дорожный | 57 216 | 858 |  |  |  |  |
| Школа мкр.11Б | 87 265 |  | 70 182 | 750 |  |  |
| Увеличение мест в государственных высших учреждениях (мест) | 322 | 400 |  | 500 |  | 500 |
| Сургутский государственный пединститут (блок А,Б,В) | 222 | 400 |  |  |  | 500 |
| Инженерно-лабораторный корпус СурГУ | 100 |  |  | 500 |  |  |
| Увеличение площади благоустроенных жилищ (кв.м.) | 108 929 | 11 757 | 320 941 | 38 195 | 195 024 | 28 748 |
| КПД-105 мкр.24 |  |  |  |  |  |  |
| Блок В | 20 283 | 4 223 |  |  |  |  |
| Блок Г | 12 375 |  |  | 6 232 |  |  |
| Блок Д | 3 524 |  | 5 958 | 4 286 |  |  |
| Блок Е | 4 258 |  | 19 834 | 3 301 |  |  |
| КПД-22 мкр.33 |  |  |  |  |  |  |
| Блок В |  |  | 17 661 | 4 001 |  |  |
| Блок А,Б | 36 527 | 4 898 |  | 4 558 |  |  |
| Блок Г |  |  | 55 071 | 3 435 |  |  |
| КПД-203 мкр.ПИКС бл.А,Б | 18 753 |  |  | 7 667 |  |  |
| КПД-203 мкр.ПИКС бл.Б |  |  | 21 184 |  |  | 4 143 |
| Общежитие 43 блок А в мкр. 34 | 4 584 |  | 78 309 |  | 46 402 | 4 602 |
| Общежитие 43 блок Б в мкр. 35 |  |  |  |  | 69 259 | 2 553 |
| КПД-17а в мкр. 33 (1,2 оч.) |  |  | 16 898 |  | 15 439 | 4 359 |
| КПД 215 ,мкр ПИКС | 4 734 |  |  | 1 650 |  |  |
| КПД-3 мкр.26 |  |  | 78 665 |  | 601 | 6 985 |
| КПД-101 п. Лунный | 3 041 | 2 347 |  |  |  |  |
| КПД-106 мкр. 24 | 850 | 289 |  |  |  |  |
| КПД-214/4 |  |  | 27 360 | 3 065 |  |  |
| Жилой дом № 7 мкр.32 |  |  |  |  | 63 323 | 6 106 |
| Другие показатели социальной эффективности | 505 818 |  | 1 270 635 |  | 394 549 |  |
| Увеличение мест в социальных учреждениях (мест) | 3 000 |  | 115 000 |  |  | 328 |
| Геронтологический центр, пос.Снежный | 3 000 |  | 53 000 |  |  | 216 |
| Детский дом на 112 мест пос.Снежный |  |  | 62 000 |  |  | 112 |
| Увеличение протяжённости дорог (пог.м.) | 62 797 | 1 164 | 827 360 | 1 142 | 359 943 | 3 761 |
| Ул.1"В" Уч.от Маяковского до 30 лет Победы | 714 | 824 |  |  |  |  |
| ул.Университетская участок от ул.Северная до ул.Маяковского | 33 851 | 340 | 147 705 |  |  |  |
| Ул.Мира от транспортной развязки №1 до ул.Маяковского |  |  | 421 954 | 1 142 | 333 758 | 1 043 |
| Ул.1"З". Уч.от пр.Набережный до ул.Югорской из них: |  |  | 128 851 |  |  |  |
| - участок от ул.Набережной до ул.Энгельса | 28 232 |  | 128 851 |  | 26 185 | 2 718 |
| Увеличение мощности трансформаторных подстанций (КВА) | 24 198 | 2 000 | 1 369 | 8 000 |  | 8 000 |
| ТП-55 2 оч мкр.34 | 5 035 | 2 000 |  |  |  |  |
| ТП с сетями электроснабжения ул.Университетская | 7 204 |  | 1 369 | 2 000 |  |  |
| ТП №1 кж/д №1 по ул. Универс-кая | 957 |  |  | 2 000 |  |  |
| ТП №1 по ул. Универс-кая |  |  |  | 2 000 |  |  |
| ТП №11 с сетями электроснабжения ул.Маяковского | 8 907 |  |  | 2 000 |  |  |
| ТП к КПД-203 мкр. ПИКС |  |  |  |  |  | 2 000 |
| ТП с сетями электроснабжения мкр.20а | 488 |  |  |  |  | 2 000 |
| ТП мкр.20А | 1 607 |  |  |  |  | 2 000 |
| ТП-20 мкр. 24 |  |  |  |  |  | 2 000 |
| Увеличение мощности РП (КВА) | 9 350 |  |  | 2 000 |  | 2 000 |
| РП мкр. 27 а | 8 792 |  |  | 2 000 |  |  |
| РП с сетями электроснабжения мкр.20а | 558 |  |  |  |  | 2 000 |
| Увеличение мощности ЦТП (Г/ка) | 37 356 |  | 1 985 | 19 |  |  |
| ЦТП в 11 Б мкр. | 37 356 |  | 1 985 | 19 |  |  |
| Увеличение мощности ПВНС (м3/час) | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 |
| ПВНС в мкр. 34 |  |  |  | 380 |  |  |
| Увеличение пропускной способности поликлиник (п/см) | 64 411 |  |  |  |  | 150 |
| Поликлиника на 150 п/см п.Юность | 64 411 |  |  |  |  | 150 |
| Увеличение протяжённости сетей (м) | 49 671 | 0 | 81 723 | 2 497 | 0 | 4 058 |
| Кабельные каналы от ПС "Олимпийского" до центр.ядра, мкр.32,33,19,20а |  |  | 299 | 776 |  |  |
| Кабельные каналы от ПС "Олимпийского" до центр.ядра, мкр.32,33,19,20а - 2 очередь(сети) | 22 443 |  |  | 776 |  |  |
| Самотечный канализационный коллектор мкр.8 |  |  | 4 821 | 324 |  |  |
| 1. Самотечный КК от КК-1а до КК-11, 2 пусковой компл., мкр. 8 | 19 014 |  | 4 821 |  |  |  |
| 2.Восстановление канализации от ВЖР с ликвидацией КНС-5 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 очередь(сети) |  |  |  |  |  |  |
| - 3 очередь(сети) |  |  | 299 |  |  |  |
| Сети тепловодоснабжения в мкр. 11Б | 491 |  | 1 503 | 621 |  |  |
| Наружные сети электроснабжения МГБ-1 |  |  | 1 043 |  |  | 1 499 |
| Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул.Мелик-Карамова |  |  | 34 468 |  |  | 2 559 |
| в том числе: |  |  | 0 |  |  |  |
| 1 очередь | 7 723 |  | 34 468 |  |  |  |
| ПВНС |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 очередь |  |  | 0 |  |  |  |
| Увеличение мест на предприятиях общественного питания (мест) | 15 000 |  | 12 297 |  |  | 90 |
| ГМУ СОЦ "Олимпия"- столовая | 15 000 |  | 12 297 |  |  | 90 |
| Увеличение мощности пожарных депо (а/м) | 20 511 |  | 2 600 |  | 400 | 6 |
| Пождепо мкр.26 | 20 511 |  | 2 600 |  | 400 | 6 |
| Увеличение мощности котельных (Мв) | 0 | 0 | 18 554 | 0 | 11 418 | 80 |
| ГМУ СОЦ "Олимпия" - котельная |  |  | 18 554 |  | 11 418 | 80 |
| Увеличение мощности объектов специального строительства МВД (кв.м.) | 34 792 | 0 | 3 117 | 4 915 | 0 | 0 |
| РЭО "ГИБДД" ул. 30 лет Победы | 34 792 |  | 3 117 | 4 915 |  |  |
| Увеличение площади прочих социальных объектов (кв. м) | 4 646 | 139 | 0 | 0 | 4 771 | 2 981 |
| Церковь во имя сибирских святых (часовня) | 4 646 | 139 |  |  |  |  |
| Спортблок, теплица, теплая стоянка для школы в мкр. 11 Б |  |  |  |  | 4 771 | 2 981 |
| Реконструкция объектов | 244 496 |  | 206 629 |  | 18 017 |  |
| Реконструкция старого здания аэровокзала (мест) | 75 018 |  | 103 746 | 300 |  |  |
| Детский сад "Снегурочка" (1 п.к.) (мест) | 18 103 |  | 61 579 |  | 18 017 | 230 |
| Учебно-бытовой корпус ПУ-40 (классов) |  |  | 1 450 | 24 |  |  |
| Реконструкция д/с "Родничек" (мест) | 56 040 |  | 38 164 | 260 |  |  |
| Реконструкция детской поликлиники МГБ-1 (п/см) | 20 400 | 380 |  |  |  |  |
| Реконструкция наркологического реабилитационного центра (коек) | 15 774 |  | 242 | 33 |  |  |
| Реконструкция детской стоматологической поликлиники по ул.Пушкина (п/см) | 11 786 |  |  |  |  | 193 |
| Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул.Ленина (м) | 7 024 |  |  | 139 |  |  |
| Реконструкция КСК "Досуг" | 40 352 |  | 1 448 | 2 617 |  |  |