ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 434 от 20.02.2008 г.

Об утверждении плана финансирования

по Проекту развития коммунальных

служб города на 2008-2009 годы

В целях реализации решения координационного совета от 25.01.2008                № 12, в соответствии с распоряжением Администрации города от 07.12.2007                № 2690 «О координационном совете по реализации инвестиционных проектов, финансируемых при участии Европейского банка реконструкции и развития»:

1. Утвердить план финансирования Проекта развития коммунальных служб города Сургута на 2008 – 2009 годы согласно приложению.

2. Департаменту финансов (Шерстнева А.Ю.) внести изменения в договоры инвестиционного кредитования, заключенные с держателями Проекта, в соответствии с пунктом 1.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города                от 27.12.2007 № 4335 «Об утверждении плана финансирования Проекта развития коммунальных служб города на 2007-2009 годы».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы

Администрации города                                                                        В.А. Браташов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________№ _____

План финансирования Проекта развития коммунальных служб города Сургута

на 2008-2009 годы по состоянию на 25.01.2008

тыс. руб.

| ГВК | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 45-И | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 47-И |
| --- | --- | --- |
|  | профинансировано за период 2004-2007 годы | 2008 год план | 2009 год план | всего | профинансировано за период 2004-2007 годы | 2008 год план | 2009 год план | всего |
| итого | 343 189 | 57 127 | 23 026 | 423 342 | 476 180 | 232 391 | 61 203 | 769 774 |
| WS-2 | Исследование процесса очистки воды | 2 000 | - | - | 2 000 | - | - | - | - |
| WS-3 | Исследование водопотребления | 2 900 | - | - | 2 900 | - | - | - | - |
| WW-15 | Обследование канализационных коллекторов | 640 | - | - | 640 | - | - | - | - |
| WW-16 | Измерение параметров системы водоотведения | 1 671 | - | - | 1 671 | - | - | - | - |
| WW-39 | Моделирование системы водоотведения | 3 246 | - | - | 3 246 | - | - | - | - |
| D | Бурение скважин | 6 810 | 114 | - | 6 924 | 37 831 | 669 | - | 38 500 |
| WS-10 | Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) | 6 550 | - | - | 6 550 | - | - | - | - |
| WW-44 | Комплексная автоматизация технологических процессов на КОС | 119 397 | - | - | 119 397 | - | - | - | - |
| WS-14 | Мониторинг и автоматизация работы НС 1-го подъема (в скважинах) | 18 488 | - | - | 18 488 | - | - | - | - |
| WS-35 | Новая ВОС в поселке Гидростроитель | 17 145 | - | - | 17 145 | - | - | - | - |
| WS-48 | Строительство вторых вводов в ЦТП | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WW-40 | Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов | 19 960 | - | - | 19 960 | - | - | - | - |
| G | Реконструкция водозабора поселка Аэропорт со строительством водоводов к поселкам Дорожный и Таежный | 5 795 | 13 946 | 2 112 | 21 853 | 31 923 | 73 667 | 11 732 | 117 322 |
| J 1 | Внешние инженерные сети. Лот 1 «Строительство АМГКУ» |  | 18 000 | 5 000 | 23 000 |  | - | - | - |
| J 2 | Внешние инженерные сети. Лот 2 «Строительство внешних сетей электроснабжения» | - | - | - | - | - | 71 000 | 4 000 | 75 000 |
| I | WS-41 Модернизация насосных станций 2-го подъема WS-40 Создание центрального диспетчерского пункта для управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС | 23 640 | - | - | 23 640 | - | - | - | - |
| ГВК | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 45-И | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 47-И |
|  | профинансировано за период 2004-2007 годы | 2008 год план | 2009 год план | всего | профинансировано за период 2004-2007 годы | 2008 год план | 2009 год план | всего |
| E | Расширение водозабора 9 промузла | 31 044 | 13 662 | 10 301 | 55 007 | 169 563 | 86 055 | 45 471 | 301 089 |
| H | WW-38 WW-40 Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов | 33 724 | - | - | 33 724 | 178 755 | - | - | 178 755 |
| F | WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС WW-8 Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация работы городских КНС | 15 863 | - | - | 15 863 | 17 545 | - | - | 17 545 |
| PMC | Услуги по управлению Проектом | 7 301 | 180 | - | 7 481 | 40 563 | 1 000 | - | 41 563 |
| PIU | Услуги по сопровождению Проекта | 27 015 | 11 225 | 5 613 | 43 853 | - | - | - | - |
| ГТС | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 46-И | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 48-И |
|  | профинансировано за период 2004-2007 годы | 2008 год план | 2009 год план | всего | профинансировано за период 2004-2007 годы | 2008 год план | 2009 год план | всего |
| итого | 265 264 | 21 482 | 53 061 | 339 807 | 559 013 | 118 953 | 183 974 | 861 940 |
| B | Реконструкция магистральных теплотрасс | 21 307 | - | - | 21 307 | 115 900 | - | - | 115 900 |
| DH-2 | Модернизация 18 ЦТП | 90 873 | - | - | 90 873 | - | - | - | - |
| А | Реконструкция 53 ЦТП | 65 197 | 10 900 | 48 036 | 124 133 | 347 951 | 116 000 | 183 974 | 647 925 |
| С1 | Установка ИТП | 2 384 | - | - | 2 384 | 12 864 | - | - | 12 864 |
| С2 | Установка общедомовых узлов учета | 2 675 | - | - | 2 675 | 14 682 | - | - | 14 682 |
| DH-3 | Реконструкция системы водоподготовки в котельных № 2 и 3 с ее автоматизацией и внедрением современного оборудования | 5 044 | - | - | 5 044 | - | - | - | - |
| DH-1 | Внедрение автоматизированного отпуска тепловой энергии и модернизации системы газоснабжения на котельных № 3 и 14 | 32 157 | - | - | 32 157 | - | - | - | - |
| PMC | Услуги по управлению Проектом | 12 202 | 532 | - | 12 734 | 67 616 | 2 953 | - | 70 569 |
| PIU | Услуги по сопровождению Проекта | 33 425 | 10 050 | 5 025 | 48 500 | - | - | - | - |
| итого | 608 453 | 78 609 | 76 087 | 763 149 | 1 035 193 | 351 344 | 245 177 | 1 631 714 |