ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 2278 от 07.04.2014

О внесении изменений

в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ                     «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 и плановый период 2015 – 2016 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159   «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования         и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»          (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города           от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»      (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:

приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

- 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

- Глава города					                                               Д.В. Попов

- Приложение 1

- к постановлению

- Администрации города

- от ____________ № __________

- Программные

- мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| Наименование | Источники финансиро- вания | Объем финансиро- вания |  | В том числе по годам |  |  | Исполнитель программногомероприятия | Наименование показателя, единицы измерения |  | Значение целевого показателя результата реализации программы, в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |  | 0,636 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |  | 0,37 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |  | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |  | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |  | 2,573 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км |  | 0,14 | 1,16 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |  | 0,252 | - | 0,325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |  | 0,126 | 0,32 | 0,081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | уровень обеспечения населения сжиженным газом, % |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоснабжения, шт. |  | - | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоотведения, шт. |  | - | 1 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования и содержания резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |  | 2 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |  | 0,636 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |  | 0,37 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |  | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |  | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |  | 2,573 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км |  | 0,14 | 1,16 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |  | 0,252 | - | 0,325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |  | 0,126 | 0,32 | 0,081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество приобретенного оборудования, ед. |  | 13 | 3 | 2 |
| Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Выполнение проектных изыскательских работ по реконструкции, расширению, модернизация объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219 | всего, в том числе |  | 56 920 | 56 920 | 0 | 0 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |  | 1 | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 56 920 | 56 920 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторной подстанции | всего, в том числе |  | 113 840 | 0 | 56 920 | 56 920 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. |  | - | 1 | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 113 840 | 0 | 56 920 | 56 920 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции, расширению, модернизация объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторной подстанции ТП-219 | всего, в том числе |  | 4 348 868 | 4 348 868 | 0 | 0 | ДГХ | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. | 1 |  | - | - |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета |  | 4 348 868 | 4 348 868 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

| - реконструкция кабельных линий – 10кВ (КЛ) | всего, в том числе | 1 900 603 | 1 900 603 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км | 0,636 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 1 900 603 | 1 900 603 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| - реконструкция кабельных линий – 0,4кВ (КЛ) | всего, в том числе | 1 709 413 | 1 709 413 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км | 0,37 | - | - |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 1 709 413 | 1 709 413 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторной подстанции ТП-238 | всего, в том числе | 4 348 868 | 4 348 868 | 0 | 0 | ДГХ | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. | 1 | - | - |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 4 348 868 | 4 348 868 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| - реконструкция комплектной трансформаторной подстанции (наружной) КТПН-672 | всего, в том числе | 2 330 976 | 2 330 976 | 0 | 0 | ДГХ | количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. | 1 | - | - |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 2 330 976 | 2 330 976 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| - реконструкция трансформаторных подстанций (ТП) | всего, в том числе | 13 886 160 | 0 | 6 943 080 | 6 943 080 | ДГХ | количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. | - | 1 | 1 |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 13 886 160 | 0 | 6 943 080 | 6 943 080 |  |  |  |  |  |
| - канализационный коллектор от КНС-12(7) | всего, в том числе | 76 927 350 | 76 927 350 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность реконструированных сетей водоотведения, км | 2,573 | - | - |
|  | -за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 6 927 350 | 6 927 350 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1 | всего, в том числе | 105 622 998 | 91 622 998 | 7 000 000 | 7 000 000 | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 35 622 998 | 21 622 998 | 7 000 000 | 7 000 000 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Выполнение проектных изыскательских работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжижен-ного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности | всего, в том числе | 144 758 | 144 758 | 0 | 0 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскатель-ских работ, ед. | 1 | - | - |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 144 758 | 144 758 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжижен-ного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики | всего, в том числе | 1 286 100 | 0 | 1 286 100 | 0 | ДГХ | количество разработанных проектных изыска-тельских работ, ед. | - | 1 | - |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 1 286 100 |  | 1 286 100 | 0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжижен-ного газа № 11 до отсекающих вентилей в жилых домах № 6, 7 по улице Юности | всего, в том числе | 1 310 100 | 1 310 100 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км | 0,14 | - | - |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 1 310 100 | 1 310 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления от групповой установки сжижен-ного газа № 6 до отсекающих вентилей в жилых домах № 39, 41, 43 по улице Энергетиков и № 74, 76 по улице Республики | всего, в том числе: | 11 997 900 | 0 | 11 997 900 | 0 | ДГХ | протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км | - | 1,16 | - |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 11 997 900 |  | 11 997 900 | 0 |  |  |  |  |  |
| Сети тепловодо-снабжения, водо-снабжения от ж.д. проезда Первопроходцев, 2 до ж.д. улицы Геологической, 18/1 в микрорайоне 25 | всего, в том числе | 4 313 368 | 4 313 368 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км | 0,252 | - | - |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 4 097 700 | 4 097 700 | 0 | 0 |  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км | 0,126 | - | - |
|  | - за счет средств местного бюджета | 215 668 | 215 668 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Сети водоснаб-жения ВК-1 (проспект Мира), микрорайон 27. Участок по проспекту Комсомольскому от ВК улицы Геологической до ВК ж/д проспекта Комсомольского, 12 | всего, в том числе | 4 687 579 | 0 | 4 687 579 | 0 | ДГХ | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км | - | 0,32 | - |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 4 453 200 | 0 | 4 453 200 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 234 379 |  | 234 379 | 0 |  |  |  |  |  |
| Сети тепловодоснаб-жения, водоснаб-жения на участке от ЦТП-24 до УТ-1, УТ-4 | всего, в том числе | 4 374 947 | 0 | 0 | 4 374 947 | ДГХ | протяженность отремонтированных сетей теплоснаб-жения, км | - | - | 0,325 |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 4 156 200 | 0 | 0 | 4 156 200 |  | протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км | - | - | 0,081 |
|  | - за счет средств местного бюджета | 218 747 |  | 0 | 218 747 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2 | всего, в том числе | 28 114 752 | 5 768 226 | 17 971 579 | 4 374 947 | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 12 707 100 | 4 097 700 | 4 453 200 | 4 156 200 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 15 407 652 | 1 670 526 | 13 518 379 | 218 747 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1 Приобретение оборудования и инвентаря | всего, в том числе | 4 982 835 | 956 635 | 2 013 100 | 2 013 100 | ДГХ | количество приобретенного оборудования, ед. | 13 | 3 | 2 |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 4 982 835 | 956 635 | 2 013 100 | 2 013 100 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3 | всего, в том числе | 4 982 835 | 956 635 | 2 013 100 | 2 013 100 | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 4 982 835 | 956 635 | 2 013 100 | 2 013 100 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | всего, в том числе: | 138 720 585 | 98 347 859 | 26 984 679 | 13 388 047 | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 82 707 100 | 74 097 700 | 4 453 200 | 4 156 200 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 56 013 485 | 24 250 159 | 22 531 479 | 9 231 847 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | уровень обеспечения населения сжиженным газом, % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов газораспределительным организациям (ГРО), осуществляющим реализацию населению сжиженного углеводородного газа (кроме газа арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) по социально ориентированным тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию насе-лению сжиженного газа | всего, в том числе | 102 355 300 | 29 475 900 | 33 897 300 | 38 982 100 | ДГХ | уровень обеспечения населения сжиженным газом, % | 100 | 100 | 100 |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 102 355 300 | 29 475 900 | 33 897 300 | 38 982 100 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | всего, в том числе: | 102 355 300 | 29 475 900 | 33 897 300 | 38 982 100 | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 102 355 300 | 29 475 900 | 33 897 300 | 38 982 100 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Технологические разработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоснабжения, шт. | - | 1 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоотведения, шт. | - | 1 | - |
| Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут | всего, в том числе | 34 944 833 | 0 | 34 944 833 | 0 | ДГХ | количество разработанных схем водоснабжения, ед. | - | 1 | - |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | -за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 20 966 900 | 0 | 20 966 900 | 0 |  | количество разработанных схем водоотведения, ед. | - | 1 | - |
|  | - за счет средств местного бюджета | 13 977 933 | 0 | 13 977 933 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме «Технологические разработки» | всего, в том числе | 34 944 833 | 0 | 34 944 833 | 0 | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 20 966 900 | 0 | 20 966 900 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 13 977 933 | 0 | 13 977 933 | 0 |  |  |  |  |  |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе: | всего, в том числе | 276 020 718 | 127 823 759 | 95 826 812 | 52 370 147 | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 206 029 300 | 103 573 600 | 59 317 400 | 43 138 300 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 69 991 418 | 24 250 159 | 36 509 412 | 9 231 847 |  |  |  |  |  |
| Объем ассигнований администратора – ДГХ | всего, в том числе | 276 020 718 | 127 823 759 | 95 826 812 | 52 370 147 | х | х | х | х | х |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет межбюд-жетных трансфертов из окружного бюджета | 206 029 300 | 103 573 600 | 59 317 400 | 43 138 300 |  |  |  |  |  |
|  | - за счет средств местного бюджета | 69 991 418 | 24 250 159 | 36 509 412 | 9 231 847 |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от _____________ № __________

- Показатели

- результатов реализации муниципальной программы

| Наименование показателя результата реализации программы | Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор) | Значение показателя |  |  | Конечный результат реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |
| Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км | ДГХ | 0,636 | - | - | 0,636 |
| Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |  | 0,37 | - | - | 0,37 |
| Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |  | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |  | 1 | - | - | 1 |
| Протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |  | 2,573 | - | - | 2,573 |
| Протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км |  | 0,14 | 1,16 | - | 1,3 |
| Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |  | 0,252 | - | 0,325 | 0,577 |
| Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |  | 0,126 | 0,32 | 0,081 | 0,527 |
| Уровень обеспечения населения сжиженным газом, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество разработанных схем водоснабжения, шт. |  | - | 1 | - | 1 |
| Количество разработанных схем водоотведения, шт. |  | - | 1 | - | 1 |

| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, формируемые в разрезе подпрограмм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | ДГХ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км |  | 0,636 | - | - | 0,636 |
| Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км |  | 0,37 | - | - | 0,37 |
| Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед. |  | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед. |  | 1 | - | - | 1 |
| Протяженность реконструированных сетей водоотведения, км |  | 2,573 | - | - | 2,573 |
| Протяженность отремонтированных газопроводов низкого давления, км |  | 0,14 | 1,16 | - | 1,3 |
| Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км |  | 0,252 | - | 0,325 | 0,577 |
| Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км |  | 0,126 | 0,32 | 0,081 | 0,527 |
| Количество приобретенного оборудования, ед. |  | 13 | 3 | 2 | 18 |
| Цель подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспечения населения сжиженным газом, % | ДГХ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель подпрограммы «Технологические разработки»: обеспечение реализации действующего законодательства |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных схем водоснабжения, ед. | ДГХ | - | 1 | - | 1 |
| Количество разработанных схем водоотведения, ед. |  | - | 1 | - | 1 |