ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 9750 от 31.12.2013

О внесении изменения в постановление

Администрации города от 29.09.2009

№ 3759 «О долгосрочной целевой

программе «Строительство объектов

социального и культурного значения

на период с 2010 по 2015 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,           постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями                       от 01.03.2013 № 1323), решением Думы города от 26.12.2013 № 445-V ДГ               «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ              «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.09.2009 № 3759 «О долгосрочной целевой программе «Строительство объектов социального               и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы» (с изменениями                от 21.12.2009 № 5202, 24.02.2010 № 657, 21.06.2010 № 2832, 23.07.2010 № 3571,  13.01.2011 № 62, 12.10.2011 № 6838, 24.05.2012 № 3707, 20.11.2012 № 8951,  11.03.2013 № 1508, 19.08.2013 № 5964) изменение, изложив приложение                          к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить               на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя          главы Администрации города Иванова А.Л.

Глава города                                                                                                    Д.В. Попов

Приложение
к постановлению
Администрации города
от _____________ № ________

Долгосрочная целевая программа

«Строительство объектов социального и культурного значения

на период с 2010 по 2015 годы»

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование программы | Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-рации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.01.2006 № 8-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2006 – 2012 годы» (утратил силу с 01.01.2011); - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 № 269-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011 – 2013 годы» (с изменениями от 28.11.2013); - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 № 270-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культура Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 28.11.2013); - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2010 № 242-п «О целевой Программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 28.11.2013); - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2010 № 160-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автоном-ного округа – Югры «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 28.11.2013); - постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2011 № 480-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с измене-ниями от 08.06.2012); - решение Думы города от 03.06.2011 № 51-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год»; - решение Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год»; - решение Думы города от 31.05.2013 № 342-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год»; - решение Думы города от 20.06.2013 № 344-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы»; - решение Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы»; - решение Думы города от 26.12.2013 № 445-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы»; - постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (изменениями от 10.07.2013 № 1323) |
| Куратор программы | заместитель главы Администрации города, курирующий деятельность департамента архитектуры и градостроительства |
| Наименование администратора программы | департамент архитектуры и градостроительства |
| Наименование соадминистраторов программы | департамент городского хозяйства; департамент образования; департамент культуры, молодёжной политики и спорта; комитет по здравоохранению; управление по природопользованию и экологии |
| Цель программы | создание условий для комфортного проживания и захоронения населения на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
| Задачи программы | 1. Строительство объектов для организации обеспе-чения деятельности органов власти. 2. Строительство объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования. 3. Строительство объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры. 4. Строительство объектов для организации оказания медико-санитарной помощи. 5. Строительство объектов для организации обеспе-чения условий для развития на территории города физической культуры и спорта. 6. Строительство объектов для организации благоустройства территории городского кладбища и крема-тория. 7. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса. 8. Строительство объектов сферы молодежной поли-тики для организации условий для работы с моло-дежью. 9. Строительство объектов благоустройства на терри-тории города |
| Срок и этапы реализации программы | программа рассчитана на реализацию в период с 2010 по 2015 годы в шесть этапов: 1 этап – 2 010 год; 2 этап – 2011год; 3 этап – 2012 год; 4 этап – 2013 год; 5 этап – 2014 год; 6 этап – 2015 год |
| Инвестиции программы | в рамках программы планируется осуществить мероприятия по реконструкции имеющихся и строительству новых объектов. Наименование, мощность, количество объектов и расходы на осуществление бюджетных инвестиций отражены в приложениях 2, 3 к программе |
| Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы | финансирование долгосрочной целевой программы осуществляется за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, федерального бюджета и привлеченных источ-ников. Общая сумма финансирования долгосрочной целевой программы на 2010 – 2015 годы составляет 9 520 617,1 тыс. рублей. Ежегодные объемы финансирования долгосрочной целевой программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Сургута на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - снижение социальной напряженности в обществе; - увеличение объемов строительства и ввода в эксплуатацию объектов социального, культурного и коммунального назначения; - достижение требуемого качества условий проживания населения на территории муниципального образования; - ввод в эксплуатацию 40 объектов социального и культурного назначения; - увеличение объема строительства объектов благоустройства на территории города; - улучшение условий проживания населения города |
| Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за испол-нением долгосрочной целевой программы | механизм реализации программы включают в себя строительство и реконструкцию объектов социальной сферы. Результатом реализации программы является ввод объектов в эксплуатацию. Общая координация хода реализации программы осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства. Непосредственный контроль за исполнением программы осуществляет куратор. Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается администратором совместно с соадминистраторами. Соадминистраторы предоставляют администратору информацию об исполнении программы. Администратор представляет ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике Админист-рации города |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения                      программно-целевым методом

Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, благоустроенная территория, благоприятная, эстетичная среда обитания, являются основными  факторами создания комфортных условий для проживания горожан.

Программа «Строительство объектов социального и культурного значения  на период с 2010 по 2015 годы» определяет стратегию, основные направления, приоритеты, задачи и механизмы реализации градостроительной политики                          в социальной сфере на территории муниципального образования городской        округ город Сургут. Решает задачи повышения качества и объема услуг, оказываемых учреждениями социальной сферы для населения муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного            округа – Югры, позволяет создать современную развитую материально-техническую базу учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обслуживания.

Повышение уровня комфортного проживания горожан во многом зависит         от объема средств, направленных на капитальное строительство и создание          новых объектов.

По состоянию на 01.01.2010 обеспеченность населения муниципального            образования городской округ город Сургут объектами социальной инфраструк-туры выглядит следующим образом:

- дошкольные образовательные учреждения – 51%;

- учреждения дополнительного образования детей – 47%;

- детские школы искусств, школы эстетического образования – 51%;

- библиотеки – 41%;

- спортивные сооружения – 16,8%;

- бассейны – 15,3%;

- музеи – 60%;

- клубные учреждения – 40%;

- дневные общеобразовательные учреждения – 83%;

- больничные учреждения – 73%;

- амбулаторно-поликлинические учреждения – 148%.

Таким образом, основными проблемами, включаемыми в программу, являются:

-	необеспеченность населения объектами дошкольного, общего образования, культуры и спорта;

- отставание в строительстве объектов социальной сферы в новых
микрорайонах города;

- малое количество вводимых в эксплуатацию объектов строительства 
в области образования, культуры, спорта, здравоохранения;

- необеспеченность населения территорией городского кладбища и колумбарием.

Строящиеся школы, поликлиники, детские сады должны быть располо-жены рядом с домом. Подобная застройка подразумевает возведение рядом            с жильем основных объектов инфраструктуры и обеспечивает:

- соблюдение принципа планомерной застройки микрорайонов города;

- реализацию на территории города единой градостроительной политики. Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, благоустроенная территория и, главное, однородная социальная среда проживания являются           основными факторами создания комфортных условий для проживания горожан.

Потребность строительства объектов социального и культурного значения определены таблицей 4.1.2 (книга 216/38.3) научно обоснованной корректи-ровки генерального плана города, утвержденной решением городской Думы           от 30.09.2009 № 593-IV ДГ, а также исходя из собственных полномочий                   органов местного самоуправления и переданных полномочий органов государственной власти.

Правовым обоснованием решения вышеизложенных проблем является:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.01.2006          № 8-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры              «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансий-ского автономного округа - Югры» на 2006 – 2012 годы» (утратил силу                          с 01.01.2011);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 № 269-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре» на 2011 – 2013 годы» (с изменениями от 19.04.2013);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 № 270-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культура Югры» на 2011 – 2013 годы и на период           до 2015 года» (с изменениями от 24.05.2013);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2010 № 242-п «О целевой Программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» на 2011 –             2013 годы» (с изменениями от 19.04.2013);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2010 № 160-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новая школа Югры на 2010 – 2013 годы»
(с изменениями от 07.06.2013);

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2011 № 480-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с изменениями от 08.06.2012);

- решение Думы города от 03.06.2011 № 51-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год»;

- решение Думы города от 28.05.2012 № 192-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год»;

- решение Думы города от 31.05.2013 № 342-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год»;

- решение Думы города от 20.06.2013 № 344-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского          округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы»;

- решение Думы города от 27.09.2013 № 369-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского         округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы»;

- решение Думы города от 26.12.2013 № 445-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского           округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы»;

- постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 10.07.2013 № 4927).

Согласно настоящей программе с 2010 по 2015 годы для обеспечения           социального и культурного уровня жизни населения планируется финансиро-вание строительства и реконструкции объектов социальной и культурной          сферы в сумме 9 520 617,1 тыс. рублей. Основные приоритеты программы            на стадии исполнения могут быть уточнены.

Динамика изменения значений целевых показателей

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный год 2010 | Отчетный год, 2011 | Отчетный год, 2012 | Текущий год, 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения деятельности органов власти | ед. | - | 1 | - | - |
| 1.1. Ввод в эксплуа-тацию Дворца бракосочетания в городе Сургуте | ед. | - | 1 | - | - |
| 2. Ввод в эксплуа-тацию объектов образования | объект | 4 | - | - | - |
| 2.1. Ввод в эксплуа-тацию детского сада на 200 мест в микрорайоне 31, № 1 города Сургута | объект | 1 | - | - | - |
| 2.2. Ввод в эксплуа-тацию детского сада на 260 мест в микро-районе 34 города Сургута | объект | 1 | - | - | - |
| 2.3. Ввод в эксплуа-тацию детского сада на 260 мест в микрорайоне 39 города Сургута | объект | 1 | - | - | - |
| 2.4. Ввод в эксплуа-тацию детского сада на 260 мест в микрорайоне 5А города Сургута | объект | 1 | - | - | - |
| 3. Ввод в эксплуа-тацию объектов образования, количество объектов | ед. | - | 1 | - | - |
| 3.1. Ввод в эксплуа-тацию детского сада на 300 мест в микрорайоне 20А города Сургута | ед | - | 1 | - | - |
| 4. Ввод в эксплуа-тацию объектов физической культуры и спорта | ед. | - | 1 | 2 | 6 |
| 4.1. Ввод в эксплуа-тацию Ледового дворца в городе Сургуте | ед. | - | 1 | - | - |
| 4.2. Ввод в эксплуа-тацию Спортивного центра с универсальным залом № 1 | ед. | - | - | 1 | - |
| 4.3. Ввод в эксплуа-тацию Спортивного центра с универсальным залом № 2 | ед. | - | - | - | 1 |
| 4.4. Ввод в эксплуа-тацию Спортивного центра с универсальным залом № 3 | ед. | - | - | 1 | - |
| 4.5. Ввод в эксплуа-тацию Спортивного центра с универсальным залом № 4 | ед. | - | - | - | 1 |
| 4.6. Ввод в эксплуа-тацию 1 этапа (Малый круг) Спортивного ядра в мкр. 35А города Сургута. 3 пусковой комплекс | ед. | - | - | - | 1 |
| 4.7. Ввод в эксплуа-тацию спортивного городка «На Сайме» | ед. | - | - | - | 1 |
| 4.8. Реконструкция хоккейного корта «Магистраль» | ед. | - | - | - | 1 |
| 5. Ввод в эксплуа-тацию объектов культуры | ед. | - | - | 1 | - |
| 5.1. Ввод в эксплуа-тацию ДК «Энергетик» | ед. | - | - | 1 | - |
| 5.2. Ввод в эксплуа-тацию Детской школы искусств в мкр. ПИКС | ед. | - | - | - | 1 |
| 6. Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах, количество объектов количество объектов, ед. | ед. | - | 2 | - | - |
| 6.1. Ввод в эксплуа-тацию автогородков | ед. | - | 2 | - | - |
| 7. Строительство общественного туалета на территории «Городской парк» по проспекту Набережному | ед. | - | 1 | - | - |
| 8. Ввод в эксплуа-тацию общественного туалета на территории « Городской парк» по проспекту Набережному | ед. | - | 1 | - | - |
| 9. Площадь обустроенной территории кладбищ | кв. м | - | 4 720,7 | - | - |
| 10. Количество обустроенных ячеек для хранения урн с прахом | ед. | - | 1 804 | - | - |
| 11. Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом | ед. | - | - | - | 1 804 |
| 12. Площадь заасфальтированной терри-тории под стоянку автомашин возле колумбария | кв. м | - | 1 706 | - | 1 706 |
| 13. Оформление правоустанавли-вающих документов на земельный участок | комплект | - | - | - | 1 |
| 14. Разработка проектной докумен-тации | комплект | - | 3 | - | 9 |
| 15. Количество выкупленных объектов | ед. | - | - | 1 | - |
| 16. Ввод в эксплуа-тацию объектов молодежной политики | ед. | - | - | - | 1 |
| 16.1. Ввод в эксплуатацию объекта «Мототрасса на Заячьем острове» | ед. | - | - | - | 1 |
| 17. Обустройство сквера «Старожилов» (устройство металлических ограждений) | м.п. | - | - | - | 291 |
| 18. Обустройство парка «За Саймой» (замена освещения лыжной трассы) | м.п. | - | - | - | 2 958 |
| 19. Обустройство сквера в 32 микро-районе | га | - | - | - | 6,02 |
| 20. Подготовительные работы по обустройству территории под объект «Парк в 43 мкр.» | га | - | - | - | 41,6 |
| 21. Проектно-изыскательские работы по объекту «Сквер в микро- районе 40» | ед. | - | - | - | 1 |
| 22. Разработка проектно- сметной документации сквера в 31 мкр. | ед. | - | - | - | 1 |
| 23. Разработка проектно- сметной документации сквера в 39 мкр. | ед. | - | - | - | 1 |
| 24. Корректировка проекта по обустройству сквера «Старо-жилов» | ед. | - | - | - | 1 |
| 25. Корректировка проекта по обустройству сквера «За Саймой» | ед. | - | - | - | 1 |
| 26. Строительный контроль по обуст-ройству сквера «За Саймой» | ед. | - | - | - | 1 |
| 27. Строительный контроль по обуст-ройству сквера «Старожилов» | ед. | - | - | - | 1 |
| 28. Строительный контроль по обуст-ройству сквера в 32 мкр. | ед. | - | - | - | 1 |
| 29. Строительный контроль по подго-товительным работам по обустройству территории под объект «Парк в 43 мкр.» | ед. | - | - | - | 1 |

3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Целью программы является создание условий для комфортного прожи-вания и захоронения населения на территории муниципального образования  городской округ город Сургут.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих          тактических задач:

1. Строительство объектов для организации обеспечения деятельности           органов власти.

2. Строительство объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования.

3. Строительство объектов для организации досуга населения и обеспе-чения жителей города услугами организаций культуры.

4. Строительство объектов для создания условий организации медицинской помощи населению.

5. Строительство объектов для организации обеспечения условий                   для развития на территории города физической культуры и спорта.

6. Строительство объектов для организации благоустройства территории городского кладбища и крематория.

7. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса.

8. Строительство объектов сферы молодежной политики для организации условий для работы с молодежью.

9. Строительство объектов благоустройства на территории города.

Таким образом, решение представленных тактических задач позволит         частично решить проблему обеспеченности населения объектами социального и культурного значения.

Тактические задачи решаются в период реализации программы.

Длительный цикл строительства объектов, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполняются в течение 1 – 2 лет, а также строительно-монтажных работ, которые выполняются от 2 до 4 лет, при недостаточном уровне финансирования, не позволяют в течение трехлетнего             бюджетного планирования выстроить порядок как финансирования,                       так и конечного результата, которым является ввод объекта в эксплуатацию.

4. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долго-срочной целевой программы

Информация об объеме бюджетных ассигнований и источниках финанси-рования долгосрочной целевой программы представлена в приложении 1                            к программе.

5. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Всего | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Ввод в эксплуатацию объектов обеспечения деятельности органов власти | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Ввод в эксплуатацию объектов образования, объект | объект | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 3 | Ввод в эксплуатацию объектов образования, количество объектов, ед. | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Ввод в эксплуатацию объектов образования, ед. | ед. | 12 | - | - | - | - | 7 | 5 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию объектов физи-ческой культуры и спорта | ед. | 9 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | - |
| 6 | Ввод в эксплуатацию объектов куль-туры | ед. | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 | Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах | ед. | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 9 | Строительство общественного туалета на территории «Городской парк» по проспекту Набережному | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Площадь обустроенной территории кладбищ | кв. м. | 4 720,7 | - | 4 720,7 | - | - | - | - |
| 11 | Количество обустроенных ячеек для хранения урн с прахом | ед. | 1 804 | - | 1 804 | - | - | - | - |
| 12 | Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом | ед. | 1 804 | - | - | - | 1 804 | - | - |
| 13 | Площадь заасфальтированной терри-тории под стоянку автомашин возле колумбария | кв.м. | 3 412 | - | 1 706 | - | 1 706 | - | - |
| 14 | Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок | комплект | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 15 | Разработка проектной изыскательской документации | проект | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 16 | Ввод в эксплуатацию площадей под захоронения | га | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 |
| 17 | Разработка проектной документации | комплект | 17 | - | 3 | - | 9 | 4 | 1 |
| 18 | Количество выкупленных объектов | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 19 | Ввод в эксплуатацию объектов молодежной политики, ед. | ед | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Обустройство сквера «Старожилов» (устройство металлических ограж-дений) | м.п. | 291 | - | - | - | 291 | - | - |
| 21 | Обустройство парка «За Саймой» (замена освещения лыжной трассы) | м.п. | 2 958 | - | - | - | 2 958 | - | - |
| 22 | Обустройство сквера в 32 микрорайоне | га | 6,02 | - | - | - | 6,02 | - | - |
| 23 | Подготовительные работы по обустройству территории под объект «Парк в 43 мкр.» | га | 41,6 | - | - | - | 41,6 | - | - |
| 24 | Проектно-изыскательские работы по объекту «Сквер в микрорайоне 40» | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 25 | Разработка проектно-сметной документации сквера в 31 мкр. | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 26 | Разработка проектно-сметной документации сквера в 39 мкр. | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 27 | Корректировка проекта по обустройству сквера «Старожилов» | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 28 | Корректировка проекта по обустройству сквера «За Саймой» | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 29 | Строительный контроль по обустройству сквера «За Саймой» | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 30 | Строительный контроль по обустройству сквера «Старожилов» | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 31 | Строительный контроль по обустройству сквера в 32 мкр. | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 32 | Строительный контроль по подготовительным работам по обустройству территории под объект «Парк в 43 мкр.» | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - |

6. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

Результатом реализации программы является достижение цели «Создание условий для комфортного проживания населения на территории муниципаль-ного образования городской округ город Сургут» путем:

- снижения социальной напряженности в обществе;

- увеличения объемов строительства и ввода в эксплуатацию объектов           социального, культурного и коммунального назначения;

- достижения требуемого качества условий проживания населения                      на территории муниципального образования;

- ввода в эксплуатацию 40 объектов социального и культурного назна-чения;

- увеличение объема строительства объектов благоустройства на территории города;

- улучшение условий проживания населения города.

Успешная реализация программы к 2015 году позволит улучшить                    комфортные условия проживания граждан и сократить потребность в учреж-дениях дошкольного образования, здравоохранения, культуры, спорта в муниципальном образовании городской округ город Сургут.

7. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы  представлены в приложении 2 к программе; расчетный объем, необходимый для реализации долгосрочной целевой программы представлен в приложении 3 к программе.

8. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы

Механизм реализации программы включают в себя строительство и реконструкцию объектов социальной сферы. Результатом реализации программы          является ввод объектов в эксплуатацию.

Общая координация хода реализации программы осуществляется департаментом архитектуры и градостроительства.

Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом                   ее реализации обеспечивается департаментом архитектуры и градострои-тельства совместно с:

- департаментом образования по объектам образования;

- департаментом культуры, молодёжной политики и спорта по объектам
культуры и спорта;

- комитетом здравоохранения по объектам здравоохранения;

- департаментом городского хозяйства по объектам городского кладбища             и крематория;

- управлением по природопользованию и экологии по объектам благоустройства на территории города.

Контроль за использованием средств бюджета автономного округа и городского бюджета возлагается на департамент архитектуры и градостроительства Администрации города.

Куратором реализации программы является заместитель главы Администрации города, который осуществляет непосредственный контроль за реализа-цией долгосрочной целевой программы, несет ответственность за эффективность и результативность реализации долгосрочной целевой программы.

Администратор и соадминистратор(ры), определенные в долгосрочной           целевой программе, несут ответственность за своевременное и эффективное использование бюджетных средств, качественное выполнение отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы, за соблюдение сроков предостав-ления и качества подготовки отчетов по исполнению долгосрочной целевой программы.

Администратор и соадминистраторы несут ответственность за достижение целевых показателей результатов долгосрочной целевой программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации долгосрочной целевой программы.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств.

Соадминистраторы программы предоставляют заявку на строительство (реконструкцию) объектов администратору. Администратор рассматривает           заявку и при обоснованности потребности в строительстве (реконструкции) включает в приложение № 3 «расчетная потребность».

Объем финансирования за счет средств окружного бюджета, по объектам муниципальной собственности, в программе отражается в объемах, утверж-денных в Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2011 № 480-п на соответствующий финан-            совый год.

Привлеченные средства – средства юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя, осуществляющие инвестиционную деятельность по созданию объектов         социального значения. Условия привлечения средств определяются дейст-вующим законодательством Российской Федерации.

В целях подготовки отчетности соадминистраторы предоставляют администратору отчет об исполнении отдельных мероприятий программы, непосредственно связанной с их деятельностью:

- годовой до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Администратор представляет отчет об исполнении долгосрочной целевой  программы в департамент по экономической политике Администрации города;

- годовой до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.