Постановление Администрации города № 6332 от 03.09.2013

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 17.01.2011

№ 106 «О долгосрочной целевой

программе «Строительство,

реконструкция, капитальный

ремонт и ремонт дорожно-уличной

сети в городе Сургуте на период

с 2011 по 2015 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,            Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями             от 07.05.2013), решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ), постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 01.03.2013 № 1323):

1. Внести в постановление Администрации города от 17.01.2011 № 106   «О долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период            с 2011 по 2015 годы» (с изменениями от 29.07.2011 № 4884, 16.12.2011 № 8781,  12.04.2012 № 2471, 05.09.2012 № 6903, 18.12.2012 № 9720, 24.12.2012 № 9897) следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «с 2011 по 2015            годы» заменить словами «с 2013 по 2017 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению:

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить               на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Долгосрочная целевая программа

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период

с 2013 по 2017 годы»

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование программы | долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 5. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2010 № 321-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года». 6. Постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 01.03.2013 № 1323) |
| Куратор программы | первый заместитель главы Администрации города, курирующий департамент городского хозяйства |
| Наименование администратора и соадминистратора (ов) программы | администратор программы – департамент городского хозяйства Администрации города (далее – ДГХ). Соадминистратор программы – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – ДАиГ) |
| Цели программы | 1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города. 2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями. 3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомобильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного состояния городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города |
| Задачи программы | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения. 2. Выкуп и снос объектов недвижимости для муниципальных нужд (строительства автомобильных дорог). 3. Строительство автомобильных дорог и улиц. 4. Реконструкция автомобильных дорог и улиц. 5. Ремонт автомобильных дорог. 6. Капитальный ремонт линий уличного осве-щения. 7. Капитальный ремонт автомобильных дорог. 8. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2017 годы. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог реализуются в 3 этапа: I этап – 2013 – 2017 годы (проектно-изыскатель-ские работы). II этап – 2013 год (выкуп и снос объектов недвижимости). III этап – 2013 – 2017 годы (выполнение строительно – монтажных работ). Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, содержанию автомобильных дорог и капитальному ремонту линий уличного освещения реализуются в 1 этап ежегодно в период 2013 – 2017 годов |
| Инвестиции программы | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения – стоимость проектно-изыскательских работ определена в соответствии со сметной документацией, проверенной открытым акционерным обществом «Сургутстройцена». 2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса (строительства автомобильных дорог) – стоимость выкупа объектов недвижимости определена в соответствии со сметной документацией, проверенной БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» и рыночной стоимостью объекта. 3. Снос объектов недвижимости для освобож-дения земельных участков под строительство автомобильных дорог – стоимость сноса объектов недвижимости определена в соответствии со сметной документацией, проверенной БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». 4. Строительство автомобильных дорог и улиц – стоимость строительства автомобильных дорог определена в соответствии с заключением государственной экспертизы БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». 5. Реконструкция автомобильных дорог и улиц стоимость строительства автомобильных дорог определена в соответствии с заключением государственной экспертизы БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». 6. Ремонт автомобильных дорог – стоимость ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией, проверенной специализированными организациями. 7. Капитальный ремонт линий уличного осве-щения – стоимость капитального ремонта линий уличного освещения определяется в соответствии со сметной документацией, проверенной специализированными организациями. 8. Капитальный ремонт автомобильных дорог – стоимость капитального ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией, проверенной специализированными организациями. 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения – стоимость содержания автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией, проверенной специализированными организациями |
| Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы | источниками финансирования являются средства бюджета города и бюджета автономного округа. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет – 6 688 646,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 1 559 116,0 тыс. руб.; 2014 год – 1 057 592,10 тыс. руб.; 2015 год – 1 274 600,10 тыс. руб.; 2016 год – 1 455 137,70 тыс. руб.; 2017 год – 1 342 200,10 тыс. руб., в том числе: городской бюджет всего – 5 410 631,40 тыс. руб., 2013 год – 1 310 903,0 тыс. руб.; 2014 год – 934 031,10 тыс. руб.; 2015 год – 1 017 381,10 тыс. руб.; 2016 год – 1 131 763,10 тыс. руб.; 2017 год – 1 016 553,10 тыс. руб.; окружной бюджет всего – 1 278 014,60 тыс. руб., 2013 год – 248 213,0 тыс. руб.; 2014 год – 123 561,0 тыс. руб.; 2015 год – 257 219,0 тыс. руб.; 2016 год – 323 374,6 тыс. руб.; 2017 год – 325 647,0 тыс. руб. Объемы и источники финансирования программы уточняются при формировании бюджета на очередной год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения – 5 проектов. 2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса – 4 объекта. 3. Снос объектов недвижимости – 1 объект. 4. Строительство автомобильных дорог и улиц – 6,560 км. 5. Реконструкция дорог и улиц – 0,774 км. 6. Ремонт автомобильных дорог -737,76 тыс. кв. м. 7. Капитальный ремонт линий уличного осве-щения – 16,47 км. 8. Капитальный ремонт автомобильных дорог – 3,4 км. 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения – 20 824,20 тыс. кв. м |
| Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением программы | Куратор осуществляет координацию действий администратора и соадминистратора по разработке и реализации долгосрочной целевой программы, несет ответственность за эффективность и результативность реализации долго-срочной целевой программы. Администратор несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта долгосрочной целевой программы, ее соот-ветствие действующему законодательству, осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной целевой программы, организует контроль и несет ответственность за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств и качест-венное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части ремонта автомо-бильных дорог, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных соору-жений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию. Единым заказчиком по ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию определено муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса». Соадминистратор несет ответственность за поступление и своевременное расходование финансовых средств и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, сноса и выкупа объектов недвижимости, а также является соисполнителем долгосрочной целевой программы, предоставляет администратору ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, выкупа и сноса объектов недвижимости. Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений определено муниципальное казенное учреждение «Управ-ление капитального строительства». Администратор представляет ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политике |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения             программно-целевым методом

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2010 № 321-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы ХМАО – Югры              на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 19.04.2013           № 144-п) предусмотрены денежные средства на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог муниципальных образований. Одним из условий софинансирования является наличие у муниципального образования программы по строительству, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания улично-дорожной сети, в которой предусмотрены средства и из городского бюджета.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Сургута позволит повысить эффективность планирования и использо-вания финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, обеспечить существенное увеличение объема, повышения качества выполняемых работ. Это обстоятельство является одной из причин разработки данной программы. Строительство, реконструкция капитальный ремонт,              ремонт и содержание улично-дорожной сети позволит в перспективе обеспечить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе как в существующих          микрорайонах, так и во вновь застраиваемых.

Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом                 и высоким уровнем доходов населения. Объем доходов населения в 2,5 раза выше чем в среднем по Российской Федерации. Следствием этого является            высокий уровень автомобилизации. Показатели выглядят так:

- всего транспорта на 1000 жителей – 479 единиц;

- легкового транспорта на 1000 жителей – 333 единиц;

Количество автотранспорта ежегодно увеличивается на 3 – 4 тысяч               единиц. Население города в 2011 году составило 300,3 тыс. жителей.

Улично-дорожная сеть города Сургута на сегодняшний день включает            в себя:

- длина городских дорог – 248,6 км;

- протяженность ливневой канализации – 85,7 км;

- линии уличного освещения – 358,0 км;

- светофорные объекты  – 144 единиц;

- дорожные знаки – 10 744 единиц.

Генеральным планом к 2025 году предусмотрено строительство жилья             в объеме ориентировочно 2600 т.м2 (т.е. 170 – 180 т.м2 ежегодно). Поскольку точечная застройка и застройка на освоенных территориях в основном завершена, то речь идет об освоении новых территорий (микрорайоны: 30, 30А, 30Б, 30В, 30Г, часть коммунального квартала 8, 35А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51) не обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, и реконструкции старых микрорайонов (1, 2, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 27а, 26, 28, 29).

Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и не пропорциональное увеличение количества и качества дорог провело к перегружен-ности и пробкам на многих дорогах города.

Рост автомобильного парка, увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта, перегруженность дорог приводит к преждевременному износу асфальтового покрытия.

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:

- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;

- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;

- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц;

- перегруженность улично-дорожной сети;

- увеличение интенсивности движения;

- отсутствие магистралей непрерывного движения;

- недостаточная плотность транспортной сети (в западной и восточной  частях города – 1,5 км/км2, в промышленной зоне – 0,5 км/км2, а по СНиП –  2,2 – 2,5);

- отсутствие транспортной инфраструктуры не позволяет организовать          условия для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах;

- ухудшение экологической обстановки в городе (концентрация формальдегида в ПДК 2003 год – 1,76, 2009 год – 4,1; оксида углерода 2003 год – 0,61,             2009 год – 0,71, 3,4-бензпирена 2006 год – 2,2, 2009 год – 2,5).

Большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повы-шенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, приводят к необходимости увеличения затрат на приведение улично-дорожной сети города              в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат на капи-тальный ремонт и ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.

В Сургуте в муниципальной собственности находится и содержится около 95% от общего числа улиц и дорог города. Исключение составляют частные дороги (ОАО «СНГ», ООО «Сургутгазпром», ОАО «ГРЭС-1»), автодороги          регионального (межмуниципального) значения.

Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является качественное содержание объектов обустройства улично-дорожной сети города.                В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика города указанные работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.

Увеличение показателей обусловлено вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов, а также передаваемых в муниципальную собственность ведомственных дорог, внутриквартальных проездов, бесхозяйных проездов, окончанием срока аренды земельных участков и передачей остановочных пунктов в эксплуатацию дорожным службам. Прогнозируется, что этот показатель               и дальше будет расти в соответствии с темпами развития города (строительство новых микрорайонов, развитие существующих микрорайонов, передачи                    в муниципальную собственность ведомственных улиц и дорог, бесхозяйных проездов).

В Сургуте большая доля дорог не обустроена тротуарами, автопавильонами, урнами для сбора мусора. Все улицы и дороги, находящиеся в муниципальной собственности, оснащены средствами регулирования дорожного движения  (светофорные объекты, дорожные знаки). Около 95% от общего числа улиц          и дорог города имеют дорожную разметку.

78% дорог от общего числа муниципальных улиц и дорог города осве-щены. Не оборудованы наружным освещением часть улиц и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-огородни-ческие товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта, ГРЭС).

Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства и их развитие является одним из приоритетных направлений         социально-экономического развития города.

Динамика изменения целевых показателей

| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный год 2009 | Отчетный год 2010 | Отчетный год 2011 | Текущий год 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение проектно-изыска-тельских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения | проект | - | - | 3 | 1 |
| Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса | объект | - | 2 | - | 1 |
| Снос объектов недвижимости | объект | 2 | 1 | - | - |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц | км | 2,105* | 1,847 | 1,165 | - |
| Протяженность линий уличного освещения в отношении с которыми выполнен капи-тальный ремонт | км | 0,45 | - | 5,6 | 6,55 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог | тыс. кв. м | 23,5 | 84,6 | 170,29 | 220,8 |
| Протяженность автомобильных дорог в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатацион-ному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | тыс. кв. м | 3118,59 | 3629,7 | 3730,21 | 4093,88 |

Примечание: *В 2009 году введена в эксплуатацию улица Мира, факти-чески построенная в 2007 году, в связи с тем, что Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» выполняли            переустройство тепловых сетей.

3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы

Цели долгосрочной целевой программы:

1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслужи-вании для устойчивого социально-экономического развития города.

2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.

3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного  хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомо-бильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного  состояния городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города.

Для достижения цели 1 необходимо решение следующих тактических          задач:

- выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения*;

- выкуп и снос объектов недвижимости;

- строительство автомобильных дорог и улиц;

- реконструкция автомобильных дорог и улиц.

Примечание: *в рамках программы финансируется выполнение проектной документации объекта в части раздела «Автомобильные дороги».

Для достижения цели 2 необходимо решение следующих тактических           задач:

- ремонт автомобильных дорог;

- капитальный ремонт линий уличного освещения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог;

Для достижения цели 3 необходимо решение следующей тактической             задачи: обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному          состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В данную задачу входит комплекс мероприятий по содержанию проезжей части (съезды, автостоянки), тротуаров, остановочных площадок, сетей наружного освещения, ливневой канализации, искусственных сооружений, а также элементов оборудования автомобильных дорог средства регулирования дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, павильоны, урны, дорожная          разметка), противопаводковые мероприятия, и т.д. в границах красных линий улиц.

4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы

Срок реализации программы – с 2013 по 2017 годы.

Длительный цикл строительства дорог и улиц, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые выполняются в течении 1 – 2 лет, а также строительно-монтажные работы, которые выполняются от 2 до 4 лет,                      при недостаточном уровне финансирования, не позволяют в течении трехлет-него бюджетного планирования выстроить порядок как финансирования,                          так и конечного результата, которым является ввод дорог в эксплуатацию,            объемы строительства, реконструкции, и ремонта улично-дорожной сети.        Комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений выполняются в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения           и благоприятным условиям жизнедеятельности жителей города.

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог реализуются в 3 этапа:

I этап – проектно изыскательские работы.

II этап – выкуп и снос объектов недвижимости.

III этап – выполнение строительно-монтажных работ.

Мероприятия по ремонту, содержанию автомобильных дорог и капитальному ремонту линий уличного освещения реализуются в 1 этап.

5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой программы

Финансирование программы предусматривается за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию долго-срочной целевой программы на 2013 – 2017 годы в соответствии с утверж-денным бюджетом финансирования на 2013 год плановый период до 2015 года, и на 2016, 2017 годы, составляет – 6 688 646,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 1 559 116,0 тыс. руб.;

2014 год – 1 057 592,10 тыс. руб.;

2015 год – 1 274 600,10 тыс. руб.;

2016 год – 1 455 137,70 тыс. руб.;

2017 год – 1 342 200,10 тыс. руб., в том числе:

городской бюджет всего – 5 410 631,40 тыс. руб.,

2013 год – 1 310 903,0 тыс. руб.;

2014 год – 934 031,10 тыс. руб.;

2015 год – 1 017 381,10 тыс. руб.;

2016 год – 1 131 763,10 тыс. руб.;

2017 год – 1 016 553,10 тыс. руб.;

окружной бюджет всего – 1 278 014,60 тыс. руб.,

2013 год – 248 213,0 тыс. руб.;

2014 год – 123 561,0 тыс. руб.;

2015 год – 257 219,0 тыс. руб.;

2016 год – 323 374,6 тыс. руб.;

2017 год – 325 647,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования приведены в приложении 1.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый        период.

6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

| Показатели выполнения программы | Ед. измерения | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 прогноз | 2017 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение проектно-изыска-тельских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения | проект | 5 | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Выкуп объектов недвижимости для муници-пальных нужд | объект | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Снос объектов недвижимости для строительства автомобильных дорог и улиц | объект | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц | км | 6,560 | 1,164 | 1,89 | 1,95 | 0,7 | 0,85 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц в соответствии с планировоч-ными параметрами улиц принятой категории | км | 0,774 | - | - | - | - | 0,774 |
| Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 16,47 | 3,40 | 3,30 | 2,97 | 3,40 | 3,40 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог в соответствии с требо-ваниями по обеспечению безопасности дорожного движения | тыс. кв. м | 737,76 | 142,75 | 71,00 | 122,24 | 209,02 | 192,75 |
| Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | тыс. кв. м | 20824,20 | 4164,84 | 4164,84 | 4164,84 | 4164,84 | 4164,84 |

7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения – 5 проектов (раздел «Автомобильная дорога»).

- 2013 год «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам         «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений «ГРЭС-1» и «ГРЭС-2» – 1 проект;

- 2014 год «Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"» – 1 проект;

- 2014 год «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"» – 1 проект;

- 2014 год «Автомобильная дорога к новому кладбищу» – 1 проект.

- 2017 год «Улица 39 "З" от ул. 5 "З" до ул. Контейнерная» – 1 проект.

Стоимость проектно-изыскательских работ определена в соответствии           со сметной документацией, проверенной открытым акционерным обществом «Сургутстройцена».

2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса (строительства автомобильной дороги):

- 2013 год – выкуп квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Нагорная, дом 25, квартиры 1, 2, 4;

- 2013 год – выкуп земельного участка по адресу: поселок Снежный,          улица Павлика Морозова, 29.

Стоимость выкупа объектов недвижимости определена в соответствии            со сметной документацией, проверенной БУ ХМАО – Югры «Управление           государственной экспертизы проектной документации и ценообразования                в строительстве» и рыночной стоимостью объекта.

3. Снос объектов недвижимости для освобождения земельных участков под строительство автомобильных дорог:

- 2013 год – снос гостиницы «Сайма» после пожара, по адресу: улица         Нагорная, дом 31А.

4. Строительство автомобильных дорог и улиц протяженностью 6,560 км – 2013 год – «Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул. 7 ПР, 5 пусковой           комплекс» – 0,230 км;

- 2013 год – «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» (2 пусковой) – 0,934 км;

- 2014 год – «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» (1 пусковой) – 0,560 км;

- 2014 год – «Инженерные сети в поселке Снежном» – 1,33 км;

- 2015 год – «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы                        до ул. Университетская в городе Сургуте» – 0,500 км.

- 2015 год – «Автомобильная дорога к новому кладбищу» – 1,45 км;

- 2016 год – «Автомобильная дорога к новому кладбищу» – 0,7 км;

- 2017 год «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» – 0,85 км.

5. Реконструкция дорог и улиц протяженностью 0,774 км.

- 2017 год «Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы            5-В с сетями инженерного обеспечения в городе Сургуте» – 0,774 км.

Стоимость строительства и реконструкции автомобильных дорог определена в соответствии с заключением государственной экспертизы БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации                  и ценообразования в строительстве».

6. Ремонт 737,76 тыс. кв. м автомобильных дорог.

- 2013 год – 142,75 тыс. кв. м;

- 2014 год – 71,0 тыс. кв. м;

- 2015 год – 122.24 тыс. кв. м;

- 2016 год – 209.02 тыс. кв. м;

- 2017 год – 192.75 тыс. кв. м.

Стоимость ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии          со сметной документацией проверенной специализированными организациями.

7. Капитальный ремонт 16,47 км линий уличного освещения.

- 2013 год – 3,4 км;

- 2014 год – 3,3 км;

- 2015 год – 2,97 км;

- 2016 год – 3,4 км;

- 2017 год – 3,4 км.

Стоимость капитального ремонта линий уличного освещения определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.

8. Капитальный ремонт 3,4 км автомобильных дорог.

- 2013 год – 3,4 км;

- 2014 год – 0,0 км;

- 2015 год – 0,0 км;

- 2016 год – 0,0 км;

- 2017 год – 0,0 км.

Стоимость капитального ремонта автомобильных дорог определяется                  в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.

9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному               состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения – 20949,45 тыс. кв. м.

- 2013 год – 4189,89 тыс. кв. м;

- 2014 год – 4189,89 тыс. кв. м;

- 2015 год – 4189,89 тыс. кв. м;

- 2016 год – 4189,89 тыс. кв. м;

- 2017 год – 4189,89 тыс. кв. м.

Стоимость содержания автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией проверенной специализированными организациями.

8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации программных мероприятий, представленных в приложении 2.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год и плановый          период.

Расчетный объем средств, необходимых для реализации всех мероприятий программы составляет – 8 104 446,0 тыс. рублей (приложение 3).

9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы:

Общий контроль за реализацией программы осуществляет первый заместитель главы Администрации города, курирующий департамент городского  хозяйства.

Куратор осуществляет непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы, несет ответственность за эффективность и результативность реализации долгосрочной целевой программы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств.

Департамент городского хозяйства является администратором долгосрочной целевой программы и осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач, организует контроль и несет ответственность за поступлением         и своевременным расходованием финансовых средств и качественное испол-нение мероприятий долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, капитального ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию.

Единым заказчиком по ремонту автомобильных дорог и улиц, капиталь-ного ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями            к эксплуатационному состоянию определено муниципальное казенное учреж-дение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Департамент архитектуры и градостроительства является соадминистра-тором и несет ответственность за поступлением и своевременным расходова-нием финансовых средств и качественное исполнение мероприятий долго-срочной целевой программы в части проектирования, строительства, реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, сноса и выкупа объектов недвижимости, а также является соисполнителем долгосрочной целевой программы, предоставляет администратору ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в части проектирования, строительства               и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений,            выкупа и сноса объектов недвижимости.

Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений определено муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

В целях подготовки отчетности, департамент архитектуры и градостроительства представляет департаменту городского хозяйства отчет об исполнении мероприятий программы (проектирование, строительство и реконструкция          автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений):

годовой, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, информацию о ходе реализации мероприятий программы.

Сводный отчет готовит департамент городского хозяйства и представляет отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент                     по экономической политики Администрации города:

годовой, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Приложение 1

к долгосрочной целевой

программе «Строительство,

реконструкция, капитальный

ремонт и ремонт дорожно-уличной

сети в городе Сургуте на период

с 2013 по 2017 годы»

Объем

бюджетных ассигнований и источники финансирования

| Наименование | Объем финансирования (тыс. руб) |
| --- | --- |
|  | Всего расходов | в том числе по годам: |
|  |  | 2013 год (план) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) |
| 1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы – всего, в том числе: | 6 688 646,00 | 1 559 116,00 | 1 057 592,10 | 1 274 600,10 | 1 455 137,70 | 1 342 200,10 |
| городской бюджет | 5 410 631,40 | 1 310 903,00 | 934 031,10 | 1 017 381,10 | 1 131 763,10 | 1 016 553,10 |
| окружной бюджет (на условиях софинансиро-вания) | 1 278 014,60 | 248 213,00 | 123 561,00 | 257 219,00 | 323 374,60 | 325 647,00 |
| федеральный бюджет (на условиях софинансиро-вания) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие источ-ники (инвес-тиции, привле-чение внебюд-жетных кредитных или иных источников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Объем бюджетных ассигнований админист-ратора, в том числе: | 4 966 762,70 | 1 161 358,00 | 848 027,20 | 865 435,30 | 1 046 100,10 | 1 046 100,10 |
| городской бюджет | 4 770 848,70 | 1 161 358,00 | 848 027,20 | 800 097,30 | 980 762,10 | 980 762,10 |
| окружной бюджет (на условиях софинансиро-вания) | 196 014,00 | 0,00 | 0,00 | 65 338,00 | 65 338,00 | 65 338,00 |
| федеральный бюджет (на условиях софинансиро-вания) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие источ-ники (инвес-тиции, привлечение внебюджетных кредитных или иных источников) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминистра-тора – всего, в том числе: | 1 721 625,30 | 397 758,00 | 209 564,90 | 409 164,80 | 409 037,60 | 296 100,00 |
| городской бюджет | 639 624,70 | 149 545,00 | 86 003,90 | 217 283,80 | 151 001,00 | 35 791,00 |
| окружной бюджет (на условиях софинансиро-вания) | 1 082 000,60 | 248 213,00 | 123 561,00 | 191 881,00 | 258 036,60 | 260 309,00 |
| федеральный бюджет (на условиях софинансиро-вания) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |