ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1845 от 19.03.2014

О внесении изменений

в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973

«Об утверждении муниципальной программы «Проектирование

и строительство объектов инженерной инфраструктуры

на территории города Сургута

в 2014 – 2020 годах»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы «Проектирование и строитель-ство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута         в 2014 – 2020 годах» изменения, изложив приложения 1, 2 к муниципальной программе «Проектирование и строительство объектов инженерной инфра-структуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах» в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Иванова А.Л.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Программные мероприятия,

объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Проектирование

и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»

| Наименование | Источ-ники финан- сирования | Объем финансиро- вания (всего, руб.) | В том числе по годам | Исполнитель программного мероприятия (админи-стратор или соадми-нистратор) | Наименование показателя, ед. измер. | Ожидаемый результат, в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Цель программы: Создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения. |
| Целевые показатели результатов реализации программы | увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистраль-ными инже-нерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | 711,10 | 128,28 | - | 16 016,57 | - | - | 1 120,20 |
|  | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | 1 065,00 | - | 10,45 | 64,40 | 275,92 | - | 420,00 |
|  | проектный объем жилья на терри-ториях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | 119,56 | 35,00 | 100,00 | 908,42 | 9,03 | - | 924,95 |
| Задача 1. Проектирование и строительство систем коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного и социально-культурного назначения |
| Мероприятие 1.1. Выпол-нение проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, в том числе по объектам | всего, в том числе | 121 877 425,00 | 22 769 425,00 | - | - | 45 100 000,00 | 32 208 000,00 | 9 300 000,00 | 12 500 000,00 | ДАиГ | количество выполненных проектно-изыска-тельских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | 5 | - | - | 4 | 7 | 2 | 4 |
|  | за счет средств местного бюджета | 121 877 425,00 | 22 769 425,00 | - | - | 45 100 000,00 | 32 208 000,00 | 9 300 000,00 | 12 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети в посёлке Снежном (квартал С46, С47) | всего, в том числе | 1 672 596,00 | 1 672 596,00 | - | - | - | - | - | - | ДАиГ | количество выполненных проектно-изыска-тельских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 672 596,00 | 1 672 596,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка микрорайона 48. Инже-нерные сети | всего, в том числе | 3 357 100,00 | 3 357 100,00 | - | - | - | - | - | - |  | количество выполненных проектно-изыска-тельских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 357 100,00 | 3 357 100,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети и внутри-квартальные проезды, поселок Кедровый-1 | всего, в том числе | 9 970 340,00 | 9 970 340,00 | - | - | - | - | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 9 970 340,00 | 9 970 340,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети и внутри-квартальные проезды, поселок Лунный | всего, в том числе | 7 116 781,00 | 7 116 781,00 | - | - | - | - | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 116 781,00 | 7 116 781,00 |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Объездная автомо-бильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд на улицу Дзержинского в городе Сургуте | всего, в том числе | 652 608,00 | 652 608,00 | - | - | - | - | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | 1 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 652 608,00 | 652 608,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Улица 3 «З» от улицы Билецкого до Нефте-юганского шоссе | всего, в том числе | 12 000 000,00 | - | - | - | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 12 000 000,00 | - | - | - | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица 3 «З» от Тюмен-ского тракта до улицы Киртбая | всего, в том числе | 4 800 000,00 | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 800 000,00 | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети по улице Югорский тракт (1 «З») от улицы Дзержинского (16 ЮР) до улицы 3 ЮР | всего, в том числе | 3 700 000,00 | - | - | - | 3 700 000,00 | - | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 700 000,00 | - | - | - | 3 700 000,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Югор-ский тракт (1 «З») от улицы Дзержинского (16 ЮР) по улице 3 ЮР до улицы Югорская | всего, в том числе | 9 800 000,00 | - | - | - | 5 000 000,00 | 4 800 000,00 | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 9 800 000,00 | - | - | - | 5 000 000,00 | 4 800 000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Грибоедова от улицы. Крылова до развязки улицы Грибоедова | всего, в том числе | 6 300 000,00 | - | - | - | - | 4 000 000,00 | 2 300 000,00 | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 6 300 000,00 | - | - | - | - | 4 000 000,00 | 2 300 000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Улица 5 «З» от Нефте-юганского шоссе до улицы 4 «З» | всего, в том числе | 8 138 000,00 | - | - | - | 4 000 000,00 | 4 138 000,00 | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | - | 1 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет средств местного бюджета | 8 138 000,00 | - | - | - | 4 000 000,00 | 4 138 000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица 4 «З» от улицы 5 «З» до улицы 1 "З" | всего, в том числе | 9 570 000,00 | - | - | - | 5 000 000,00 | 4 570 000,00 | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 9 570 000,00 | - | - | - | 5 000 000,00 | 4 570 000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Застройка микрорайона 51. Инже-нерные сети | всего, в том числе | 7 200 000,00 | - | - | - | 7 200 000,00 | - | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 200 000,00 | - | - | - | 7 200 000,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набережная Кайдалова с инженер-ными сетями от проспекта Пролетарского до улицы Мелик-Карамова | всего, в том числе | 8 100 000,00 | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | 3 100 000,00 |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 8 100 000,00 | - | - | - | - | - | 5 000 000,00 | 3 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица Инже-нерная от улицы 23 «В» до улицы Рационализа-торов (с инже-нерными сетями) | всего, в том числе | 4 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | 4 200 000,00 |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | 4 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строитель-ство ливне-вого коллек-тора от улицы Маяковского до проспекта Комсомоль-ского | всего, в том числе | 5 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | 5 200 000,00 |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | -- | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 5 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | 5 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети по улице Контейнерной | всего, в том числе | 3 200 000,00 | - | - | - | 2 500 000,00 | 700 000,00 | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 200 000,00 | - | - | - | 2 500 000,00 | 700 000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети и внутри-квартальные проезды в поселке Гидростро-итель | всего, в том числ: | 6 800 000,00 | - | - | - | 4 000 000,00 | 2 800 000,00 | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 6 800 000,00 | - | - | - | 4 000 000,00 | 2 800 000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети и внутри-квартальные проезды в поселке Таежном | всего, в том числе | 5 400 000,00 | - | - | - | - | 3 400 000,00 | 2 000 000,00 | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 5 400 000,00 | - | - | - | - | 3 400 000,00 | 2 000 000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализа-ционный коллектор по улице Билецкого от улицы 39 «З» до Нефтеюган-ского шоссе | всего, в том числе | 2 200 000,00 | - | - | - | 2 200 000,00 | - | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 200 000,00 | - | - | - | 2 200 000,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализа-ционный коллектор по Тюмен-скому тракту от улицы 5 «З» до улицы 1 «З» | всего, в том числе | 2 500 000,00 | - | - | - | 2 500 000,00 | - | - | - |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструк-туры, проект | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 500 000,00 | - | - | - | 2 500 000,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Строи-тельство внутриквар-тальных объектов инженерной инфраструк-туры, в том числе по объектам | всего, в том числе | 1 176 880 825,00 | 50 195 276,00 | 69 112 210,00 | 10 966 000,00 | 561 564 147,00 | 371 375 832,00 | 100 000 000,00 | 13 667 360,00 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | 1 065,00 | - | 10,45 | 64,40 | 275,92 | - | 420,00 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 1 037 874 320,00 | 31 488 000,00 | 62 201 000,00 | - | 517 073 047,00 | 330 638 249,00 | 90 000 000,00 | 6 474 024,00 |  | проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подго-товкой, тыс. кв. м | 9,42 | - | 100,00 | 78,90 | 9,03 | - | 37,50 |
|  | за счет средств местного бюджета | 139 006 505,00 | 18 707 276,00 | 6 911 210,00 | 10 966 000,00 | 44 491 100,00 | 40 737 583,00 | 10 000 000,00 | 7 193 336,00 |  | ввод в эксплу-атацию сетей водоснаб-жения, км | 1,60 | - | 0,90 | 9,60 | 7,00 | - | 6,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переустрой-ство сетей газоснаб-жения, км | 0,70 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию сетей хозбытовой канализации, км | - | - | - | 4,80 | - | - | 5,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию сетей дождевой канализации, км | - | - | - | 5,80 | - | - | 5,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию сетей теплоснабжения, км | - | - | - | - | 6,10 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство внутриквар-тальных проездов, км | 1,80 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию сетей газоснабжения, км | - | - | 0,45 | - | - | - | - |
| Инженерные сети в поселке Снежном | всего, в том числе | 15 208 276,00 | 15 208 276,00 | - | - | - | - | - | - | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | 1065,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 15 208 276,00 | 15 208 276,00 | - | - | - | - | - | - |  | проектный объем жилья на терри-ториях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | 9,42 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию сетей водоснаб-жения, км | 1,60 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переустрой-ство сетей газоснаб-жения, км | 0,70 | - | - | - | - | - | - |
| Инженерные сети в поселке Снежном, 2 этап | всего, в том числе | 34 987 000,00 | 34 987 000,00 | - | - | -- | - | - | - | ДАиГ | устройство внутриквар-тальных проездов, км | 1,80 | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 31 488 000,00 | 31 488 000,00 | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 499 000,00 | 3 499 000,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети в поселке Снежном (квартал С46, С47) | всего, в том числ: | 72 232 440,00 |  | 44 444 440,00 | 2 779 000,00 | 25 009 000,00 |  |  |  | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - | - | 10,45 | - | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 65 009 000,00 | - | 40 000 000,00 | - | 25 009 000,00 | - | - | - |  | проектный объем жилья на терри-ториях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - | - | 100,00 | - | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 223 440,00 | - | 4 444 440,00 | 2 779 000,00 | - | - | - | - |  | ввод в эксплу-атацию сетей водоснабжения, км | - | - | 0,90 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию сетей газоснабжения, км | - | - | 0,45 | - | - | - | - |
| Застройка микрорайона 48. Инже-нерные сети | всего, в том числе | 165 567 517,00 | - | 24 667 770,00 | 8 187 000,00 | 132 712 747,00 | - | - | - | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - | - | - | 64,40 | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 154 265 047,00 | - | 22 201 000,00 | - | 132 064 047,00 | - | - | - |  | проектный объем жилья на терри-ториях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - | - | - | 78,90 | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 11 302 470,00 | - | 2 466 770,00 | 8 187 000,00 | 648 700,00 | - | - | - |  | ввод в эксплу-атацию сетей водоснаб-жения, км | - | - | - | 9,60 | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию сетей хозбытовой канализации, км | - | - | - | 4,80 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию сетей дождевой канализации, км | - | - | - | 5,80 | - | - | - |
| Инженерные сети и внутри-квартальные проезды, поселок Кедровый-1 | всего, в том числе | 397 165 510,00 | - | - | - | 200 000 000,00 | 197 165 510,00 | - | - | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - | - | - | - | 165,92 | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 357 448 959,00 | - | - | - | 180 000 000,00 | 177 448 959,00 | - | - |  | проектный объем жилья на терри-ториях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - | - | - | - | 4,01 | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 39 716 551,00 | - | - | - | 20 000 000,00 | 19 716 551,00 | - | - |  | ввод в эксплу-атацию сетей водоснаб-жения, км | - | - | - | - | 4,20 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию сетей теплоснаб-жения, км | - | - | - | - | 3,70 | - | - |
| Инженерные сети и внутри-квартальные проезды, поселок Лунный | всего, в том числе | 370 210 322,00 | - | - | - | 200 000 000,00 | 170 210 322,00 | - | - | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - | - | - | - | 110,00 | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 333 189 290,00 | - | - | - | 180 000 000,00 | 153 189 290,00 | - | - |  | проектный объем жилья, тыс. кв. м | - | - | - | - | 5,03 | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 37 021 032,00 | - | - | - | 20 000 000,00 | 17 021 032,00 | - | - |  | ввод в эксплу-атацию сетей водоснаб-жения, км | - | - | - | - | 2,80 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию сетей теплоснаб-жения, км | - | - | - | - | 2,40 | - | - |
| Застройка микрорайона 46. Инже-нерные сети | всего, в том числе | 121 509 760,00 | - | - | - | 3 842 400,00 | 4 000 000,00 | 100 000 000,00 | 13 667 360,00 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквар-тальными объектами инженерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 420,00 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 96 474 024,00 | - | - | - | - | - | 90 000 000,00 | 6 474 024,00 |  | проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 37,50 |
|  | за счет средств местного бюджета | 25 035 736,00 | - | - | - | 3 842 400,00 | 4 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 193 336,00 |  | ввод в эксплу-атацию сетей водоснаб-жения, км | - | - | - | - | - | - | 6,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию сетей дождевой канализации, км |  |  | - | -- | - | - | 5,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию сетей хозбы-товой канализации, км |  |  |  |  |  |  | 5,20 |
| Мероприятие 1.3. Выпол-нение строи-тельно-монтажных работ по маги-стральным инженерным сетям, в том числе по объектам | всего, в том числе | 3 001 090 642,00 | 61 959 010,00 | 114 225 176,00 | 126 664 299,00 | 1 050 142 157,00 | 15 000 000,00 | 287 000 000,00 | 1 346 100 000,00 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистраль-ными инже-нерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | 711,10 | 128,28 |  | 16 016,57 | - | - | 1 120,20 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 1 890 212 920,00 | 38 342 000,00 | 36 489 000,00 |  | 663 381 920,00 | 13 500 000,00 | 266 400 000,00 | 872 100 000,00 |  | проектный объем жилья на терри-ториях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | 110,14 | 35,00 |  | 829,52 | - | - | 887,45 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 110 877 722,00 | 23 617 010,00 | 77 736 176,00 | 126 664 299,00 | 386 760 237,00 | 1 500 000,00 | 20 600 000,00 | 474 000 000,00 |  | ввод в эксплу-атацию магис-тральных сетей водо-снабжения, км | 3,43 | 1,70 | - | 2,15 | - | - | 5,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию магис-тральных сетей тепло-снабжения, км | - | - | - | 0,40 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей дождевой канализации, км | - | - | - | 0,30 | - | - | 1,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - | - | - | 3,00 | - | 1,40 | 3,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей газо-снабжения, км | - | - | - | 0,80 | - | - | 1,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей ливневой канализации, км | - | - | - | - | - | - | 4,70 |
| Маги-стральный водовод от водозабора 8А по Нефте-юганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснаб-жения жилой и промыш-ленной зоны речного порта, с увеличением диаметра) | всего, в том числе | 2 047 399,00 | 2 047 399,00 | - | - | - | - | - | - | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | 560,10 | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 047 399,00 | 2 047 399,00 | - | - | - | - | - | - |  | проектный объем жилья на терри-ториях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | 55,07 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | 0,79 | - | - | - | - | - | - |
| Маги-стральный водовод в восточном жилом районе от улицы 9 П (Нефтеюган-ское шоссе) по улице Рационализа-торов до ВК - сущ. | всего, в том числе | 48 498 967,00 | 48 498 967,00 | - | - | - | - | - | - | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | 151,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 38 342 000,00 | 38 342 000,00 | - | - | - | - | - | - |  | проектный объем жилья на терри-ториях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | 55,07 | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 10 156 967,00 | 10 156 967,00 | - | - | - | - | - | - |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | 2,64 | - | - | - | - | - | - |
| Улица Маяковского на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Универси-тетской в городе Сургуте | всего, в том числе | 290 600 276,00 | 11 412 644,00 | 40 949 976,00 | 126 664 299,00 | 111 573 357,00 | - | - | - | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - | - | - | 38,29 | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 290 600 276,00 | 11 412 644,00 | 40 949 976,00 | 126 664 299,00 | 111 573 357,00 | - | - | - |  | проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подго-товкой, тыс. кв. м | - | - | - | 320,39 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - | - | - | 0,50 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей тепло-снабжения, км | - | - | - | 0,40 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей дождевой канализации, км | - | - | - | 0,30 | - | - | - |
| Маги-стральный водовод по улице Кайдалова от улицы 1 «В» до улицы 2 «В» (проспект Комсомоль-ский, город Сургут) | всего, в том числе | 40 544 000,00 | - | 40 544 000,00 | - | - | - | - | - | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - | 128,28 | - | - | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 36 489 000,00 | - | 36 489 000,00 | - | - | - | - | - |  | проектный объем жилья на терри-ториях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - | 35,00 | - | - | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 055 000,00 | - | 4 055 000,00 | - | - | - | - | - |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - | 1,70 | - | - | - | - | - |
| Улица Киртбая от улицы 1 «З» до улицы 3 «З» | всего, в том числе | 477 600 000,00 | - | 32 731 200,00 | - | 444 868 800,00 | - | - | - | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - | - | - | 250,00 | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 400 381 920,00 | - | - | - | 400 381 920,00 | - | - | - |  | проектный объем жилья на терри-ториях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - | - | - | 225,23 | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 77 218 080,00 | - | 32 731 200,00 | - | 44 486 880,00 | - | - | - |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - | - | - | 0,85 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - | - | - | 0,70 | - | - | - |
| улица 5 «З» от Нефте-юганского шоссе до улицы 39 «З» | всего, в том числе | 215 000 000,00 | - | - | - | 215 000 000,00 | - | - | - | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. к. м | - | - | - | 15600,00 | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 100 000 000,00 | - | - | - | 100 000 000,00 | - | - | - |  | проектный объем жилья на терри-ториях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - | - | - | 248,90 | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 115 000 000,00 |  |  |  | 115 000 000,00 |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию магис-тральных сетей водо-снабжения, км | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - | - | - | 0,60 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей газо-снабжения, км | - | - | - | 0,.8 | - | - | - |
| Канализации-онный коллектор по Тюмен-скому тракту от улицы 5 «З» до улицы 1 «З» * | всего, в том числе | 215 000 000,00 | - | - | - | 215 000 000,00 | - | - | - | ДАиГ | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой канна-лизации, км | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 100 000 000,00 | - | - | - | 100 000 000,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | за счет средств местного бюджета | 115 000 000,00 | - | - | - | 115 000 000,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улица 3 «З» от улицы Билецкого до Нефте-юганского шоссе | всего, в том числе | 15 000 000,00 | - | - | - | - | 15 000 00-0,00 |  | - | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 467,00 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 13 500 000,00 | - | - | - | - | 13 500 000,00 | - | - |  | проектный объем жилья на терри-ториях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 266,20 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 500 000,00 |  |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - | - | - | - | - | - | 1,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - | - | - | - | - | - | 0,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей дождевой канализации, км | - | - | - | - | - | - | 0,70 |
| улица 3 «З» от Тюмен-ского тракта до улицы Киртбая* | всего, в том числ: | 186 000 000,00 | - | - | - | - | - | 186 000 000,00 | - | ДАиГ | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - | - | - | - | - | 0,20 | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 167 400 000,00 | - | - | - | - | - | 167 400 000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 18 600 000,00 | - | - | - | - | - | 18 600 000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерные сети по улице Югорский тракт (1 «З») от улицы Дзержинского (16 ЮР) до улицы 3 ЮР | всего, в том числе | 70 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 70 000 000,00 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 108,00 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 63 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 63 000 000,00 |  | проектный объем жилья на терри-ториях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - |  | - | - | - | - | 155,00 |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 7 000 000,00 |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - | - | - | - | - | - | 1,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей ливневой канализации, км |  |  |  |  |  |  | 0,90 |
| Улица Югорский тракт (1 «З») от улицы Дзержинского (16 ЮР) по улице 3 ЮР до улицы Югорской | всего, в том числе | 796 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | 796 100 000,00 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистраль-ными инже-нерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 93,10 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 377 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | 377 100 000,00 |  | проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - | - | - | - | -- | - | 134,50 |
|  | за счет средств местного бюджета | 419 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 419 000 000,00 |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - | - | -- | - | - | - | 1,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей ливневой канализации, км | - | - | - | - | - | - | 1,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей газо-снабжения, км | - | - | - | - | - | - | 1,60 |
| Улица Грибоедова от улицы Крылова до развязки Грибоедова | всего, в том числе | 85 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 85 000 000,00 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспе-ченных маги-стральными инженерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 165,00 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 76 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | 76 500 000,00 |  | проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 73,10 |
|  | за счет средств местного бюджета | 8 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | 8 500 000,00 |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей водо-снабжения, км | - | - | - | - | - | - | 1,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей дождевой канализации, км | - | - | - | - | - | - | 0,80 |
| Улица 5 «З» от Нефте-юганского шоссе до улицы 4 «З» | всего, в том числе | 201 000 000,00 | - | - | - | - | - | 91 000 000,00 | 110 000 000,00 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обес-печенных маги-стральными инженерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 187,10 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 189 000 000,00 | - | - | - | - | - | 90 000 000,00 | 99 000 000,00 |  | проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 205,50 |
|  | за счет средств местного бюджета | 12 000 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | 11 000 000,00 |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей ливневой канализации, км | - | - | - | - | - | - | 0,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - | - | - | - | - | - | 0,90 |
| Канализа-ционный коллектор по улице Билецкого от улицы 39 «З» до Нефте-юганского шоссе* | всего, в том числе | 10 000 000,00 | - | - | - | - | - | 10 000 000,00 | - | ДАиГ | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км | - | - | - | - | - | 1,20 | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 9 000 000,00 | - | - | - | - | - | 9 000 000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 000 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000 000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улица 4 «З» от улицы 5 «З» до улицы 1 «З» | всего, в том числе | 285 000 000,00 | - | - | - | - | - | - | 285 000 000,00 | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 100,00 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 256 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | 256 500 000,00 |  | проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - | - | -- |  | - | - | 53,16 |
|  | за счет средств местного бюджета | 28 500 000,00 | - | - | - | - | - | - | 28 500 000,00 |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей ливневой канализации, км | - | - | - | - | - | - | 1,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбы-товой кана-лизации, км |  |  |  |  |  |  | 1,50 |
| Набережная Кайдалова с инженер-ными сетями от проспекта Пролетар-ского до улицы Мелик-Карамова | всего, в том числе | 63 700 000,00 | - | - | - | 63 700 000,00 | - | - | - | ДАиГ | увеличение площади земельных участков, обеспеченных маги-стральными инженерными сетями для создания условий для жилищ-ного строи-тельства, тыс. кв. м | - | - | - | 128,28 | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 63 000 000,00 | - | - | - | 63 000 000,00 | - | - | - |  | проектный объем жилья на террито-риях с инже-нерной подготовкой, тыс. кв. м | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 700 000,00 | - | - | - | 700 000,00 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприя-тиям задачи 1 | всего, в том числе | 4 299 848 892,00 | 134 923 711,00 | 183 337 386,00 | 137 630 299,00 | 1 656 806 304,00 | 418 583 832,00 | 396 300 000,00 | 1 372 267 360,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 2 928 087 240,00 | 69 830 000,00 | 98 690 000,00 | - | 1 180 454 967,00 | 344 138 249,00 | 356 400 000,00 | 878 574 024,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 371 761 652,00 | 65 093 711,00 | 84 647 386,00 | 137 630 299,00 | 476 351 337,00 | 74 445 583,00 | 39 900 000,00 | 493 693 336,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Общий объем ассигнований на реали-зацию прог-раммы - всего, в том числе | всего, в том числе | 4 299 848 892,00 | 134 923 711,00 | 183 337 386,00 | 137 630 299,00 | 1 656 806 304,00 | 418 583 832,00 | 396 300 000,00 | 1 372 267 360,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 2 928 087 240,00 | 69 830 000,00 | 98 690 000,00 | - | 1 180 454 967,00 | 344 138 249,00 | 356 400 000,00 | 878 574 024,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 371 761 652,00 | 65 093 711,00 | 84 647 386,00 | 137 630 299,00 | 476 351 337,00 | 74 445 583,00 | 39 900 000,00 | 493 693 336,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объем ассиг-нований администра-тора прог-раммы – департамента архитектуры и градострои-тельства | всего, в том числе | 4 299 848 892,00 | 134 923 711,00 | 183 337 386,00 | 137 630 299,00 | 1 656 806 304,00 | 418 583 832,00 | 396 300 000,00 | 1 372 267 360,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 2 928 087 240,00 | 69 830 000,00 | 98 690 000,00 | - | 1 180 454 967,00 | 344 138 249,00 | 356 400 000,00 | 878 574 024,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 371 761 652,00 | 65 093 711,00 | 84 647 386,00 | 137 630 299,00 | 476 351 337,00 | 74 445 583,00 | 39 900 000,00 | 493 693 336,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

Показатели

результатов реализации муниципальной программы

| Наименование показателя результата реализации программы | Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор) | Значение показателя | Конечный результат реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |
| Цель программы: создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |
| Увеличение площади земельных участков, обес-печенных маги-стральными инже-нерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв. м | ДАиГ | 711,10 | 128,28 | - | 16 016,57 | - | - | 1 120,20 | 17 976,15 |
| Увеличение площади земельных участков, обеспе-ченных внутри-квартальными объектами инже-нерной инфраструк-туры, тыс. кв. м | ДАиГ | 1 065,00 | - | 10,45 | 64,40 | 275,92 | - | 420,00 | 1 835,77 |
| Проектный объем жилья на терри-ториях с инже-нерной подго-товкой, тыс. кв. м |  | 119,56 | 35,00 | 100,00 | 908,42 | 9,03 | - | 924,95 | 2 096,96 |
| Иные показатели мероприятий муниципальной программы |
| Количество выпол-ненных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфра-структуры, проект | ДАиГ | 5 | - | - | 4 | 7 | 2 | 4 | 22 |
| Ввод в эксплу-атацию сетей водо-снабжения, км | ДАиГ | 1,60 | - | 0,90 | 9,60 | 7,00 | - | 6,70 | 25,80 |
| Переустройство сетей газоснаб-жения, км | ДАиГ | 0,70 | - | - | - | - | - | - | 0,70 |
| Ввод в эксплу-атацию сетей хозбытовой канализации, км | ДАиГ | - | - | - | 4,80 | - | - | 5,20 | 10,00 |

| Ввод в эксплу-атацию сетей дождевой канализации, км | ДАиГ | - | - | - | 5,80 | - | - | 5,40 | 11,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплу-атацию сетей теплоснабжения, км | ДАиГ | - | - | - | - | 6,10 | - | - | 6,10 |
| Устройство внутриквартальных проездов, км | ДАиГ | 1,80 | - | - | - | - | - | - | 1,80 |
| Ввод в эксплу-атацию сетей газоснабжения, км | ДАиГ | - | - | 0,45 | - | - | - | - | 0,45 |
| Ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей водоснабжения, км | ДАиГ | 3,43 | 1,70 | - | 2,15 | - | - | 5,50 | 12,78 |
| Ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей теплоснабжения, км | ДАиГ | - | - | - | 0,40 | - | - | - | 0,40 |
| Ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей дождевой канализации, км | ДАиГ | - | - | - | 0,30 | - | - | 1,50 | 1,80 |
| Ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей хозбытовой канализации, км | ДАиГ | - | - | - | 3,00 | - | 1,40 | 3,30 | 7,70 |

| Ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей газоснабжения, км | ДАиГ | - | - | - | 0,80 | - | - | 1,60 | 2,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплу-атацию маги-стральных сетей ливневой канализации, км | ДАиГ | - | - | - | - | - | - | 4,70 | 4,70 |