ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 2439 от 10.04.2015

О внесении изменения

в постановление Администрации

города от 21.07.2014 № 5053

«Об утверждении краткосрочного

плана реализации программы

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры, на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005    № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий            высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2014 № 5053 «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных                      на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014 –               2016 годы» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее           постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя   главы Администрации города Базарова В.В.

И.о. главы Администрации города                                                          О.М. Лапин

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _______

Краткосрочный план

реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014 – 2016 годы

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв. м | руб./ кв. м |  |
| 2014 год, город Сургут |
| 1 | Проспект Ленина, дом 51 | 1986 | 2012 | панельный | 9 | 2 | 4972,6 | 4165,3 | 4053,2 | 276 | 17 332 469,45 | 649 967,60 | 1 083 279,34 | 433 311,74 | 15 165 910,77 | 4 161,16 | 18 606,45 | 30.12.2015 |
| 2 | Проспект Ленина, дом 54 | 1985 | 0 | панельный | 9 | 9 | 21497,8 | 18878,4 | 18166,8 | 744 | 18 353 117,97 | 688 241,92 | 1 147 069,87 | 458 827,95 | 16 058 978,23 | 972,18 | 18 606,45 | 30.12.2015 |
| 3 | Проспект Мира, дом 12 | 1990 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3922,7 | 3499,7 | 3349,8 | 127 | 1 913 867,01 | 71 770,01 | 119 616,69 | 47 846,68 | 1 674 633,63 | 546,87 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 4 | Проспект Мира, дом 5/1 | 1990 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7738,9 | 6698,6 | 6655,2 | 313 | 7 326 858,49 | 274 757,19 | 457 928,66 | 183 171,46 | 6 411 001,18 | 1 093,79 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 5 | Проспект Набережный, дом 46 | 1966 | 2012 | панельный | 5 | 4 | 2924,8 | 2640 | 2166 | 191 | 10 590 040,43 | 397 126,52 | 661 877,53 | 264 751,01 | 9 266 285,37 | 4 011,38 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 6 | Проспект Набережный, дом 48 | 1966 | 2012 | панельный | 5 | 4 | 2810,7 | 2533,5 | 2470,1 | 162 | 6 740 038,23 | 252 751,43 | 421 252,39 | 168 500,96 | 5 897 533,45 | 2 660,37 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 7 | Проспект Набережный, дом 50 | 1968 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3821,4 | 3552,2 | 3419 | 257 | 13 582 190,18 | 509 332,13 | 848 886,89 | 339 554,76 | 11 884 416,40 | 3 823,60 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 8 | Проспект Набережный, дом 51 | 1968 | 2010 | облицованный металлосайдингом | 5 | 4 | 3838,4 | 3565,6 | 3474,6 | 213 | 2 754 003,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 003,05 | 772,38 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 9 | Проспект Набережный, дом 53 | 1967 | 2010 | облицованный металлосайдингом | 5 | 4 | 3811,8 | 3538,9 | 3508,4 | 211 | 2 610 200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 200,90 | 737,57 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 10 | Проспект Набережный, дом 66 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3759,1 | 3453,1 | 3093,1 | 206 | 13 282 881,12 | 498 108,04 | 830 180,07 | 332 072,03 | 11 622 520,98 | 3 846,65 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 11 | Проспект Набережный, дом 70 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3775,4 | 3490,2 | 3372,7 | 207 | 10 987 360,24 | 412 026,01 | 686 710,02 | 274 684,01 | 9 613 940,20 | 3 148,06 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 12 | проездом Советов, дом 3 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 1 | 4926,4 | 3693,3 | 3326,2 | 307 | 8 499 288,62 | 318 723,32 | 531 205,54 | 212 482,22 | 7 436 877,54 | 2 301,27 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 13 | Улица 30 лет Победы, дом 1 | 1969 | 2010 | облицованный металлосайдингом | 5 | 5 | 4277,3 | 3750,9 | 2604,2 | 224 | 2 450 841,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 841,35 | 653,40 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 14 | Улица 60 лет Октября, дом 2 | 1969 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3833 | 3542,7 | 2750,1 | 164 | 11 108 648,06 | 416 574,30 | 694 290,50 | 277 716,20 | 9 720 067,06 | 3 135,64 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 15 | Улица Береговая, дом 72 | 1973 | 2013 | панельный | 3 | 2 | 1239,9 | 1106,9 | 959,1 | 73 | 3 918 918,85 | 146 959,46 | 244 932,43 | 97 972,97 | 3 429 053,99 | 3 540,45 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 16 | Улица Декабристов, дом 14 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4505,5 | 4502,9 | 4464,2 | 217 | 21 470 180,80 | 805 131,78 | 1 341 886,30 | 536 754,52 | 18 786 408,20 | 4 768,08 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 17 | Улица 30 лет Победы, дом 9 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4055 | 3517,7 | 3269,4 | 137 | 13 775 301,40 | 516 573,80 | 860 956,34 | 344 382,54 | 12 053 388,72 | 3 916,00 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 18 | Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 11 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4469 | 3820,3 | 3732,9 | 223 | 9 863 445,69 | 369 879,21 | 616 465,36 | 246 586,14 | 8 630 514,98 | 2 581,85 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 19 | Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 9 | 1974 | 2000 | панельный | 5 | 6 | 4518,4 | 3899,2 | 3675,8 | 249 | 9 699 013,14 | 363 712,99 | 606 188,32 | 242 475,33 | 8 486 636,50 | 2 487,44 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 20 | Улица Лермонтова, дом 11 | 1994 | 0 | панельный | 9 | 5 | 12097,4 | 10305 | 9826 | 328 | 4 842 080,16 | 181 578,01 | 302 630,01 | 121 052,01 | 4 236 820,13 | 469,88 | 18 606,45 | 30.12.2015 |
| 21 | Проспект Набережный, дом 80 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5781,4 | 5011,8 | 5011,8 | 213 | 1 437 867,10 | 53 920,02 | 89 866,69 | 35 946,68 | 1 258 133,71 | 286,90 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 22 | Улица Лермонтова, дом 7 | 1988 | 0 | панельный | 9 | 1 | 6111,72 | 4851,52 | 4526,3 | 281 | 3 281 180,05 | 123 044,25 | 205 073,75 | 82 029,50 | 2 871 032,55 | 676,32 | 18 606,45 | 30.12.2015 |
| 23 | Улица Лермонтова, дом 7/2 | 1988 | 0 | панельный | 9 | 1 | 6083,1 | 4708,4 | 4383,1 | 278 | 3 281 063,31 | 123 039,87 | 205 066,46 | 82 026,58 | 2 870 930,40 | 696,85 | 18 606,45 | 30.12.2015 |
| 24 | Улица Мелик-Карамова, дом 90 | 1970 | 2009 | панельный | 5 | 5 | 4244,2 | 3783,4 | 3235,7 | 264 | 4 670 848,62 | 175 156,82 | 291 928,04 | 116 771,22 | 4 086 992,54 | 1 234,56 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 25 | Улица Мелик-Карамова, дом 92 | 1970 | 2009 | панельный | 5 | 4 | 3295,8 | 2940,6 | 2293,3 | 171 | 4 841 010,58 | 181 537,90 | 302 563,16 | 121 025,27 | 4 235 884,25 | 1 646,27 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 26 | Улица Губкина, дом 16 | 1974 | 2009 | облицованный металлосайдингом | 5 | 6 | 5717,00 | 5054,1 | 4854,3 | 221 | 4 451 138,36 | 166 917,69 | 278 196,15 | 111 278,46 | 3 894 746,06 | 880,70 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 27 | Улица Просвещения, дом 52 | 1977 | 2013 | панельный | 5 | 6 | 4585,2 | 3991,6 | 3826,1 | 212 | 3 337 311,23 | 125 149,17 | 208 581,95 | 83 432,78 | 2 920 147,33 | 836,08 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 28 | Улица Привокзальная, дом 28 | 1996 | 0 | панельный | 5 | 3 | 7301,5 | 6079,3 | 5625,1 | 389 | 5 904 316,95 | 221 411,89 | 369 019,81 | 147 607,93 | 5 166 277,32 | 971,22 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 29 | Улица Сибирская, дом 14/1 | 1970 | 2006 | панельный | 2 | 2 | 737,2 | 682,7 | 511,7 | 48 | 2 009 710,09 | 75 364,13 | 125 606,88 | 50 242,75 | 1 758 496,33 | 2 943,77 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 30 | Улица Энергетиков, дом 21 | 1975 | 2006 | панельный | 5 | 6 | 4580,1 | 4032,9 | 3944,2 | 240 | 3 337 174,35 | 125 144,04 | 208 573,40 | 83 429,36 | 2 920 027,55 | 827,49 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 31 | Улица Энергетиков, дом 25 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4636,5 | 4117,63 | 4017,53 | 226 | 3 337 699,45 | 125 163,73 | 208 606,22 | 83 442,49 | 2 920 487,01 | 810,59 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 32 | Улица Энергетиков, дом 37 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6125 | 5391,6 | 5151,9 | 305 | 9 010 409,19 | 337 890,34 | 563 150,57 | 225 260,23 | 7 884 108,05 | 1 671,19 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 33 | Улица Энергетиков, дом 39 | 1969 | 2009 | панельный | 5 | 8 | 5512,9 | 5488 | 5226,2 | 307 | 7 012 008,00 | 145 779,61 | 242 966,02 | 97 186,41 | 6 526 075,96 | 1 277,70 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 34 | Улица Энергетиков, дом 41 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4646,4 | 4097,7 | 4008,9 | 246 | 14 111 710,35 | 529 189,14 | 881 981,90 | 352 792,76 | 12 347 746,55 | 3 443,81 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 35 | Улица Энергетиков, дом 43 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4559,7 | 4137 | 3938,9 | 262 | 14 061 670,78 | 527 312,65 | 878 854,42 | 351 541,77 | 12 303 961,94 | 3 399,00 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 36 | Улица Энергетиков, дом 45 | 1969 | 2012 | панельный | 5 | 1 | 5008,1 | 3860,4 | 2943,1 | 292 | 3 040 514,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 514,87 | 787,62 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 37 | Улица Энтузиастов, дом 37 | 1965 | 2009 | облицованный металлосайдингом | 5 | 4 | 3754,6 | 3453,9 | 3277,2 | 199 | 1 907 012,05 | 47 675,30 | 79 458,84 | 31 783,54 | 1 748 094,37 | 552,13 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 38 | Улица Энтузиастов, дом 39 | 1965 | 2009 | облицованный металлосайдингом | 5 | 4 | 3782,6 | 3480,6 | 3151,3 | 214 | 2 864 269,88 | 47 675,29 | 79 458,82 | 31 783,53 | 2 705 352,24 | 822,92 | 24 736,34 | 30.12.2015 |
| 39 | Улица Юности, дом 6 | 1971 | 2008 | панельный | 3 | 2 | 1143,3 | 1022,6 | 1022,6 | 46 | 5 623 546,76 | 210 883,00 | 351 471,67 | 140 588,67 | 4 920 603,42 | 5 499,26 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 40 | Улица Юности, дом 7 | 1970 | 2008 | панельный | 3 | 2 | 1138,2 | 1022,0 | 1022,0 | 58 | 5 618 615,51 | 210 698,08 | 351 163,47 | 140 465,39 | 4 916 288,57 | 5 497,67 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 41 | Улица Лермонтова, дом 7/1 | 1988 | 0 | панельный | 9 | 1 | 6312,5 | 4877,4 | 4434,3 | 293 | 3 281 736,11 | 123 065,10 | 205 108,51 | 82 043,40 | 2 871 519,10 | 672,85 | 18 606,45 | 30.12.2015 |
| 42 | Проспект Ленина, дом 28 | 1972 | 0 | облицованный металлосайдингом | 5 | 6 | 4 541,90 | 3 909,50 | 3 800,82 | 233 | 4 570 964,24 | 138 714,86 | 231 191,44 | 92 476,58 | 4 108 581,37 | 1 169,19 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 43 | Проспект Набережный, дом 68 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 404,90 | 3 977,50 | 3 538,70 | 213 | 20 212 431,11 | 757 966,17 | 1 263 276,94 | 505 310,78 | 17 685 877,22 | 5 081,69 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 44 | Проспект Набережный, дом 72 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 402,70 | 3 972,60 | 3 664,60 | 220 | 21 599 583,14 | 809 984,37 | 1 349 973,95 | 539 989,58 | 18 899 635,24 | 5 437,14 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 45 | Проспект Набережный, дом 74 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 707,70 | 3 403,70 | 3 083,90 | 198 | 13 540 621,84 | 507 773,32 | 846 288,87 | 338 515,55 | 11 848 044,10 | 3 978,21 | 15 777,35 | 31.12.2015 |

| 46 | Проспект Набережный, дом 76 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 710,00 | 5 084,70 | 4 928,40 | 222 | 18 813 708,21 | 705 514,06 | 1 175 856,76 | 470 342,71 | 16 461 994,68 | 3 700,06 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Проспект Набережный, дом 78 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 680,50 | 5 039,40 | 4 892,80 | 196 | 20 332 630,60 | 762 473,65 | 1 270 789,41 | 508 315,77 | 17 791 051,77 | 4 034,73 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 48 | Улица 30 лет Победы, дом 3 | 1972 | 0 | облицованный металлосайдингом | 5 | 6 | 4 793,70 | 4 220,90 | 3 167,70 | 181 | 2 281 020,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 020,14 | 540,41 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 49 | Улица Майская, дом 13/1 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 2 | 5 018,50 | 3 641,80 | 3 410,30 | 342 | 7 787 257,95 | 292 022,17 | 486 703,62 | 194 681,45 | 6 813 850,71 | 2 138,30 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 50 | Улица Майская, дом 13/2 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 2 | 5 172,80 | 3 791,90 | 3 581,80 | 328 | 8 002 950,97 | 300 110,66 | 500 184,44 | 200 073,78 | 7 002 582,09 | 2 110,54 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 51 | Улица Республики, дом 74 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5 612,20 | 5 350,90 | 5 173,50 | 288 | 18 093 263,95 | 678 497,40 | 1 130 829,00 | 452 331,60 | 15 831 605,95 | 3 381,35 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 52 | Улица Республики, дом 76 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 12 | 8 906,70 | 8 057,80 | 7 649,40 | 464 | 26 121 098,31 | 979 541,19 | 1 632 568,64 | 653 027,46 | 22 855 961,02 | 3 241,72 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 53 | Улица Республики, дом 80 | 1972 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5 868,60 | 5 308,80 | 5 178,10 | 319 | 18 169 252,58 | 681 346,97 | 1 135 578,29 | 454 231,32 | 15 898 096,00 | 3 422,48 | 15 777,35 | 31.12.2015 |
| 54 | Улица Северная, дом 71 | 1972 | 2001 | панельный | 3 | 2 | 1170,7 | 1057,1 | 883,4 | 61 | 3 586 285,49 | 134 485,71 | 224 142,84 | 89 657,14 | 3 137 999,80 | 3 392,57 | 15 577,35 | 30.12.2015 |
| 55 | Улица Энтузиастов, дом 45 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 350,30 | 3 072,20 | 2 390,00 | 133 | 8 168 194,08 | 306 307,28 | 510 512,13 | 204 204,85 | 7 147 169,82 | 2 658,74 | 15 577,35 | 31.12.2015 |
| 56 | Улица Энергетиков, дом 53 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 10 | 7 062,50 | 6 616,60 | 4 564,00 | 748 | 28 420 749,74 | 987 215,72 | 1 645 359,47 | 658 143,80 | 25 130 030,75 | 4 295,37 | 15 577,35 | 31.12.2015 |
| 57 | Улица Энтузиастов, дом 51 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 735,30 | 5 066,10 | 4 862,60 | 209 | 20 350 662,63 | 763 149,85 | 1 271 916,41 | 508 766,57 | 17 806 829,80 | 4 017,03 | 15 577,35 | 31.12.2015 |
| 58 | Улица Энтузиастов, дом 53 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 910,80 | 3 466,10 | 3 383,30 | 160 | 16 646 086,61 | 624 228,25 | 1 040 380,41 | 416 152,17 | 14 565 325,78 | 4 802,54 | 15 577,35 | 31.12.2015 |
| Итого по городу Сургуту | 286 902,32 | 251 277,15 | 232 895,65 | 14 109 | 554 218 320,32 | 19 978 563,37 | 33 297 605,61 | 13 319 042,36 | 487 623 108,98 | 129 350,04 | - | - |
| 2015 год, город Сургут |
| 1 | Улица Быстринская, дом 6 | 1994 | 0 | кирпичный | 9 | 7 | 19 131,90 | 16 232,90 | 15 192,00 | 668 | 53 472 488,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 472 488,42 | 3 294,08 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 2 | Улица Быстринская, дом 10 | 1995 | 0 | кирпичный | 9 | 5 | 13 383,50 | 11 150,10 | 10 560,50 | 533 | 12 470 953,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 470 953,36 | 1 118,46 | 24 736,34 | 01.01.2016 |
| 3 | Проспект Ленина, дом 32 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 781,40 | 5 011,80 | 5 011,80 | 213 | 7 057 615,14 | 264 660,57 | 441 100,95 | 176 440,38 | 6 175 413,24 | 1 408,20 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 4 | Проспект Набережный, дом 80 | 1974 | 0 | облицованный металлосайдингом | 5 | 6 | 4 673,10 | 3 986,70 | 3 898,90 | 220 | 26 468 519,68 | 992 569,49 | 1 654 282,48 | 661 712,99 | 23 159 954,72 | 6 639,21 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 5 | Проезд Дружбы, дом 9 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 848,20 | 4 979,00 | 4 841,80 | 234 | 4 810 904,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 904,07 | 966,24 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 6 | Улица 30 лет Победы, дом 13 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 780,10 | 4 988,90 | 4 851,60 | 223 | 24 578 175,05 | 921 681,56 | 1 536 135,94 | 614 454,38 | 21 505 903,17 | 4 926,57 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 7 | Улица 30 лет Победы, дом 1А | 1974 | 0 | облицованный металлосайдингом | 5 | 4 | 4 061,00 | 3 447,00 | 3 447,00 | 159 | 13 453 055,01 | 504 489,56 | 840 815,94 | 336 326,38 | 11 771 423,13 | 3 902,83 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 8 | Улица 30 лет Победы, дом 3А | 1973 | 0 | облицованный металлосайдингом | 5 | 8 | 6 219,30 | 5 342,00 | 5 206,50 | 291 | 23 624 674,48 | 885 925,29 | 1 476 542,16 | 590 616,86 | 20 671 590,17 | 4 422,44 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 9 | Улица 30 лет Победы, дом 5 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 4 | 4 130,80 | 3 587,30 | 3 421,90 | 130 | 18 832 987,61 | 706 237,04 | 1 177 061,73 | 470 824,69 | 16 478 864,15 | 5 249,91 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 10 | Улица 30 лет Победы, дом 45 | 2004 | 0 | панельный | 9 | 8 | 19 232,10 | 16 261,00 | 15 776,00 | 890 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 122,99 | 18 606,45 | 31.12.2016 |
| 11 | Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 5 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 536,20 | 3 889,30 | 3 741,60 | 237 | 18 053 175,14 | 676 994,07 | 1 128 323,45 | 451 329,38 | 15 796 528,24 | 4 641,75 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 12 | Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 7 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 488,30 | 3 830,00 | 3 684,40 | 257 | 12 135 623,10 | 455 085,87 | 758 476,44 | 303 390,58 | 10 618 670,21 | 3 168,57 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 13 | Улица 60 лет Октября, дом 3 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 286,90 | 3 778,90 | 3 479,90 | 249 | 17 689 499,32 | 663 356,22 | 1 105 593,71 | 442 237,48 | 15 478 311,91 | 4 681,12 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 14 | Улица Губкина, дом 14 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 851,70 | 3 443,90 | 3 443,90 | 144 | 16 052 326,55 | 601 962,25 | 1 003 270,41 | 401 308,17 | 14 045 785,72 | 4 661,09 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 15 | Улица Губкина, дом 16 | 1974 | 0 | облицованный металлосайдингом | 5 | 6 | 5 717,00 | 5 054,10 | 4 854,30 | 211 | 7 715 780,16 | 289 341,76 | 482 236,26 | 192 894,51 | 6 751 307,63 | 1 526,64 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 16 | Улица Губкина, дом 18 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 706,70 | 5 078,10 | 4 805,30 | 218 | 23 728 145,98 | 889 805,47 | 1 483 009,12 | 593 203,65 | 20 762 127,74 | 4 672,64 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 17 | Улица Крылова, дом 19 | 1988 | 0 | кирпичный | 5 | 4 | 5970,3 | 5335,2 | 4343,83 | 330 | 11 378 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 378 145,84 | 2 132,66 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 18 | Улица Крылова, дом 21 | 1985 | 0 | кирпичный | 5 | 4 | 5931,6 | 5250,2 | 4354,58 | 332 | 11 203 042,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 203 042,73 | 2 133,83 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 19 | Улица Крылова, дом 35 | 1991 | 2001 | панельный | 5 | 3 | 4289,1 | 3629,4 | 3577,6 | 220 | 4 611 662,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 611 662,54 | 1 270,64 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 20 | Улица Крылова, дом 45 | 1989 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4957,9 | 4430,5 | 4005,8 | 280 | 5 304 498,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 304 498,32 | 1 197,27 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 21 | Улица Крылова, дом 7 | 1990 | 0 | панельный | 5 | 14 | 13 553,90 | 11 964,80 | 11 115,80 | 673 | 20 732 320,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 732 320,61 | 1 732,78 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 22 | Улица Мелик-Карамова, дом 66 | 1984 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6 924,60 | 5 934,50 | 4 322,30 | 205 | 6 186 326,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 186 326,58 | 1 042,43 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 23 | Улица Мелик-Карамова, дом 72 | 1983 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 804,20 | 5 035,90 | 4 707,50 | 222 | 6 132 621,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 132 621,56 | 1 217,78 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 24 | Улица Мечникова, дом 13 | 1977 | 0 | кирпичный | 5 | 1 | 2 512,00 | 2 512,00 | 1 500,00 | 320 | 8 945 399,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 945 399,52 | 3 561,07 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 25 | Улица Нагорная, дом 13 | 1975 | 0 | кирпичный | 5 | 4 | 3 768,30 | 3 339,60 | 2 848,10 | 166 | 14 227 497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 227 497,50 | 4 260,24 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 26 | Улица Нагорная, дом 15 | 1976 | 0 | кирпичный | 5 | 6 | 5 080,20 | 4 540,20 | 3 576,50 | 205 | 15 714 222,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 714 222,43 | 3 461,13 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 27 | Улица Нефтяников, дом 29А | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 276,50 | 3 772,70 | 3 502,70 | 238 | 12 373 794,71 | 464 017,30 | 773 362,17 | 309 344,87 | 10 827 070,37 | 3 279,82 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 28 | Улица Просвещения, дом 48 | 1981 | 0 | панельный | 5 | 4 | 3 096,10 | 2 730,80 | 2 563,10 | 154 | 3 719 585,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 719 585,23 | 1 362,09 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 29 | Улица Республики, дом 70 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 12 | 8 446,90 | 8 127,30 | 8 065,80 | 503 | 8 564 926,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 564 926,10 | 1 053,85 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 30 | Улица Республики, дом 72 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 12 | 8 236,50 | 7 995,70 | 7 772,10 | 421 | 37 147 257,71 | 1150541,22* | 2 564 184,55 | 928 681,44 | 32 503 850,50 | 4 645,90 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 31 | Улица Республики, дом 74 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5 612,20 | 5 350,90 | 5 173,50 | 288 | 2 282 147,67 | 85 580,54 | 142 634,23 | 57 053,69 | 1 996 879,21 | 426,50 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 32 | Улица Сибирская, дом 16/1 | 1973 | 0 | панельный | 2 | 3 | 934,60 | 810,30 | 765,80 | 54 | 4 271 845,65 | 160 194,21 | 266 990,35 | 106 796,14 | 3 737 864,95 | 5 271,93 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 33 | Улица Энергетиков, дом 25 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 636,50 | 4 117,63 | 4 017,53 | 226 | 12 147 722,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 147 722,19 | 2 950,17 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 34 | Улица Энергетиков, дом 35 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6 166,10 | 5 428,40 | 5 316,00 | 278 | 25 124 258,31 | 942 159,69 | 1 570 266,14 | 628 106,46 | 21 983 726,02 | 4 628,30 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 35 | Улица Энергетиков, дом 37 | 1971 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6 125,00 | 5 391,60 | 5 151,90 | 305 | 17 320 851,00 | 649 531,91 | 1 082 553,19 | 433 021,28 | 15 155 744,62 | 3 212,56 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 36 | Улица Энергетиков, дом 43 | 1970 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 551,00 | 4 135,80 | 3 937,80 | 257 | 1 197 810,40 | 44 917,89 | 74 863,15 | 29 945,26 | 1 048 084,10 | 289,62 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 37 | Улица Энтузиастов, дом 37 | 1965 | 0 | облицованный металлосайдингом | 5 | 4 | 3 754,60 | 3 453,90 | 3 277,20 | 199 | 2 723 430,10 | 102 128,63 | 170 214,38 | 68 085,75 | 2 383 001,34 | 788,51 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 38 | Улица Энергетиков, дом 45 | 1969 | 0 | панельный | 5 | 1 | 5 008,10 | 3 860,40 | 3 708,30 | 292 | 6 923 386,30 | 259 626,99 | 432 711,64 | 173 084,66 | 6 057 963,01 | 1 793,44 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 39 | Улица Энергетиков, дом 55 | 1974 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 043,00 | 4 043,00 | 3 866,20 | 248 | 18 094 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 094 842,00 | 4 475,60 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 40 | Улица Энтузиастов, дом 47 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 861,20 | 5 092,30 | 4 923,70 | 191 | 730 032,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 032,13 | 143,36 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 41 | Улица Энтузиастов, дом 61 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6 235,20 | 4 339,80 | 3 724,80 | 239 | 5 501 690,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501 690,04 | 1 267,73 | 15 577,35 | 31.12.2016 |
| 42 | Улица Лермонтова, дом 5/1 | 1988 | 0 | панельный | 9 | 1 | 7 738,90 | 4 739,59 | 4 411,19 | 328 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 843,95 | 18 606,45 | 31.12.2016 |
| 43 | Улица Лермонтова, дом 5/2 | 1988 | 0 | панельный | 9 | 1 | 6 313,50 | 4 846,40 | 4 429,60 | 274 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 825,35 | 18 606,45 | 31.12.2016 |
| 44 | Улица Лермонтова, дом 5 | 1988 | 0 | панельный | 9 | 1 | 6 214,60 | 4 570,70 | 4 570,70 | 290 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 875,14 | 18 606,45 | 31.12.2016 |
| Итого по городу Сургуту | 234 574,00 | 202 445,72 | 188 983,03 | 11 201 | 556 703 240,24 | 11 710 807,53 | 20 164 628,39 | 7 968 859,00 | 516 858 945,32 | 2 749,89 | - | - |
| 2016 год, город Сургут |
| 1 | Поселок Лунный, дом 1 | 1976 | 0 | блочный | 2 | 2 | 579,70 | 264,00 | 211,30 | 27 | 1 393 461,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 461,93 | 4 220,29 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 2 | Проспект Ленина, дом 61/2 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6 310,60 | 4 531,20 | 3 529,90 | 252 | 11 415 141,82 | 0,00 | 1 141 514,18 | 513 681,38 | 9 759 946,26 | 3 555,17 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 3 | Проспект Ленина, дом 65 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 4 | 5 620,50 | 4 016,10 | 3 352,90 | 153 | 16 573 771,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 573 771,96 | 4 832,55 | 15 577,35 | 30.12.2017 |

| 4 | Проспект Ленина, дом 65/1 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6 128,40 | 4 363,20 | 3 479,78 | 239 | 11 130 952,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 130 952,96 | 3 520,29 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проспект Ленина, дом 65/2 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 6 296,70 | 4 511,90 | 3 719,39 | 279 | 11 174 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 174 322,00 | 3 327,72 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 6 | Проспект Ленина, дом 67/4 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 4 | 5 653,40 | 3 996,70 | 3 431,90 | 143 | 15 925 228,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 925 228,20 | 5 059,22 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 7 | Проспект Набережный, дом 64 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 3 | 6 830,70 | 5 666,30 | 4 227,42 | 390 | 24 726 380,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 726 380,19 | 6 237,20 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 8 | Проезд Дружбы, дом 11 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 694,90 | 4 932,80 | 4 494,50 | 240 | 21 269 181,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 269 181,28 | 5 055,10 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 9 | Проезд Дружбы, дом 12 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7 663,90 | 6 611,50 | 6 611,50 | 317 | 24 868 374,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 868 374,41 | 4 530,72 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 10 | Проезд Дружбы, дом 13 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 8 | 5 978,30 | 5 118,70 | 4 852,50 | 311 | 23 474 761,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 474 761,78 | 4 866,30 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 11 | Проезд Дружбы, дом 5 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 8 | 6 026,10 | 5 165,90 | 4 925,40 | 355 | 24 210 910,44 | 0,00 | 2 421 091,04 | 1 089 490,97 | 20 700 328,43 | 4 631,56 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 12 | Проезд Дружбы, дом 8 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 8 | 7 752,00 | 6 631,90 | 6 426,27 | 319 | 29 477 930,20 | 0,00 | 2 947 793,02 | 1 326 506,86 | 25 203 630,32 | 4 814,30 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 13 | Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 13 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 12 | 11 431,55 | 9 796,20 | 9 094,00 | 441 | 49 541 670,12 | 0,00 | 4 954 167,01 | 2 229 375,15 | 42 358 127,96 | 4 620,97 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 14 | Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 3 | 1975 | 2009 | панельный | 5 | 12 | 11 416,60 | 9 733,70 | 9 432,10 | 426 | 50 354 978,39 | 0,00 | 5 035 497,84 | 2 265 974,03 | 43 053 506,52 | 4 430,93 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 15 | Улица Аэрофлотская, дом 18, корпус 2 | 1976 | 0 | панельный | 2 | 3 | 1 078,40 | 948,30 | 668,90 | 48 | 4 492 855,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 492 855,74 | 6 547,50 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 16 | Улица Григория Кукуевицкого, дом 8/1 | 1975 | 2009 | облицованный металлосайдингом | 4 | 3 | 1 759,90 | 1 548,20 | 1 430,40 | 108 | 2 220 617,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 617,02 | 709,74 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 17 | Улица Губкина, дом 11 | 1976 | 1989 | облицованный металлосайдингом | 5 | 8 | 10 523,40 | 7 450,60 | 6 441,70 | 289 | 31 359 971,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 359 971,98 | 4 758,89 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 18 | Улица Губкина, дом 15 | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 367,30 | 3 842,40 | 3 477,80 | 233 | 18 202 153,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 202 153,81 | 4 738,95 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 19 | Улица Майская, дом 3 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 724,10 | 4 185,70 | 4 067,40 | 219 | 18 614 007,86 | 0,00 | 1 861 400,79 | 837 630,36 | 15 914 976,71 | 4 447,05 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 20 | Улица Майская, дом 5 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 032,50 | 4 032,50 | 3 939,70 | 233 | 10 435 101,87 | 0,00 | 1 043 510,19 | 469 579,59 | 8 922 012,09 | 2 587,75 | 15 777,35 | 31.12.2016 |
| 21 | Улица Майская, дом 7 | 1973 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 724,10 | 4 185,70 | 3 832,70 | 265 | 17 800 725,15 | 0,00 | 1 780 072,52 | 801 032,63 | 15 219 620,00 | 509,71 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 22 | Улица Губкина, дом 17 | 1976 | 0 | облицованный металлосайдингом | 5 | 6 | 3 789,00 | 3 789,00 | 3 361,60 | 250 | 13 759 995,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 759 995,31 | 3 807,29 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 23 | Улица Губкина, дом 5 | 1975 | 1998 | панельный | 5 | 4 | 5 554,80 | 3 900,40 | 3 335,40 | 162 | 16 517 395,35 | 0,00 | 1 651 739,54 | 743 282,79 | 14 122 373,02 | 5 133,32 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 24 | Улица Губкина, дом 9 | 1976 | 2001 | панельный | 5 | 6 | 8 006,10 | 5 701,90 | 4 883,50 | 237 | 23 378 674,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 378 674,10 | 3 952,63 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 25 | Улица Московская, дом 32а | 1976 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 481,70 | 3 838,70 | 3 513,90 | 279 | 17 985 829,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 985 829,73 | 3 648,66 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 26 | Улица Рабочая, дом 31 | 1976 | 0 | кирпичный | 5 | 3 | 6 782,56 | 5 864,66 | 4 629,57 | 443 | 15 068 657,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 068 657,40 | 1 407,50 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 27 | Улица Республики, дом 70 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 12 | 8 446,90 | 8 127,30 | 8 065,80 | 503 | 34 168 687,85 | 0,00 | 3 416 868,79 | 1 537 590,96 | 29 214 228,10 | 4 190,78 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 28 | Улица Республики, дом 84 | 1975 | 0 | облицованный металлосайдингом | 5 | 12 | 8 356,00 | 8 037,30 | 7 884,70 | 453 | 23 686 018,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 686 018,03 | 2 553,57 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 29 | Улица Энергетиков, дом 21 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 4 580,10 | 4 032,90 | 3 944,20 | 240 | 19 102 335,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 102 335,82 | 3 316,93 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 30 | Улица Энергетиков, дом 45 | 1969 | 0 | панельный | 5 | 1 | 5 008,10 | 3 860,40 | 3 708,30 | 292 | 10 522 481,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 522 481,30 | 248,89 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 31 | Улица Энтузиастов, дом 47 | 1975 | 0 | панельный | 5 | 6 | 5 861,20 | 5 092,30 | 4 923,70 | 191 | 23 396 266,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 396 266,76 | 3 826,37 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| 32 | Улица Энтузиастов, дом 59 | 1975 | 2000 | панельный | 5 | 6 | 6 563,60 | 4 478,20 | 3 677,70 | 272 | 10 568 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 568 431,00 | 2 882,08 | 15 577,35 | 30.12.2017 |
| Итого по городу Сургуту | 192 023,11 | 158 256,56 | 143 575,83 | 8 609 | 626 817 271,76 | 0,00 | 26 253 654,92 | 11 814 144,72 | 588 749 472,12 | 3 960,77 | - | - |