Отчёт

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления«Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

за 2020 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- содержание, благоустройство и повышение эстетической привлекательности общественных территорий города Сургута;

- улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов;

- снижение уровня загрязнённости городских территорий и формирование экологической культуры населения;

- эффективное использование, защита, охрана и обустройство городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год представлен в приложении 1 к отчету.

Целевой показатель 42. «Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (с нарастающим итогом)» выполнен на 140 % и составил\_42 ед., при плановом значении 30 ед. Перевыполнение обусловлено наличием дополнительного бюджетного финансирование на реализацию данного мероприятия.

Целевой показатель 43. «Площадь содержания зелёных насаждений на территориях общего пользования» выполнен на 99,8%. Фактическое значение показателя не достигло планового значения на 0,2 %, что обусловлено корректировкой в течение года площадей содержания зелёных насаждений на территориях общего пользования.

Целевой показатель 44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута выполнен 100,34 %, что связано с уменьшением количества мест несанкционированного размещения отходов в отчетном году.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод:

Уровень выполнения целевых показателей вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» свидетельствует о достижении в 2020 году плановых значений по двум из трех показателей. По одному показателю отмечено незначительное неисполнение - 0,2%.

По результатам проведенной оценки степени достижения значений показателей по вектору можно сделать вывод о выполнении задач и промежуточном достижении стратегической цели.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2020 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2020 год | Факт  2020 год \* | Исполнение % |
| 1.3. Направление «Городская среда» | | | |
| 1.3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды» | | | |
| 42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом) | 30 | 42 | 140 |
| 43. Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га (нарастающим итогом) | 455,15 | 454,14 | 99,8 |
| 44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 75,5 | 75,76 | 100,34 |

расчет показателя 44 25/33\*100 = 75,76%

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2020 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/  события)в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/  ключевого события/  событияв соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 3. Направление – Городская среда.  Стратегическая цель направления – формирование комфортной среды проживания горожан, обеспечивающей повышение качества жизни на всей территории города | | | |
| 3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды».  Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута | | | |
| 3.5.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства и охраны окружающей среды | Обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере формирования комфортной городской среды» | объем выполненных работ  от общего объема работ, предусмотренных проектами:  II этап (к 2021 году) – 100% | 2019 – 2021 гг. | Значение показателя – 89%.  Выполнены работы в полном объеме по 6 объектам:  1. «Сквер Старожилов. Пешеходный мост».  2. «Сквер «Исторический парк «Россия – Моя история».  3. «Главная площадь города».  4. «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута», (Главная аллея и площадка для отдыха)  5. «Сквер в 27 микрорайоне по ул. Мелик-Карамова».  6. «Сквер «Театральный».  В 2020 году будут завершены работы по 2 объектам:  1. «Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А».  2. «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец Торжеств». |
| 3.5.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда»  и «Экология» | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях,  на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:  II этап (к 2023 году) – 15%;  III этап (к 2024 году) – 30% | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 12 %  В настоящее время 34619 чел. приняли участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. |
| 3.5.1.2.1. Событие 1. Проведение мероприятий  по очистке берегов водных объектов | протяженность очищенных берегов водных объектов:  II этап – 153,4 км.;  III этап – 184,1 км. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 61,78 км  В том числе 2020 год (30,92 км),  В рамках реализации в 2020 федерального проекта году «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» произведена очистка береговых линий и прилегающих акваторий водных объектов –16 объектов  Самые крупные из них:  - береговая линия речки Черная;  - береговая линия протоки Бардыковка;  - береговая линия водоохранной зоны Сургутского водохранилища;  - береговая линия озера (карьер) на Югорском тракте;  - береговая линия р. Обь;  - береговая линия реки Сайма;  - Ручей Кедровый лог;  - р. Обь около ТЦ «Сити Молл»;  р. Сайма вдоль набережной Ивана Кайдалова;  - водоохранная зона Сургутского водохранилища;  - пойменная часть вдоль сквера «Геолог» по Мелик-Карамова. |
| 3.5.1.2.2. Событие 2. Организация и проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов:  II этап - 17 420 чел.;  III этап (к 2024 году) – 20 904 чел. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 6 975 чел., в т.ч. 3 486 в 2020 году. |
| 3.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект «Формирование комфортной городской среды» | количество благоустроенных общественных территорий  (в том числе площадей, набережных, скверов, парков):  II этап – 2 ед.  Количество благоустроенных дворовых территорий от общего количества включенных в флагманский проект:  II этап (в 2023 году) – 65 ед.  III этап (в 2030 году) – 122 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 0 ед.  - по объекту: «Благоустройство в районе СурГУ» готовность составляет 66 % ;  - по объекту: «Благоустройство парка в микрорайоне 40»  готовность составляет 81%  Значение показателя – 42 ед. |
| 3.5.2.1.1. Событие 1. Благоустройство в районе СурГУ | количество благоустроенных территорий:  II этап (в 2021 году) – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 0 ед.  В 2020 году ведутся (на 01.11.20 готовность - 66 %.).  Окончание работ по благоустройству объекта запланировано на 2021 год. |
| 3.5.2.1.2. Событие 2. Благоустройство парка  в микрорайоне 40 | количество благоустроенных парков:  II этап (в 2020 году) – 1 ед. | 2019 – 2020 гг. | Значение показателя – 0 ед.  Готовность объекта составляет 81% |
| 3.5.2.1.3. Событие 3. Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества включенных в флагманский проект:  II этап (в 2023 году) – 53 %;  III этап (в 2030 году) – 100 % | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя - 46,7 %.  В 2020 году осуществлено благоустройство на территориях 17 МКД:  1.улица 50 лет ВЛКСМ, 8  2. проспект Пролетарский, 12  3. проспект Ленина, 42  4. проспект Набережный, 4  5. проспект Набережный, 4Б  6. улица Островского, 21/1  7. улица Университетская, 23  8. улица Геологическая, 24  9. улица Геологическая, 22/1  10. улица 30 лет Победы, 1  11. улица 30 лет Победы, 3  12. улица 30 лет Победы, 5  13. улица Декабристов, 1  14. улица Декабристов, 3  15. улица Декабристов, 5  16. улица Декабристов,7  17. пр-д Дружбы, 5 |
| 3.5.2.3. Ключевое событие «Строительство полигонов для утилизации снега» | ввод в эксплуатацию:  III этап – 1 ед. | 2023 - 2026 | Значение показателя – 0 ед.  Ввод в эксплуатацию полигонов для утилизации снега запланированы в 2025-2026 годах. |
| 3.5.2.3.1. Событие 1. Выделенные земельные участки | количество выделенных земельных участков:  II этап – 2 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 3 ед.  1. Земельный участок площадью 112 210 м2, в районе очистных сооружений СГМУП «Горводоканал». Кадастровый номер - 86:10:0101176:1921.  2. Земельный участок 84 188 м2 в болотистой местности, за автосалонами по ул. Аэрофлотской. Кадастровый номер - 86:10:0101236:175  3. Земельный участок 131 541 м2 в районе действующего полигона ТБО. Кадастровый номер - 86:03:0030402:282. |
| 3.5.2.4. Ключевое событие «Проектирование  и строительство новых участков дождевой канализации, очистных сооружений ливневой канализации» | строительство новых участков дождевой канализации в составе улиц:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 2 ед., в том числе в 2020 году 1 ед.: завершено выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте», автомобильная дорога протяженностью 0,482 км.  В составе дороги была построена сеть ливневой канализации протяженностью 1,471 км. |
| 3.5.2.4.1. Событие «Строительство улиц с инженерными сетями» | ввод в эксплуатацию:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 2 ед., в том числе в 2020 году 1 ед.: завершено выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте», автомобильная дорога протяженностью 0,482 км. Стадия ввода в эксплуатацию. Ведется подготовка документации для передачи объекта балансодержателю.  Выполняются работы на двух объектах, срок ввода которых запланирован в 2021 году:  - «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)»;  - «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"». |
| 3.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 45 | - | х |
| 3.5.3.1. Подмероприятие 1. Проведение Международного урбанистического форума | количество проведенных форумов:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 1 ед. |
| 3.5.3.2. Подмероприятие 2. Проведение Общегородской акции «Чистый город» | проведение акции ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя –10898 чел.  Акция проведена  Общегородская экологическая акция «Чистый город». Количество участников – 671 человек. |
| 3.5.3.3. Подмероприятие 3. Проведение мероприятий экологической направленности | количество проведенных мероприятий:  II этап – 60 ед.;  III этап – 144 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 23 ед., в том числе в 2020 году 11 ед.:  - субботники в рамках региональных проектов «Чистый берег», «Чистый лес», «Сохране-ние водных уникальных объектов»;  - экологические акции «Зеленая Россия», «Чистый город», «Аллея ветеранов», «Аллея выпускников», «Единый день посадки саженцев деревьев и кустарника», «Марш юных экологов», «Сирень Победы», окружная экологическая акция «Чистое дело». |
| 3.5.3.4. Подмероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлеченных  к практической природоохранной деятельности, эколого-просветительской деятельности | количество человек, принявших участие в мероприятиях:  II этап– 73 400 чел.;  III этап– 176 300 чел. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 23426 чел., в том числе в 2020 году 7342 чел. привлеченных:  - к практической природоохранной деятельности - 4511 человек.  - эколого-просветительской деятельности – 2831 человек. |
| 3.5.3.5 Проведение рейтингового голосования | Проведение голосования ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Да  В 2020 году проведена процедура рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». |