Приложение

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Дорожная карта

по проведению мероприятий по благоустройству микрорайонов города Сургута, парков (скверов),

строительства автовокзала

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный  исполнитель | Примечание |
| Выполнение благоустройства | | | | |
| 1 | Благоустройство парка в 38 микрорайоне | | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, средств федерального бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.1. Разработка проектно-изыскательских работ  (далее – ПИР) | 2021 год |
| 1.2. Благоустройство парка по этапам:  I – этап  II – этап  III – этап | 2022 год  2023 год  2024 год |
| 2 | Благоустройство парка в 39 микрорайоне | | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города, бюджета Ханты-  Мансийского автономного округа – Югры, средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной  городской среды» |
| 2.1. Корректировка ПИР\* | 2021 год |
| 2.2. Благоустройство парка по этапам:  I – этап  II – этап | 2023 год  2024 год |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Благоустройство парка в 40 микрорайоне | | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города |
|  | I – этап  II – этап  III – этап |  |
| 4 | Благоустройство сквера на Грибоедовской развязке | 2022 год  2023 год  2024 год | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города |
| 4.1. Внесение изменений в Правила  землепользования и застройки города Сургута  (изменение территориальной зоны).  4.2. Формирование границ земельного участка  под благоустройство сквера.  4.3. Разработка ПИР.  4.4. Благоустройство сквера |
| Развитие транспортной инфраструктуры в Западной части города | | | | |
| 5 | Строительство объекта «Улица 5 «З»  от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З» (улица Крылова) | окончание  строительства:  2021 год | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города, бюджета Ханты-  Мансийского автономного округа – Югры, средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» |
| 6 | Строительство объекта « Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева от улицы Есенина до Тюменского тракта»» | срок реализации  (приобретения)  инвестиционного  проекта планируется  в период  2020 – 2023 годов | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | проектирование и строительство, объекта планируется выполнить в рамках контракта жизненного цикла частным инвестором с последующим выкупом Администрацией города |
| 7 | Строительство объекта «Улица Усольцева на участке от улицы Есенина до улицы Семена Билецкого» | срок реализации  (приобретения)  инвестиционного  проекта планируется  в период 2023 –  2030 годов | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | проектирование и строительство, объекта планируется выполнить в рамках контракта жизненного цикла частным инвестором с последующим выкупом Администрацией города |
| 8 | Строительство дороги от улицы Семена Белецкого до улицы Аэрофлотской | срок реализации  (приобретения)  инвестиционного  проекта планируется  в период 2025 –  2030 годов | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | проектирование и строительство, объекта планируется выполнить в рамках контракта жизненного цикла частным инвестором с последующим выкупом Администрацией города |
| 9 | Проведение ремонта Грибоедовской развязки | 2023-2024 | Директор департамента городского хозяйства, директор МКУ « Дирекция дорожно-транспортного хозяйства и жилищно-коммунального комплекса» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города |
| 10 | Выполнение ПИР по объекту «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы Игоря Киртбая» | 2021-2022 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города |
| 11 | Строительство объекта «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы Игоря Киртбая» | 2023 - 2024 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры |
| 12 | Выполнение ПИР по объекту «Улица Игоря Киртбая на участке от улицы 3 «З» до улицы 5 «З» | 2022 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города |
| 13 | Строительство объекта «Улица Киртбая на участке от улицы 3 «З» до улицы 5 «З» | 2024-2025 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры |
| 14 | Выполнение ПИР по объекту «Улица 5 «З» на участке от Нефтеюганского шоссе до улицы 4 «З» | 2023-2024 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города |
| 15 | Строительство объекта «Улица 5 «З» на участке от Нефтеюганского шоссе до улицы И.Киртбая» | 2024-2025 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры |
| 16 | Строительство объекта «Улицы 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к поселку Белый Яр в городе Сургуте»  1 этап: от Югорского тракта до ул. 3 «З»;  2 этап: от ул. 3 «З» до ул. 5 «З»;  3 этап: от ул. 5 «З» до | 2025 -2026  2026 – 2027  2029- 2030 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры |
| 17 | Строительство объекта «Улица 3 «З» на участке от улицы Игоря Киртбая» до ул. 4 «З» | 2026-2027 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры |
| 18 | Выполнение ПИР по объекту «Улица Игоря Киртбая на участке от улицы 5 «З» до Тюменского тракта» | 2024-2025 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города |
| 19 | Строительство объекта «Улица Игоря Киртбая на участке от улицы 5 «З» до Тюменского тракта» | 2025- 2026 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры |
| 20 | Строительство объекта «Улица 5 «З» на участке от улицы И. Киртбая» до ул. 4 «З» | 2027-2028 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры |
| 21 | Обустройство временных тротуаров (улица Есенина) |  | Директор департамента городского хозяйства, директор МКУ « Дирекция дорожно-транспортного хозяйства и жилищно-коммунального комплекса» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города |
| 22 | Выполнение ПИР по объекту «Улица С. Есенина на участке от Грибоедовской развязки до ул. Крылова. Реконструкция» | 2025-2026 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города |
| 23 | Выполнение реконструкции объекта «Улица С. Есенина на участке от Грибоедовской развязки до ул. Крылова» | 2027-2029 | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города, бюджета Ханты- Мансийского автономного округа – Югры |
| 24 | Установка надземного/подземного пешеходного перехода при строительстве Автовокзала  20.1. Установка светофора на выезде из Автовокзала  20.2. Рассмотрение безопасных проходов возле въезда в Автовокзал  20.3. Наличие пешеходных проходов через  Тюменский тракт в южную сторону города  к магазину «Лента» | 2024-2025 | Директор департамента городского хозяйства, директор МКУ « Дирекция дорожно-транспортного хозяйства и жилищно-коммунального комплекса» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города |
| 25 | Организация дополнительного въезда, выезда  при организации одностороннего движения в 38 микрорайон | I этап – 2021 год  II этап – 2023 год | директор департамента архитектуры и градостроительства,  директор МКУ «Управление  капитального строительства» | выполнение мероприятия планируется за счет финансовых средств бюджета города |