МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 07 | » | 02 | 20 | 19 | г. |  | № | 801 |

Об утверждении комплекса

мер («дорожной карты»)

по повышению надежности

теплоснабжения поселков

Финский, Кедровый 1, 2,

ПСО – 34

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по повышению надеж- ности теплоснабжения поселков Финский, Кедровый 1, 2, ПСО – 34 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ответственным обеспечить реализацию комплекса мер («дорожной карты») в соответствии с приложением к настоящему постанов- лению.

3. Управлению документационного и информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на официальном портале Админи- страции города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дорожная карта

по повышению надежности теплоснабжения поселков Финский, Кедровый 1, 2, ПСО – 34

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Срок  выполнения | Стоимость, тыс.руб.  с НДС | Источник  финансирования | Ответственный | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение проекта на резервирующую  перемычку РП-1 между тепломагистралями «ГРЭС-1-ПКТС» и «ГРЭС-2-Промзона» | 2019 | 485,197 | собственные средства ООО «Сургутские городские электрические сети» | ООО «Сургутские городские электрические сети» | проект выполняется по результатам «Разработки аварийных режимов и мероприятий  для взаимного резервирования источников теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2 и их зон  покрытия при возникновении аварийных ситуаций» (работы выполнены за счет собственных средств ООО Сургутские городские электрические сети»,  стоимость 3 241,365 руб.) |
| 2 | Внесение корректировки в актуализированную схему теплоснабжения по строительству резерви-  рующей перемычки РП-1 | 2019 | 0 | 0 | ООО «Сургутские городские электрические сети»;  департамент  городского  хозяйства | внести корректировку в наименование и стоимость пункта 2.1.3 таблицы 46 книги 1 «Предложения по величине необхо-  димых инвестиций в новое строительство, реконструкцию  и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений  на них» |
| 3 | Строительство резервирующей перемычки РП-1 | 2020 | 10 332,25 | собственные средства  ООО Сургутские городские электрические сети» | ООО «Сургутские городские электрические сети»;  департамент  архитектуры  и градостроительства | строительство выполняется  после утверждения внесенных изменений в актуализированную схему теплоснабжения  по пункту 2 «Дорожной карты» |