Отчёт

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления«Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

за 2019 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- содержание, благоустройство и повышение эстетической привлекательности общественных территорий города Сургута;

- улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов;

- снижение уровня загрязнённости городских территорий и формирование экологической культуры населения;

- эффективное использование, защита, охрана и обустройство городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год представлен в приложении 1 к отчету.

Целевой показатель 42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом). Исполнение показателя в 2019 году составило 29,17%, неисполнение целевого показателя связано с изменением объема финансирования и изменением источников финансирования.

Целевой показатель 43. Площадь содержания зелёных насаждений на территориях общего пользования, значение целевого показателя - 454,14 га, Отклонение от значения целевого показателя – 99,3%. Неисполнение показателя связано с корректировкой в течение года площадей содержания зелёных насаждений на территориях общего пользования.

Целевой показатель 44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % - 86,6%. Отклонение от значения целевого показателя – 115,5%. Увеличение целевого показателя связано с уменьшением количества выявленных свалок в отчетном году.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

 Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

 Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в 2019 году реализация вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» осуществлялась в соответствии со стратегической целью и задачами, направленными на ее достижение.

 Анализ значений целевых показателей вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» свидетельствует о достижении в 2019 году плановых значений по одному из трех показателей.

По одному показателя отмечено неисполнение, связанное с внешними условиями и факторами

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2019 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2019 год | Факт 2019 год \* | Исполнение % |
| 1.3. Направление «Городская среда» |
| 1.3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды»  |
| 42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом) | 24 | 25 | 104,2 |
| 43. Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га (нарастающим итогом) | 457,52 | 454,14 | 99,3 |
| 44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 75,0 | 86,6 | 115,5\* |

\* предварительный данные

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2019 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятияключевого события/события)в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/событияв соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 3. Направление «Городская среда» |
| 3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды».Стратегическая цельвектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута |
| 3.5.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства и охраны окружающей среды  | Обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45  | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере формирования комфортной городской среды» | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектами:II этап (к 2021 году) – 100%  | 2019 – 2021 гг. | 85,7%Выполнены работы в полном объеме по 6 объектам:1. «Сквер Старожилов. Пешеходный мост».2. «Сквер «Исторический парк «Россия – Моя история».3. «Главная площадь города».4. «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута».5. «Сквер в 27 микрорайоне по ул. Мелик-Карамова».6. «Сквер «Театральный».Работы по обустройству объекта «Пешеходная аллея в 45 мкр.» не выполнены в полном объеме в связи с расторжением соглашения.  |
| 3.5.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология» | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:II этап (к 2023 году) – 15%; III этап (к 2024 году) – 30% | 2019 – 2023 гг. | 7,95%По статистическим данным, среднегодовое количество граждан от 14 лет в 2019 составляет 295 637 человека. В настоящее время 23 507 человека приняли участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. |
| 3.5.1.2.1. Событие 1. Проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | протяженность очищенных берегов водных объектов:II этап (к 2023 году) – 153,4 км.;III этап (к 2024 году) – 184,1 км. | 2019 – 2023 гг. | 30,86 кмВ 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» произведена очистка береговых линий и прилегающих акваторий водных объектов – 6 ед.- береговая линия речки Черная;- береговая линия протоки Бардыковка;- береговая линия водоохранной зоны Сургутского водохранилища;- береговая линия озера (карьер) на Югорском тракте;- береговая линия р. Обь;- береговая линия реки Сайма. |
| 3.5.1.2.2. Событие 2. Организация и проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов:II этап (к 2023 году) – 17 420 чел.;III этап (к 2024 году) – 20 904 чел. | 2019 – 2023 гг. | 3489 чел. – вовлечено в мероприятие по очистке берегов водных объектов |
| 3.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45  | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект «Формирование комфортной городской среды» | количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков): II этап – 2 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2019 году выполнен 1 этап строительства - 33 % по объекту «Благоустройство в районе СурГУ».Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Благоустройство парка в микрорайоне 40» Завершение работ по благоустройству общественных территорий планируется в 2021 и 2020 годах. |
| 3.5.2.1.1. Событие 1. Благоустройство в районе СурГУ | количество благоустроенных территорий:II этап (в 2023 году) – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2019 году выполнен I этап благоустройства территории объекта – 33% от общего объема работ В 2019 году выполнены работы по первому этапу благоустройства объекта:- устройство наружных сетей электроснабжения;- устройства системы видеонаблюдения;- установка малых архитектурных форм;- устройство детских игровых и спортивных площадок;- устройство дорожно-тропиночной сети;- обустройство зон отдыха;- озеленение территории. Окончание работ в 2021 году. |
| 3.5.2.1.2. Событие 2. Благоустройство парка в микрорайоне 40 | количество благоустроенных парков:II этап (в 2021 году) – 1 ед. | 2019 – 2021 гг. | В 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы.Окончание работ в 2020 году. |
| 3.5.2.1.3. Событие 3. Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества включенных в флагманский проект: II этап – 100 %;III этап – 100 % | 2019 – 2023 гг. | 104,2% В 2019 году благоустроенно дворовых территорий (7 ед.) при плановом (6 ед.) |
| 3.5.2.2. Ключевое событие «Создание условий для строительства комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов» | наличие земельного участка для строительства:II этап (в 2019 году) – да | 2019 г. | Да.Генеральным планом города предусмотрено размещение объекта регионального значения: «Комплексный межмуниципальный полигон ТКО для городов Сургут и Когалым, поселений Сургутского района» мощностью 200 тыс.тонн/год. В границах муниципального образования произведен раздел земельного участка с кадастровым номером 86:03:0030402:2713 площадью 1284013 кв. метров, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, район Восточной объездной автодороги.Реализации проекта до конца 2022 года.Администрацией города Сургута в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено письмо о рассмотрении вопроса об оформлении прав на земельные участки и определении ответственного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 3.5.2.3. Ключевое событие «Строительство полигонов для утилизации снега» | ввод в эксплуатацию:III этап – 1 ед. | 2023 - 2026 | Мероприятия по строительству полигона для утилизации снега не осуществлялось в 2019 году.  |
| 3.5.2.3.1. Событие 1. Выделенные земельные участки | количество выделенных земельных участков:II этап – 2 ед.;III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | На 2019 год выделено 3 земельных участка для строительства объектов временного накопления снежных масс: 1.Земельный участок площадью 112 210 м2, в районе очистных сооружений СГМУП «Горводоканал». Кадастровый номер - 86:10:0101176:1921.2. Земельный участок 84 188 м2 в болотистой местности, за автосалонами по ул. Аэрофлотской. Кадастровый номер - 86:10:0101236:1753. Земельный участок 131 541 м2 в районе действующего полигона ТБО. Кадастровый номер - 86:03:0030402:282. |
| 3.5.2.4. Ключевое событие «Проектирование и строительство новых участков дождевой канализации, очистных сооружений ливневой канализации» | строительство новых участков дождевой канализации в составе улиц:II этап – 4 ед.;III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя за 2019 год – 1 ед.введена в эксплуатацию Автомобильная дорога «Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"» протяженностью 0,894 км., в составе которой сети ливневой канализации протяженностью 1,265 км. |
| 3.5.2.4.1. Событие «Строительство улиц с инженерными сетями» | ввод в эксплуатацию:II этап – 4 ед.;III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя за 2019 год – 1 ед.Введена в эксплуатацию Автомобильная дорога «Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"» протяженностью 0,894 км.,Выполняются работы на объектах: - «Улица Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской». Ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году.- «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)». Ввод объекта в эксплуатацию 2021 год. - «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"» Ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году.  |
| 3.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 45  | - | х |
| 3.5.3.1. Подмероприятие 1. Проведение Международного урбанистического форума | количество проведенных форумов:II этап – 1 ед.;III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В сентябре 2019 в Сургуте проведен всероссийский урбанистический хакатон «Города».  |
| 3.5.3.2. Подмероприятие 2. Проведение Общегородской акции «Чистый город» | проведение акции ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Акция проведенаОбщегородская экологическая акция «Чистый город». В рамках данной акции очищено 490 территорий общей площадью 234,89 га, вывезено 2218,29 м3 мусора. Количество участников – 10227 человек. |
| 3.5.3.3. Подмероприятие 3. Проведение мероприятий экологической направленности | количество проведенных мероприятий:II этап (к 2023 году) – 60 ед.;III этап (к 2030 году) – 144 ед.  | 2019 – 2023 гг. | 12 ед.В том числе:- конкурсы – 5 ед.- акции - 4 ед.- слет - 1ед.- видео прокат роликов и размещение социальной рекламы экологической направленности – 2 ед.  |
| 3.5.3.4. Подмероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлеченных к практической природоохранной деятельности, эколого-просветительской деятельности | количество человек, принявших участие в мероприятиях:II этап (к 2023 году) – 73 400 чел.;III этап (к 2030 году) – 176 300 чел. | 2019 – 2023 гг. | 16 084 человекаИз которых:- Общегородская экологическая акция «Чистый город» - 10227 человек.- Мероприятий экологической направленности – 5857 человек. |
| 3.5.3.5 Проведение рейтингового голосования | Проведение голосования ежегодно | 2019 – 2023 гг. | ДаВ 2019 году проведены 2 процедуры рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». |