ПРАВИТЕЛЬСТВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 14 февраля 2020 года | 74-рп |
| --- | --- |

О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 18 ноября 2019 года № 609-рп «О плане-графике («дорожной карте») по защите прав граждан-участников долевого строительства

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

В соответствии с Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 октября 2005 года № 73-оз «О Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», учитывая решение Общественного совета при Департаменте строительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 13 февраля 2020 года):

Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 ноября 2019 года № 609-рп 
«О плане-графике («дорожной карте») по защите прав граждан-участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» изменение, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 18 ноября 2019 года № 609-рп

План-график

(«дорожная карта») по защите прав граждан – участников долевого строительства

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объект «Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута» (застройщик - ООО «Салаир»; количество квартир - 351 шт.; общая площадь квартир - 20651,2 кв. м; количество ДДУ – 164; строительная готовность – 75%) |
| 1.1. | Завершение строительно-монтажных работ | до 28.02.2020 (1 этап) до 30.06.2020 (2 – 4 этапы) | ООО «Салаир» (по согласованию) |
| 1.2. | Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки | до 02.03.2020 (1 этап) до 01.07.2020 (2 – 4 этапы) | ООО «Салаир» (по согласованию) |
| 1.3. | Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | до 02.04.2020 (1 этап) до 03.08.2020 (2 – 4 этапы) | ООО «Салаир» (по согласованию) |
| 1.4. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | до 03.04.2020 (1 этап) до 04.08.2020 (2 – 4 этапы) | ООО «Салаир» (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 1.5. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | до 14.04.2020 (1 этап) до 13.08.2020 (2 – 4 этапы) | администрация города Сургута (по согласованию), ООО «Салаир» (по согласованию) |
| 1.6. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | до 14.07.2020 (1 этап) до 13.11.2020 (2 – 4 этапы) | ООО «Салаир» (по согласованию) |
| 2. | Объект «Жилой дом № 6 в микрорайоне 35 «А» г. Сургута» (застройщик – ООО «СеверСтрой»; количество квартир – 113 шт.; общая площадь квартир - 6927 кв. м; количество ДДУ – 31 шт.; строительная готовность – 40 %, инвестор - генеральный подрядчик - ООО «Стройинвестгрупп») |
| 2.1. | Завершение строительно-монтажных работ | до 31.03.2020 | ООО «Стройинвестгрупп» (по согласованию) |
| 2.2. | Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки | до 01.04.2020 | ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 2.3. | Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | до 04.05.2020 | ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 2.4. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | до 05.05.2020 | ООО «СеверСтрой» (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 2.5. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | до 15.05.2020 | администрация города Сургута (по согласованию), ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 2.6. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | до 15.08.2020 | ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 3. | Объект «Жилой дом № 5 в микрорайоне 35 «А» г. Сургута» (застройщик - ООО «СеверСтрой»; количество квартир – 113 шт.; общая площадь квартир - 6927 кв. м; количество ДДУ - 69 шт.; строительная готовность – 47%, инвестор - генеральный подрядчик – ООО «Сургутспецжелезобетонстрой») |
| 3.1. | Завершение строительно-монтажных работ | до 30.06.2020 | ООО «Сургутспецжелезобетонстрой» (по согласованию) |
| 3.2. | Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки | до 01.07.2020 | ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 3.3. | Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | до 01.08.2020 | ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 3.4. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | до 02.08.2020 | ООО «СеверСтрой» (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 3.5. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | до 08.08.2020 | администрация города Сургута (по согласованию), ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 3.6. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | до 08.11.2020 | ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 4. | Объект «Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургута. Корректировка» 2 этап (секции 1, 2, 3, 4)» (застройщик - ООО «СеверСтройПартнер»; количество квартир – 370 шт.; общая площадь квартир – 18237 кв. м; количество ДДУ – 233 шт.; строительная готовность – 32 %) |
| 4.1. | Подготовка письма в ППК с вопросом об обращении ППК в арбитражный суд автономного округа с заявлением о несостоятельности (банкротстве) застройщика, сведения об объекте которого содержатся в едином реестре проблемных объектов | по официальному обращению участников долевого строительства | Жилстройнадзор Югры, Департамент строительства автономного округа |
| 4.2. | Инициирование процедуры признания застройщика несостоятельным (банкротом) | в сроки, установленные Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 218-ФЗ) | ППК (по согласованию) |
| 4.3. | Заключение соглашения, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - постановление № 1192) | в течение 3 месяцев с даты подачи заявления о признании застройщика несостоятельным (банкротом) | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства автономного округа (далее – Фонд) (по согласованию) |
| 4.4. | Выход на строительную площадку | до 30.11.2020 | Фонд (по согласованию), генеральный подрядчик (по согласованию) |
| 4.5. | Завершение строительно-монтажных работ | в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ | Фонд (по согласованию), генеральный подрядчик (по согласованию) |
| 4.6. | Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ | Фонд (по согласованию) |
| 4.7. | Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры | Фонд (по согласованию) |
| 4.8. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры | Фонд (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 4.9. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | Фонд (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 4.10. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию | Фонд (по согласованию) |
| 5. | Объект «Жилой дом № 6 в 44 микрорайоне г. Сургута» (застройщик - ООО «СеверСтройПартнер»; количество квартир – 217 шт.; общая площадь квартир – 10607 кв.м; количество ДДУ – 5 шт.; строительная готовность–- 19%) |
| 5.1. | Подготовка письма в ППК с вопросом об обращении ППК в арбитражный суд автономного округа с заявлением о несостоятельности (банкротстве) застройщика, сведения об объекте которого содержатся в едином реестре проблемных объектов | по официальному обращению участников долевого строительства | Жилстройнадзор Югры, Департамент строительства автономного округа |
| 5.2. | Инициирование процедуры признания застройщика несостоятельным (банкротом) | в сроки, установленные Федеральным законом № 218-ФЗ | ППК (по согласованию) |
| 5.3. | Заключение соглашения, предусмотренного постановлением № 1192 | в течение 3 месяцев с даты подачи заявления о признании застройщика несостоятельным (банкротом) | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Фонд (по согласованию) |
| 5.4. | Выход на строительную площадку | до 30.11.2020 | Фонд (по согласованию), генеральный подрядчик (по согласованию) |
| 5.5. | Завершение строительно-монтажных работ | в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ | Фонд (по согласованию), генеральный подрядчик (по согласованию) |
| 5.6. | Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ | Фонд (по согласованию), |
| 5.7 | Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры | Фонд (по согласованию), |
| 5.8. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры | Фонд (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 5.9. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | Фонд (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 5.10. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию | Фонд (по согласованию) |
| 6. | Объект «Территория микрорайона 31 «Б» г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 1» (застройщик – ООО «ДЭП»; количество квартир – 201 шт.; общая площадь квартир – 9580 кв. м; количество ДДУ – 139 шт.; строительная готовность – 72%) |
| 6.1. | Подготовка письма в ППК с вопросом об обращении ППК в арбитражный суд автономного округа с заявлением о несостоятельности (банкротстве) застройщика, сведения об объекте которого содержатся в едином реестре проблемных объектов | по официальному обращению участников долевого строительства | Жилстройнадзор Югры, Департамент строительства автономного округа |
| 6.2. | Инициирование процедуры признания застройщика несостоятельным (банкротом) | в сроки, установленные Федеральным законом № 218-ФЗ | ППК (по согласованию) |
| 6.3. | Заключение соглашения, предусмотренного постановлением № 1192 | в течение 3 месяцев с даты подачи заявления о признании застройщика несостоятельным (банкротом) | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, Фонд (по согласованию) |
| 6.4. | Выход на строительную площадку | до 30.11.2020 | Фонд (по согласованию), генеральный подрядчик (по согласованию) |
| 6.5. | Завершение строительно-монтажных работ | в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ | Фонд (по согласованию), генеральный подрядчик (по согласованию) |
| 6.6. | Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ | Фонд (по согласованию), Жилстройнадзор Югры |
| 6.7. | Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры | Фонд (по согласованию), Жилстройнадзор Югры |
| 6.8. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры | Фонд (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 6.9. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | Фонд (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 6.10. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию | Фонд (по согласованию) |
| 7. | Объект «Территория микрорайона 31 «Б» г. Сургута, представленного под комплексное освоение в целях жилищного строительства. Жилой дом № 2» (застройщик - ООО «ДЭП»; количество квартир - 210 шт.; общая площадь квартир - 9939 кв. м; количество ДДУ - 57 шт.; строительная готовность - 28%) |
| 7.1. | Подготовка письма в ППК с вопросом об обращении ППК в арбитражный суд автономного округа с заявлением о несостоятельности (банкротстве) застройщика, сведения об объекте которого содержатся в едином реестре проблемных объектов | по официальному обращению участников долевого строительства | Жилстройнадзор Югры, Департамент строительства автономного округа |
| 7.2. | Инициирование процедуры признания застройщика несостоятельным (банкротом) | в сроки, установленные Федеральным законом № 218-ФЗ | ППК (по согласованию) |
| 7.3. | Заключение соглашения, предусмотренного постановлением № 1192 | в течение 3 месяцев с даты подачи заявления о признании застройщика несостоятельным (банкротом) | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, ППК (по согласованию), Фонд (по согласованию) |
| 7.4. | Выход на строительную площадку | до 30.11.2020 | Фонд (по согласованию), генеральный подрядчик (по согласованию) |
| 7.5. | Завершение строительно-монтажных работ | в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ | Фонд (по согласованию), генеральный подрядчик (по согласованию) |
| 7.6. | Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ | Фонд (по согласованию), Жилстройнадзор Югры |
| 7.7. | Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры | Фонд (по согласованию), Жилстройнадзор Югры |
| 7.8. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры | Фонд (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 7.9. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | Фонд (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 7.10. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию | Фонд (по согласованию) |
| 8. | Объект «Жилой дом № 2 в микрорайоне 21-22 г. Сургута» (застройщик - ООО «СеверСтрой»; количество квартир - 139 шт.; общая площадь квартир - 8094,45 кв. м; количество договоров уступки на жилые помещения, ДДУ - 42 шт.; строительная готовность - 3%, инвестор - генеральный подрядчик - ООО «Брусника») |
| 8.1. | Перевод/мена путем расторжения и заключения ДДУ в строительстве в части исполнения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства дома № 2 на обязательства застройщика в домах № 5, 6 в микрорайоне 21-22 г. Сургута, расторжение ДДУ и возврат затраченных денежных средств участникам долевого строительства | до 31.03.2020 | ООО «Брусника» (по согласованию) |
| 8.2. | Предоставление инвестору земельного участка в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14 августа 2015 года № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (в редакции от 1 ноября 2019 года) | в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты исполнения инвестором обязательств по Соглашению между Департаментом строительства автономного округа, ООО «Брусника», администрацией города Сургута о предоставлении земельного участка | администрация города Сургута (по согласованию) |
| 9. | Объект «Жилой дом № 5 в микрорайоне 21-22 г. Сургута» (застройщик – ООО «СеверСтрой»; количество квартир – 185 шт.; общая площадь квартир – 10659 кв. м; количество договоров уступки на жилые помещения, ДДУ - 93 шт.; строительная готовность – 50%, инвестор - генеральный подрядчик – ООО «Брусника») |
| 9.1. | Выход на строительную площадку генерального подрядчика | после заключения трехстороннего соглашения между Департаментом строительства автономного округа, ООО «Брусника», администрацией города Сургута о предоставлении земельного участка и проведения кредитного комитета ПАО «Сбербанк» по рассмотрению вопроса выдачи в пользу ООО «Брусника» кредитной линии (до 31.05.2020) | ООО «Брусника» (по согласованию) |
| 9.2. | Завершение строительно-монтажных работ | до 31.07.2021 | ООО «Брусника» (по согласованию) |
| 9.3. | Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ | ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 9.4. | Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры | ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 9.5. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры | администрация города Сургута (по согласованию), ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 9.6. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | администрация города Сургута (по согласованию), ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 9.7. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию | ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 9.8. | Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14 августа 2015 года № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (в редакции от 1 ноября 2019 года) | в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты исполнения инвестором обязательств по Соглашению между Департаментом строительства автономного округа, ООО «Брусника», администрацией города Сургута о предоставлении земельного участка | администрация города Сургута (по согласованию) |
| 10. | Объект «Жилой дом № 6 в микрорайоне 21-22 г. Сургута» (застройщик - ООО «СеверСтрой»; количество квартир – 65 шт.; общая площадь квартир – 4787 кв. м; количество ДДУ – 74 (в том числе 55 ДДУ на жилые помещения, 19 ДДУ на м/м, кладовые); строительная готовность – 80%, инвестор - генеральный подрядчик – ООО «Брусника») |
| 10.1. | Выход на строительную площадку генерального подрядчика | после заключения трехстороннего соглашения между Департаментом строительства автономного округа, ООО «Брусника», администрацией города Сургута о предоставлении земельного участка и проведения кредитного комитета ПАО «Сбербанк» по рассмотрению вопроса выдачи в пользу ООО «Брусника кредитной линии (до 31.05.2020) | ООО «Брусника» (по согласованию) |
| 10.2. | Завершение строительно-монтажных работ | до 31.05.2021 | ООО «Брусника» (по согласованию) |
| 10.3. | Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки | в течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ | ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 10.4. | Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления в Жилстройнадзор Югры | ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 10.5. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | в течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры | ООО «СеверСтрой» (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 10.6. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | администрация города Сургута (по согласованию), ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 10.7. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | в течение 3 месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию | ООО «СеверСтрой» (по согласованию) |
| 10.8. | Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14 августа 2015 года № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (в редакции от 1 ноября 2019 года) | в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты исполнения инвестором обязательств по Соглашению между Департаментом строительства автономного округа, ООО «Брусника», администрацией города Сургута о предоставлении земельного участка | администрация города Сургута (по согласованию) |
| 11. | Объект «Жилой дом № 3 в микрорайоне 31 «Б» г. Сургута» (застройщик – ООО «ДЭП»; количество квартир – 264 шт.; общая площадь квартир – 13462,59 кв. м; количество договоров уступки – 198 шт.; строительная готовность – 85%, инвестор – генеральный подрядчик – ООО «ТЭК Инвест добыча») |
| 11.1. | Завершение строительно-монтажных работ | до 31.07.2020 | ООО «ТЭК Инвест добыча» (по согласованию) |
| 11.2. | Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки | до 03.08.2020 | УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей компанией ООО «СеверСтрой» (по согласованию), ООО «ДЭП» (по согласованию) |
| 11.3. | Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | до 03.09.2020 | УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей компанией ООО «СеверСтрой» (по согласованию), ООО «ДЭП» (по согласованию) |
| 11.4. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | до 04.09.2020 | УК ООО «СеверСтрой-Групп2 управляющей компанией ООО «СеверСтрой» (по согласованию), ООО «ДЭП» (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 11.5. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | до 15.09.2020 | УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей компанией ООО «СеверСтрой» (по согласованию), ООО «ДЭП» (по согласованию), администрация города Сургута (по согласованию) |
| 11.6. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | до 30.09.2020 | УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей компанией ООО «СеверСтрой2 (по согласованию), ООО «ДЭП» (по согласованию) |
| 11.7. | Предоставление генеральному подрядчику земельного участка в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 14 августа 2015 года № 270-п «О Порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (в редакции от 1 ноября 2019 года) | в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты исполнения инвестором обязательств по Соглашению между Департаментом строительства автономного округа, ООО «Брусника», администрацией города Сургута о предоставлении земельного участка | администрация города Сургута (по согласованию) |
| 12. | Объект «Жилой дом № 4 в микрорайоне 31 «Б» г. Сургута» (застройщик - ООО «ДЭП»; количество квартир - 253 шт.; общая площадь квартир - 13779 кв. м; количество договоров уступки - 152 шт.; строительная готовность — 78%, инвестор - генеральный подрядчик - ООО «СИБВИТОСЕРВИС») |
| 12.1. | Завершение строительно-монтажных работ | до 30.07.2020 | ООО «СИБВИТОСЕРВИС» (по согласованию) |
| 12.2. | Подача заявления в Жилстройнадзор Югры на проведение итоговой проверки | до 31.07.2020 | УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей компанией ООО «СеверСтрой» (по согласованию), ООО «ДЭП» (по согласованию) |
| 12.3. | Получение заключения Жилстройнадзора Югры о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | до 31.08.2020 | УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей компанией ООО «СеверСтрой» (по согласованию), ООО «ДЭП» (по согласованию) |
| 12.4. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Сургута | до 01.09.2020 | администрация города Сургута (по согласованию), УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей компанией ООО «СеверСтрой» (по согласованию), ООО «ДЭП» (по согласованию) |
| 12.5. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта | до 09.09.2020 | администрация города Сургута (по согласованию), УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей компанией ООО «СеверСтрой» (по согласованию), ООО «ДЭП» (по согласованию) |
| 12.6. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | до 09.12.2020 | УК ООО «СеверСтрой-Групп» управляющей компанией ООО «СеверСтрой» (по согласованию), ООО «ДЭП» (по согласованию) |
| 13. | Объект «Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом № 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2» (застройщик – ООО «СибНефтеПромСтрой»; количество квартир – 150 шт.; общая площадь квартир – 7566 кв. м; количество ДДУ – 120 шт.; строительная готовность – 94 %) |
| 13.1. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства | 28.08.2020 | администрация города Нефтеюганска (по согласованию), конкурсный управляющий ООО «СибНефтеПромСтрой» (по согласованию) |
| 13.2. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | 28.09.2020 | конкурсный управляющий ООО «СибНефтеПромСтрой» (по согласованию) |
| 14. | Объект «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16 «А», д. 53 (I очередь строительства)» (застройщик – ООО «Артель»; количество квартир – 77 шт.; общая площадь квартир – 3217 кв. м; количество ДДУ – 77 шт.; строительная готовность – 40 %) |
| 14.1. | Завершение строительства и ввода в эксплуатацию объекта или предоставление компенсационных выплат в соответствии с решением Фонда о способе восстановления прав граждан – участников долевого строительства объекта | не позднее 3 лет с даты вынесения арбитражным судом определения о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика | Фонд (по согласованию) |
| 15. | Объект «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16 «А», д. 53 (II очередь строительства)» (застройщик – ООО «Артель»; количество квартир – 84 шт.; общая площадь квартир – 3834 кв. м; количество ДДУ - 84 шт.; строительная готовность – 8%) |
| 15.1. | Завершение строительства и ввода в эксплуатацию объекта или предоставление компенсационных выплат в соответствии с решением Фонда о способе восстановления прав граждан - участников долевого строительства объекта | не позднее 3 лет с даты вынесения арбитражным судом определения о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика | Фонд (по согласованию) |
| 16. | Объект «Многоквартирный трехподъездный жилой дом № 7 в микрорайоне 11 «А» г. Нефтеюганска» (застройщик – ООО «Зодчий»; количество квартир – 36 шт.; общая площадь квартир – 1604 кв. м; количество ДДУ – 19 шт.; строительная готовность – 34%, гражданами – участниками долевого строительства создан жилищной строительный кооператив «НАШ ДОМ») |
| 16.1. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 26.08.2020 | ООО «Зодчий» (по согласованию), инвестор (по согласованию), администрация города Нефтеюганска (по согласованию), ЖСК «НАШ ДОМ» (по согласованию) |
| 16.2. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | до 26.09.2020 | ООО «Зодчий» (по согласованию), инвестор (по согласованию), администрация города Нефтеюганска (по согласованию), ЖСК «НАШ ДОМ» (по согласованию) |
| 17. | Объект «г. Нефтеюганск, мкр. 11, д. 45» (застройщик - ООО «ДСК-2»; количество квартир - 49 шт.; общая площадь квартир - 1911 кв. м; количество ДДУ - 42 шт.; строительная готовность — 96%) |
| 17.1. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 25.02.2020 | ООО «ДСК-2» (по согласованию), администрация города Нефтеюганска (по согласованию) |
| 17.2. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства | до 05.03.2020 | ООО «ДСК-2» (по согласованию) |
| 18. | Объект «г. Нефтеюганск, микрорайон 5, корп. 49-2» (застройщик – ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ»; количество квартир – 116 шт.; общая площадь квартир – 6038,38 кв. м; количество ДДУ – 80 шт.; строительная готовность – 48,5 %) |
| 18.1. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 30.06.2020 | ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» (по согласованию), администрация города Нефтеюганска (по согласованию) |
| 18.2. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | до 30.12.2020 | ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ» (по согласованию), администрация города Нефтеюганска (по согласованию) |
| 19. | Объект «г. Лангепас, мкр. 9, ул. Ленина д. 86» (застройщик–ООО «Строительно-монтажное предприятие-68»; количество квартир – 22 шт.; общая площадь квартир – 1529,00 кв. м; количество ДДУ – 10 шт.; строительная готовность – 7,4 %) |
| 19.1. | Подготовка письма в ППК с вопросом об обращении ППК в арбитражный суд автономного округа с заявлением о несостоятельности (банкротстве) застройщика, сведения об объекте которого содержатся в едином реестре проблемных объектов | по официальному обращению участников долевого строительства | Жилстройнадзор Югры, Департамент строительства автономного округа |
| 20. | Объект «г.Мегион, 8 микрорайон Нефтяников, д. 13» (застройщик – ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ»; количество квартир – 83 шт.; общая площадь квартир – 5698,7 кв. м; количество ДДУ – 10 шт.; строительная готовность – 97%) |
| 20.1. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 30.04.2020 | ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ» (по согласованию), администрация города Мегиона (по согласованию) |
| 20.2. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства | до 30.06.2020 | ООО «АГРОСТРОЙИНВЕСТ» (по согласованию), администрация города Мегиона (по согласованию) |
| 21. | Объект «г. Нижневартовск, Квартал 5 «П», д. 2» (застройщик - ООО «Вариант»; количество квартир - 56 шт.; общая площадь квартир - 2321,20 кв. м; количество ДДУ - 15 шт.; строительная готовность - 95%) |
| 21.1. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 31.03.2020 | ООО «Вариант» (по согласованию), администрация города Нижневартовска (по согласованию) |
| 21.2. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства | до 31.03.2020 | ООО «Вариант» (по согласованию), администрация города Нижневартовска (по согласованию) |
| 22. | Объект «г. Нягань, микрорайон 3-й, д. 9 а» (застройщик – ООО «УТК-СТАЛЬ»; количество квартир – 105 шт.; общая площадь квартир – 5943,37кв. м; количество ДДУ – 39 шт.; строительная готовность – 95 %) |
| 22.1. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 31.03.2020 | ООО «УТК-СТАЛЬ» (по согласованию), администрация города Нягани (по согласованию) |
| 22.2. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства | до 31.03.2020 | ООО «УТК-СТАЛЬ» (по согласованию), администрация города Нягани (по согласованию) |
| 23. | Объект «Сургутский район, п. Солнечный, ул. Молодежная, д. 1, 3 этап строительства, 5-6 блок секции» (застройщик – ООО СФ «НОВОСТРОЙ»; количество квартир – 72 шт.; общая площадь квартир – 4137,98 кв. м; количество ДДУ – 22 шт.; строительная готовность – 99 %) |
| 23.1. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 29.02.2020 | ООО СФ «НОВОСТРОЙ» (по согласованию), администрация Сургутского района (по согласованию) |
| 23.2. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства | до 13.03.2020 | Застройщик (по согласованию), администрация Сургутского района (по согласованию) |
| 24. | Объект «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 58» (застройщик – ООО «КВАРТИРЫ»; количество квартир – 80 шт.; общая площадь квартир – 4954 кв. м; количество ДДУ – 78 шт.; строительная готовность – 99 %) |
| 24.1. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта | до 15.03.2020 | ООО «КВАРТИРЫ» (по согласованию), администрация города Ханты-Мансийска (по согласованию) |
| 24.2. | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам – участникам долевого строительства | до 31.03.2020 | ООО «КВАРТИРЫ» (по согласованию), администрация города Ханты-Мансийска (по согласованию) |
| 25. | Объект «г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, д. 1» (застройщик – Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище»; количество квартир – 175 шт.; общая площадь квартир -– 8483 кв. м; количество ДДУ – 35 шт.; строительная готовность – 31 %) |
| 25.1. | Расторжение договоров долевого участия в строительстве и возврат средств участникам долевого строительства и (или) предоставление иных жилых помещений | до 31.03.2020 | Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище» (по согласованию) |

».

Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры													Н.В.Комарова