Отчет

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления «Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за 2021 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- содержание, благоустройство и повышение эстетической привлекательности общественных территорий города Сургута;

- улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов;

- снижение уровня загрязнённости городских территорий и формирование экологической культуры населения;

- эффективное использование, защита, охрана и обустройство городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год представлен в приложении 1 к отчету.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления «Городская среда» показал следующее:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом) исполнен на 194,4 %. Перевыполнение плана обусловлено наличием дополнительного бюджетного финансирования.

- площадь зеленых насаждений территорий общего пользования в пределах городской черты, га исполнен на 100,4 %.

- доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута исполнен на 100,1 %.

 Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

 Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

 Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Цель вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления «Городская среда» достигнута за счет перевыполнения показателя по количеству благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом), выполнения в полном объеме показателей по площади зеленых насаждений территорий общего пользования в пределах городской черты и по доле убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута.

 Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2021 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2021 год | Факт 2021 год \* | Исполнение % |
| 1.3. Направление «Городская среда» |
| 1.3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды»  |
| 42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом) | 36 | 70 | 194,4 |
| 43. Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования в пределах городской черты, га | 454,79 | 456,44 | 100,4 |
| 44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 76,0 | 76,1 | 100,1 |

\* - предварительные данные

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2021 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятияключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |

|  |
| --- |
| 3. Направление «Городская среда» |
| 3.5. Вектор – Благоустройство и охрана окружающей среды.Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.   Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства и охраны окружающей среды  | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере формирования комфортной городской среды» | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектами:II этап (к 2021 году) – 100%  | 2019 – 2021 гг. | 100 % исполнение.Выполнены работы в полном объеме по 11 объектам:в том числе в 2021 году завершены работы по 3 объектам:- Парк в микрорайоне 40;- Экопарк за Саймой (спортивная площадка);- Экопарк за Саймой (детская площадка Ботаника).Выполнялись работы по благоустройству объектов в 2021 году с переходом на 2022:- Благоустройство в районе СурГУ;- Реконструкция рекреационных территорий общественных пространств в ЗЖР;- Экопарк за Саймой (городская набережная) |
| 3.5.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология» | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:II этап (в 2023 году) – 15% III этап (в 2024 году) – 30% | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 15%К 2022 году планируется достигнуть показателя 17%, к 2023 – 20%.Увеличение показателя стало возможным благодаря организации онлайн голосования на Единой платформе для онлайн голосов по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также онлайн голосования на других электронных площадках |
| 3.5.1.2.1.  Событие 1. Проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | протяженность очищенных берегов водных объектов:II этап – 153,4 км;III этап – 184,1 км | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 93,03 кмВ том числе в 2021 году 31,25 км. В рамках реализации в 2021 году федерального проекта году «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» произведена очистка береговых линий и прилегающих акваторий водных объектов –10 объектов Самые крупные из них:- береговая линия р. Обь около ТЦ «СитиМолл», ТЦ «Купец»;- береговая линия реки Черная около НСТ «Рассвет»;-р. Сайма вдоль набережной Кайдалова;- береговая линия реки Сайма;- береговая линия ручья Кедровый лог;- водоохранная зона Сургутского водохранилища |
| 3.5.1.2.2.  Событие 2. Организация и проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов:II этап – 17 420 человек;III этап (в 2024 году) – 20 904 человек | 2019 – 2023 гг. | 10 465 чел., в том числе 3 490 в 2021 году |
| 3.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект «Формирование комфортной городской среды» | количество благоустроенных общественных территорий (в том числе: площадей, набережных, парков, скверов):II этап – 10 ед.;III этап – 2 ед.количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в флагманский проект: II этап (в 2023 году) – 65 ед;III этап (в 2030 году) – 122 ед | 2019 – 2023 гг. | 3 единицы В 2021 году завершены работы по объектам:- Парк в микрорайоне 40;- Экопарк за Саймой (спортивная площадка);- Экопарк за Саймой (детская площадка Ботаника).Выполнялись работы по благоустройству объектов в 2021 году с переходом на 2022:- Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута;- Экопарк за Саймой (городская набережная);Значение показателя – 70 ед.  |
| 3.5.2.1.1. Событие 1. Благоустройство в районе СурГУ | количество благоустроенных территорий:II этап (в 2021 году) – 1 ед. | 2019 – 2021 гг. | Значение показателя – 0 ед. Ведется претензионная работа с подрядчиком |
| 3.5.2.1.3. Событие 3. Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества включенных в флагманский проект: II этап (в 2023 году) – 53%;III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | 194,4 %.За период 2018-2021 годы выполнены работы на территориях 70 МКД, в том числе за 2021 год на территориях 33 МКД |
| 3.5.2.1.10. Событие 10. «Проектирование объектов благоустройства (парки, скверы и набережные» | количество разработанных проектов обустройства общественных пространств):II этап – 2 ед.;III этап – 2 ед. | 2019 – 2023 гг. | 10 ед. в том числе 2 ед. в 2021 году - Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте;- Парковая зона в мкр-не 20А.В 2022 году планируется завершить проектирование таких объектов как:- Парк в мкр. 38;- Набережная правого рукава водохранилища «Сайма»участок от магазина «Изида» до Дворца Торжеств в г. Сургуте» |
| 3.5.2.3.1. Событие 1. Выделенные земельные участки | количество выделенных земельных участков:II этап – 2 ед.;III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Земельные участки в 2021 году под полигоны для утилизации снега не предоставлялись |
| 3.5.2.4.  Ключевое событие «Проектирование и строительство новых участков дождевой канализации, очистных сооружений ливневой канализации» | строительство новых участков дождевой канализации в составе улиц:II этап – 4 ед.;III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 4 ед., в том числе в 2021 году 2 ед.: завершено выполнение строительно-монтажных работ по объектам:- «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"», протяженностью 0,9537 км, в составе дороги была построена сеть ливневой канализации протяженностью 2,144 км.- «Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)», протяженностью 0,502 км, в составе дороги была построена сеть ливневой канализации протяженностью 2,507 км |
| 3.5.2.4.1. Событие «Строительство улиц с инженерными сетями» | ввод в эксплуатацию:II этап – 4 ед.;III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | 4 ед., в том числе в 2021 году 2 ед.: завершено выполнение строительно-монтажных работ по объектам:- «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"», протяженностью 0,9537 км;- «Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)», протяженностью 0,502 км.В процессе подготовки документы на получение разрешений на ввод в эксплуатацию |
| 3.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 45  | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.3.1. Подмероприятие 1. Проведение урбанистического форума | количество проведенных форумов:II этап – 1 ед.;III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2021 году урбаничекий форум не проводился |
| 3.5.3.2. Подмероприятие 2. Проведение Общегородской акции «Чистый город» | проведение акции ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Акция проведенаОбщегородская экологическая акция «Чистый город». Количество участников – 573 человек |
| 3.5.3.3. Подмероприятие 3. Проведение мероприятий экологической направленности | количество проведенных мероприятий:II этап – 60 ед.;III этап – 144 ед.  | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 47 ед., в том числе в 2021 году 24 ед.:- субботники в рамках региональных проектов «Сохранение уникальных водных объектов»; - экологические акции «Всероссийский субботник» на озеленённых территориях, «Зеленая Весна-2021», «Мой чистый дом-Югра», окружная экологическая акция «Чистый город», «Аллея выпускников», «Единый день посадки саженцев деревьев и кустарника» |
| 3.5.3.4. Подмероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлеченных к практической природоохранной деятельности, эколого-просветительской деятельности | количество человек, принявших участие в мероприятиях:II этап – 73 400 человек;III этап – 176 300 человек | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 32 917 чел., в том числе в 2021 году 10 934 человек, привлеченных:- к практической природоохранной деятельности - 5 734 человек.- эколого-просветительской деятельности – 5 200 человек |
| 3.5.3.5 Проведение рейтингового голосования | Проведение голосования ежегодно | 2019 – 2023 гг. | В 2021 году проведено рейтинговое голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |