Отчет

о реализации направления «Городская среда»   
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
на период до 2030 года   
за 2021 год

Раздел I. Стратегическая цель и вектора развития.

Стратегическая цель направления – формирование комфортной среды проживания горожан, обеспечивающей повышение качества жизни на всей территории города.

В рамках направления определены пять векторов развития: «Транспортная система»; «Безопасность»; «Территориальное развитие»; «Жилищно-коммунальное хозяйство»; «Благоустройство и охрана окружающей среды».

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей направления «Городская среда» за 2021 год показал следующее:

- по показателю 31 «Рост индекса качества городской среды, %» в 2021 году анализ не осуществлялся;

- по показателю 33 «Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути, км» плановое значение не достигнуто на 4,6 % по причине закрытия временного маршрута № 42 «м-н Москва - Городское кладбище»   
в связи организацией круглогодичного дачного маршрута № 111 «магазин «Москва» - СОТ «Чернореченский», а также отсутствия заявок на участие   
в конкурсе по маршруту № 96 «пос. Кедровый - Музыкальное училище»;

- по показателю 38 «Объём жилищного строительства, тыс. кв. м (ежегодно)» плановое значение не достигнуто на 13,5% в связи с тем, что многоквартирные дома, включенные в перечень жилых домов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2021 году, будут введены   
в эксплуатацию в 2022 году.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2021 год по направлению представлен в приложении 1   
к отчету.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии  
за 2021 год по направлению представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы:

Оценка достижения цели направления осуществлялась:

- по двум показателям цели направления: 1 показатель достиг планового значения, по 1 показателю анализ не осуществлялся в связи с влиянием внешнего фактора;

- по 13 показателям векторов развития: 12 показателей выполнены в пределах от 95,4% до 194,4%, уровень выполнения 1 показателя составил 86,5%, а именно:

- показатель 38 «Объём жилищного строительства, тыс. кв. м (ежегодно)» не достиг планового значения на 13,5% и составил 221,2 тыс.кв.м., в связи   
с тем, что многоквартирные дома, включенные в перечень жилых домов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2021 году, будут введены   
в эксплуатацию в 2022 году.

По результатам оценки выполнения показателей можно сделать вывод о промежуточном достижении стратегической цели направления.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления «Городская среда»

за 2021 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2021 год | | Факт  2021 год\* | Исполнение % |
| 1.3. Направление «Городская среда» | | | | |
| 30. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | | 15 | 15 | 100 |
| 31. Рост индекса качества городской среды 1, % | | N+10% | Данные отсутствуют |  |
| 1.3.1. Вектор «Транспортная система» | | | | |
| 32. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 81,6 | | 81,6 | 100 |
| 33. Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного пути, км (нарастающим итогом, на конец отчетного периода) | 1102,5 | | 1052 | 95,4 |
| 34. Площадь отремонтированных дорог, тыс. кв. метров (ежегодно) | 250,0 | | 290,195 | 116,1 |
| 1.3.2. Вектор «Безопасность» | | | | |
| 35. Звуковое покрытие территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, % | 100 | | 100 | 100 |
| 36. Уровень общеуголовной преступности (на 100 тыс. населения), % | 97,5 | | 91 | 106,6 |
| 37. Доля граждан, которым была оказана помощь, от общего количества граждан, обратившихся в ЕДДС города Сургута за помощью, % | 100 | | 100 | 100 |
| 1.3.3. Вектор «Территориальное развитие» | | | | |
| 38. Объем жилищного строительства, тыс. кв. метров (ежегодно) | 255,6 | | 221,2 | 86,5 |
| 39.  Количество общественных пространств для массового отдыха населения, ед. (нарастающим итогом) | 37 | | 37 | 100 |
| 1.3.4. Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 40. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города, % | 0,7 | | 0,52 | 135 |
| 41. Обеспечение надежности и безаварийности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, % | 100 | | 100 | 100 |
| 1.3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды» | | | | |
| 42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом) | 36 | | 70 | 194,4 |
| 43. Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования в пределах городской черты, га | 454,79 | | 456,44 | 100,4 |
| 44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 76,0 | | 76,1 | 100,1 |

\* - предварительные данные.

Приложение 2 к отчету

о реализации направления «Городская среда»

за 2021 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/  события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/  ключевого события/  события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 3. Направление «Городская среда» | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Вектор «Транспортная система».  Стратегическая цель вектора – развитие транспортной системы города с учетом агломерационного аспекта | | | |
| 3.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития транспортной системы | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 32, 33, 34 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.1.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития транспортной системы» | протяженность введенных  в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц:  II этап – 8,818 км;  III этап – 10,87 км | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя составляет 2,836 км.  Были введены в эксплуатацию:  - в 2019 году - 0,894 км «Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"»;  - в 2020 году - 0,482 км «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте»,  - в 2021 году – 1,47 км, в том числе:  - 0,9537 км «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе  до ул. 39 "З"»;  - 0,502 км «Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)». |
| 3.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития транспортной системы | обеспечивает выполнение целевых показателей 32, 33, 34 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.1.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект «Транспортный каркас и городские дороги» | увеличение пассажиропотоков на 3% в год | 2019 – 2023 гг. | В связи с тем, что мероприятия по реконструкции вокзального и аэровокзального комплексов планируются выполнить ориентировочно к 2025 году, а строительство 2-х транспортных развязок и автомобильной дороги между городом Сургутом и поселком Белый Яр (от Югорского тракта до улицы Горького) финансированием не обеспечено, значение показателя определить не представляется возможным. |
| 3.1.2.1.1. Событие 1. «Проект по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта» | реконструкция вокзального комплекса:  II этап (к 2023 году) – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | 06.09.2021 Думой ХМАО-Югры был принят Закон ХМАО-Югры № 71-оз  «Об утверждении условий соглашения о реализации инвестиционного проекта «Инвестиционный проект  по повышению качества пассажирских перевозок и развитию железнодорожной инфраструктуры в ХМАО-Югре.  Реконструкция вокзального комплекса Сургут».  Утвержден срок действия данного соглашения – 31.12.2031 года.  Согласно представленного графика выполнения работ  Начало выполнения работ – 2021 год, ввод объекта в эксплуатацию – 2025 год.  Все планируемые работы пройдут в рамках соглашения с ОАО «РЖД», будут разбиты на три этапа, в том числе:  - реконструкция здания ж/д вокзала;  - строительство крытого пешеходного перехода на островную платформу;  - реконструкция платформы.  В 2021 году выполняются подготовительные работы:  - обустройство инженерных сетей;  - установка трансформаторной подстанции.  Согласно проекта реконструкции ж/д выполнение работ по первому этапу начнется  с организации временной схемы работы действующего вокзала.  Основные строительно-монтажные работы  по реконструкции начнутся уже в первом квартале 2022 года.  Планируется, что объект будет завершен в 2025 году.  В итоге город получит современное, комфортное здание с удобствами  для пассажиров. |
| 3.1.2.1.2. Событие 2. «Проект по развитию инфраструктуры авиационного транспорта» | реконструкция аэровокзального комплекса аэропорт Сургут:  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Полномочия субъекта РФ Ханты-Мансийского автономного округа - Югра |
| 3.1.2.1.3. Событие 3. «Строительство транспортных развязок в разных уровнях» | ввод в эксплуатацию транспортных развязок:  III этап – 13 ед. | 2019 – 2023 гг. | 1. Транспортная развязка на пересечении  ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе  в г. Сургуте  Получены:  - положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 86-1-0055-20 от 26.02.2020 г., стоимость строительства -  1 428, 25 млн.р.;  - положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий от 27.01.2020 г.  2. Транспортная развязка на пересечении  ул. Островского и Нефтеюганского шоссе  в г. Сургуте  Получены:  - положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 86-1-0054-20 от 26.02.2020 г., стоимость строительства -  1 531, 72 млн.р.;  - положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий от 27.01.2020 г.  Выполнение работ по строительству транспортных развязок финансированием не обеспечено. |
| 3.1.2.1.4. Событие 4. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорог  в целях обеспечения агломерационного эффекта» | ввод в эксплуатацию автомобильной дороги между городом Сургутом  и поселком Белый Яр (от Югорского тракта до улицы Горького):  II этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2020 году по объекту «Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр  в г. Сургуте» получены:  - положительное заключение государственной экспертизы от 10.03.2020 г.;  - положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта от 03.06.2020 г.№ 86-1-0085-20.  Выполнение работ по строительству автомобильной дороги финансированием  не обеспечено. |
| 3.1.2.2. Ключевое событие «Строительство транспортно-пересадочных узлов» (строительство автовокзала, мультифункциональные посадочные площадки и прочее) | увеличение пассажиропотока на 2% | 2019 – 2023 гг. | В связи с тем, что 05.10.2021 инвестиционный договор  № 0112-356/1 о реализации инвестиционного проекта «Автовокзал в городе Сургуте в районе Грибоедовской развязки» был расторгнут, срок создания автовокзала  в городе Сургуте  не определен.  Значение показателя  по увеличению пассажиропотока возможно определить после ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1.2.2.1. Событие «Строительство автовокзала» | ввод в эксплуатацию автовокзала:  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Между Администрацией города и инвестором  ООО «Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1» заключено соглашение о расторжении инвестиционного договора  о реализации инвестиционного проекта «Автовокзал в городе Сургуте в районе Грибоедовской развязки»  от 05.10.2021 № 01-12-356/1.  Срок создания автовокзала  в городе Сургуте  не определен. |
| 3.1.2.3. Ключевое событие «Развитие городской маршрутной сети общественного транспорта» | количество регулярных маршрутов, включенных в маршрутную сеть:  II этап – 57 маршрутов;  III этап – 63 маршрута | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя составляет 47 регулярных маршрутов.  Дальнейшее развитие маршрутной сети будет продолжено в рамках реализации мероприятий научно-исследовательской работы «Комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом муниципального образования городской округ город Сургут  на период до 2035 года».  Количество регулярных маршрутов, включенных  в маршрутную сеть составило: в 2019 году – 48, в 2020 году – 48, в 2021 – 47. |
| 3.1.2.3.1. Событие «Обеспечение населения услугами общественного транспорта (организация новых регулярных маршрутов)» | количество новых регулярных маршрутов:  II этап – 2 маршрута;  III этап – 6 маршрутов | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя составляет – 1 маршрут. |
| 3.1.2.4. Ключевое событие «Развитие систем связи» | рост объема услуг по виду экономической деятельности «деятельность в области информации и связи» на 0,1% ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя составляет 0,6%.  Рост показателя обусловлен развитием беспроводных технологий. |
| 3.1.2.4.1. Событие 1. Создание условий  для развития современных систем связи и коммуникаций | предоставление услуг сотовой связи не менее 5 операторов, фиксированной телефонной связи  не менее 17 операторов | 2019 – 2023 гг. | Фактическое исполнение 100%.  5 операторов предоставляют услуги сотовой связи,  17 операторов предоставляют услуги фиксированной телефонной связи. |
| 3.1.2.5. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (муниципальная составляющая» | доля дорожной сети Сургутской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии:  II этап (в 2023 году) – 83,0%;  III этап (в 2024 году) – 83,8% | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя составляет – 81,6%  (2019 год – 79,2%,  2020 год – 80,6%) |
| 3.1.2.5.1. Событие 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения:  II этап – 4 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя составляет 4 ед.,  в т.ч. 2 ед. в 2021 году –  - 0,9537 км «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе  до ул. 39 "З"»;  - 0,502 км «Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)».  В рамках реализации II этапа планируется ввести в эксплуатацию 6 ед. автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения. |
| 3.1.2.5.2. Событие 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  в результате капитального ремонта  и ремонта автомобильных дорог:  II этап (в 2023 году) – 64,2 км.;  III этап (в 2024 году) – 70,9 км. | 2019 – 2023 гг. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составил 23,77 км, в том числе в 2019 году – 14,6 км, в 2020 году – 3,9 км, 2021 – 5,27 км |
| 3.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития транспортной системы | обеспечивает выполнение целевых показателей 31 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.1.3.1. Подмероприятие 1. Интерактивная карта  по ремонту дорог | наличие информационного ресурса:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | да |
| 3.1.3.2. Подмероприятие 2. Интерактивная карта  по маршрутам движения автобусов | наличие информационного ресурса:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | да |
| 3.2. Вектор – Безопасность.  Стратегическая цель вектора – обеспечение условий жизнедеятельности человека, при которых уровень различных угроз минимален | | | |
| 3.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию безопасности | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 35, 36, 37 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.2.1.12. Ключевое событие «Корректировка/ реализация муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, укрепления межнациональных отношений, профилактика экстремизма» | 1. Увеличение количества мероприятий программы, направленных на профилактику правонарушений:  II этап (в 2023 году) – 55 ед.;  III этап (в 2030 году) – 60 ед.  2. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе:  II – 79%  III – 81,5% | 2021-2023 гг. | 1. 39 мероприятий.   Уменьшение количества мероприятий обусловлено изменением структуры муниципальной программы, связанной с включением мероприятий одной из подпрограмм в состав новой муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года».  2. В соответствии с выводами и результатами социологического исследования, свидетельствующего о состоянии в 2021 году межнациональных отношений в городе, об отношении горожан к проявлениям экстремизма, проведение которого осуществлено по инициативе Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Всероссийским центром изучения общественного мнения, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, составила 84% (аналогичный показатель в соответствии с выводами социологического исследования в городе составляет 93,4%).  Фактическое значение показателя превышает плановое значение на 6,3% (84/79\*100) |
| 3.2.1.2. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» | уровень выполнения плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 100% ежегодно | 2019 – 2023 гг. | 100% уровень выполнения плана |
| 3.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития безопасности | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 35 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.2.2.1. Ключевое событие «Безопасный город» | количество административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации в общем количестве таких нарушений:  II этап (в 2023 году) – увеличение до 50%;  III этап (в 2030 году) – увеличение до 57% | 2019 – 2023 гг. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации в общем количестве таких нарушений составило 80% (269970\*100/269970 + 71834).  За 2020 год указанное количество правонарушений составило 80% (234621\*100/234621 + 58630).  По итогам 2021 года значение показателя на текущую дату является исполненным, поскольку превышает запланированное значение на 30% (80 – 50) |
| 3.2.2.1.1. Событие «Развитие АПК «Безопасный город» | увеличение количества объектов  с массовым пребыванием людей, оснащенных системой видеонаблюдения:  II этап (в 2023 году) – увеличение до 100%;  III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | В соответствии с Перечнем мест с массовым пребыванием людей, утвержденным постановлением Администрации города от 11.03.2016  № 1723, на территории города расположены – 32 объекта указанной категории. Все объекты оснащены системами видеонаблюдения.  Кроме того, в 2021 году переданы и введены в эксплуатацию 6 объектов, оснащённых системой видеонаблюдения АПК «Безопасный город» по линии охраны общественного порядка, установленных в 2019 году в рамках государственного контракта:  1. Кафедральный собор «Преображения Господня»  2. Храм «Святого великомученика Георгия Победоносца»  3. Соборная мечеть города Сургута  4. Храм в честь «Иконы Божией Матери Всех Скорбящих в Радость»  5. Детская площадка «Фантазия», расположенная на территории парка «За Саймой»  Сквер в 31 микрорайоне |
| 3.2.2.2. Ключевое событие «Народный патруль» | участие народных дружин, совместно с правоохранительными органами, в выявлении правонарушений:  II этап (в 2023 году) – не менее 125 ед.;  III этап (в 2030 году) – не менее 130 ед. | 2019 – 2023 гг. | С участием народных дружинников выявлено 831 административное правонарушение.  Значение фактического показателя превышает плановые значения на 706 единиц |
| 3.2.2.2.1. Событие «Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка» | увеличение количества дружинников:  II этап (в 2023 году) – до 125 человек;  III этап (в 2030 году) – до 130 человек | 2019 – 2023 гг. | 120 человек.  Фактическое значение – 96%, показатель имеет промежуточное значение, будет достигнут к 2023 году при условии дополнительного финансирования. |
| 3.2.2.3.1. Событие «Развитие системы видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов» | увеличение количества камер видеонаблюдения:  II этап – 350 ед.;  III этап – 400 ед. | 2019 – 2023 гг. | Количество камер видеонаблюдения, подключенных к системе видеонаблюдения во дворах многоквартирных домов составило 420 ед.  Фактический показатель превышает значение планового показателя на 20%. |
| 3.2.2.4. Ключевое событие «Развитие системы звукового оповещения в случаях чрезвычайных ситуаций» | уровень звукового покрытия территории города электросиренами муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях:  II этап (в 2023 году) – до 100%;  III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | По итогам 2021 года уровень звукового покрытия с учетом увеличения площади города составляет 96% (44 кв.км/46 кв.км. \* 100).  По состоянию на 31.12.2021 действуют 47 объектов городской системы оповещения.  В 2021 году строительство объектов муниципальной системы оповещения  и информирования населения города не осуществлялось.  В 2022 году планируется введение в эксплуатацию 2 объектов оповещения.  Фактическое исполнение показателя по состоянию на 31.12.2021 меньше запланированного – на 4%, что свидетельствует о достижение планового значения к 2023 году |
| 3.2.2.4.1. Событие «Строительство объектов оповещения на территории города Сургута» | количество введенных в эксплуатацию объектов оповещения:  II этап – 14 ед.;  III этап – 14 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2021 году строительство объектов муниципальной системы оповещения и информирования населения города не осуществлялось.  В 2020 году построены и введены в эксплуатацию 4 объекта городской системы оповещения, установленные на кровлях жилых домов по адресам:  - ул. Мелик-Карамова, 4;  - ул. Маяковского, 10;  - пр. Пролетарский, 39;  - Тюменский тракт, 4.  В 2022 году запланировано строительство 2 объектов оповещения и информирования |
| 3.2.2.5. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (муниципальная составляющая)» | количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от базового количества:  II этап (в 2023 году) – увеличение до 103,4%;  III этап (в 2030 году) – увеличение до 108,7% | 2019 – 2023 гг. | По линии безопасности дорожного движения число стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах (стационарные камеры и фоторадарные датчики):  - на 01.01.2021 - 304 шт. (базовый показатель 258 видеокамер);  - на 31.12.2021 - 375 шт. (количество видеокамер увеличилось на 71).  Выполнение показателя за 2021 год относительно базового значения составило 145,3 %, что превышает установленный плановый показатель на 41,9% (145,3 – 103,4).  Увеличение процента базового значения связано с изменением подхода к порядку установки строительства фоторадарных комплексов по линии безопасности дорожного движения, (требования Комиссии по БДД ХМАО–Югры, утвержденные Губернатором Н.В. Комаровой), а также с выделением дополнительных финансовых средств.  По линии безопасности дорожного движения фоторадарных датчиков:  - на 01.01.2021 года – 78 шт.,  - на 31.12.2021 – 107 шт.  В результате установки в 2021 фоторадарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД от базового количества (по состоянию на 2017 год базовый показатель - 57 датчиков) увеличение составило до 188% |
| 3.2.2.5.1. Событие «Строительство на территории города объектов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» | количество введенных в эксплуатацию объектов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения:  II этап – 9 ед.;  III этап – 14 ед. | 2019 – 2023 гг. | Оснащены системой фотовидеофиксации 5 новых объектов АПК «Безопасный город»:   1. ул.Островского - ул. Студенческая - ул. Бажова; 2. ул. Аэрофлотская - поворот на п. Дорожный; 3. проспект Мира – ул. Маяковского; 4. ул.30 лет Победы – ул. Быстринская (ул. 30 лет Победы в районе д. 60, 64); 5. Югорский тракт в районе д. 5 (разворотная площадка).   Общее количество введенных в течение II этапа (2020 – 2021 гг.) в эксплуатацию объектов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения составляет 10 единиц, фактическое выполнение планового показателя составляет 111%, что свидетельствует о достижении планового значения к 2023 году |
| 3.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития безопасности | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.2.3.1.  Подмероприятие «Интерактивная карта безопасности»: создание системы интерактивного мониторинга состояния безопасности города | наличие интерактивной карты безопасности:  II этап – да  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Интерактивная карта безопасности имеется в наличии и функционирует. |
| 3.3. Вектор «Территориальное развитие».  Стратегическая цель вектора – создание оптимальной системы градостроительного планирования территорий с учётом развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры для обеспечения благоприятных условий проживания, труда и отдыха населения города Сургута, и развития агломерации Сургут-Нефтеюганск | | | |
| 3.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому и организационному обеспечению, регулированию территориального развития | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 38, 39 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.3.1.3. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы по развитию жилищной сферы» | количество микрорайонов, обеспеченных инженерной инфраструктурой для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения:  II этап – 4 ед.;  III этап – 8 ед. | 2020 – 2023 гг. | Значение показателя – 6 ед., в том числе в 2021 году – 5 ед.  Введены в эксплуатацию:  - объект «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе  до ул. 39 "З"», автомобильная дорога с инженерными сетями протяженностью 0,9537 км, что создаст условия для строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения, а также обеспечит коммунальными услугами нормативного качества жилые дома и другие объекты микрорайонов 43, 46, 48.  - объект «Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)» автомобильная дорога с инженерными сетями протяженностью 0,502 км, что создаст условия для строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения, а также обеспечит коммунальными услугами нормативного качества жилые дома и другие объекты микрорайонов 23А, 27А |
| 3.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению территориального развития | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 40 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.3.2.1. Ключевое событие «Перспективное развитие новых территорий города» | количество новых территорий, обеспеченных градостроительной документацией:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | Общее значение показателя – 6 ед., в том числе в 2021 году – 4 ед.:  - территория садоводческого некоммерческого товарищества «МАЯК»;  - территория в границах Нефтеюганского шоссе и улиц Маяковского, Профсоюзов, Островского в городе Сургуте;  - территория парка «За Саймой»;  - территория квартала IV в городе Сургуте |
| 3.3.2.1.1. Событие «Утверждение проектов планировки и проектов межевания территорий города» | количество разработанных документов по планировке территории:  II этап – не менее 50 ед.;  III этап – не менее 70 ед. | 2019 – 2023 гг. | Количество разработанных документов по планировке территории – 94 ед., в т.ч. в 2021 году – 47 ед.:  - документации по планировке территорий для размещения линейных объектов - 17;  - корректировок ранее разработанной документации по планировке территорий – 26,  - документация по планировке новой территории -4 |
| 3.3.2.21. Ключевое событие «Комплексное развитие территорий жилой застройки» | количество комплексно развитых территорий жилой застройки:  II этап – 2 ед. | 2021 – 2023 гг. | Выполнение данного показателя будет возможно после заключения и реализации договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки, указанных в мероприятии 3.3.2.2.1 |
| 3.3.2.2.11. Событие «Заключение договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки» | реализация договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки:  II этап – 2 ед. | 2021 – 2023 гг. | Реализация договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки – 0 ед.  Порядок реализации Федерального закона  от 30.12.2020 № 494-ФЗ о проведения торгов (конкурса или аукциона) на заключение договора  о комплексном развитии территории утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 04.05.2021 № 701, в связи с чем на сегодняшний день принятые решения в отношении комплексного развития территории застроенных (незастроенных) микрорайонов города Сургута отсутствуют.  Ведется работа по согласованию и принятию решения в отношении территории - части микрорайона 1, 2 города Сургута, обозначенной  для комплексного развития территории |
| 3.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению территориального развития | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.3.3.1. Подмероприятие 1. Размещение информации о градостроительной документации в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в открытом доступе на геоинформационном портале | наличие информационного ресурса:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – да.  Информация о градостроительной документации размещается на постоянной основе в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в открытом доступе на геоинформационном портале |
| 3.3.3.2. Подмероприятие 2. Актуализация карты градостроительного зонирования | наличие информационного ресурса:  II этап – да;  III этап – да | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – да.  Карта градостроительного зонирования обновляется  на постоянной основе после принятия решений Думы  о внесении изменений  в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, подготовленных  на основании предложений от физических и юридических лиц |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4. Вектор – Жилищно-коммунальное хозяйство.  Стратегическая цель вектора – содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения | | | |
| 3.4.1.   Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития жилищно-коммунального хозяйства | обеспечивает выполнение целевых показателей 40, 41 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.4.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития коммунального комплекса» | замена ветхих инженерных сетей путем проведения работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения:  II этап (в 2023 году) – 75 км;  III этап (в 2030 году) – 150 км | 2019 – 2023 гг. | Значения показателя – 44,45 км, в том числе:  - в 2019 году – заменено 14,38 км, из них 1,396 км в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»;  - в 2020 году – заменено 17,14 км, из них 0,71 км в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»;  - в 2021 году – заменено 12,93 км, из них 1,36 км в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года».  Замена ветхих инженерных сетей осуществляется в рамках производственных программ СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК», а также муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» на условиях софинансирования по государственной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».  За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных субсидией на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в 2021 выполнен капитальный ремонт объектов:  - Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-88 п.Черный Мыс. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-35 до ТК-35\*, ТК-36, ТК-16, протяженностью сетей теплоснабжения 0,746 км, сетей водоснабжения – 0,373 км (объект хозведения – СГМУП «Городские тепловые сети»);  - Сети холодного водоснабжения от ВК-сущ. до второго фланцевого соединения в ВК-1, протяженностью 0,24 км (объект хозведения – СГМУП «Горводоканал»).  Уровень исполнения мероприятий по замене сетей всех программ обусловлен внешними факторами:  -изменением стоимости строительных материалов;  -недостаточным финансированием работ по замене ветхих инженерных сетей |
| 3.4.1.2. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  в отношении которых обеспечено управление муниципальным имуществом, от общего количества таких объектов:  II этап (в 2023 году) – 100%;  III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | 100% уровень выполнения плана. |
| 3.4.1.3. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере энергосбережения  и повышения энергетической эффективности в городе» | количество заключенных энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями:  II этап – 71 ед.;  III этап – 20 ед. | 2019 – 2023 гг. | 51 ед., в том числе в 2021 году – 4 ед.  В городе действуют и успешно реализуются 57 энергосервисных договоров.  Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» предусмотрено мероприятие «Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях» |
| 3.4.1.5. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере комфортного проживания» | доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания  в жилищном фонде:  II этап (в 2023 году) – 100%;  III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | 100% уровень выполнения плана. |
| 3.4.1.7.  Ключевое событие «Реализация муниципального правового акта «О сроках отселения физических  и юридических лиц из домов, признанных аварийными  и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных  для проживания» | доля отселенных лиц из домов, признанных аварийными  и подлежащими сносу, а также  из домов, являющихся ветхими,  и из жилых помещений, непригодных для проживания  от общего количества проживающих в таких домах:  II этап (в 2023 году) – 80%;  III этап (в 2025 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | Фактическое значение на 31.12.2020– 30%.  Из 5 777 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в 2021 году отселено 1 762 чел. Уровень исполнения показателя обусловлен внешними факторами:  - несогласием ряда семей собственников ветхих жилых помещений с расселением в благоустроенные жилые помещения;  - ведением судебных процессов с собственниками ветхих жилых помещений;  - увеличением реестра домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания;  - недостаточным финансированием мероприятий по приобретению благоустроенных жилых помещений.  Учитывая уровень исполнения показателя в 2021 году, ожидаемый результат реализации по ключевому событию будет достигнут к 2030 году |
| 3.4.2.  Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития жилищно-коммунального хозяйства | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 40, 41 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.4.2.1.  Ключевое событие «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | количество многоквартирных домов, на которых выполнен капитальный ремонт общего имущества:  III этап – 1087 ед. | 2019 – 2023 гг. | 547 многоквартирных домов:  - в 2019 году выполнен ремонт общего имущества в 245 МКД;  - в 2020 году выполнен ремонт общего имущества в 209 МКД;  - в 2021 году выполнен ремонт общего имущества в 93 МКД, из них:  проектные работы – 39 МКД;  ремонт или замена лифтового оборудования – 9 МКД;  ремонт иных конструктивных элементов – 45 МКД.  Учитывая уровень исполнения показателя в 2021 году, ожидаемый результат реализации по ключевому событию будет достигнут к 2030 году |
| 3.4.2.2. Ключевое событие «Снос ветхого и аварийного жилья» | снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города  к 2030 году – до 0,5% | 2019 – 2023 гг. | 0,52%.  На 01.01.2021 доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города составляла 1,03 % (общая площадь жилищного фонда по городу - 8 460 тыс. кв.м., площадь ветхого и аварийного жилищного фонда – 87,026 тыс. кв.м.)  По итогам 2021 года доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города составляет 0,52% (общая площадь жилищного фонда по городу – 8 630,4 тыс. кв.м., площадь ветхого и аварийного жилищного фонда – 45,227 тыс. кв.м.).  Учитывая уровень исполнения показателя в 2021 году, ожидаемый результат реализации по ключевому событию будет достигнут к 2030 году |
| 3.4.2.2.1. Событие 1. «Снос приспособленных для проживания строений» | количество снесенных приспособленных для проживания строений на территории муниципального образования:  II этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | 100%.  В реестре приспособленных для проживания строений по состоянию на 01.01.2021 числилось 4 строения. В 2021 году произведен снос 4 строений |
| 3.4.2.2.2. Событие 2. «Снос аварийных домов» | количество снесенных аварийных домов:  II этап – 81 дом;  III этап – 105 домов | 2019 – 2023 гг. | Снесено 48 аварийных домов, расселено 38 домов.  При сохранении уровня исполнения 2021 года и при условии достаточного финансирования возможно достижение результата к 2023 году. |
| 3.4.2.3. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (муниципальная составляющая) | количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда:  II этап – 59,4 тыс. кв. м;  III этап – 33,8 тыс. кв. м | 2019 – 2023 гг. | 27,199 тыс. кв.м. При сохранении уровня исполнения 2021 года и при условии достаточного финансирования возможно достижение ожидаемого результата по ключевому событию к 2023 году |
| 3.4.2.3.1.  Событие 1. Расселение непригодного жилищного фонда | количество семей, переселенных  из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания:  II этап – 1320 семей;  III этап – 937 семей | 2019 – 2023 гг. | 669 семей.  При сохранении уровня исполнения 2021 года и при условии достаточного финансирования возможно достижение ожидаемого результата по ключевому событию к 2023 году. |
| 3.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития жилищно-коммунального хозяйства | обеспечивает выполнение целевого показателя 31 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.4.3.1. Подмероприятие 1. Подготовка публикаций в СМИ, проведение телепрограмм о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. | проведение не менее 3-х мероприятий ежегодно | 2019 – 2023 гг. | 3 ед.  По итогам 2021 года проведено 2 интервью с пресс-службой городской газеты «Сургутские ведомости» и с журналистами СургутИнформ-ТВ о возможности снижения затрат за отопление за счет внедрения энергосберегающих технологий; проведено интервью с журналистами СургутИнформ-ТВ о ремонтах на объектах социальной сферы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в том числе в части применения нового современного оборудования и материалов. |
| 3.5. Вектор – Благоустройство и охрана окружающей среды.  Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1.   Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере формирования комфортной городской среды» | объем выполненных работ  от общего объема работ, предусмотренных проектами:  II этап (к 2021 году) – 100% | 2019 – 2021 гг. | 100 % исполнение.  Выполнены работы в полном объеме по 11 объектам:  в том числе в 2021 году завершены работы по 3 объектам:  - Парк в микрорайоне 40;  - Экопарк за Саймой (спортивная площадка);  - Экопарк за Саймой (детская площадка Ботаника).  Выполнялись работы по благоустройству объектов в 2021 году с переходом на 2022:  - Благоустройство в районе СурГУ;  - Реконструкция рекреационных территорий общественных пространств в ЗЖР;  - Экопарк за Саймой (городская набережная) |
| 3.5.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда»  и «Экология» | доля граждан, принявших участие  в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях,  на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:  II этап (в 2023 году) – 15%  III этап (в 2024 году) – 30% | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 15%  К 2022 году планируется достигнуть показателя 17%, к 2023 – 20%.  Увеличение показателя стало возможным благодаря организации онлайн голосования на Единой платформе для онлайн голосов по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также онлайн голосования на других электронных площадках |
| 3.5.1.2.1.  Событие 1. Проведение мероприятий  по очистке берегов водных объектов | протяженность очищенных берегов водных объектов:  II этап – 153,4 км;  III этап – 184,1 км | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 93,03 км  В том числе в 2021 году 31,25 км.  В рамках реализации в 2021 году федерального проекта году «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» произведена очистка береговых линий и прилегающих акваторий водных объектов –10 объектов  Самые крупные из них:  - береговая линия р. Обь около ТЦ «СитиМолл», ТЦ «Купец»;  - береговая линия реки Черная около НСТ «Рассвет»;  -р. Сайма вдоль набережной Кайдалова;  - береговая линия реки Сайма;  - береговая линия ручья Кедровый лог;  - водоохранная зона Сургутского водохранилища |
| 3.5.1.2.2.  Событие 2. Организация и проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов:  II этап – 17 420 человек;  III этап (в 2024 году) –  20 904 человек | 2019 – 2023 гг. | 10 465 чел., в том числе 3 490 в 2021 году |
| 3.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект «Формирование комфортной городской среды» | количество благоустроенных общественных территорий (в том числе: площадей, набережных, парков, скверов):  II этап – 10 ед.;  III этап – 2 ед.  количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в флагманский проект:  II этап (в 2023 году) – 65 ед;  III этап (в 2030 году) – 122 ед | 2019 – 2023 гг. | 3 единицы.  В 2021 году завершены работы по объектам:  - Парк в микрорайоне 40;  - Экопарк за Саймой (спортивная площадка);  - Экопарк за Саймой (детская площадка Ботаника).  Выполнялись работы по благоустройству объектов в 2021 году с переходом на 2022:  - Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута;  - Экопарк за Саймой (городская набережная);    Значение показателя – 70 ед. |
| 3.5.2.1.1. Событие 1. Благоустройство в районе СурГУ | количество благоустроенных территорий:  II этап (в 2021 году) – 1 ед. | 2019 – 2021 гг. | Значение показателя – 0 ед.  Ведется претензионная работа с подрядчиком |
| 3.5.2.1.3. Событие 3. Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества включенных в флагманский проект:  II этап (в 2023 году) – 53%;  III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | 194,4 %.  За период 2018-2021 годы выполнены работы на территориях 70 МКД, в том числе за 2021 год на территориях 33 МКД. |
| 3.5.2.1.10. Событие 10.  «Проектирование объектов благоустройства (парки, скверы и набережные» | количество разработанных проектов обустройства общественных пространств):  II этап – 2 ед.;  III этап – 2 ед. | 2019 – 2023 гг. | 10 ед. в том числе 2 ед. в 2021 году  - Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина  в г. Сургуте;  - Парковая зона в мкр-не 20А.  В 2022 году планируется завершить проектирование таких объектов как:  - Парк в мкр. 38;  - Набережная правого рукава водохранилища «Сайма»  участок от магазина «Изида» до Дворца Торжеств в г. Сургуте» |
| 3.5.2.3.1. Событие 1. Выделенные земельные участки | количество выделенных земельных участков:  II этап – 2 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | Земельные участки в 2021 году под полигоны для утилизации снега не предоставлялись. |
| 3.5.2.4.  Ключевое событие «Проектирование  и строительство новых участков дождевой канализации, очистных сооружений ливневой канализации» | строительство новых участков дождевой канализации в составе улиц:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 4 ед., в том числе в 2021 году 2 ед.: завершено выполнение строительно-монтажных работ по объектам:  - «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе  до ул. 39 "З"», протяженностью 0,9537 км, в составе дороги была построена сеть ливневой канализации протяженностью 2,144 км.  - «Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)», протяженностью 0,502 км, в составе дороги была построена сеть ливневой канализации протяженностью 2,507 км. |
| 3.5.2.4.1. Событие «Строительство улиц с инженерными сетями» | ввод в эксплуатацию:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | 4 ед., в том числе в 2021 году 2 ед.: завершено выполнение строительно-монтажных работ по объектам:  - «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе  до ул. 39 "З"», протяженностью 0,9537 км;  - «Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)», протяженностью 0,502 км.  В процессе подготовки документы на получение разрешений на ввод в эксплуатацию |
| 3.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 45 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.3.1. Подмероприятие 1.  Проведение урбанистического форума | количество проведенных форумов:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2021 году урбаничекий форум не проводился. |
| 3.5.3.2. Подмероприятие 2. Проведение Общегородской акции «Чистый город» | проведение акции ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Акция проведена  Общегородская экологическая акция «Чистый город».  Количество участников – 573 человек. |
| 3.5.3.3. Подмероприятие 3. Проведение мероприятий экологической направленности | количество проведенных мероприятий:  II этап – 60 ед.;  III этап – 144 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 47 ед., в том числе в 2021 году 24 ед.:  - субботники в рамках региональных проектов  «Сохранение уникальных водных объектов»;  - экологические акции «Всероссийский субботник» на озеленённых территориях, «Зеленая Весна-2021», «Мой чистый дом-Югра», окружная экологическая акция «Чистый город», «Аллея выпускников», «Единый день посадки саженцев деревьев и кустарника» |
| 3.5.3.4. Подмероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлеченных к практической природоохранной деятельности, эколого-просветительской деятельности | количество человек, принявших участие в мероприятиях:  II этап – 73 400 человек;  III этап – 176 300 человек | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 32 917 чел., в том числе в 2021 году 10 934 человек, привлеченных:  - к практической природоохранной деятельности - 5 734 человек.  - эколого-просветительской деятельности – 5 200 человек |
| 3.5.3.5 Проведение рейтингового голосования | Проведение голосования ежегодно | 2019 – 2023 гг. | В 2021 году проведено рейтинговое голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |