Отчет

о реализации вектора «Жилищно-коммунальное хозяйство» направления «Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры за 2021 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- улучшение жилищных условий жителей города Сургута 
и повышение обеспеченности благоустроенным жильём;

- ликвидация ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилья;

- обеспечение надежного функционирования коммунального комплекса                      и высокого качества коммунальных услуг;

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче                     и потреблении энергетических ресурсов.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год представлен в приложении 1 к отчету.

Фактическое значение показателя 40 «Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города» составило 0,52%. Показатель является обратным. Снижение показателя характеризует положительную динамику. При плане 0,7 % показатель выполнен на 135%, что является положительной тенденцией к уменьшению ветхого и аварийного жилищного фонда. Перевыполнение плана обусловлено расселением граждан в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в конце 2020 года и доведением средств федерального и окружного бюджетов на предоставление выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения в рамках подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года».

В 2021 году расселено 38 домов, осуществлен снос 48 домов признанных аварийными, ветхими и непригодными для проживания и 3 приспособленных для проживания строений.

На 01.01.2022 доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города составила 0,52% (общая площадь жилищного фонда по городу –  8 630, 4 тыс. кв.м., площадь ветхого и аварийного жилищного фонда – 44,920 тыс. кв.м.)

Фактическое значение показателя 41 «Обеспечение надежности и безаварийности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры» исполнен на 100%. В 2021 году на объектах инженерной инфраструктуры не зафиксировано ни одной аварии.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов                       и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии

Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством реализации муниципальных программ:

- «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период                         до 2030 года»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                         в городе Сургуте на период до 2030 года»;

- «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»;

- «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года».

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен                        в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Цель вектора по содержанию и развитию жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения в 2021 году достигнута за счет выполнения в полном объеме  показателя «Обеспечение надежности                                   и безаварийности поставки коммунальных ресурсов в соответствии                                с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации                            и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры» в связи                     с отсутствием аварий на муниципальных объектах жилищно-коммунального комплекса и перевыполнением показателя «Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города» в связи с уменьшением площади ветхого и аварийного жилищного фонда в городе за счет проводимых мероприятий по их сносу.

Приложение 1 к отчету

о реализации направления «Городская среда»

за 2021 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2021 год

| Показатели | План 2021 год | Факт 2021 год* | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4. Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |
| 40. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города, % | 0,7 | 0,52 | 135 |
| 41. Обеспечение надежности и безаварийности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, % | 100 | 100 | 100 |

* - предварительные данные.

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Жилищно-коммунальное хозяйство»

направления «Городская среда»

за 2021 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2021 год

| Наименование мероприятия/подмероприятия/ ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/ подмероприятия ключевого события/ события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ ключевого события/ события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Направление «Городская среда» |  |  |  |

| 3.4. Вектор – Жилищно-коммунальное хозяйство. Стратегическая цель вектора – содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства для повышения качества жизни населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития жилищно-коммунального хозяйства | обеспечивает выполнение целевых показателей 40, 41 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.4.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере развития коммунального комплекса» | замена ветхих инженерных сетей путем проведения работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения: II этап (в 2023 году) – 75 км; III этап (в 2030 году) – 150 км | 2019 – 2023 гг. | Значения показателя – 44,45 км, в том числе: - в 2019 году – заменено 14,38 км, из них 1,396 км в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»; - в 2020 году – заменено 17,14 км, из них 0,71 км в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»; - в 2021 году – заменено 12,93 км, из них 1,36 км в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года». Замена ветхих инженерных сетей осуществляется в рамках производственных программ СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК», а также муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» на условиях софинансирования по государственной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда». За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных субсидией на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, в 2021 выполнен капитальный ремонт объектов: - Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-88 п.Черный Мыс. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-35 до ТК-35*, ТК-36, ТК-16, протяженностью сетей теплоснабжения 0,746 км, сетей водоснабжения – 0,373 км (объект хозведения – СГМУП «Городские тепловые сети»); - Сети холодного водоснабжения от ВК-сущ. до второго фланцевого соединения в ВК-1, протяженностью 0,24 км (объект хозведения – СГМУП «Горводоканал»). Уровень исполнения мероприятий по замене сетей всех программ обусловлен внешними факторами: -изменением стоимости строительных материалов; -недостаточным финансированием работ по замене ветхих инженерных сетей |
| 3.4.1.2. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено управление муниципальным имуществом, от общего количества таких объектов: II этап (в 2023 году) – 100%; III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | 100% уровень выполнения плана. |
| 3.4.1.3. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе» | количество заключенных энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями: II этап – 71 ед.; III этап – 20 ед. | 2019 – 2023 гг. | 51 ед., в том числе в 2021 году – 4 ед. В городе действуют и успешно реализуются 57 энергосервисных договоров. Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» предусмотрено мероприятие «Внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях» |
| 3.4.1.5. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере комфортного проживания» | доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде: II этап (в 2023 году) – 100%; III этап (в 2030 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | 100% уровень выполнения плана. |
| 3.4.1.7. Ключевое событие «Реализация муниципального правового акта «О сроках отселения физических и юридических лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания» | доля отселенных лиц из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания от общего количества проживающих в таких домах: II этап (в 2023 году) – 80%; III этап (в 2025 году) – 100% | 2019 – 2023 гг. | Фактическое значение на 31.12.2020– 30%. Из 5 777 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в 2021 году отселено 1 762 чел. Уровень исполнения показателя обусловлен внешними факторами: - несогласием ряда семей собственников ветхих жилых помещений с расселением в благоустроенные жилые помещения; - ведением судебных процессов с собственниками ветхих жилых помещений; - увеличением реестра домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания; - недостаточным финансированием мероприятий по приобретению благоустроенных жилых помещений. Учитывая уровень исполнения показателя в 2021 году, ожидаемый результат реализации по ключевому событию будет достигнут к 2030 году |
| 3.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития жилищно-коммунального хозяйства | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 40, 41 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.4.2.1. Ключевое событие «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» | количество многоквартирных домов, на которых выполнен капитальный ремонт общего имущества: III этап – 1087 ед. | 2019 – 2023 гг. | 547 многоквартирных домов: - в 2019 году выполнен ремонт общего имущества в 245 МКД; - в 2020 году выполнен ремонт общего имущества в 209 МКД; - в 2021 году выполнен ремонт общего имущества в 93 МКД, из них: проектные работы – 39 МКД; ремонт или замена лифтового оборудования – 9 МКД; ремонт иных конструктивных элементов – 45 МКД. Учитывая уровень исполнения показателя в 2021 году, ожидаемый результат реализации по ключевому событию будет достигнут к 2030 году |
| 3.4.2.2. Ключевое событие «Снос ветхого и аварийного жилья» | снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города к 2030 году – до 0,5% | 2019 – 2023 гг. | 0,52%. На 01.01.2021 доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города составляла 1,03 % (общая площадь жилищного фонда по городу - 8 460 тыс. кв.м., площадь ветхого и аварийного жилищного фонда – 87,026 тыс. кв.м.) По итогам 2021 года доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города составляет 0,52% (общая площадь жилищного фонда по городу – 8 630,4 тыс. кв.м., площадь ветхого и аварийного жилищного фонда – 45,227 тыс. кв.м.). Учитывая уровень исполнения показателя в 2021 году, ожидаемый результат реализации по ключевому событию будет достигнут к 2030 году |
| 3.4.2.2.1. Событие 1. «Снос приспособленных для проживания строений» | количество снесенных приспособленных для проживания строений на территории муниципального образования: II этап – 100% | 2019 – 2023 гг. | 100%. В реестре приспособленных для проживания строений по состоянию на 01.01.2021 числилось 4 строения. В 2021 году произведен снос 4 строений |
| 3.4.2.2.2. Событие 2. «Снос аварийных домов» | количество снесенных аварийных домов: II этап – 81 дом; III этап – 105 домов | 2019 – 2023 гг. | Снесено 48 аварийных домов, расселено 38 домов. При сохранении уровня исполнения 2021 года и при условии достаточного финансирования возможно достижение результата к 2023 году. |
| 3.4.2.3. Ключевое событие «Участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (муниципальная составляющая) | количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда: II этап – 59,4 тыс. кв. м; III этап – 33,8 тыс. кв. м | 2019 – 2023 гг. | 27,199 тыс. кв.м. При сохранении уровня исполнения 2021 года и при условии достаточного финансирования возможно достижение ожидаемого результата по ключевому событию к 2023 году |
| 3.4.2.3.1. Событие 1. Расселение непригодного жилищного фонда | количество семей, переселенных из ветхих, аварийных домов и жилых помещений, непригодных для проживания: II этап – 1320 семей; III этап – 937 семей | 2019 – 2023 гг. | 669 семей. При сохранении уровня исполнения 2021 года и при условии достаточного финансирования возможно достижение ожидаемого результата по ключевому событию к 2023 году |
| 3.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития жилищно-коммунального хозяйства | обеспечивает выполнение целевого показателя 31 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.4.3.1. Подмероприятие 1. Подготовка публикаций в СМИ, проведение телепрограмм о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед. | проведение не менее 3-х мероприятий ежегодно | 2019 – 2023 гг. | 3 ед. По итогам 2021 года проведено 2 интервью с пресс-службой городской газеты «Сургутские ведомости» и с журналистами СургутИнформ-ТВ о возможности снижения затрат за отопление за счет внедрения энергосберегающих технологий; проведено интервью с журналистами СургутИнформ-ТВ о ремонтах на объектах социальной сферы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в том числе в части применения нового современного оборудования и материалов |