**«Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута»**, **(готовность объекта 100%).**

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ   
по благоустройству объекта с ООО «ПолимедСоюзСтрой» № 21/2021   
от 21.04.2021 года.

Работы по заключенному муниципальному контракту выполнены в полном объеме (свадебный маршрут, главная аллея).

Выполнены работы по устройству тротуарной плитки, установке малых архитектурных форм.

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ   
по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» № 3/2022   
от 14.03.2022 года.

Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 31.08.2022.

Выполнены работы по укладке тротуарной плитки. Выполнен фундамент   
под МАФ (ротонда). Выполнен монтаж МАФ «Ротонда» и «Цветок».

Благоустройство объекта завершено.







****