**«Экопарк «За Саймой» (Городская набережная), (готовность объекта 100%).**

**-** заключен муниципальный контракт на выполнение работ   
по благоустройству объекта с ООО «Горизонт» № 1/2021 от 19.01.2021.

Срок реализации контракта – с 01.05.2021 по 28.02.2022.

Выполнены работы по устройству террасной доски, озеленению, установке малых архитектурных форм, установке светодиодных лент освещения, произведено подключение к линиям электроснабжения.

Благоустройство объекта завершено.







