**«Экопарк «За Саймой» (Дорожно-тропиночная сеть), (готовность объекта 100%).**

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ   
по благоустройству объекта Дорожно-тропиночная сеть 1 этап   
с ООО «ПолимедСоюзСтрой» № 116/2021 от 21.12.2021.

Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 15.09.2022.

Выполнены работы по устройству тротуаров, площадью 2 620,3 м2, устройство 14 малых архитектурных форм (скамьи, урны, указатели, стенд, скамья для маломобильных групп населения).

Благоустройство объекта завершено.



