Отчет

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления «Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за 2022 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- содержание, благоустройство и повышение эстетической привлекательности общественных территорий города Сургута;

- улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов;

- снижение уровня загрязнённости городских территорий и формирование экологической культуры населения;

- эффективное использование, защита, охрана и обустройство городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год представлен в приложении 1 к отчету.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления «Городская среда» по состоянию на 01.11.2022 показал следующее:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом) исполнен на 228,6 %. Перевыполнение плана обусловлено наличием дополнительного бюджетного финансирования муниципального образования и субъекта Российской Федерации.

- площадь зеленых насаждений территорий общего пользования в пределах городской черты, га исполнен на 98,07%. Отклонение от плана произошло в связи с корректировкой границ территории улично-дорожной сети города (в части красных линий улиц), а также по результатам проводимых департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города работ по межеванию микрорайонов города.

- доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута исполнен на 100,3 %.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Цель вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления «Городская среда» достигнута за счет перевыполнения показателя по количеству благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, а также выполнения в полном объеме показателя доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2022 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2022 год | Факт  2022 год \* | Исполнение % |
| 1.3. Направление «Городская среда» | | | |
| 1.3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды» | | | |
| 42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом) | 42 | 96 | 228,6 |
| 43. Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования в пределах городской черты, га | 461,16 | 452,26 | 98,07 |
| 44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 76,5 | 76,7 | 100,3 |

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2022 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/  события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут ХМАО – Югры | | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/  ключевого события/  события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут ХМАО – Югры | | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) | |
| 3. Направление – Городская среда.  Стратегическая цель направления – формирование комфортной среды проживания горожан, обеспечивающей повышение качества жизни на всей территории города | | | | | | |
| 3.5. Вектор – Благоустройство и охрана окружающей среды.  Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута | | | | | | |
| 3.5.1.   Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства и охраны окружающей среды | | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.5.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере формирования комфортной городской среды» | | объем выполненных работ  от общего объема работ, предусмотренных проектами:  II этап (к 2021 году) – 100% | | 2019 – 2021 гг. | | Значение показателя - 100 %. |
| 3.5.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология» | | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях,  на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:  II этап (в 2023 году) – 15%  III этап (в 2024 году) – 30% | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя - 20%.  Увеличение показателя стало возможным благодаря привлечения граждан города к участию в решении вопросов развития городской среды путем проведения:  - субботников на территории города,  - публичных обсуждений инициативных проектов по благоустройству города,  - проведения опросов, бесед, тематических фестивалей и т.д.,  - рейтингового и публичного голосования за проекты общественных территорий, планируемых к благоустройству. |
| 3.5.1.2.1.  Событие 1. Проведение мероприятий  по очистке берегов водных объектов | | протяженность очищенных берегов водных объектов:  II этап – 153,4 км;  III этап – 184,1 км | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 123,72 км, в том числе в 2022 году – 30,69 км.  В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в портфель национального проекта «Экология» произведена очистка от бытового мусора береговых полос водных объектов: р. Обь, р. Черная, р. Сайма, протока Бардыковка, ручей «Кедровый лог», водоохранная зона Сургутского водохранилища, озеро на Югорском тракте. |
| 3.5.1.2.2.  Событие 2. Организация и проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | | количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов:  II этап – 17 420 человек;  III этап (в 2024 году) –  20 904 человек | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 13 963 человека, в том числе в 2022 году – 3 498 человек. |
| 3.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.5.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект «Формирование комфортной городской среды» | | количество благоустроенных общественных территорий (в том числе: площадей, набережных, парков, скверов):  II этап – 10 ед.;  III этап – 2 ед.  количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в флагманский проект:  II этап (в 2023 году) – 65 ед;  III этап (в 2030 году) – 122 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 9 ед., в том числе в 2022 году – 6 единиц.  В 2022 году завершены работы по благоустройству следующих общественных территорий:  - «Экопарк «За Саймой» (Городская набережная);  - «Экопарк «За Саймой» (Дорожно-тропиночная сеть);  - «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута» (парк «Кедровый лог»);  - «Сквер, прилегающий к территории  МКУ «Дворец торжеств»;  - «Парковая зона в мкр-не 20А»;  - «Парк в микрорайоне № 8  по ул. Республики, 75».  Значение показателя – 96 ед. |
| 3.5.2.1.1. Событие 1. Благоустройство в районе СурГУ | | количество благоустроенных территорий:  II-III этап (в 2021 году) – 1 ед. | | 2019 – 2021 гг. | | Значение показателя – 0 ед.  Готовность составляет - 99%. Ведется судебное разбирательство с подрядчиком. |
| 3.5.2.1.3. Событие 3. Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах | | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества включенных в флагманский проект:  II этап (в 2023 году) – 53%; | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 228,6%.  Выполнены работы на территориях 96 МКД, в том числе в 2022 году на территориях 26 МКД. |
| 3.5.2.1.10. Событие 10.  «Проектирование объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)» | | количество разработанных проектов обустройства общественных пространств:  II этап – 2 ед.;  III этап – 2 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя –14 ед., в том числе в 2022 году – 2 ед.:  – благоустройство парка в микрорайоне 38;  – набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до Дворца Торжеств. |
| 3.5.2.3.1. Событие 1. Выделенные земельные участки | | количество выделенных земельных участков:  II этап – 2 ед.;  III этап – 1 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | Земельные участки в 2022 году под полигоны для утилизации снега не предоставлялись |
| 3.5.2.4.  Ключевое событие «Проектирование  и строительство новых участков дождевой канализации, очистных сооружений ливневой канализации» | | строительство новых участков дождевой канализации в составе улиц:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 5 ед., в том числе в 2022 году – 1 ед.:  завершено выполнение работ по строительству автомобильной дороги от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун» в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте, протяженностью 0,6186 км, в составе дороги была построена сеть ливневой канализации. |
| 3.5.2.4.1. Событие «Строительство улиц с инженерными сетями» | | ввод в эксплуатацию:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 5 ед., в том числе в 2022 году – 1 ед.:  завершены работы по строительству автомобильной дороги от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун» в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте, протяженностью 0,6186 км, в составе дороги была построена сеть ливневой канализации, сети электроснабжения и наружное освещение. |
| 3.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 45 | | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.5.3.1. Подмероприятие 1.  Проведение урбанистического форума | | количество проведенных форумов:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | В 2022 году урбанистический форум не проводился. |
| 3.5.3.2. Подмероприятие 2. Проведение Общегородской акции «Чистый город» | | проведение акции ежегодно | | 2019 – 2023 гг. | | Ежегодно проводится общегородская экологическая акция «Чистый город».  В 2022 году в проведенной акции приняли участие 1 001 человек. |
| 3.5.3.3. Подмероприятие 3. Проведение мероприятий экологической направленности | | количество проведенных мероприятий:  II этап – 60 ед.;  III этап – 144 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 88 ед., в том числе в 2022 году – 41 ед.:  Общегородские субботники, «Сохранение уникальных водных объектов», «Мой чистый дом-Югра», «Югра Плоггинг 2022», «Чистый город», «Аллея выпускников», «Единый день посадки саженцев деревьев и кустарника», международная эстафета «Сад дружбы» и другие мероприятия.  Мероприятия, направленные на осуществление экологического воспитания, образования и просвещения населения городского округа, в том числе конкурсы: «Лучшее детское экологическое объединение», «Эмблема марафона «Моя Югра-моя планета», экологических листовок, «Эколето в детском саду», «Прояви себя», «ЭКОдети шагают по планете», «Марш юных экологов», «Зеленая грядка – здоровье в порядке», «ЭкоБлогер», «Экоотражение» и другие мероприятия. |
| 3.5.3.4. Подмероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлеченных к практической природоохранной деятельности, эколого-просветительской деятельности | | количество человек, принявших участие в мероприятиях:  II этап – 73 400 человек;  III этап – 176 300 человек | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 46 678 чел., в том числе на 01.11.2022 13 761 человек, привлеченных:  - к практической природоохранной деятельности – 7 261 человек.  - эколого-просветительской деятельности – 6 500 человек |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.3.5 Проведение рейтингового голосования | Проведение голосования ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Голосование проводится ежегодно.  В 2022 году проведено рейтинговое голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с реализацией в 2023 году.  Отобраны 4 территории:  - Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств". Фотозона с дорожно-тропиночной сетью;  - Экопарк "За Саймой". Спортивная площадка №1;  - Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте. 2 этап строительства. Устройство тротуаров;  - Парковая зона в мкр-не 20А, Площадка для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью (1 этап). |