МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 07 | » | 04 | 20 | 23 |  |  | № | 1826 |

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

в период весенне-летнего
половодья 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряже-ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными
лицами Администрации города», в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с весенне-летним половодьем:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2023 года согласно приложению.

2. Организациям города независимо от форм собственности и ведомст-венной принадлежности организовать исполнение плана противопаводковых мероприятий на весенне-летний период 2023 года.

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: www.docsurgut.ru.

5. Настоящие постановление вступает в силу с момента его издания.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Заместитель Главы города В.В. Криворот

Приложение

к постановлению

Администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План противопаводковых мероприятий

на весенне-летний период 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. Подготовительный период |
| 1.1. Подготовка материалов к заседанию комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города (далее – комиссия по ЧС и ОПБ города) |  до 23.03.2023 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее – управление по делам ГО и ЧС) |
| 1.2. Определение состава оперативного штаба по контролю за проведением противопаводковых мероприятий и паводковой обстановки на территории города в весенне-летний период  | до 24.03.2023 | управление по делам ГО и ЧС |
| 1.3. Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ города по подготовке к паводковому периоду | 24.03.2023 | комиссия по ЧС и ОПБ города, управление по делам ГО и ЧС  |
| 1.4. Доведение до организаций города решения комиссии по ЧС и ОПБ города | до 31.03.2023 | комиссия по ЧС и ОПБ города, управление по делам ГО и ЧС |
| 1.5. Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природногои техногенного характера | до 24.03.2023 | управление по делам ГО и ЧС,организации города |
| 1.6. Обследование участков территории города, наиболее подверженных подтоплению в результате паводковых явлений. Обследование водопропускных труб, ливневой канализации, канав на предмет их работоспособности | до 21.04.2023 | управление по делам ГО и ЧС, департамент городского хозяйства Администрации города (далее – департамент городского хозяйства) |
| 1.7. Обеспечение своевременного вывоза снега с придомовых территорий, улично-дорожной сети, очистка решеток приемных колодцев ливневой канализации для отвода талых вод | до 28.04.2023 | департамент городского хозяйства, муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (далее –МКУ «ДДТиЖКК»), Cургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (далее – СГМУП «Горводоканал»),управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома |
| 1.8. Проведение предпаводкового осмотра гидротехнических сооружений, представление акта о готовности их к пропуску паводковых вод | до 21.04.2023 | филиал публичного акционерного общества «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1» (далее – Сургутская ГРЭС-1), филиал Сургутская ГРЭС-2 публичного акционерного общества «Юнипро» (далее – Сургутская ГРЭС-2) |
| 1.9. Проведение предпаводкового осмотра шлюза-регулятора между рекой Сайма и протокой Бардыковка (автомобильная эстакада через реку Сайма на улице Мелик-Карамова) | до 28.04.2023 | департамент городского хозяйства, МКУ «ДДТиЖКК» |
| 1.10. Проведение мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности объектов водоснабжения, канализации | до 28.04.2023 | департамент городского хозяйства,СГМУП «Горводоканал», МКУ «ДДТиЖКК» |
| 1.11. Разработка схемы альтернативного водообеспечения питьевой водой, машинами и питьевыми цистернами для подвоза питьевой воды и предоставление схемы на заседание комиссии по ЧС и ОПБ города по подготовке к паводковому периоду | до 24.03.2023 | департамент городского хозяйства, СГМУП «Горводоканал» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.12. Уточнение реестра земельных участков, подвергающихся подтоплению (затоплению) на территории города в результате весенне-летнего половодья при подъеме уровня воды в реке Обь 776 см и выше  | до 24.03.2023 | управление по делам ГО и ЧС, департамент городского хозяйства  |
| 1.13. Уточнение реестра маломобильных групп населения, проживающих в зоне возможного возникновения чрезвычайной ситуации на территории города в результате весенне-летнего половодья | до 24.03.2023 | управление по делам ГО и ЧС, медицинские организации города,управление социальной защиты населения, опеки и попечительству по городу Сургуту и Сургутскому району  |
| 1.14. Учет уровня воды в реке Обь в период весенне-летнего половодья  | с 01.04.2023 | муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сургута») |
| 1.15. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий и проведению спасательных, аварийно-восстановительных работ | до 21.04.2023 | управление по делам ГО и ЧС, департамент городского хозяйства  |
| 1.16. Подготовка пунктов временного размещения для размещения пострадавшего населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации | до 21.04.2023 | управление по делам ГО и ЧС, управление физической культуры и спорта Администрации города |
| 1.17. Проведение штабной тренировки с комиссией по ЧС и ОПБ города и силами городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по теме: «Координация деятельности органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой  |  до 28.04.2023 | комиссия по ЧС и ОПБ города, управление по делам ГО и ЧС |
| государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья» |  |  |
| 1.18. Информирование территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе и управление по делам ГО и ЧС о создании запаса обеззараживающих средств для проведения экстренного гиперхлорирования водопроводных сетей | до 21.04.2023 | департамент городского хозяйства,CГМУП «Горводоканал» |
| 2. Паводковый период |
| 2.1. Предоставление информации в МКУ «ЕДДС города Сургута» об уровне воды в реке Обь | с 01.04.2023  | гидрометеобюро города Сургута  |
| 2.2. Оперативное реагирование на обращения граждан и организаций по фактам подтопления (затопления), принятие соответствующих мер  | в течение паводкового периода | оперативный штаб по контролю за проведением противопаводковых мероприятий и паводковой обстановки на территории города в весенне-летний период |
| 2.3. Обеспечение плавсредствами и техническими средствами, необходимыми для эвакуации населения из возможных мест подтопления  | в течениепаводкового периода  | муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр»,Сургутское инспекторское отделение Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию),филиал «Сургутский район водных путей и судоходства» федерального казенного учреждения «Обь-Иртышское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (по согласованию) |
| 2.4. Организация и осуществление постоянного контроля за состоянием и работой напорных и водосборных сооружений, ограждающих защитных плотин и дамб  | в течениепаводкового периода | Сургутская ГРЭС-1 (по согласованию), Сургутская ГРЭС-2 (по согласованию), МКУ «ДДТиЖКК |
| 2.5. Осуществление контроля за местами возможного подтопления | ежедневно | управление по делам ГО и ЧС, департамент городского хозяйства,организации города |
| 2.6. Привлечение беспилотного летательного аппарата для наблюдения за паводковой обстановкой  | по заявке оперативного штаба  | управление по делам ГО и ЧС,муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» |
| 2.7. Информирование населения города через средства массовой информации о складывающейся паводковой обстановке  | в течение паводкового периода | управление по делам ГО и ЧС,департамент массовых коммуникаций и аналитикиАдминистрации города,муниципальное казенное учреждение«Наш город», средства массовой информации города |
| 2.8. Экстренное информирование комиссии по ЧС и ОПБ города (через управление по делам ГО и ЧС) об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации связанной с весенне-летнем половодьем на территории города | немедленно  | МКУ «ЕДДС города Сургута», организации города  |
| 2.9. Обеспечение предметами первой необходимости и трехразовым горячим питанием пострадавшего населения в пунктах временного размещения | в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации | управление по делам ГО и ЧС,отдел потребительского рынкаи защиты прав потребителейАдминистрации города |
| 2.10. Обеспечение охраны общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации и на пунктах временного размещения  | в случае возникновения чрезвычайной ситуации | управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию) |
| 2.11. Организация подвоза питьевой воды для обеспечения населения  | в случае возникновения чрезвычайной ситуации | департамент городского хозяйства. СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Городские тепловые сети» |
| 2.12. Проведение мероприятий по обеззараживанию территории, зданий и сооружений, подвергшихся подтоплению | в случае подтопления  | управление по делам ГО и ЧС, организации оказывающие услуги по дезинфекции  |
| 2.13. Проведение мероприятий по очистке территории, подвергшейся подтоплению, от бытового мусора, включая утилизацию отходов | в случае подтопления  | департамент городского хозяйства,управление по делам ГО и ЧС, волонтерские организации  |
| 2.14. Предоставление маневренного жилья пострадавшему населению  | в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации | департамент имущественных и земельных отношений Администрации города |
| 2.15. Информирование Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о прохождении весенне-летнего половодья на территории города | по запросу  | управление по делам ГО и ЧС  |