МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 07 | » | 09 | 20 | 23 |  |  | № | 2611 |

О внесении изменений

в распоряжение Администрации

города от 11.06.2010 № 1826

«Об управлении объектами

незавершенного строительства,

финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись   
полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.06.2023 № 270-п «О мерах   
по реализации подпунктов 19.15, 20 пункта 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийс-кого автономного округа – Югры «О градостроительной деятельности   
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряже-ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.06.2010 № 1826 «Об управлении объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета» (с изменениями   
от 13.05.2011 № 1224, 03.04.2012 № 823, 16.07.2013 № 2491, 26.09.2014 № 2986, 06.05.2016 № 740, 21.03.2017 № 413, 20.10.2017 № 1846, 12.04.2018 № 570, 07.12.2018 № 2249, 30.08.2019 № 1806, 16.11.2020 № 1825, 26.11.2021 № 2062, 05.07.2023 № 1987) следующие изменения:

1.1. Приложения 1, 3 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

1.2. Дополнить распоряжение приложениями 4, 5 согласно приложе-  
ниям 3, 4 к настоящему распоряжению соответственно.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания   
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2023.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города В.А. Шаров

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порядок

управления объектами незавершенного строительства,

финансирование которых осуществлялось

за счет средств местного бюджета

1. Настоящий порядок управления объектами незавершенного строи-тельства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета (далее – порядок), устанавливает порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений.

2. Порядок устанавливает организационно-правовые основания:

- принятия управленческих решений в отношении объектов, финанси-рование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, включенных в реестр незавершенных объектов капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- принятия решений о рекомендации к списанию произведенных вложений в объекты незавершенного строительства (включая выполненные предпро-ектные, проектные, проектно-изыскательские, инженерно-изыскательские, строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты, входящие   
в сметы на строительство);

- принятия решений о ликвидации (сносе) объектов незавершенного   
строительства с последующим списанием затрат на его строительство;

- принятия решений о консервации объектов незавершенного строи-тельства;

- отчуждения объектов незавершенного строительства в порядке, установ-ленном Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением   
Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ.

3. В целях осуществления управления объектами незавершенного строи-тельства создается комиссия, состоящая из представителей департамента финансов, департамента архитектуры и градостроительства, департамента городского хозяйства, департамента имущественных и земельных отношений, управления бюджетного учёта и отчётности, правового управления.

4. По обращению главных распорядителей бюджетных средств (кураторов структурных подразделений, муниципальных учреждений) комиссия произ-водит осмотр объектов незавершенного строительства, проверяет докумен-тацию по объектам незавершенного строительства и формирует предложения   
по дальнейшему управлению данными объектами, принимает решения, предус-мотренные пунктом 2 настоящего порядка.

5. Управленческое решение в отношении объекта, финансирование которого осуществлялось за счет средств местного бюджета, включенного   
в реестр незавершенных объектов капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принимается по форме согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

6. Решение о списании произведенных вложений в объекты незавер-шенного строительства (включая выполненные предпроектные, проектные, проектно-изыскательские, инженерно-изыскательские, строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты, входящие в сметы на строительство) принимается в виде распоряжения Администрации города или приказа струк-турного подразделения (муниципального учреждения) Администрации города на балансе которого находится объект незавершенного строительства, на осно-вании заключения комиссии.

7. Решение о ликвидации объекта незавершенного строительства прини-мается в виде распоряжения Администрации города.

8. Решение о консервации объекта незавершенного строительства   
принимается в виде распоряжения Администрации города или приказа струк-турного подразделения (муниципального учреждения) Администрации города на балансе которого находится объект незавершенного строительства.

9. Ответственность за неправомерное списание произведенных вложений в объекты незавершенного строительства возлагается на руководителей струк-турных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, на балансе которых находятся данные объекты незавершенного строительства.

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Положение о комиссии

по управлению объектами незавершенного строительства,

финансирование которых осуществлялось за счет средств

местного бюджета

1. Общие положения

1.1. Комиссия по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета (далее – комиссия), является постоянно действующим коллегиальным органом при Администрации города Сургута.

1.2. Комиссия создана с целью повышения эффективности управления объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществ-лялось за счет средств местного бюджета.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом муниципального образования городской округ Сургут, решениями Думы города, постановлениями и распоряжениями Главы города, Админис-трации города и настоящим положением.

2. Функции комиссии

2.1. При принятии решения о сносе объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке в отно-шении объекта, включенного в реестр незавершенных объектов капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры комиссия рассматривает:

2.1.1. Наличие следующих документов:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, предостав-ленный для строительства соответствующего объекта;

- разрешение на строительство;

- заключение заказчика о причинах невозможности использования проектно-сметной документации и отсутствие целесообразности ее корректи-ровки;

- информацию о причинах приостановления финансирования;

- заключение заказчика о техническом состоянии объекта, перспективе продолжения строительства;

- информацию о выполненной (не выполненной) консервации объекта;

- информацию о текущем использовании объекта;

- справку о стоимости произведенных вложений по видам затрат   
с указанием источников финансирования с разбивкой по годам и отметкой департамента финансов об объемах финансирования.

2.1.2. Наличие совокупности критериев в отношении объекта незавер-шенного строительства в соответствии с пунктом 8 постановления Прави-  
тельства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333:

- отсутствие правоустанавливающих документов на объект незавершен-ного строительства;

- срок приостановления строительства (реконструкции) объекта незавер-шенного строительства – пять лет и более;

- степень готовности объекта незавершенного строительства – менее   
50 процентов;

- отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (рекон-струкцию) объекта незавершенного строительства к объему средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию – менее 0,5;

- отсутствие потребности в объекте незавершенного строительства (акту-альности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства), подтвержденное главным распорядителем бюджетных средств.

По принятому решению утверждается соответствующее заключение,   
по форме согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

В случае отсутствия совокупности критериев информация о принятом решении по объекту направляется в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
для согласования.

2.2. При принятии решения о целесообразности завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплу-атацию, в отношении объекта, включенного в реестр незавершенных объектов капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассматривается:

2.2.1. Наличие следующих документов:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, предостав-ленный для строительства соответствующего объекта;

- разрешение на строительство;

- заключение заказчика о возможности использования проектно-сметной документации, необходимости ее корректировки;

- информацию о причинах приостановления финансирования и перспек-тивах дальнейшего обеспечения финансированием;

- заключение заказчика о техническом состоянии объекта, перспективе продолжения строительства;

- информацию о выполненной (или не выполненной) консервации объекта;

- информацию о текущем использовании объекта;

- справку о стоимости произведенных вложений по видам затрат   
с указанием источников финансирования с разбивкой по годам и отметкой департамента финансов об объемах финансирования.

2.2.2. Наличие совокупности критериев в отношении объекта незавершен-ного строительства в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333:

- степень готовности объекта незавершенного строительства –   
50 процентов и более;

- отношение общего объема произведенных затрат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство (рекон-струкцию) объекта незавершенного строительства к объему средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимому для завершения строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию – 0,5 и более.

По принятому решению утверждается соответствующее заключение   
по форме согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

В случае отсутствия совокупности критериев информация о принятом решении по объекту направляется в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
для согласования.

2.3. При принятии решения о целесообразности приватизации (отчуж-дения) объекта незавершенного строительства, в отношении объекта,   
включенного в реестр незавершенных объектов капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассматривается:

2.3.1. Наличие следующих документов:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, предостав-ленный для строительства соответствующего объекта;

- разрешение на строительство;

- свидетельство о регистрации права собственности на объект или доку-менты являющиеся основанием для регистрации права собственности на объект;

- заключение заказчика о причинах невозможности использования проектно-сметной документации и отсутствии целесообразности ее коррек-тировки;

- информацию о причинах приостановления финансирования;

- заключение заказчика о техническом состоянии объекта, перспективе продолжения строительства;

- информацию о выполненной или не выполненной консервации объекта;

- информация о текущем использовании объекта;

- справку о стоимости произведенных вложений по видам затрат   
с указанием источников финансирования с разбивкой по годам и отметкой департамента финансов об объемах финансирования.

2.3.2. Наличие совокупности критериев в отношении объекта незавершен-ного строительства в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333:

- наличие предложения главного распорядителя бюджетных средств   
о приватизации (отчуждении) объекта незавершенного строительства;

- степень готовности объекта незавершенного строительства –   
50 процентов и более;

- наличие правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства.

По принятому решению утверждается соответствующее заключение   
по форме согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

В случае отсутствия совокупности критериев информация о принятом решении по объекту направляется в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
для согласования.

2.4. При принятии решения о ликвидации объекта незавершенного строительства, а также рекомендации к списанию произведенных вложений (включая выполненные, предпроектные, проектные, проектно-изыскательские, инженерно-изыскательские, строительно-монтажные работы, оборудование   
и прочие затраты, входящие в сметы на строительство) комиссия рассматривает следующие документы:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, предостав-ленный для строительства соответствующего объекта;

- разрешение на строительство;

- заключение заказчика о причинах невозможности использования проектно-сметной документации и отсутствие целесообразности ее коррек-тировки;

- информацию о причинах приостановления финансирования;

- заключение заказчика о техническом состоянии объекта, перспективе продолжения строительства;

- информацию о выполненной (или не выполненной) консервации объекта;

- информацию о текущем использовании объекта;

- справку о стоимости произведенных вложений по видам затрат   
с указанием источников финансирования с разбивкой по годам и отметкой департамента финансов об объемах финансирования.

По принятому решению утверждается соответствующее заключение   
согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

2.5. При принятии решения о консервации объектов незавершенного строительства комиссия рассматривает следующие документы:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, предостав-ленный для строительства соответствующего объекта;

- разрешение на строительство;

- информацию о причинах приостановления финансирования;

- заключение заказчика о техническом состоянии объекта, перспективе продолжения строительства;

- справку о стоимости произведенных вложений по видам затрат с указа-нием источников финансирования с разбивкой по годам и отметкой департамента финансов об объемах финансирования;

- смету на консервацию и содержание объекта в текущих ценах.

По принятому решению утверждается соответствующее заключение   
по форме согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

2.6. При принятии решения об отчуждении объектов незавершенного строительства, не включенных в реестр незавершенных объектов капитального   
  
строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в порядке установленном Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ, комиссия рассматривает следующие документы:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, предостав-ленный для строительства соответствующего объекта;

- разрешение на строительство;

- свидетельство о регистрации права собственности на объект или докуме-нты являющиеся основанием для регистрации права собственности на объект;

- заключение заказчика о причинах невозможности использования проектно-сметной документации и отсутствии целесообразности ее коррек-тировки;

- информацию о причинах приостановления финансирования;

- заключение заказчика о техническом состоянии объекта, перспективе продолжения строительства;

- информацию о выполненной или не выполненной консервации объекта;

- информация о текущем использовании объекта;

- справку о стоимости произведенных вложений по видам затрат с указа-нием источников финансирования с разбивкой по годам и отметкой департа-мента финансов об объемах финансирования.

По принятому решению утверждается соответствующее заключение   
по форме согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

2.7. По результатам работы комиссия выявляет ответственных лиц   
за состояние объектов незавершенного строительства, не эффективное использование бюджетных средств и выносит предложения по привлечению   
их к дисциплинарной ответственности.

3. Права комиссии

Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и документы от главных распорядителей бюджетных средств,   
с учетом данных муниципальных учреждений, согласованных курирующим структурным подразделением Администрации города, на балансе которых находятся объекты незавершенного строительства для рассмотрения на заседа-ниях комиссии.

3.2. Приглашать на заседания комиссии представителей специализиро-ванных организаций и руководителей муниципальных учреждений, на балансе которых находятся объекты незавершенного строительства, для рассмотрения документов, необходимых для принятия решения об управлении объектами незавершенного строительства.

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Основной формой работы комиссии являются заседания.

4.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в случае   
его отсутствия – заместитель председателя комиссии. В случае отсутствия председателя и заместителя председателя комиссии функции председатель-ствующего выполняет член комиссии, избранный простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

4.3. Председатель комиссии:

- руководит работой комиссии;

- ведет заседания комиссии;

- подписывает протоколы заседаний комиссии.

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-ствует половина от общего числа ее членов.

4.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутству-ющих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.

4.6. Секретарь комиссии не является ее членом.

4.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии и согласовывается членами комиссии, рассылается членам комиссии и заинтересованным лицам.

4.8. Оригиналы протоколов заседаний хранятся у секретаря комиссии.

4.9. Комиссия прекращает свою деятельность на основании распоряжения Администрации города.

Приложение 3   
к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы города

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в отношении объекта незавершенного строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

по предлагаемому решению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

принятому на заседании комиссии по управлению объектами незавершенного строительства финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Документы в соответствии  с подпунктами 2.1 – 2.6 пункта 2  приложения 2 к настоящему  к распоряжению | Наличие отсутствие (да/нет) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерии в отношении объекта незавершенного строительства  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 | Наличие отсутствие (да/нет) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

Решение комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (Ф.И.О.)

Приложение 4

к распоряжению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма

Управленческое решение

в отношении объекта, финансирование которого осуществлялось за счет средств местного бюджета,

включенного в реестр незавершенных объектов капитального строительства Ханты-Мансийского автономного округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта незавершенного строительства,  его фактический адрес (местонахождение) | Наличие правоустанавливающих документов на объект незавершенного строительства (реквизиты документов) | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта (тыс. рублей) | Объем произведенных затрат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  на строительство (реконструкцию) объекта незавершенного строительства (тыс. рублей) | Степень готовности объекта капитального строительства (процентов) | Управленческое решение  в соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации  от 26.07.2022 № 1333  «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  и не завершены,  в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства,  в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» | Срок приостановления строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства (лет) | Срок реализации управленческого решения  (год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |