Отчет

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления «Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за 2023 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- содержание, благоустройство и повышение эстетической привлекательности общественных территорий города Сургута;

- улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов;

- снижение уровня загрязнённости городских территорий и формирование экологической культуры населения;

- эффективное использование, защита, охрана и обустройство городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель «42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом)» исполнен на 210%».

В 2023 году выполнено благоустройство 10 дворовых территорий многоквартирных домов.

Показатель «43. Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования в пределах городской черты», исполнен на 100,2% и составляет 462,1 га при плановом значении 461,1 га.

В 2023 году МКУ «ЛПХ» переданы на содержание следующие объекты: «Парк в 36 квартале города Сургута», земельный участок, расположенный в 13 А микрорайоне, площадь которых составляет 9,89 га.

Показатель «44. «Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута» исполнен на 100 %.

 Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

 Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Достижение плановых значений целевых показателей позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

 за 2023 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План2023 год | Факт 2023 год~~а~~  | Исполнение % |
| 1.3. Направление «Городская среда» |
| 1.3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды»  |
| 42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом)  | 48 | 101 | 210 |
| 43. Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования в пределах городской черты, га | 461,16 | 462,15 | 100,21% |
| 44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 77,0 | 77,0 | 100% |

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2023 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/подмероприятияключевого события/события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегиисоциально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут ХМАО – Югры  | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/ключевого события/события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегиисоциально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут ХМАО – Югры  | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) |
| 3. Направление – Городская среда.Стратегическая цель направления – формирование комфортной среды проживания горожан, обеспечивающей повышение качества жизни на всей территории города |
| 3.5. Вектор – Благоустройство и охрана окружающей среды.Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута |
| 3.5.1.   Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства и охраны окружающей среды  | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере формирования комфортной городской среды» | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмотренных проектами:II этап (к 2021 году) – 100%  | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя 100 % |
| 3.5.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология» | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:II этап (в 2023 году) – 15% III этап (в 2024 году) – 30% | 2019 – 2023 гг. |  Значение показателя – 25,51%.Приняли участие в решении вопросов развития городской среды – 82 912 человек, что составляет 102,03%, от планового значения данного показателя национального проекта «Жилье и городская среда» на 2023 год – 25%. |
| 3.5.1.2.1.  Событие 1. Проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | протяженность очищенных берегов водных объектов:II этап – 153,4 км;III этап – 184,1 км | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 169,08 км, в том числе в 2023 году – 45,36 км.  |
| 3.5.1.2.2.  Событие 2. Организация и проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов:II этап – 17 420 человек;III этап (в 2024 году) – 20 904 человек | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 18 042 чел., в том числе в 2023 году – 4079 чел. |
| 3.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект «Формирование комфортной городской среды» | количество благоустроенных общественных территорий (в том числе: площадей, набережных, парков, скверов):II этап – 10 ед.;III этап – 2 ед.количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в флагманский проект: II этап (в 2023 году) – 65 ед.;III этап (в 2030 году) – 122 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 13 ед., в том числе в 2023 году – 4 ед.:В 2023 году выполнены работы по благоустройству следующих общественных территорий:- «Экопарк «За Саймой». Спортивная площадка №1»;- «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»;- «Парковая зона в мкр-не 20А» Площадка для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью (1 этап)»;- «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств" (10 952 кв.м.)». Значение показателя – 101 ед., в том числе в 2023 году 10 ед.  |
| 3.5.2.1.3. Событие 3. Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества включенных в флагманский проект: II этап (в 2023 году) – 53%; | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 54 %.В 2023 году благоустроено 10 дворовых территорий многоквартирных домов. Всего за период с 2018 по 2023 годы благоустроено 101 территория многоквартирных домов. |
| 3.5.2.1.10. Событие 10. «Проектирование объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)» | количество разработанных проектов обустройства общественных пространств:II этап – 2 ед.;III этап – 2 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя - 15 ед., в том числе в 2023 – 1 ед.Выполнены работы по разработке дизайн-проекта по объекту:- «Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута». |
| 3.5.2.3.1. Событие 1. Выделенные земельные участки | количество выделенных земельных участков:II этап – 2 ед.;III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2023 году земельные участки под полигоны для утилизации снега не предоставлялись  |
| 3.5.2.4.  Ключевое событие «Проектирование и строительство новых участков дождевой канализации, очистных сооружений ливневой канализации» | строительство новых участков дождевой канализации в составе улиц:II этап – 4 ед.;III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 7 ед., в том числе в 2023 году - 2 ед.:Завершено выполнениеработ по строительству автомобильных дорог: - «Проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова», протяженностью 0,401 км, в составе дороги была построена сеть ливневой канализации протяженностью 666,8 м.п.- «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте», протяженностью 0,746 км, в составе дороги была построена сеть ливневой канализации протяженностью 1402,2 м. п. |
| 3.5.2.4.1. Событие «Строительство улиц с инженерными сетями» | ввод в эксплуатацию:II этап – 4 ед.;III этап – 6 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 7 ед., в том числе в 2023 году - 2 ед.: Завершено выполнение работ по строительству автомобильных дорог: – «Проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте», протяженностью 0,401 км;– «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте», протяженностью 0,746 км.В составе дорог были построены сети ливневой канализации, наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения, сети связи (переустройство), внутриплощадочные сети ливневой канализации, сети хозбытовой канализации, сети водоснабжения, тепловые сети. |
| 3.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 45  | 2019 – 2023 гг. | х |
| 3.5.3.1. Подмероприятие 1. Проведение урбанистического форума | количество проведенных форумов:II этап – 1 ед.;III этап – 1 ед. | 2019 – 2023 гг. | В 2023 году урбанистический форум не проводился. |
| 3.5.3.2. Подмероприятие 2. Проведение Общегородской акции «Чистый город» | проведение акции ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Ежегодно проводится общегородская экологическая акция «Чистый город». В 2023 году в проведенной акции приняли участие 412 человек. |
| 3.5.3.3. Подмероприятие 3. Проведение мероприятий экологической направленности | количество проведенных мероприятий:II этап – 60 ед.;III этап – 144 ед. | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 132 ед., в том числе в 2023 году - 44 ед.Мероприятия, направленные на осуществление экологического воспитания, образования и просвещения населения городского округа, в том числе: – экологическая акция «Кормушка»;* конкурс «Эмблема марафона «Моя Югра – моя планета»;
* интеллектуальная игра «Знатоки Югорского края»;
* муниципальный этап конкурса экологических листовок;
* акция Аллея выпускников»;
* окружной экологический марафон «Моя Югра – моя планета» в рамках окружного экологического фестиваля «Экодетство»;
* мероприятия в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»;
* добровольческая акция «Вкусняшки для зоомилашки» в рамках мероприятий, направленных на формирование у участников образовательных отношений ответственного и гуманного отношения к животным
* конкурс «Лучшее общественное экологическое объединение» в рамках форума актива детского общественного движения «Юные экологи Сургута»;
* конкурс «Зелёная грядка – здоровье в порядке» для воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей
* экологические уроки («Zero waste» – для 9 – 11-х классов, «Здоровая окружающая среда – залог жизни на Земле» – для 5 – 8-х классов, «Экологический калейдоскоп» – 1 – 4-х классов);
* участие в окружной акции «Ласковый май – собаку забирай»;

 – участие в окружном экологическом фестивале «Эколята Югры – Друзья и защитники уникальной природы Севера!»;* проведение экоуроков о вреде незаконного вылова рыб, бережном отношении к природе и животным;
* участие в окружной акции «Сдавайте батарейки в Югре»;
* участие во Всероссийском экологическом марафоне – X экологическом субботнике «Зеленая Весна»;

 – участие в Экологическом трудовом десанте;

|  |
| --- |
|  – организация участия учащихся во Всероссийской ресурсосберегающей акции «Спаси дерево» в рамках Международного дня без бумаги;  – проект «Экоотражение»;  – экологический конкурс «ЭкоБлогер»;  – конкурс «Марш юных экологов» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»;  – проведение единого экологического урока «В гармонии с природой»;  – участие в V Юбилейном всероссийском экологическом диктанте и другие мероприятия. Мероприятия по очистке территорий, из них:- 4 мероприятия  регионального проекта «Мой чистый дом – Югра»;- 3 мероприятия в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология»;- 6 мероприятий по проведениюобщегородских субботников;- 1 акция «Чистый город».Так же проведено 8 мероприятий по озеленению территорий, в том числе:- 1 мероприятие в рамках окружной акции «Аллея выпускников»;- 1 мероприятие в рамках международной акции «Сад памяти»;- 6 мероприятий в рамках общегородской экологической акции «Единый день посадки саженцев и деревьев». |

 |
| 3.5.3.4. Подмероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлеченных к практической природоохранной деятельности, эколого-просветительской деятельности | количество человек, принявших участие в мероприятиях:II этап – 73 400 человек;III этап – 176 300 человек | 2019 – 2023 гг. | Значение показателя – 109 686человек, в том числе в 2023 году – 63 008 человек, в том числе привлеченных:– к практической природоохранной деятельности – 6 638 человек;– эколого-просветительской деятельности – 56 370 человек. |
| 3.5.3.5 Проведение рейтингового голосования | Проведение голосования ежегодно | 2019 – 2023 гг. | Голосование проводится ежегодно.В 2023 году проведено рейтинговое голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». с реализацией в 2024 году.В голосовании приняли участие 32 301 человек. Отобраны 4 общественных территории:- «Парковая зона в мкр-не 20А» 2 этап (площадка);«Парковая зона в мкр-не 20А» 2 этап. (сцена);«Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте. 2 этап строительства. Устройство тротуаров»;«Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75». |