Отчет

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды» направления «Городская среда» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за 2023 год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- содержание, благоустройство и повышение эстетической привлекательности общественных территорий города Сургута;

- улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов;

- снижение уровня загрязнённости городских территорий и формирование экологической культуры населения;

- эффективное использование, защита, охрана и обустройство городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год представлен в приложении 1 к отчету.

Показатель «42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом)» исполнен на 210%».

В 2023 году выполнено благоустройство 10 дворовых территорий многоквартирных домов.

Показатель «43. Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования в пределах городской черты», исполнен на 100,2% и составляет 462,1 га при плановом значении 461,1 га.

В 2023 году МКУ «ЛПХ» переданы на содержание следующие объекты: «Парк в 36 квартале города Сургута», земельный участок, расположенный в 13 А микрорайоне, площадь которых составляет 9,89 га.

Показатель «44. «Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута» исполнен на 100 %.

Раздел III. Анализ реализации мероприятий, флагманских проектов и проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Достижение плановых значений целевых показателей позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2023 года

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План  2023 год | Факт  2023 год~~а~~ | Исполнение % |
| 1.3. Направление «Городская среда» | | | |
| 1.3.5. Вектор «Благоустройство и охрана окружающей среды» | | | |
| 42. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (нарастающим итогом) | 48 | 101 | 210 |
| 43. Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования в пределах городской черты, га | 461,16 | 462,15 | 100,21% |
| 44. Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарной очистки территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 77,0 | 77,0 | 100% |

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора «Благоустройство и охрана окружающей среды»

направления «Городская среда»

за 2023 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/подмероприятия/  ключевого события/события | Ожидаемый результат реализации (индикатор мероприятия/  подмероприятия  ключевого события/  события) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут ХМАО – Югры | | Срок реализации мероприятия/ подмероприятия/  ключевого события/  события в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут ХМАО – Югры | | Приводится информация об исполнении (неисполнении) с приведением внутренних и внешних условий, повлиявших на исполнение (неисполнение) | |
| 3. Направление – Городская среда.  Стратегическая цель направления – формирование комфортной среды проживания горожан, обеспечивающей повышение качества жизни на всей территории города | | | | | | |
| 3.5. Вектор – Благоустройство и охрана окружающей среды.  Стратегическая цель вектора – создание и благоустройство общественных и дворовых территорий для повышения уровня комфорта населения города Сургута | | | | | | |
| 3.5.1.   Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства и охраны окружающей среды | | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.5.1.1. Ключевое событие «Корректировка/реализация муниципальной программы в сфере формирования комфортной городской среды» | | объем выполненных работ  от общего объема работ, предусмотренных проектами:  II этап (к 2021 году) – 100% | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя 100 % |
| 3.5.1.2. Ключевое событие «Участие в реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология» | | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих  в муниципальных образованиях,  на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:  II этап (в 2023 году) – 15%  III этап (в 2024 году) – 30% | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 25,51%.  Приняли участие в решении вопросов развития городской среды – 82 912 человек, что составляет 102,03%, от планового значения данного показателя национального проекта «Жилье и городская среда» на 2023 год – 25%. |
| 3.5.1.2.1.  Событие 1. Проведение мероприятий  по очистке берегов водных объектов | | протяженность очищенных берегов водных объектов:  II этап – 153,4 км;  III этап – 184,1 км | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 169,08 км, в том числе в 2023 году – 45,36 км. |
| 3.5.1.2.2.  Событие 2. Организация и проведение мероприятий по очистке берегов водных объектов | | количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов:  II этап – 17 420 человек;  III этап (в 2024 году) –  20 904 человек | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 18 042 чел., в том числе в 2023 году – 4079 чел. |
| 3.5.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | | обеспечивает выполнение целевых показателей 31, 42, 43, 44, 45 | | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.5.2.1. Ключевое событие «Флагманский проект «Формирование комфортной городской среды» | | количество благоустроенных общественных территорий (в том числе: площадей, набережных, парков, скверов):  II этап – 10 ед.;  III этап – 2 ед.  количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в флагманский проект:  II этап (в 2023 году) – 65 ед.;  III этап (в 2030 году) – 122 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 13 ед., в том числе в 2023 году – 4 ед.:  В 2023 году выполнены работы по благоустройству следующих общественных территорий:  - «Экопарк «За Саймой». Спортивная площадка №1»;  - «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»;  - «Парковая зона в мкр-не 20А»  Площадка для выгула собак  с дорожно-тропиночной сетью (1 этап)»;  - «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств" (10 952 кв.м.)».  Значение показателя – 101 ед., в том числе в 2023 году 10 ед. |
| 3.5.2.1.3. Событие 3. Благоустройство дворовых территорий в многоквартирных домах | | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества включенных в флагманский проект:  II этап (в 2023 году) – 53%; | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 54 %.  В 2023 году благоустроено 10 дворовых территорий многоквартирных домов. Всего за период с 2018 по 2023 годы благоустроено 101 территория многоквартирных домов. |
| 3.5.2.1.10. Событие 10.  «Проектирование объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)» | | количество разработанных проектов обустройства общественных пространств:  II этап – 2 ед.;  III этап – 2 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя - 15 ед., в том числе в 2023 – 1 ед.  Выполнены работы по разработке дизайн-проекта по объекту:  - «Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута». |
| 3.5.2.3.1. Событие 1. Выделенные земельные участки | | количество выделенных земельных участков:  II этап – 2 ед.;  III этап – 1 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | В 2023 году земельные участки под полигоны для утилизации снега не предоставлялись |
| 3.5.2.4.  Ключевое событие «Проектирование  и строительство новых участков дождевой канализации, очистных сооружений ливневой канализации» | | строительство новых участков дождевой канализации в составе улиц:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 7 ед., в том числе в 2023 году - 2 ед.:  Завершено выполнение  работ по строительству автомобильных дорог:  - «Проспект Комсомольский  на участке от ул. Федорова  до ул. Кайдалова», протяженностью 0,401 км,  в составе дороги была построена сеть ливневой канализации протяженностью 666,8 м.п.  - «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева  на участке от ул. Есенина  до Тюменского тракта в городе Сургуте», протяженностью 0,746 км, в составе дороги была построена сеть ливневой канализации протяженностью 1402,2 м. п. |
| 3.5.2.4.1. Событие «Строительство улиц с инженерными сетями» | | ввод в эксплуатацию:  II этап – 4 ед.;  III этап – 6 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 7 ед., в том числе в 2023 году - 2 ед.: Завершено выполнение работ по строительству автомобильных дорог:  – «Проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте», протяженностью 0,401 км;  – «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева  на участке от ул. Есенина  до Тюменского тракта в городе Сургуте», протяженностью 0,746 км.  В составе дорог были построены сети ливневой канализации, наружные сети электроснабжения, наружные сети электроосвещения, сети связи (переустройство), внутриплощадочные сети ливневой канализации, сети хозбытовой канализации, сети водоснабжения, тепловые сети. |
| 3.5.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства и охраны окружающей среды | | обеспечивает выполнение целевых показателей 30, 31, 45 | | 2019 – 2023 гг. | | х |
| 3.5.3.1. Подмероприятие 1.  Проведение урбанистического форума | | количество проведенных форумов:  II этап – 1 ед.;  III этап – 1 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | В 2023 году урбанистический форум не проводился. |
| 3.5.3.2. Подмероприятие 2. Проведение Общегородской акции «Чистый город» | | проведение акции ежегодно | | 2019 – 2023 гг. | | Ежегодно проводится общегородская экологическая акция «Чистый город».  В 2023 году в проведенной акции приняли участие 412 человек. |
| 3.5.3.3. Подмероприятие 3. Проведение мероприятий экологической направленности | | количество проведенных мероприятий:  II этап – 60 ед.;  III этап – 144 ед. | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 132 ед., в том числе в 2023 году - 44 ед.  Мероприятия, направленные на осуществление экологического воспитания, образования и просвещения населения городского округа, в том числе:  – экологическая акция «Кормушка»;   * конкурс «Эмблема марафона «Моя Югра – моя планета»; * интеллектуальная игра «Знатоки Югорского края»; * муниципальный этап конкурса экологических листовок; * акция Аллея выпускников»; * окружной экологический марафон «Моя Югра – моя планета» в рамках окружного экологического фестиваля «Экодетство»; * мероприятия в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»; * добровольческая акция «Вкусняшки для зоомилашки» в рамках мероприятий, направленных на формирование у участников образовательных отношений ответственного и гуманного отношения к животным * конкурс «Лучшее общественное экологическое объединение» в рамках форума актива детского общественного движения «Юные экологи Сургута»; * конкурс «Зелёная грядка – здоровье в порядке» для воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей * экологические уроки («Zero waste» – для 9 – 11-х классов, «Здоровая окружающая среда – залог жизни на Земле» – для 5 – 8-х классов, «Экологический калейдоскоп» – 1 – 4-х классов); * участие в окружной акции «Ласковый май – собаку забирай»;   – участие в окружном экологическом фестивале «Эколята Югры – Друзья и защитники уникальной природы Севера!»;   * проведение экоуроков о вреде незаконного вылова рыб, бережном отношении к природе и животным; * участие в окружной акции «Сдавайте батарейки в Югре»; * участие во Всероссийском экологическом марафоне – X экологическом субботнике «Зеленая Весна»;   – участие в Экологическом трудовом десанте;   |  | | --- | | – организация участия учащихся  во Всероссийской  ресурсосберегающей акции  «Спаси дерево» в рамках  Международного дня без бумаги;  – проект «Экоотражение»;  – экологический конкурс  «ЭкоБлогер»;  – конкурс «Марш юных экологов» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»;  – проведение единого  экологического урока  «В гармонии с природой»;  – участие в V Юбилейном  всероссийском экологическом  диктанте и другие мероприятия.  Мероприятия по очистке  территорий, из них:  - 4 мероприятия  регионального проекта  «Мой чистый дом – Югра»;  - 3 мероприятия в рамках  регионального проекта  «Сохранение уникальных  водных объектов»  национального проекта  «Экология»;  - 6 мероприятий по проведению  общегородских субботников;  - 1 акция «Чистый город».  Так же проведено 8  мероприятий по  озеленению территорий, в том  числе:  - 1 мероприятие в рамках  окружной акции  «Аллея выпускников»;  - 1 мероприятие в рамках  международной акции  «Сад памяти»;  - 6 мероприятий в  рамках общегородской  экологической акции  «Единый день посадки  саженцев и деревьев». | |
| 3.5.3.4. Подмероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на привлеченных к практической природоохранной деятельности, эколого-просветительской деятельности | | количество человек, принявших участие в мероприятиях:  II этап – 73 400 человек;  III этап – 176 300 человек | | 2019 – 2023 гг. | | Значение показателя – 109 686  человек, в том числе в 2023 году – 63 008 человек, в том числе привлеченных:  – к практической природоохранной деятельности – 6 638 человек;  – эколого-просветительской деятельности – 56 370 человек. |
| 3.5.3.5 Проведение рейтингового голосования | | Проведение голосования ежегодно | | 2019 – 2023 гг. | | Голосование проводится ежегодно.  В 2023 году проведено рейтинговое голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». с реализацией в 2024 году.  В голосовании приняли участие 32 301 человек.  Отобраны 4 общественных территории:  - «Парковая зона  в мкр-не 20А» 2 этап (площадка);  «Парковая зона  в мкр-не 20А» 2 этап. (сцена);  «Благоустройство сквера  на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина  в г. Сургуте. 2 этап строительства. Устройство тротуаров»;  «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75». |