МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 07 | » | 03 | 20 | 24 |  |  | № | 1020 |

О мероприятиях по организации   
безаварийного пропуска льда   
и проведению противопаводковых   
мероприятий в период весенне-летнего   
половодья 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ   
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного   
и техногенного характера», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.03.2012 № 136-рп «О мероприятиях   
по организации безаварийного пропуска льда (борьбе с заторами) и предуп-реждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий   
Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной с весенне-летним половодьем:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска льда и проведению противопаводковых мероприятий в период весенне-летнего половодья 2024 года согласно приложению.

2. Организациям города независимо от форм собственности и ведомст-венной принадлежности организовать исполнение плана мероприятий   
по обеспечению безаварийного пропуска льда и проведению противопаводковых мероприятий в период весенне-летнего половодья 2024 года.

3. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: docsurgut.ru.

5. Настоящие постановление вступает в силу с момента его издания.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Заместитель Главы города В.В. Криворот

Приложение

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий   
по обеспечению безаварийного пропуска льда и проведению противопаводковых мероприятий   
в период весенне-летнего половодья 2024 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. Подготовительный период | | |
| 1.1. Подготовка материалов к заседанию комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности города  (далее – комиссия по ЧС и ОПБ города) | до 13.03.2024 | управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Администрации города  (далее – управление по делам ГО и ЧС) |
| 1.2. Определение состава оперативного штаба по контролю  за проведением противопаводковых мероприятий  и паводковой обстановки на территории города  в весенне-летний период | до 13.03.2024 | управление по делам ГО и ЧС |
| 1.3. Проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ  города по подготовке к паводковому периоду | 13.03.2024 | комиссия по ЧС и ОПБ города,  управление по делам ГО и ЧС |
| 1.4. Доведение до организаций города решения комиссии  по ЧС и ОПБ города | до 20.03.2024 | комиссия по ЧС и ОПБ города,  управление по делам ГО и ЧС |
| 1.5. Уточнение плана действий по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | до 20.03.2024 | управление по делам ГО и ЧС,  организации города |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.6. Обследование участков территории города, наиболее подверженных подтоплению в результате паводковых явлений. Обследование водопропускных труб, ливневой канализации, канав на предмет их работоспособности | до 19.04.2024 | управление по делам ГО и ЧС,  департамент городского хозяйства Администрации города (далее – департамент городского хозяйства) |
| 1.7. Обеспечение своевременного вывоза снега  с придомовых территорий, улично-дорожной сети,  очистка решеток приемных колодцев ливневой  канализации для отвода талых вод | до 26.04.2024 | департамент городского хозяйства,  муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного  и жилищно-коммунального комплекса» (далее –МКУ «ДДТиЖКК»),  Cургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (далее – СГМУП «Горводоканал»),  управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома |
| 1.8. Проведение предпаводкового осмотра гидротехнических сооружений, представление акта  о готовности их к пропуску паводковых вод | до 19.04.2024 | филиал публичного акционерного общества «ОГК-2 – Сургутская  ГРЭС-1» (далее – Сургутская ГРЭС-1)  (по согласованию), филиал Сургутская ГРЭС-2 публичного акционерного общества «Юнипро»  (далее – Сургутская ГРЭС-2)  (по согласованию) |
| 1.9. Проведение предпаводкового осмотра  шлюза-регулятора между рекой Саймой и протокой Бардыковкой (автомобильная эстакада через реку Сайму  на улице Мелик-Карамова) | до 26.04.2024 | департамент городского хозяйства,  МКУ «ДДТиЖКК» |
| 1.10. Проведение мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности объектов водоснабжения, канализации | до 26.04.2024 | департамент городского хозяйства,  СГМУП «Горводоканал»,  МКУ «ДДТиЖКК» |
| 1.11. Разработка схемы альтернативного водообеспечения питьевой водой, машинами и питьевыми цистернами  для подвоза питьевой воды и предоставление схемы  на заседание комиссии по ЧС и ОПБ города  по подготовке к паводковому периоду | до 13.03.2024 | департамент городского хозяйства,  СГМУП «Горводоканал» |
| 1.12. Уточнение реестра земельных участков, подвергающихся подтоплению (затоплению) на территории города в результате весенне-летнего половодья при подъеме уровня воды в реке Оби 776 см и выше | до 13.03.2024 | управление по делам ГО и ЧС,  департамент городского хозяйства |
| 1.13. Уточнение реестра маломобильных групп населения, проживающих в зоне возможного возникновения чрезвычайной ситуации на территории города  в результате весенне-летнего половодья | до 13.03.2024 | управление по делам ГО и ЧС,  медицинские организации города,  управление социальной защиты населения, опеки и попечительству  по городу Сургуту и Сургутскому району |
| 1.14. Учет уровня воды в реке Оби в период  весенне-летнего половодья | с 01.04.2024 | муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее –  МКУ «ЕДДС города Сургута») |
| 1.15. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий и проведению спасательных, аварийно-восстановительных работ | до 15.04.2024 | управление по делам ГО и ЧС,  департамент городского хозяйства |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.16. Подготовка пунктов временного размещения  для размещения пострадавшего населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации | до 19.04.2024 | управление по делам ГО и ЧС,  управление физической культуры  и спорта Администрации города |
| 1.17. Участие в командно-штабном учении с органами управления и силами городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  по отработке вопросов обеспечения безаварийного пропуска паводков, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры  от ландшафтных (природных) пожаров в 2024 году  с развертыванием подвижного пункта управления  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | до 27.04.2024 | комиссия по ЧС и ОПБ города,  управление по делам ГО и ЧС |
| 1.18. Информирование территориального отдела  управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  в городе Сургуте и Сургутском районе и управление  по делам ГО и ЧС о создании запаса обеззараживающих средств для проведения экстренного гиперхлорирования водопроводных сетей | до 19.04.2024 | департамент городского хозяйства,  CГМУП «Горводоканал» |
| 2. Паводковый период | | |
| 2.1. Предоставление информации в МКУ «ЕДДС города Сургута» об уровне воды в реке Оби | с 01.04.2024 | гидрометеобюро города Сургута  (по согласованию) |
| 2.2. Оперативное реагирование на обращения граждан  и организаций по фактам подтопления (затопления), принятие соответствующих мер | в течение паводкового периода | МКУ «ЕДДС города Сургута», оперативный штаб по контролю  за проведением противопаводковых мероприятий и паводковой обстановки  на территории города в весенне-летний период |
| 2.3. Обеспечение плавсредствами и техническими средствами, необходимыми для эвакуации населения из возможных мест подтопления | в течение  паводкового периода | муниципальное казенное учреждение «Сургутский спасательный центр»,  Сургутское инспекторское отделение Центра Государственной инспекции  по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (по согласованию),  филиал «Сургутский район водных путей и судоходства» федерального казенного учреждения  «Обь-Иртышское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (по согласованию) |
| 2.4. Организация и осуществление постоянного контроля  за состоянием и работой напорных и водосборных сооружений, ограждающих защитных плотин и дамб | в течение  паводкового периода | Сургутская ГРЭС-1 (по согласованию), Сургутская ГРЭС-2 (по согласованию), МКУ «ДДТиЖКК |
| 2.5. Осуществление контроля за местами возможного подтопления | ежедневно | управление по делам ГО и ЧС,  департамент городского хозяйства,  организации города |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.6. Привлечение беспилотного летательного аппарата для наблюдения за паводковой обстановкой | по заявке оперативного штаба | управление по делам ГО и ЧС,  муниципальное казённое учреждение  «Управление информационных  технологий и связи города Сургута» |
| 2.7. Информирование населения города через средства массовой информации о складывающейся паводковой обстановке | в течение паводкового периода | управление по делам ГО и ЧС,  департамент массовых коммуникаций  и аналитикиАдминистрации города,  муниципальное казенное учреждение  «Наш город»,  средства массовой информации |
| 2.8. Экстренное информирование комиссии по ЧС и ОПБ города об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с весенне-летнем половодьем на территории города | немедленно | МКУ «ЕДДС города Сургута»,  организации города |
| 2.9. Обеспечение предметами первой необходимости  и трехразовым горячим питанием пострадавшего населения  в пунктах временного размещения | в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации | управление по делам ГО и ЧС,  управление потребительского рынка и защиты прав потребителей  Администрации города |
| 2.10. Обеспечение охраны общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации и на пунктах временного размещения | в случае  возникновения чрезвычайной ситуации | управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту (по согласованию) |
| 2.11. Организация подвоза питьевой воды  для обеспечения населения | в случае  возникновения чрезвычайной ситуации | департамент городского хозяйства, СГМУП «Горводоканал»,  СГМУП «Городские тепловые сети» |
| 2.12. Проведение мероприятий по обеззараживанию территории, зданий и сооружений, подвергшихся подтоплению | в случае подтопления | управление по делам ГО и ЧС,  организации, оказывающие услуги  по дезинфекции |
| 2.13. Проведение мероприятий по очистке территории, подвергшейся подтоплению, от бытового мусора,  включая утилизацию отходов | в случае подтопления | департамент городского хозяйства,  управление по делам ГО и ЧС, волонтерские и добровольческие организации |
| 2.14. Предоставление маневренного жилья пострадавшему населению | в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации | департамент имущественных  и земельных отношений Администрации города |
| 2.15. Информирование Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о прохождении весенне-летнего половодья  на территории города | по запросу | управление по делам ГО и ЧС |