ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 6148 от 04.09.2015

О внесении изменений

в постановление Администрации

города от 13.12.2013 № 8997

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие

коммунального комплекса в городе

Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ               «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» (с последующими изменениями), постановлением Админи-страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоря-жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232, 08.12.2014 № 8214, 12.12.2014   № 8340, 27.02.2015 № 1350, 09.07.2015 № 4746) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. В разделе 1:

1.1.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответствовало приоритетному направлению Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года, действовавшей до 30.06.2015.                   С 01.07.2015 мероприятия настоящей программы реализуются в соответствии                  с направлением «Социальная и жилищная инфраструктура» Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп».

1.1.2. Абзацы двадцать восьмой – сорок шестой изложить в следующей редакции:

«В рамках программы планируется выполнить за период 2014 – 2020 годов:

Реконструкцию:

- 4 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям ПУЭ;

- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 0,729 км для обес-печения населения надежным электроснабжением;

- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.

Капитальный ремонт:

- инженерных сетей теплоснабжения – 7,591 км;

- инженерных сетей водоснабжения – 5,44 км;

- инженерных сетей водоотведения – 1,455 км;

- канализационных насосных станций – 1 ед.;

- трансформаторных подстанций – 5 ед.

В том числе в 2014 году в рамках программы выполнено:

Реконструкция:

- 2 объекта электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям ПУЭ;

- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.

Капитальный ремонт:

- инженерных сетей теплоснабжения – 3,367 км;

- инженерных сетей водоснабжения – 1,871 км;

- инженерных сетей водоотведения 0,091 км».

1.1.3. Таблицу 2 «Динамика изменения значений показателей» изложить                  в следующей редакции:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных проектных изыскательских работ | ед. | 2 | - | 5 | 3 |
| Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ | км | - | - | - | 0 |
| Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ | км | 4,1 | - | - | 0 |
| Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП) | ед. | 4 | 1 | - | 1 |

| Количество реконструированных комплектных трансформаторных подстанций наружных (КТПН) | ед. | 1 | 2 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность реконструированных сетей водоотведения | км | - | - | - | 2,573 |
| Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 14,7 | 5,73 | 3,76 | 3,367 |
| Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км | 4,15 | 3,5 | 2,19 | 1,871 |
| Протяженность отремонтированных сетей водоотведения | км | - | - | - | 0,091 |
| Количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП) | ед. | - | - | - | - |
| Количество демонтированных групповых установок сжижженного газа | ед. | - | - | 1 | - |
| Количество приобретенного оборудования | ед. | 2 | 2 | 8 | 14 |
| Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |
| Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов | % | - | 50 | 50 | 50 |
| Подпрограмма «Технологические разработки» |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных схем водоснабжения | шт. | - | - | - | - |
| Количество разработанных схем водоотведения | шт. | - | - | - | - |

1.1.4. Абзац двенадцатый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«- мероприятия 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.1.1 – МКУ «ДДТиЖКК».

1.2. Приложение к муниципальной программе «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» считать приложением 1, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Дополнить приложением 2 к муниципальной программе «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

- 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

- Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ______________ № ________

Программные мероприятия,

объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

| Наименование | Источ- ники финанси-рования | Объем финанси-рования (всего, руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Ответст- венный (админи-стратор или соад-мини-стратор) | Наименование показателя, ед. измер. | Значение показателя, в том числе |  |  |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля выполненных работ по реконст-рукции объектов коммунальной инфраструктуры от запланиро-ванных, % | 50 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланиро-ванных, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ¾ | ¾ | ¾ | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля возмещения затрат на уплату процентов по привлека-емым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % | 50 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоснабжения, шт. | ¾ | 1 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоотведения, шт. | ¾ | 1 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество приобретенного оборудования, ед. | 14 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 14 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | 3 | 2 | 2 | 1 | ¾ | ¾ | ¾ | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструиро-ванных кабельных линий 10 кВ, км | 0 | 0,336 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0,336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструиро-ванных кабельных линий 0,4 кВ, км | 0 | 0,393 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0,393 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество реконструиро-ванных трансформа-торных подстанций (ТП), ед. | 1 | 2 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество реконструиро-ванных комплексных трансформа-торных подстанций наружных (КТПН), ед. | 1 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструиро-ванных сетей водоотведения, км | 2,573 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 2,573 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продукция по результатам инженерных изысканий, ед. | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтиро-ванных сетей теплоснабжения, км | 3,367 | 0,728 | 3,496 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 7,591 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоснабжения, км | 1,871 | 0,364 | 1,017 | 1,838 | ¾ | ¾ | 0,35 | 5,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоотведения, км | 0,091 | ¾ | ¾ | ¾ | 1,06 | 0,304 | - | 1,455 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество отремонтиро-ванных КНС, шт | ¾ | 1 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество отремонтиро-ванных трансформа-торных подстанций (ТП), ед. | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество демонтиро-ванных групповых установок сжижженного газа, ед. | ¾ | 2 | 1 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество приобретенного оборудования, ед. | 14 | ¾ | - | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 14 |

| Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса | всего, в том числе | 81 297 876 | 70 313 751 | 10 984 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 55 607 879 | 55 607 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 25 689 997 | 14 705 872 | 10 984 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ТП-219 (строительный номер 10) | всего, в том числе | 6 256 953 | 6 256 953 | 0 | 0 | - | - | - | - | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество реконструиро-ванных трансформа-торных подстанций (ТП), ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 6 256 953 | 6 256 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Сети электроснаб-жения (КЛ-0,4 кВ) | всего, в том числе | 1 114 504 | 0 | 1 114 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | протяженность реконструиро-ванных кабельных линий 0,4 кВ, км | - | 0,393 | - | - | - | - | - | 0,393 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 114 504 | 0 | 1 114 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наружные сети электро-снабжения больничного комплекса МГБ-1 | всего, в том числе | 4 227 085 | 0 | 4 227 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество реконструиро-ванных трансформа-торных подстанций (ТП), ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 227 085 | 0 | 4 227 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - трансфор-маторная подстанция № 238 | всего, в том числе | 4 727 660 | 0 | 4 727 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ | количество реконструиро-ванных трансформа-торных подстанций (ТП), ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 727 660 | 0 | 4 727 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КТПН-672 (в составе ЭСК Олимпийская) | всего, в том числе | 2 270 266 | 2 270 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ | количество реконструиро-ванных комплексных трансформа-торных подстанций наружных (КТПН), ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 270 266 | 2 270 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - канализа-ционный коллектор от КНС-12(7) | всего, в том числе | 61 786 532 | 61 786 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность реконструиро-ванных сетей водоотведения, км | 2,573 | - | - | - | - | - | - | 2,573 |

|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 55 607 879 | 55 607 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 6 178 653 | 6 178 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129 | всего, в том числе | 806 538 | 0 | 806 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ | протяженность реконструиро-ванных кабельных линий 10 кВ, км | - | 0,336 | - | - | - | - |  | 0,336 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 806 538 | 0 | 806 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - сети тепло-снабжения, водоснабжения по улице Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Лунный | всего, в том числе | 31 220 | 0 | 31 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ | продукция по результатам инженерных изысканий, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 31 220 | 0 | 31 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сети тепло-снабжения, водоснабжения по улице Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Лунный | всего, в том числе | 77 118 | 0 | 77 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДГХ | продукция по результатам инженерных изысканий, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 77 118 | 0 | 77 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1 | всего, в том числе | 81 297 876 | 70 313 751 | 10 984 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 55 607 879 | 55 607 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 25 689 997 | 14 705 872 | 10 984 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Предо-ставление субсидии на капи-тальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем тепло-снабжения, водоснабжения и водоотве-дения для подготовки к осенне-зимнему периоду | всего, в том числе | 242 360 172 | 44 184 998 | 13 405 072 | 86 691 133 | 69 617 579 | 7 208 000 | 10 692 370 | 10 561 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 189 607 048 | 41 975 748 | 4 291 900 | 77 202 700 | 66 136 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 47 327 991 | 2 209 250 | 9 113 172 | 4 063 300 | 3 480 879 | 7 208 000 | 10 692 370 | 10 561 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 5 425 133 | 0 | 0 | 5 425 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сети тепло-, водоснаб-жения, водоснабжения от ж.д. по проезду Первопро-ходцев, 2 до ж.д. по улице Геологической, 18/1 в микро-районе 25 | всего, в том числе | 2 993 473 | 2 993 473 | - | - | - | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей теплоснабжения, км | 0,252 | - | - | - | - | - | - | 0,252 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 2 843 799 | 2 843 799 | - | - | - | - | - | - |  | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоснабжения, км | 0,126 | - | - | - | - | - | - | 0,126 |
|  | за счет средств местного бюджета | 149 674 | 149 674 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сети тепло-снабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома № 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК-4 до точки В по улице Саянской | всего, в том числе | 8 573 947 | 8 573 947 | - | - | - | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей теплоснабжения, км | 2,181 | - | - | - | - | - | - | 2,181 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 8 145 250 | 8 145 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 428 697 | 428 697 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сети водо-снабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома № 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК-4 до точки В по улице Саянской | всего, в том числе | 2 120 968 | 2 120 968 | - | - | - | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоснабжения, км | 0,654 | - | - | - | - | - | - | 0,654 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 2 014 920 | 2 014 920 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 106 048 | 106 048 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - комплекс сетей тепло-, водоснабжения от ЦТП-17 в микро-районе 13А. Участок сетей тепло-, водоснабжения от ТК-4 – ТК-5 – ТК-6. Участок сетей тепло-, водоснабжения от ТК-4 – ТК-3 – ТК-1. Участок сетей тепло-, водоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Остров-ского, 9/1 | всего, в том числе | 9 068 730 | 9 068 730 | - | - | - | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей теплоснабжения, км | 0,718 | - | - | - | - | - | - | 0,718 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 8 615 294 | 8 615 294 | - | - | - | - | - | - |  | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоснабжения, км | 0,18 | - | - | - | - | - | - | 0,18 |
|  | за счет средств местного бюджета | 453 437 | 453 437 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сети водоснабжения ВК-1 (улица Мира) мкр. 27. Участок по проспекту Комсомоль-ский от ВК улицы Геоло-гическая до ВК улицы Югорская | всего, в том числе | 12 931 270 | 12 931 270 | - | - | - | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоснабжения, км | 0,911 | - | - | - | - | - | - | 0,911 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 12 284 707 | 12 284 707 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 646 564 | 646 564 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников (средства пред-приятия) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - теплома-гистраль № 2 от 2ТК28, 2ТК27, 2ТК25, 2ТК26 улица Профсоюзная. Участок от 2ТК24, 2ТК25 до 2ТК26 | всего, в том числе | 7 200 000 | 7 200 000 | - | - | - | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей теплоснабжения, км | 0,216 | - | - | - | - | - | - | 0,216 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 6 840 000 | 6 840 000 | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 360 000 | 360 000 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внутри-площадочные сети канализации, поселок Юность. Участок от К66 до К61 по улице Шушенской | всего, в том числе | 1 296 610 | 1 296 610 | - |  |  | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоотведения, км | 0,091 | - | - | - | - | - | - | 0,091 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 1 231 780 | 1 231 780 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 64 831 | 64 831 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сети водо-снабжения и тепло-снабжения. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный | всего, в том числе | 8 887 283 | - | 8 887 283 | - | - | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей теплоснабжения, км | - | 0,728 | - | - | - | - | - | 0,728 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 4 291 900 | - | 4 291 900 | - | - | - | - | - |  | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоснабжения, км | - | 0,364 | - | - | - | - | - | 0,364 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 595 383 | - | 4 595 383 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КНС. Поселок Мостоотряд-94 | всего, в том числе | 4 517 789 | - | 4 517 789 | - | - | - | - | - | ДГХ | количество отремонтиро-ванных КНС, шт | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | -- | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 517 789 | - | 4 517 789 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тепло-магистраль № 9 по улице Привокзальной от кот. № 14 до ТК2 (надземн.). Участок от НО-9 (Н-8 проектир.) до ТК-2 | всего, в том числе | 37 656 718 | - | - | 37 656 718 | - | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей теплоснабжения, км | - | - | 1,146 | - | - | - | - | 1,146 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 33 000 195 | - | - | 33 000 195 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 736 852 | - | - | 1 736 852 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников (средства предпри-ятия) | 2 919 671 | - | - | 2 919 671 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - транспортная развязка № 1 от 1ТК19 до ТК30 по проспекту Мира до т.А по улице Кукуевицкого. Участок от 1ТК19 до ТК30 по проспекту Мира до т.А по улице Кукуевицкого | всего, в том числе | 35 243 895 | - | - | 35 243 895 | - | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей теплоснабжения, км | - | - | 0,316 | - | - | - | - | 0,316 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 31 101 511 | - | - | 31 101 511 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 636 922 | - | - | 1 636 922 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников (средства предпри-ятия) | 2 505 462 | - | - | 2 505 462 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сети тепло-снабжения, водоснабжения поселок Таежный. Участок от точки 1 до дома № 78 по улице Березовского, дома № 15 по улице Пилотов | всего, в том числе | 13 790 520 | - | - | 13 790 520 | - | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей теплоснабжения, км | - | - | 2,034 | - | - | - | - | 2,034 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 13 100 994 | - | - | 13 100 994 | - | - | - |  |  | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоснабжения, км | - | - | 1,017 | - | - | - | - | 1,017 |
|  | за счет средств местного бюджета | 689 526 | - | - | 689 526 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - маги-стральные сети водопровода по улице Дзержинского. Участок от ж.д. 7/3 по улице Дзержинского до улицы Республики | всего, в том числе | 14 463 981 | - | - | - | 14 463 981 | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоснабжения, км | - | - | - | 0,448 | - | - | - | 0,448 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 13 740 782 | - | - | - | 13 740 782 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 723 199 | - | - | - | 723 199 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водовод по улице Маяковского (от 8 п/у до улицы 50 лет ВЛКСМ) | всего, в том числе | 55 153 598 | - | - | - | 55 153 598 | - | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоснабжения, км | - | - | - | 1,39 | - | - | - | 1,39 |
|  | за счет межбюд-жетных трансфертов из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 52 395 918 | - | - | - | 52 395 918 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 757 680 | - | - | - | 2 757 680 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сети канализации 4 микрорайон. Участок от ж.д. 16 до ж.д. 18 по улице Губкина | всего, в том числе | 10 692 370 | - | - | - | - |  | 10 692 370 | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоотведения, км | - | - | - | - | - | 0,304 | - | 0,304 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 10 692 370 | - | - | - | - | - | 10 692 370 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сооружение «Внутрипло-щадочниые сети канализации». Участки сетей к65-к54-к125-к2, к139-к95 поселок Юность | всего, в том числе | 7 208 000 | - | - | - |  | 7 208 000 | - | - | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоотведения, км | - | - | - | - | 1,06 | - | - | 1,06 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 208 000 | - | - | - | - | 7 208 000 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - маги-стральный водовод по улице Республики-Энгельса. Участок о т улицы Дзержинского до улицы Рабочей | всего, в том числе | 10 561 020 | - | - | - | - | - | - | 10 561 020 | ДГХ | протяженность отремонтиро-ванных сетей водоснабжения, км | - | - | - | - | - | - | 0,35 | 0,35 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 10 561 020 | - | - | - | - | - | - | 10 561 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Выполнение капитального ремонта объектов коммунального комплекса | всего, в том числе | 22 240 523 | 1 009 025 | 2 581 385 | 8 171 537 | 4 673 026 | 1 304 600 | 1 400 950 | 3 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 22 240 523 | 1 009 025 | 2 581 385 | 8 171 537 | 4 673 026 | 1 304 600 | 1 400 950 | 3 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - групповые установки сжиженного газа № 11, № 15 (демонтаж) | всего, в том числе | 3 590 410 | 1 009 025 | 2 581 385 | - | - | - | - | - | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  | количество демонтиро-ванных групповых установок сжижженного газа, ед. | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 590 410 | 1 009 025 | 2 581 385 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - групповая установка сжиженного газа № 6 (демонтаж) | всего, в том числе | 4 237 144 | - | - | 4 237 144 | - | - | - | - | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  | количество демонтиро-ванных групповых установок сжижженного газа, ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 237 144 | - | - | 4 237 144 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - трансфор-маторная подстанция ТП-220 | всего, в том числе | 3 934 393 | - | - | 3 934 393 | - | - | - | - | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  | количество отремонтиро-ванных трансформа-торных подстанций (ТП), ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 934 393 | - | - | 3 934 393 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - трансфор-маторная подстанция ТП-521 | всего, в том числе | 4 673 026 | - | - | - | 4 673 026 | - | - | - | ДГХ | количество разработанных проектных изыскательских работ, ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  | количество отремонтиро-ванных трансформа-торных подстанций (ТП), ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 4 673 026 | - | - | - | 4 673 026 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - трансформа-торная подстанция ТП-541 | всего, в том числе | 1 304 600 | - | - | - | - | 1 304 600 | - | - | ДГХ | количество отремонтиро-ванных трансформа-торных подстанций (ТП), ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 304 600 | - | - | - | - | 1 304 600 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - трансфор-маторная подстанция ТП-542 | всего, в том числе | 1 400 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 950 | 0 | ДГХ | количество отремонтиро-ванных трансформа-торных подстанций (ТП), ед. | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 400 950 | - | - | - | - | - | 1 400 950 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СКТП-626 | всего, в том числе | 3 100 000 | - | - | - | - | - | - | 3 100 000 | ДГХ | количество отремонтиро-ванных трансформа-торных подстанций (ТП), ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 100 000 | - | - | - | - | - | - | 3 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.2 | всего, в том числе | 264 600 695 | 45 194 023 | 15 986 457 | 94 862 670 | 74 290 605 | 8 512 600 | 12 093 320 | 13 661 020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 189 607 048 | 41 975 748 | 4 291 900 | 77 202 700 | 66 136 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 69 568 514 | 3 218 275 | 11 694 557 | 12 234 837 | 8 153 905 | 8 512 600 | 12 093 320 | 13 661 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников (средства предпри-ятия) | 5 425 133 | 0 | 0 | 5 425 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1 Приобретение оборудования и инвентаря | всего, в том числе | 709 380 | 709 380 | - | - | - | - | - | - | ДГХ | количество приобретенного оборудования, ед. | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 709 380 | 709 380 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.3 | всего, в том числе | 709 380 | 709 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 709 380 | 709 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрог-рамме 1 «Создание условий для обеспе-чения качественными коммунальными услугами» | всего, в том числе | 346 607 951 | 116 217 154 | 26 970 582 | 94 862 670 | 74 290 605 | 8 512 600 | 12 093 320 | 13 661 020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 245 214 927 | 97 583 627 | 4 291 900 | 77 202 700 | 66 136 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 95 967 891 | 18 633 527 | 22 678 682 | 12 234 837 | 8 153 905 | 8 512 600 | 12 093 320 | 13 661 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников (средства предпри-ятия) | 5 425 133 | 0 | 0 | 5 425 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ¾ | ¾ | ¾ | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля возмещения затрат на уплату процентов по привлека-емым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % | 50 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 50 |
| Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Возме-щение недополу-ченных доходов организациям, осуществля-ющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентиро-ванным розничным ценам, в том числе | всего, в том числе | 174 674 786 | 30 142 486 | 45 721 000 | 48 254 400 | 50 556 900 | - | - | - | ДГХ | уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ¾ | ¾ | ¾ | 100 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 174 674 786 | 30 142 486 | 45 721 000 | 48 254 400 | 50 556 900 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - предостав-ление субсидии на возмещение недополу-ченных доходов организациям, осуществля-ющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентиро-ванным розничным ценам | всего, в том числе | 174 664 386 | 30 139 886 | 45 718 400 | 48 251 800 | 50 554 300 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 174 664 386 | 30 139 886 | 45 718 400 | 48 251 800 | 50 554 300 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - оплата труда муници-пальных служащих органов местного самоуправ-ления, осущест-вляющих переданное отдельное государст-венное полномочие по предостав-лению субсидии на возмещение недополу-ченных доходов организациям, осуществля-ющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | всего, в том числе | 10 400 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 10 400 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.1 | всего, в том числе | 174 674 786 | 30 142 486 | 45 721 000 | 48 254 400 | 50 556 900 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 174 674 786 | 30 142 486 | 45 721 000 | 48 254 400 | 50 556 900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Предостав-ление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлека-емым заемным средствам на оплату задолженности за энергоре-сурсы | всего, в том числе | 8 272 597 | 8 272 597 | - | - | - | - | - | - | ДГХ | доля возмещения затрат на уплату процентов по привлека-емым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, % | 50 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 50 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 8 189 871 | 8 189 871 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 82 726 | 82 726 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2.2 | всего, в том числе | 8 272 597 | 8 272 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 8 189 871 | 8 189 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 82 726 | 82 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрог-рамме 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | всего, в том числе | 182 947 383 | 38 415 083 | 45 721 000 | 48 254 400 | 50 556 900 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 182 864 657 | 38 332 357 | 45 721 000 | 48 254 400 | 50 556 900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 82 726 | 82 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Технологические разработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоснаб-жения, шт. | ¾ | 1 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных схем водоотве-дения, шт. | ¾ | 1 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 |
| Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснаб-жения и водоотве-дения муниципаль-ного образования городской округ город Сургут | всего, в том числе | 27 941 200 | - | 27 941 200 | - | - | - | - | - | ДГХ | количество разработанных схем водоснабжения, шт. | ¾ | 1 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 17 941 200 | - | 17 941 200 | - | - | - | - | - |  | количество разработанных схем водоотведения, шт. | ¾ | 1 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 10 000 000 | - | 10 000 000 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрог-рамме «Технологи-ческие разработки» | всего, в том числе | 27 941 200 | 0 | 27 941 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 17 941 200 | 0 | 17 941 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числ: | всего, в том числе | 557 496 534 | 154 632 237 | 100 632 782 | 143 117 070 | 124 847 505 | 8 512 600 | 12 093 320 | 13 661 020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 446 020 784 | 135 915 984 | 67 954 100 | 125 457 100 | 116 693 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 106 050 617 | 18 716 253 | 32 678 682 | 12 234 837 | 8 153 905 | 8 512 600 | 12 093 320 | 13 661 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников (средства пред-приятия) | 5 425 133 | 0 | 0 | 5 425 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем ассигнований администра-тора – ДГХ | всего, в том числе | 557 496 534 | 154 632 237 | 100 632 782 | 143 117 070 | 124 847 505 | 8 512 600 | 12 093 320 | 13 661 020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 446 020 784 | 135 915 984 | 67 954 100 | 125 457 100 | 116 693 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 106 050 617 | 18 716 253 | 32 678 682 | 12 234 837 | 8 153 905 | 8 512 600 | 12 093 320 | 13 661 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников (средства предпри-ятия) | 5 425 133 | 0 | 0 | 5 425 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _________

Дополнительная потребность

в объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

| Наименование | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования (всего, руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Ответст-венный (админи-стратор или соад-мини-стратор) | Наименование показателя, ед. измер. | Значение показателя, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля выполненных работ по реконст-рукции объектов коммунальной инфраструк-туры от заплани-рованных, % | ¾ | ¾ | 100 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество актуализиро-ванных схем теплоснаб-жения, шт. | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 | ¾ | ¾ | 1* |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество разработанных проектных изыскатель-ских работ, ед. | ¾ | ¾ | 2 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструи-рованных кабельных линий 10 кВ, км | ¾ | ¾ | 0,636 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0,636 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструиро-ванных кабельных линий 0,4 кВ, км | ¾ | ¾ | 0,37 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество реконструиро-ванных трансфор-маторных подстанций (ТП), ед | ¾ | ¾ | 1 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструиро-ванных сетей теплоснаб-жения, км | ¾ | ¾ | 1,2 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность реконструиро-ванных сетей водоснаб-жения, км | ¾ | ¾ | 0,6 | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 0,6 |
| Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса | всего, в том числе | 29 132 829 | 0 | 0 | 29 132 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 29 132 829 | 0 | 0 | 29 132 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сети электроснаб-жения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104 | всего, в том числе | 3 275 125 | - | - | 3 275 125 | - |  | - | - | ДГХ | протяженность реконструи-рованных кабельных линий 10 кВ, км | - | - | 0,636 | - | - | - | - | 0,636 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 3 275 125 | - | - | 3 275 125 |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинград-ская, 10А (в составе ЭСК РП-103) | всего, в том числе | 2 687 059 | - | - | 2 687 059 | - | - | - | - | ДГХ | протяженность реконструиро-ванных кабельных линий 0,4 кВ, км | - | - | 0,37 | - | - | - | - | 0,37 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 687 059 | - | - | 2 687 059 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - трансфор-маторная подстанция ТП-220 | всего, в том числе | 7 979 875 | - | - | 7 979 875 | - | - | - | - | ДГХ | количество разработанных проектных изыскатель-ских работ, ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  | количество реконструиро-ванных трансформа-торных подстанций (ТП), ед | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 979 875 | - | - | 7 979 875 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сети тепло-снабжения, водоснабжения в поселке Лунный | всего, в том числе | 15 190 770 | - | - | 15 190 770 | - | - | - | - | ДГХ | количество разработанных проектных изыскатель-ских работ, ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  | протяженность реконструиро-ванных сетей теплоснаб-жения, км | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | за счет средств местного бюджета | 15 190 770 | - | - | 15 190 770 | - | - | - | - |  | протяженность реконструированных сетей водоснабжения, км | - | - | 0,6 | - | - | - |  | 0,6 |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1 | всего, в том числе | 29 132 829 | 0 | 0 | 29 132 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 29 132 829 | 0 | 0 | 29 132 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Технологические разработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество актуализиро-ванных схем теплоснаб-жения, шт. | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 | ¾ | ¾ | 1* |
| Задача 3.2. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1. Актуализация схемы теплоснаб-жения муниципаль-ного образования городской округ город Сургут | всего, в том числе | 18 333 334 | - | - | 8 333 334 | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - | ДГХ | количество актуализиро-ванных схем теплоснаб-жения, шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1* |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 18 333 334 | - | - | 8 333 334 | 5 000 000 | 5 000 000 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрог-рамме «Технологиче-ские разработки» | всего, в том числе | 18 333 334 | 0 | 0 | 8 333 334 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 18 333 334 | 0 | 0 | 8 333 334 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе | всего, в том числе | 47 466 163 | 0 | 0 | 37 466 163 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 47 466 163 | 0 | 0 | 37 466 163 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем ассигнований администра-тора – ДГХ | всего, в том числе | 47 466 163 | 0 | 0 | 37 466 163 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета | 47 466 163 | 0 | 0 | 37 466 163 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет других источ-ников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |