ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 6455 от 16.09.2015

О внесении изменения

в постановление Администрации

города от 13.12.2013 № 8984

«Об утверждении муниципальной

программы «Охрана окружающей

среды города Сургута

на 2014 – 2020 годы»

###### В соответствии с решением Думы города от 02.06.2015 № 711-V ДГ                                        «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2014 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-пальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686              «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984        «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 26.03.2014 № 1983,                30.06.2014 № 4362, 19.08.2014 № 5757, 02.12.2014 № 8058, 15.12.2014 № 8438, 18.03.2015 № 1751, 29.06.2015 № 4436) изменение, изложив приложение                        к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________ № ________

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы»

1. Характеристика текущего состояния

1.1. Одной из наиболее важных проблем человечества на современном этапе является проблема взаимоотношений природы и человека. Качество атмосферного воздуха, земель, питьевой воды, количество зеленых насаждений – показатели, характеризующие состояние окружающей природной среды. Составной частью этого вопроса является решение проблем обеспечения эколо-гической безопасности населения. Это и сохранение окружающей природной среды, и снижение негативного влияния неблагоприятных антропогенных факторов на здоровье человека, экологическое просвещение и так далее.

Решение этих проблем для города Сургута особенно актуально.                           Это связано в первую очередь тем, что суровые природно-климатические условия Крайнего Севера усиливают влияние негативных антропогенных факторов. Поэтому работа Администрации города нацелена на улучшение экологической ситуации в городе Сургуте за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду.

Муниципальная программа стала продолжением долгосрочной целевой программы и ведомственных целевых программ управления по природопользо-ванию и экологии. До 01.01.2014 реализация направления деятельности                      по охране окружающей среды осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 – 2015 годы» и ведомственных целевых программ «Организация мероприятий               по охране окружающей среды», «Благоустройство рекреационных зон», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов», «Функцио-нирования управления по природопользованию и экологии».

Программа разработана с учетом природно-климатических особенностей города, в соответствии с российским и окружным природоохранным законода-тельством и является организационной основой муниципальной политики                    в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Основными направлениями реализации программы в 2014 – 2020 годах являются снижение негативного воздействия отходов производства и потреб-ления на окружающую природную среду, обеспечение экологической безопасности населения, экологическое просвещение и пропаганда, благоустройство рекреационных зон, использование, охрана, защита, воспроиз-водство городских лесов, обеспечение реализации вопросов местного значения в области создания экологически безопасных условий для проживания человека, обеспечения рационального использования природных ресурсов.

На момент принятия муниципальной программы и до 30.06.2015 реализация мероприятий осуществлялась в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2020 года. С 01.07.2015 мероприятия настоящей муниципальной программы реализуются в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвер-жденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп.

Настоящая муниципальная программа направлена на решение существу-ющих проблем в области экологии городской среды, а также на улучшение экологической ситуации в городе и создание комфортных условий для прожи-вания населения.

В рамках муниципальной программы реализуются 6 подпрограмм:

- «Строительство объектов природоохранного назначении»я;

- «Организация мероприятий по охране окружающей среды»;

- «Благоустройство рекреационных зон»;

- «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»;

- «Функционирование управления по природопользованию и экологии»;

- «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов».

1.2. Подпрограмма «Строительство объектов природоохранного назначения»

Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории города Сургута, утилизируются путем захоронения на муниципальном полигоне твердых бытовых отходов. Рабочая часть II очереди полигона состоит из 5 карт,                      из которых построены и эксплуатируются 2 карты. Проектная мощность всего полигона (5 карт) составляет 490 000 куб. метров в год.

Фактически ежегодно размещается около 800 000 куб. метров отходов,              что превышает проектную мощность полигона в 2 раза, это привело к прежде-временному заполнению существующих 2 карт. В 2014 году завершено строительство объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов». Сдача в 2015 году объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов                  в г. Сургуте» в эксплуатацию позволит решить проблему размещения твердых бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности                      на период ориентировочно до 7 лет.

Выполнение работ по рекультивации муниципального полигона твердых бытовых отходов в 2014 году определено вступившим в законную силу решением Сургутского городского суда от 20.06.2013, в котором возложена обязанность до 31.12.2014 произвести рекультивацию первой очереди полигона твердых бытовых отходов. Невыполнение работ по рекультивации первой очереди полигона твердых бытовых отходов в 2014 году привело бы к риску прекращения деятельности всего полигона твердых бытовых отходов.

Из средств муниципального бюджета на выполнение данных работ                 в 2014 году предусмотрено финансирование объемом 11 199,9 тыс. руб.

В рамках государственной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, доля софинансирования работ по рекультивации первой очереди полигона из средств бюджета округа в 2014 году составляет 44 800 тыс. руб. (80% от стоимости работ).

Работы по рекультивации первой очереди полигона твердых бытовых отходов завершены в 2014 году.

1.3. Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды»

Проблемой в работе по обеспечению экологической безопасности является ежегодное увеличение объема несанкционированных свалок, которое напрямую зависит от увеличения объемов потребления товаров и услуг                            и, как следствие, увеличения объемов образующихся отходов. На сегодняшний день контрольные функции в отношении малого и среднего бизнеса в сфере обращения с отходами сведены к минимуму.

Также проблемой в работе по ликвидации несанкционированных свалок является их возобновляемость в местах, где невозможно ограничить доступ недобросовестным предпринимателям и физическим лицам, не желающим платить за вывоз и утилизацию своих отходов на специализированный полигон твердых бытовых отходов. Наиболее проблемными территориями в этом отношении являются остров Заячий, пойма протоки Кривуля, район Восточной объездной дороги, временные поселки, территории городских лесов.

По итогам 2014 года в рамках заключенного муниципального контракта                и гражданско-правового договора объем убранных несанкционированных свалок составил 7 325 куб. метров.

В течение 2014 года в рамках полномочий отдела экологической безопас-ности были выявлены несанкционированные свалки общим объемом более 20 000 куб. метров. В 2015 году планируется выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок объемом 10 089,66 куб. метров.

Немаловажной экологической проблемой является захламление акваторий водных объектов затонувшими судами и их фрагментами. Всего в реках Черная и Обь зафиксировано 18 судов, подлежащих ликвидации.

В соответствии с решением Сургутского городского суда от 24.12.2012                     об организации Администрацией города очистки акваторий реки Черной                      и реки Оби и прилегающих береговых полос от затонувших судов в 2014 году                      в акватории водных объектов в границах города Сургута ликвидировано                            6 затонувших судов. В рамках заключенного долгосрочного муниципального контракта в 2015 году будут осуществлены работы по ликвидации оставшихся 12 затонувших судов.

Низкий уровень экологической культуры населения, позиция «временщика» значительно усложняют работу по созданию комфортных и экологически безопасных условий для проживания горожан и отчасти обусловлен недостаточным уровнем информированности населения в области охраны окружающей среды.

Мероприятия по экологическому просвещению и пропаганде предусматри-вают организацию мероприятий по следующим направлениям:

1.3.1. Информирование населения о деятельности Администрации города                   в области охраны окружающей среды:

- размещение информации на официальном интернет-сайте Администрации города, в печатных и телевизионных средствах массовой информации;

- регулярные отчетные пресс-конференции;

- работа с обращениями граждан.

1.3.2. Организация участия Сургута в Международной экологической акции «Спасти и сохранить» путем организации конкурсов, выставок, маршей, слетов, олимпиад и тому подобного.

1.3.3. Привлечение населения к практической природоохранной деятельности.

1.3.4. Организация массовых городских экологических акций.

1.3.5. Пропаганда экологических знаний:

- организация научно-практических конференций и семинаров по проблемам экологии;

- издание книг, сборников, брошюр, буклетов экологической направленности;

- размещение социальной рекламы в средствах массовой информации                       и на улицах города.

В 2014 году в мероприятиях, проводимых в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить», в массовых экологических акциях приняли участие 12 027 человек. Всего проведено 12 мероприятий.

В период с 2015 по 2017 годы управлением по природопользованию                       и экологии будут организованы природоохранные и эколого-просветительские мероприятия в соответствии с утвержденными объемами финансирования.

1.4. Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон»

Суровые природно-географические факторы, продолжительность зимнего периода, работа в зоне рискованного земледелия создают определенные трудности в создании благоприятной и комфортной городской среды, благоустройстве и озеленении города.

Население города уже не помнит пыльные бури в городе и воспринимает сформированную систему озеленения как привычную среду.

Благоустроенная площадь зеленых насаждений вдоль улиц, магистралей, находящихся в ведении управления по природопользованию и экологии,                         с учетом переданной на содержание площади озелененной территории муниципального бюджетного учреждения «Дворец Торжеств» составляет 283,95 га.

В настоящее время в Сургуте общая площадь обустраиваемых                     и находящихся на содержании парков и скверов составляет 169,57 га. Все парки и скверы располагаются непосредственно в зоне уже существующей жилой застройки и используются для прогулок и отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Создание и содержание цветников на городских территориях является неотъемлемой частью работ по благоустройству города. В плановом периоде увеличится показатель объема выполнения муниципальной работы и составит 2,8 га за счет создания цветочной полосы из тюльпанов на транспортной развязке проспекта Ленина – проспекта Мира. Для обеспечения разнообразия                    и новизны в цветочном оформлении городских территорий ежегодно обновля-ется ассортимент цветов и рисунок цветников.

В полном объеме используются имеющиеся в наличие элементы верти-кального озеленения: подвесные кашпо, вазоны, пирамиды, цветочные                            и топиарные фигуры. В качестве инертного материала для декоративного оформления цветников используется природный камень – щебень и мраморная крошка различной фракции.

В целях продления периода декоративности цветочного оформления города с 2013 года в осенний период на цветниках высаживаются тюльпаны.

Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользо-вания в 2014 году составила 13,3 кв. метра на 1 человека. Значение показателя зависит от нескольких факторов: численности населения, степени застройки города, площади зеленых насаждений общего пользования.

1.5. Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»

Влияние антропогенной деятельности негативно сказывается на состоянии городских лесов.

В условиях активного развития города, массовой застройки, увеличения численности населения, а также некоторых существующих природных факторов (болотистость местности, воздействие низких температур и тому подобное) негативное влияние на леса, находящиеся в границах городского округа                  город Сургут, ежегодно увеличивается.

Для эффективного обустройства, использования, защиты и охраны город-ских лесов разработан лесохозяйственный регламент городских лесов города Сургута, утвержденный постановлением Администрации города от 07.10.2010 № 5154.

Общая площадь городских лесов, согласно материалам лесохозяйствен-ного регламента составляет 4 445 га.

Ежегодный объем работ по санитарным рубкам и рубкам по очистке леса от захламленности определен лесохозяйственным регламентом и составляет 281,0 га.

В 2014 году проведены санитарные рубки и рубки по очистке леса                        от захламленности на площади 15 га.

Площадь лесов, подлежащая санитарному содержанию, зеленых зон актив-ного отдыха населения в 2014 году остается на одном уровне и составляет 385,3 га.

За последние годы объем финансирования, предусмотренный на проведение лесохозяйственных работ, практически не менялся, что обусловило выполнение лишь основных первоочередных лесохозяйственных мероприятий:

- санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности;

- санитарное содержание зеленых зон активного отдыха населения.

Все мероприятия, предусмотренные лесохозяйственным регламентом,                 на выделяемые из бюджета средства выполнить не представляется возможным.

1.6. Подпрограмма «Функционирование управления по природопользо-ванию и экологии»

Расширение полномочий органов местного самоуправления при уменьшении возможности административного воздействия в отношении нарушителей природоохранного законодательства, низкий уровень экологической  культуры населения, сложные природно-климатические условия Крайнего Севера создают необходимость повышения в существующих условиях эффективности деятельности управления по природопользованию экологии по реализации вопросов местного значения в области охраны окружающей среды, обеспе-чения экологической безопасности территории городского округа, рациональ-ного использования природных ресурсов.

Управление по природопользованию и экологии создано в 1993 году                  в целях реализации вопросов местного значения, части вопросов местного значения:

- организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;

- организации благоустройства территорий городского округа, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

- организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых                            и промышленных отходов;

- создания условий для массового отдыха жителей городского округа                      и организации обустройства мест массового отдыха населения;

- реализации права на создание условий для развития туризма.

Работа управления по природопользованию и экологии направлена            на повышение результативности расходования бюджетных средств на реали-зацию полномочий управления в области охраны окружающей среды                            и рационального использования природных ресурсов, обеспечение выполнения муниципальной работы и оказания муниципальных услуг с учетом приоритетов природоохранной политики на муниципальном уровне, определенных                            в соответствии со стратегическими задачами социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования городской округ город Сургут.

1.7. Подпрограмма «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых  бытовых и промышленных отходов»

В целях повышения качества предоставления услуг и реализации единой политики в области обращения с отходами с 2015 года функции заказчика                     и лимиты на оплату оказания услуг по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департа-менту образования, департаменту культуры, молодёжной политики и спорта,                   а также муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуата-ционное управление» переданы управлению по природопользованию                            и экологии.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит оптимизировать процесс сбора и вывоза отходов, обеспечить единый подход к обустройству мест сбора отходов (контейнерных площадок), улучшить их эстетический вид и привести                   в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями, усилить контроль               в области обращения с отходами на территории города.

Работы по сбору, вывозу и утилизации отходов будут выполняться                     в соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства                      и потребления».

Динамика

изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы

Таблица 1

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный 2011 год | Отчетный 2012 год | Отчетный 2013 год | Отчетный 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Количество построенных объектов природоохранного назначения | шт. | - | 1 (берего-укреп-ление в районе пасса-жирского вокзала) | - | - |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута | % | 86 | 90 | 57 | 73 |
| Доля участия населения города Сургута в практической природоохранной деятельности от общего количества людей, проживающих в городе Сургуте | % | 3,3 | 3,5 | 4,7 | 3,5 |
| Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования | га | 403,54 | 403,54 | 403,54 | 452,59 |

| Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых управлением по природопользованию и экологии | % | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля собранных, вывезенных и утилизированных твердых бытовых отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуата-ционное управление» от общего объема отходов, образованных данными учреждениями | % | - | - | - | - |
| Площадь территории городских лесов | га | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
| Уровень исполнения бюджета | % | 95 | 95 | 95 | 93 |
| Подпрограмма «Строительство объектов природоохранного назначения» |  |  |  |  |  |
| Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне | шт. | - | - | 1 | - |
| Доля выполненных работ от общего объема работ по объекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» | % | - | - | 60 | 100 |
| Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  |  |  |  |  |
| Объем ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования | куб. м | н/д в связи с введе-нием показателя в 2013 году | н/д в связи с введе-нием показателя в 2013 году | 6 274,0 | 7 325 |
| Количество утилизированных затонувших судов | шт. | н/д в связи с введе-нием показателя в 2014 году | н/д в связи с введе-нием показателя в 2014 году | н/д в связи с введе-нием показателя в 2014 году | 6 |

| Количество организованных мероприятий экологической направленности | шт. | н/д в связи с введе-нием показателя в 2013 году | н/д в связи с введе-нием показателя в 2013 году | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество человек, привлеченных к практической природоохранной деятельности | чел. | 11 000 | 11 500 | 16 470 | 12 027 |
| Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы | % | 95 | 95 | 95 | 100 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | - | 87,5 | 36 | 65,2 |
| Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» |  |  |  |  |  |
| Площадь содержания территорий общего пользования, занятых зелеными насаждениями, в том числе: | га | 241,02 | 241,02 | 251,32 | 283,32 |
| площадь цветников, находящихся на содержании | га | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 2,7 |
| Площадь содержания объектов благоустройства (парки, скверы и набережные) | га | 162,52 | 162,52 | 167,15 | 169,27 |
| Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы | % | 70 | 70 | 70 | 100 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | - | 74 | 66,5 | 77,4 |
| Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |  |  |  |  |  |
| Площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов | га | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Площадь городских лесов, на которой осуществляется патрулирование | га | 4 445 | 4 445 | 4 445 | 4 445 |
| Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламленности | га | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Площадь оформленных участков | га | н/д в связи с введе-нием показателя в 2014 году | н/д в связи с введе-нием показателя в 2014 году | н/д в связи с введе-нием показателя в 2014 году | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | - | 90 | 37,15 | 51,3 |
| Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии» |  |  |  |  |  |
| Количество выявленных административных правонарушений в области охраны окружающей среды | шт. | 16 | 75 | 164 | 224 |
| Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды | шт. | 16 | 75 | 101 | 209 |
| Количество дел об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды, переданных в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту и федеральные контрольные органы | шт. | 16 | 75 | 101 | 15 |
| Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования | кв. м /чел. | 13,1 | 14,0 | 14,0 | 13,3 |
| Количество выданных разрешений на снос зеленых насаждений | шт. | 27 | 38 | 77 | 75 |
| Обеспечение потребности муниципального образования в объектах утилизации бытовых и промышленных отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Площадь мест для массового отдыха населения, находящаяся на содержании | га | 226,15 | 226,15 | 304,68 | 385,3 |
| Количество обустраиваемых экологических маршрутов, находящихся на содержании | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество подготовленных и согласованных проектов муниципальных правовых актов | шт. | 34 | 38 | 51 | 47 |
| Доля принятых и рассмотренных обращений граждан от общего количества поступивших обращений граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в отношении которых выполняются функции куратора | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью деятельности управления по природопользованию и экологии является охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа и рационального использования природных ресурсов, что также определено комплексной целью муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач                         в соответствии с направлениями деятельности (подпрограммами).

Срок реализации программы – 2014 – 2020 годы.

| Задачи муниципальной программы | Обоснование соответствия тактических задач цели программы, сроков реализации программы |
| --- | --- |
| Комплексная цель муниципальной программы: охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа и рационального использования природных ресурсов |  |
| Подпрограмма 1 «Строительство объектов природоохранного назначения» |  |
| Цель: обеспечение места для размещения твердых бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности на период ориентировочно до 7 лет |  |
| Задача 1. Обустройство и рекультивация мест захоронения твердых бытовых отходов | решение тактической задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволит снизить негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую природную среду и предотвратить проблему размещения твердых бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности на период ориентировочно до 7 лет |

| Подпрограмма 2«Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  |
| --- | --- |
| Цель: снижение уровня загрязнения городских территорий; формирование экологической культуры населения |  |
| Задача 2. Ликвидация несанкционированных свалок мусора; экологическое просвещение и пропаганда | решение тактической задачи в период реализации подпрограммы способствует уменьшению несанкционированных свалок мусора и обеспечению экологической безопасности территории городского округа, а также улучшению информированности и экологической грамотности населения города Сургута в сфере охраны окружающей среды и природопользования |
| Подпрограмма 3«Благоустройство рекреационных зон» |  |
| Цель: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования |  |
| Задача 3. Обеспечение устойчивого уровня благоустроенности территорий общего пользования: сохранение текущего уровня состояния зеленых насаждений | решение тактической задачи в период реализации подпрограммы способствует созданию комфортных условий проживания населения, повышению эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования городской округ город Сургут |
| Подпрограмма 4 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |  |
| Цель: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения |  |
| Задача 4. Выполнение муниципальной работы по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута | решение тактической задачи в период реализации подпрограммы позволит эффективно осуществлять использование, защиту, охрану и обустройство городских лесов, а также способствовать безопасному отдыху населения |

| Подпрограмма 5«Функционирование управления по природопользованию и экологии» |  |
| --- | --- |
| Цель: повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия по охране окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа, рациональное использование природных ресурсов |  |
| Задача 5. Повышение эффективности деятельности управления по природопользованию и экологии по реализации вопросов местного значения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов | решение тактической задачи позволит повысить результативность расходования бюджетных средств на мероприятия по охране окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа, рациональное использование природных ресурсов |
| Подпрограмма 6 «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов» |  |
| Цель: совершенствование системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов |  |
| Задача 6. Улучшение качества работ по сбору, вывозу твердых бытовых отходов | решение тактической задачи позволит эффективно и комплексно осуществлять сбор, вывоз твердых бытовых отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», усилить контроль за утилизацией твердых бытовых отходов |

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы.

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы

4.1. Механизм реализации муниципальной программы

Администратором муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы», подпрограмм «Строительство объектов природоохранного назначения», «Организация мероприятий по охране окружающей среды», «Благоустройство рекреационных зон», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» «Функционирование управ-ления по природопользованию и экологии», «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов» является управление по природопользованию и экологии.

Ответственным за исполнение муниципальной программы является управление по природопользованию и экологии.

Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйства, экологии                  и природопользования. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора муниципальной программы.

Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назна-чаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.

Отчет администратора об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм представляется ежегодно в департамент по экономической политике в соответствии с пунктами 11.2, 11.3 порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации города                      от 17.07.2013 № 5159 (с последующими изменениями).

Администратор муниципальной программы несет ответственность за:

- эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов                         об исполнении муниципальной программы.

Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов                          ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание                  и объемы финансирования в установленном порядке.

Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор аналитической информации о реализации мероприятий программы.

Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей программы, отражаются в отчетности о реализации программы.

Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором программы для принятия управленческих решений.

4.2. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

| Этапы исполнения муниципальной программы | Куратор муниципальной программы | Администратор муниципальной программы (УПиЭ) |
| --- | --- | --- |
| Планирование целей, задач, мероприятий муниципальной программы | утверждение | разработка муниципальной программы, разработка подпрограмм: - «Строительство объектов природоохранного назначения»; - «Организация мероприятий по охране окружающей среды»; - «Благоустройство рекреационных зон»; - «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»; - «Функционирование управления по природопользованию и экологии»; - «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов» |
| Достижение установленных целей и задач муниципальной программы, внесение изменений | контроль | контроль |
| Внесение изменений в течение срока реализации муниципальной программы | контроль | подготовка проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу |
| Представления отчетов об исполнении муниципальной программы | контроль | подготовка сводного отчета по реализации муниципальной программы |

Приложение

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды

города Сургута на 2014 – 2020 годы»

Программные мероприятия,

объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы

| Наименование |  | Источники финанси-рования |  |  |  | Объем финанси-рования (всего, руб.) |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответст-венный (админи-стратор или соад-мини-стратор) |  |  |  | Наименование показателя, ед. измерения |  |  |  |  |  |  | Значение показателя, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конечный результат реализации муници-пальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексная цель программы: охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа и рационального использования природных ресурсов |
| Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  | количество построенных объектов природо-охранного назначения, шт. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля ликвидиро-ванных несанкциони-рованных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования от общего объема несанкциони-рованных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  | доля участия населения города Сургута в практической природо-охранной деятельности от общего количества людей, проживающих в городе Сургуте, % |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  | 3,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  | площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га |  |  |  |  |  | 452,59 |  |  |  |  |  |  | 453,52 |  |  |  |  |  |  |  | 453,52 |  |  |  |  |  | 453,52 |  |  |  |  |  |  |  | 453,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,52 |  |  |  |  |  |  |  | 453,52 |  |  |  | 453,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  | площадь территории городских лесов, га |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  | 4 445 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  | уровень исполнения бюджета, % |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  | доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых управлением по природо-пользованию и экологии, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  | доля собранных, вывезенных и утилизиро-ванных твердых бытовых отходов от муници-пальных учреждений, подведомст-венных департаменту образования, департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуата-ционное управление» от общего объема отходов, образованных данными учреждениями, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Строительство объектов природоохранного назначения» |
| Цель подпрограммы 1 обеспечение места для размещения твердых бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности на период ориентировочно до 7 лет |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод в эксплуа-тацию объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте», шт. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |
| Задача 1: обустройство и рекультивация мест захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Строительство объектов для размещения твердых бытовых отходов |  | всего, в том числе |  |  |  | 37 373 293 |  |  | 37 373 293 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  |  | количество обустроенных карт для утили-зации отходов на полигоне, шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 3 737 375 |  |  | 3 737 375 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля выполненных работ от общего объема работ по объекту «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте», % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 100 |  |
|  |  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета |  |  |  | 33 635 918 |  |  | 33 635 918 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Строительство объекта: «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» |  | всего, в том числе: |  |  |  | 37 373 293 |  |  | 37 373 293 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 3 737 375 |  |  | 3 737 375 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета |  |  |  | 33 635 918 |  |  | 33 635 918 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Рекультивация объектов и несанкциони-рованных мест размещения твердых бытовых отходов |  | всего, в том числе |  |  |  | 55 996 380 |  |  | 55 996 380 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 11 199 276 |  |  | 11 199 276 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета |  |  |  | 44 797 104 |  |  | 44 797 104 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Рекультивация первой очереди муниципального полигона твердых бытовых отходов в городе Сургуте |  | всего, в том числе |  |  |  | 55 996 380 |  |  | 55 996 380 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  |  | площадь рекульти-вации, га |  |  |  |  | 9,54 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 9,54 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 11 199 276 |  |  | 11 199 276 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета |  |  |  | 44 797 104 |  |  | 44 797 104 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрог-рамме «Строительство объектов природоохран-ного назначения» |  | всего, в том числе |  |  |  | 93 369 673 |  |  | 93 369 673 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 14 936 651 |  |  | 14 936 651 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета |  |  |  | 78 433 022 |  |  | 78 433 022 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |
| Цель подпрограммы 2: снижение уровня загрязнения городских территорий; формирование экологической культуры населения |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля ликвидиро-ванных несанкциони-рованных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования от общего объема несанкциони-рованных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля участия населения города Сургута в практической природо-охранной деятельности от общего количества людей, проживающих в городе Сургуте, % |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  |
| Задача 2.1: ликвидация несанкционированных свалок мусора |
| Мероприятие 2.1.1. Ликвидация несанкциониро-ванных свалок в промышленных районах и местах общего пользования |  |  | всего, в том числе |  |  | 38 275 441 |  |  | 1 415 441 |  |  |  | 4 310 000 |  |  | 6 510 000 |  |  | 6 510 000 |  |  |  | 6 510 000 |  |  |  |  | 6 510 000 |  |  | 6 510 000 |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  |  | объем ликвидиро-ванных несанкциони-рованных свалок в промыш-ленных районах и местах общего пользования, куб. м |  |  |  |  |  | 7 325 |  |  |  |  | 10 089,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 116 |  |  |  |  |  | 15 116 |  |  |  |  |  |  |  | 15 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 116 |  |  |  |  |  |  | 15 116 |  |  |  |  |  | 92 994,66 |  |
|  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  | 38 275 441 |  |  | 1 415 441 |  |  |  | 4 310 000 |  |  | 6 510 000 |  |  | 6 510 000 |  |  |  | 6 510 000 |  |  |  |  | 6 510 000 |  |  | 6 510 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Очистка акваторий р. Черная, р. Обь и прилегающих береговых полос от затонувших судов |  |  | всего, в том числе |  |  | 42 111 598 |  |  | 26 000 000 |  |  |  | 16 111 598 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  |  | количество утилизиро-ванных затонувших судов, шт. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  | 42 111 598 |  |  | 26 000 000 |  |  |  | 16 111 598 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2: экологическое просвещение и пропаганда |
| Мероприятие 2.2.1. Организация мероприятий экологической направленности |  | всего, в том числе |  |  |  | 12 977 666 |  |  | 6 578 266 |  |  |  | 649 900 |  |  | 1 149 900 |  |  | 1 149 900 |  |  |  | 1 149 900 |  |  |  |  | 1 149 900 |  |  | 1 149 900 |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  |  | количество организо-ванных мероприятий экологической направлен-ности, шт. |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 83 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 12 977 666 |  |  | 6 578 266 |  |  |  | 649 900 |  |  | 1 149 900 |  |  | 1 149 900 |  |  |  | 1 149 900 |  |  |  |  | 1 149 900 |  |  | 1 149 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. Привлечение населения к практической природо-охранной деятельности |  | всего, в том числе |  |  |  | 3 842 449 |  |  | 541 849 |  |  |  | 550 100 |  |  | 550 100 |  |  | 550 100 |  |  |  | 550 100 |  |  |  |  | 550 100 |  |  | 550 100 |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  |  | количество человек, привлеченных к практической природо-охранной деятельности, чел. |  |  |  |  |  | 12 027 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 300 |  |  |  |  | 13 300 |  |  |  |  |  |  |  | 13 300 |  |  |  |  |  |  |  | 13 300 |  |  |  |  |  |  |  | 13 300 |  |  |  |  |  |  | 13 300 |  |  |  |  |  | 91 827 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 3 842 449 |  |  | 541 849 |  |  |  | 550 100 |  |  | 550 100 |  |  | 550 100 |  |  |  | 550 100 |  |  |  |  | 550 100 |  |  | 550 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.3. Проведение мониторинга соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  |  | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы, % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Мероприятие 2.2.4. Проведение мониторинга уровня удовлетворен-ности населения качеством выполняемой муниципальной работы «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  |  | уровень удовлетворен-ности населения качеством выполняемой муниципальной работы, % |  |  |  |  |  | 65,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 63 |  |
| Всего по подпрог-рамме «Организация мероприятий по охране окружающей среды» |  | всего, в том числе |  |  |  | 97 207 154 |  |  | 34 535 556 |  |  |  | 21 621 598 |  |  | 8 210 000 |  |  | 8 210 000 |  |  |  | 8 210 000 |  |  |  |  | 8 210 000 |  |  | 8 210 000 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 97 207 154 |  |  | 34 535 556 |  |  |  | 21 621 598 |  |  | 8 210 000 |  |  | 8 210 000 |  |  |  | 8 210 000 |  |  |  |  | 8 210 000 |  |  | 8 210 000 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство рекреационных зон» |
| Цель подпрограммы 3: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности территории общего пользования муниципального образования |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га |  |  |  |  |  | 452,59 |  |  |  |  |  | 453,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,52 |  |  |  |  |  | 453,52 |  |  |  |  |  |  |  | 453,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,52 |  |  |  |  | 453,52 |  |  |  |  |  |  | 453,52 |  |
| Задача 3: обеспечение устойчивого уровня благоустроенности территорий общего пользования: сохранение текущего уровня состояния зеленых насаждений |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности и развития учреждения, выполняющего муниципальную работу «Благоустрой-ство рекреационных зон», в том числе содержание территорий общего пользования, занятых зелеными насаждениями, содержание объектов благоустройства (парки, скверы и набережные) |  | всего, в том числе |  |  |  | 1 213 405 508 |  |  |  | 169 400 352 |  |  | 174 505 299 |  |  | 174 671 477 |  |  |  | 173 707 095 |  |  |  | 173 707 095 |  |  |  |  | 173 707 095 |  |  | 173 707 095 |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  | площадь содержания территорий общего пользования, занятых зелеными насаждениями, га, в том числе |  |  |  |  |  | 283,32 |  |  |  |  |  |  | 283,95 |  |  |  |  |  |  |  | 283,95 |  |  |  |  |  |  | 283,95 |  |  |  |  |  |  |  | 283,95 |  |  |  |  |  |  |  | 283,95 |  |  |  |  |  |  | 283,95 |  |  |  |  |  |  | 283,95 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 1 213 405 508 |  |  |  | 169 400 352 |  |  | 174 505 299 |  |  | 174 671 477 |  |  |  | 173 707 095 |  |  |  | 173 707 095 |  |  |  |  | 173 707 095 |  |  | 173 707 095 |  |  |  |  |  |  |  | площадь цветников, находящихся на содержании, га |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь содержания озелененной территории Дворца Торжеств, га |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь содержания объектов благоустрой-ства (парки, скверы и набережные), га |  |  |  |  |  | 169,27 |  |  |  |  |  |  | 169,57 |  |  |  |  |  |  |  | 169,57 |  |  |  |  |  |  | 169,57 |  |  |  |  |  |  |  | 169,57 |  |  |  |  |  |  |  | 169,57 |  |  |  |  |  |  | 169,57 |  |  |  |  |  |  | 169,57 |  |
| Мероприятие 3.2. Проектиро-вание, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), в том числе |  | всего, в том числе |  |  |  | 311 964 774 |  |  |  | 11 232 749 |  |  | 77 244 039 |  |  | 4 280 625 |  |  |  | 30 086 116 |  |  |  | 63 040 415 |  |  |  |  | 63 040 415 |  |  | 63 040 415 |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 311 964 744 |  |  |  | 11 232 749 |  |  | 77 244 039 |  |  | 4 280 625 |  |  |  | 30 086 116 |  |  |  | 63 040 415 |  |  |  |  | 63 040 415 |  |  | 63 040 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. «Сквер в микро- районе 40» |  | всего, в том числе |  |  |  | 45 538 661 |  |  |  | - |  |  | 1 200 185 |  |  | - |  |  |  | 30 086 116 |  |  |  | 14 252 360 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ, пр. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 45 538 661 |  |  |  | - |  |  | 1 200 185 |  |  | - |  |  |  | 30 086 116 |  |  |  | 14 252 360 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3.2.2. Сквер в 31 мкр. |  | всего, в том числе |  |  |  | 27 304 378 |  |  |  | - |  |  | 27 304 378 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | 39 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 27 304 378 |  |  |  | - |  |  | 27 304 378 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Сквер «Старожилов» |  | всего, в том числе |  |  |  | 34 745 777 |  |  |  | - |  |  | 34 745 777 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 34 745 777 |  |  |  | - |  |  | 34 745 777 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. Сквер в 5 «А» микрорайоне |  | всего, в том числе |  |  |  | 4 584 279 |  |  |  | 303 654 |  |  | - |  |  | 4 280 625 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ, пр. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 4 584 279 |  |  |  | 303 654 |  |  | - |  |  | 4 280 625 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3.2.5. Парк «За Саймой» |  | всего, в том числе |  |  |  | 43 993 699 |  |  |  | - |  |  | 13 993 699 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 15 000 000 |  |  |  |  | 15 000 000 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ, пр. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 43 993 699 |  |  |  | - |  |  | 13 993 699 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 15 000 000 |  |  |  |  | 15 000 000 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
| 3.2.6. Парк «Кедровый лог» |  | всего, в том числе |  |  |  | 34 253 600 |  |  |  | 1 253 600 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 18 000 000 |  |  |  |  | 15 000 000 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ, пр. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 34 253 600 |  |  |  | 1 253 600 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 18 000 000 |  |  |  |  | 15 000 000 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
| 3.2.7. Сквер в 13 «А» ммикрорайоне по улице Профсоюзов |  | всего, в том числе |  |  |  | 8 090 128 |  |  |  | 8 090 128 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 8 090 128 |  |  |  | 8 090 128 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8. Сквер в 32 микро-районе |  | всего, в том числе |  |  |  | 1 310 148 |  |  |  | 1 310 148 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 1 310 148 |  |  |  | 1 310 148 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9. Сквер в микро- районе 25 по проезду Первопроходцев |  | всего, в том числе |  |  |  | 74 802 |  |  |  | 74 802 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ, пр. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  |  | 1 - |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 74 802 |  |  |  | 74 802 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10. Сквер в микро- районе 27 по улице Мелик-Карамова |  | всего, в том числе |  |  |  | 12 257 207 |  |  |  | 129 917 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 12 127 290 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ, пр. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 12 257 207 |  |  |  | 129 917 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 12 127 290 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3.2.11. Сквер за админи-стративным зданием по улице Восход, 4 |  | всего, в том числе |  |  |  | 2 545 690 |  |  |  | 70 500 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 475 190 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | количество выполненных проектно-изыскатель-ских работ, пр. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 2 545 690 |  |  |  | 70 500 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 475 190 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 3.2.12. Сквер в 44 микро-районе |  | всего, в том числе |  |  |  | 26 776 610 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 26 776 610 |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 26 776 610 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 26 776 610 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13. Сквер в 31А микро-районе |  | всего, в том числе |  |  |  | 18 743 630 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 18 743 630 |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 18 743 630 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | 18 743 630 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14. Сквер в 39 микро-районе |  | всего, в том числе |  |  |  | 51 746 165 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 13 312 865 |  |  |  |  | 20 913 125 |  |  | 17 520 175 |  |  | - |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
|  |  | - за счет средств местного бюджета |  |  |  | 51 746 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 312 865 |  |  |  |  | 20 913 125 |  |  | 17 520 175 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3. Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития |  | всего, в том числе |  |  |  | 75 833 391 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 42 879 092 |  |  |  | 32 954 299 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 53 776 391 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 31 850 592 |  |  |  | 21 925 799 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета |  |  |  | 22 057 000 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 11 028 500 |  |  |  | 11 028 500 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.3.1. Сквер в 31 микро-районе |  | всего, в том числе |  |  |  | 42 879 092 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 42 879 092 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 61 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 31 850 592 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 31 850 592 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета |  |  |  | 11 028 500 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 11 028 500 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Сквер в 20А микро-районе |  | всего, в том числе |  |  |  | 32 954 299 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 32 954 299 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | объем выполненных работ от общего объема работ, предусмот-ренных проектом, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 21 925 799 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 21 925 799 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета |  |  |  | 11 028 500 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 11 028 500 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4. Проведение мониторинга соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы «Благоустрой-ство рекреационных зон» |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муници-пальной работы, % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Мероприятие 3.5. Проведение мониторинга уровня удовлетворен-ности населения качеством выполняемой муниципальной работы «Благоустрой-ство рекреационных зон» |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | УпПиЭ |  |  |  |  | уровень удовлетворен-ности населения качеством выполняемой муници-пальной работы, % |  |  |  |  |  | 77,4 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| Всего по подпрог-рамме «Благоустрой-ство рекреационных зон» |  | всего, в том числе |  |  |  | 1 601 203 673 |  |  |  | 180 633 101 |  |  | 251 749 338 |  |  | 221 831 194 |  |  |  | 236 747 510 |  |  |  | 236 747 510 |  |  |  |  | 236 747 510 |  |  | 236 747 510 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета |  |  |  | 22 057 000 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 11 028 500 |  |  |  | 11 028 500 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 1 579 146 673 |  |  |  | 180 633 101 |  |  | 251 749 338 |  |  | 210 802 694 |  |  |  | 225 719 010 |  |  |  | 236 747 510 |  |  |  |  | 236 747 510 |  |  | 236 747 510 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» |
| Цель подпрограммы 4: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь территории городских лесов, га |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  | 4 445 |  |
| Задача 4: выполнение муниципальной работы по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности и развития учреждения, выполняющего муниципальную работу «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов», в том числе содержание зеленых зон активного отдыха населения н а территории городских лесов; патрулирование территории городских лесов | всего, в том числе |  |  |  | 94 468 931 |  | 13 529 807 |  |  |  | 13 489 854 |  |  | 13 489 854 |  |  |  | 13 489 854 |  |  | 13 489 854 |  |  |  |  |  | 13 489 854 |  |  | 13 489 854 |  |  | УпПиЭ |  |  | площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 94 468 931 |  | 13 529 807 |  |  |  | 13 489 854 |  |  | 13 489 854 |  |  |  | 13 489 854 |  |  | 13 489 854 |  |  |  |  |  | 13 489 854 |  |  | 13 489 854 |  |  |  |  |  | площадь городских лесов, на которой осущест-вляется патрулиро-вание, га |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |
| Мероприятие 4.2. Санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламлен-ности | всего, в том числе |  |  |  | 7 424 876 |  | 1 061 000 |  |  |  | 1 060 646 |  |  | 1 060 646 |  |  |  | 1 060 646 |  |  | 1 060 646 |  |  |  |  |  | 1 060 646 |  |  | 1 060 646 |  |  | УпПиЭ |  |  | площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захлам-ленности, га |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 7 424 876 |  | 1 061 000 |  |  |  | 1 060 646 |  |  | 1 060 646 |  |  |  | 1 060 646 |  |  | 1 060 646 |  |  |  |  |  | 1 060 646 |  |  | 1 060 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3. Оформление участка городских лесов города Сургута в муници-пальную собственность | всего, в том числе |  |  |  | 37 541 101 |  | 5 510 969 |  |  |  | 16 015 066 |  |  | 16 015 066 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | УпПиЭ |  |  | площадь оформленных участков, га |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2 875 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 570 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 4 445 |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 37 541 101 |  | 5 510 969 |  |  |  | 16 015 066 |  |  | 16 015 066 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4. Проведение мониторинга соблюдения стандартов качества выполняемой муниципальной работы «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | степень соблюдения стандартов качества выполняемой муници-пальной работы, % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
| Мероприятие 4.5. Проведение мониторинга уровня удовлетворен-ности населения качеством выполняемой муниципальной работы «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | уровень удовлетворен-ности населения качеством выполняемой муници-пальной работы, % |  |  |  |  |  | 51,3 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Всего по подпрог-рамме «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | всего, в том числе |  |  |  | 139 434 908 |  | 20 101 776 |  |  |  | 30 565 566 |  |  | 30 565 566 |  |  |  | 14 550 500 |  |  | 14 550 500 |  |  |  |  |  | 14 550 500 |  |  | 14 550 500 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  |  |  | 139 434 908 |  | 20 101 776 |  |  |  | 30 565 566 |  |  | 30 565 566 |  |  |  | 14 550 500 |  |  | 14 550 500 |  |  |  |  |  | 14 550 500 |  |  | 14 550 500 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Подпрограмма 5 «Функционирование управления по природопользованию и экологии» |
| Цель подпрограммы 5: повышение результативности расходования бюджетных средств на мероприятия по охране окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа, рациональное использование природных ресурсов |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уровень исполнения бюджета, % |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых управлением по природо-пользованию и экологии, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Задача 5: повышение эффективности деятельности управления по природопользованию и экологии по реализации вопросов местного значения в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, рационального использования природных ресурсов |
| Мероприятие 5.1. Выявление администра-тивных правонарушений в области охраны окружающей среды | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | УпПиЭ |  |  | количество выявленных администра-тивных правонару-шений в области охраны окружающей среды, шт. |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  | 1 514 |  |  |  |
| Мероприятие 5.2. Составление протоколов об администра-тивных правонаруше-ниях в области охраны окружающей среды | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество составленных протоколов об админи-стративных правонару-шениях в области охраны окружающей среды, шт. |  |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 409 |  |  |  |
| Мероприятие 5.3. Передача дел об админи-стративных правонаруше-ниях в области охраны окружающей среды в УМВД и федеральные контрольные органы | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество дел об админи-стративных правонару-шениях в области охраны окружающей среды, переданных в УМВД и федеральные контрольные органы, шт. |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |
| Мероприятие 5.4. Обеспечение населения озелененными территориями общего пользования | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | уровень обеспечен-ности населения озелененными территориями общего пользования, % |  |  |  |  |  | 13,3 |  |  |  |  |  |  | 12,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  | 11,9 |  |  |  |
| Мероприятие 5.5. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество выданных разрешений н а снос зеленых насаждений, шт. |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 453 |  |  |  |
| Мероприятие 5.6. Работа по обеспечению потребности муниципального образования в объектах утилизации бытовых и промышленных отходов | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | обеспечение потребности муниципаль-ного образования в объектах утилизации бытовых и промыш-ленных отходов, % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Мероприятие 5.7. Содержание мест для массового отдыха населения | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | площадь мест для массового отдыха населения, находящаяся на содер-жании, га |  |  |  |  |  | 385,3 |  |  |  |  |  |  | 385,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,3 |  |  |  |  | 385,3 |  |  |  |  |  |  | 385,3 |  |  |  |  |  |  |  | 385,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,3 |  |  |  |  |  |  |  | 385,3 |  |  |  |
| Мероприятие 5.8. Обустрой-ство, содержание экологических маршрутов | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество обустра-иваемых экологических маршрутов, находящихся на содер-жании, шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Мероприятие 5.9. Подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество подготов-ленных и согласо-ванных проектов муници-пальных правовых актов, шт. |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 317 |  |  |  |
| Мероприятие 5.10. Работа с обращениями граждан | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | доля принятых и рассмот-ренных обращений граждан от общего количества поступивших обращений граждан, % |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Мероприятие 5.11. Осущест-вление кураторских функций муниципальных организаций | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество муници-пальных учреждений и муници-пальных предприятий, в отношении которых выполняются функции куратора, шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Мероприятие 5.12. Содержание аппарата управления по природо-пользованию и экологии | всего, в том числе |  |  | 189 514 144 |  |  |  | 25 317 544 |  |  |  | 27 366 100 |  |  | 27 366 100 |  | 27 366 100 |  |  |  | 27 366 100 |  |  |  |  | 27 366 100 |  |  |  | 27 366 100 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  |  | 189 514 144 |  |  |  | 25 317 544 |  |  |  | 27 366 100 |  |  | 27 366 100 |  | 27 366 100 |  |  |  | 27 366 100 |  |  |  |  | 27 366 100 |  |  |  | 27 366 100 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Всего по подпрог-рамме «Функциониро-вание управления по природо-пользованию и экологии» | всего, в том числе |  |  | 189 514 144 |  |  |  | 25 317 544 |  |  |  | 27 366 100 |  |  | 27 366 100 |  | 27 366 100 |  |  |  | 27 366 100 |  |  |  |  | 27 366 100 |  |  |  | 27 366 100 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  |  | 189 514 144 |  |  |  | 25 317 544 |  |  |  | 27 366 100 |  |  | 27 366 100 |  | 27 366 100 |  |  |  | 27 366 100 |  |  |  |  | 27 366 100 |  |  |  | 27 366 100 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 6: совершенствование системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели результатов реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доля собранных, вывезенных и утилизи-рованных твердых бытовых отходов от муници-пальных учреждений, подведомст-венных департаменту образования, культуры, молодёжной политики и спорта, и МКУ «ХЭУ» от общего объема отходов, образованных данными учреждениями, % |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |

| Задача 6: улучшение качества работ по сбору, вывозу твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 6.1 Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов от муници-пальных учреждений, подведомст-венных департаментау образования, департаменту культуры, молодёжной политики, и спорта и МКУ «ХЭУ» | всего, в том числе | 155 784 673 | - | 25 048 753 | 25 895 352 | 26 210 142 | 26 210 142 | 26 210 142 | 26 210 142 | УпПиЭ | объем собранных, вывезенных и утилизиро-ванных твердых бытовых отходов от муници-пальных учреждений, подведомст-венных департаменту образования, департаменту культуры, молодёжной политики и спорта и МКУ «ХЭУ», куб. м | - | 46 400 | 47 820 | 48 380 | 48 900 |  | 49 400 | 49 900 | 290 800 |
|  | за счет средств местного бюджета | 155 784 673 | - | 25 048 753 | 25 895 352 | 26 210 142 | 26 210 142 | 26 210 142 | 26 210 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрог-рамме «Организация сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов» | васего, в том числе | 155 784 673 | - | 25 048 753 | 25 895 352 | 26 210 142 | 26 210 142 | 26 210 142 | 26 210 142 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 155 784 673 | - | 25 048 753 | 25 895 352 | 26 210 142 | 26 210 142 | 26 210 142 | 26 210 142 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Общий объем ассигнований на реализацию программы – всего, в том числе: | всего, в том числе: | 2 276 514 225 | 353 957 650 | 356 351 355 | 313 868 212 | 313 084 252 | 313 084 252 | 313 084 252 | 313 084 252 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 100 490 022 | 78 433 022 | 0 | 11 028 500 | 11 028 500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 176 024 203 | 275 524 628 | 356 351 355 | 302 839 712 | 302 055 752 | 313 084 252 | 313 084 252 | 313 084 252 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| Объем ассигнований администра- тора – управление по природополь-зованию и экологии | всего, в том числе | 2 276 514 225 | 353 957 650 | 356 351 355 | 313 868 212 | 313 084 252 | 313 084 252 | 313 084 252 | 313 084 252 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  | за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета | 100 490 022 | 78 433 022 | 0 | 11 028 500 | 11 028 500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  | за счет средств местного бюджета | 2 176 024 203 | 275 524 628 | 356 351 355 | 302 839 712 | 302 055 752 | 313 084 252 | 313 084 252 | 313 084 252 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |