РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 165 от 08.02.2016

О мерах по реализации распоряжения

Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

от 10.07.2015 № 386-рп «О Концепции

инновационно-образовательного

комплекса (Кампус) в городе Сургуте

и плане мероприятий («дорожной

карте») создания инфраструктуры

инновационно-образовательного

комплекса (Кампус) в городе Сургуте»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005                   № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последу-ющими изменениями), в целях обеспечения реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 386-рп «О Концепции инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий («дорожной карте») создания инфра-структуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте»:

1. Утвердить план мероприятий по реализации распоряжения Правитель-ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 386-рп                  «О Концепции инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий («дорожной карте») создания инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте» согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям согласно приложению:

2.1. Обеспечить исполнение плана мероприятий («дорожной карты») создания инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте в установленные сроки.

2.2. Представлять в департамент по экономической политике информацию о ходе реализации «дорожной карты» ежегодно до 01 марта.

3. Департаменту по экономической политике осуществлять мониторинг реализации «дорожной карты».

4. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распо-ряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № _______

План

мероприятий по реализации распоряжения

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 386-рп

«О Концепции инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте

и плане мероприятий («дорожной карте») создания инфраструктуры

инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте»

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка организационно-управленческих механизмов |
| 1.1. Публичные обсуждения с населением и депутатами Думы города модели и документации по планировке территории | июнь 2015 года – июнь 2016 года | протоколы публичных обсуждений. Внесение изменений в модель (при необходимости) | департамент архитектуры и градостроительства, бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный универ-ситет» (по согласованию) |

| 2. Формирование земельных участков |
| --- |
| 2.1. Подача заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории | июнь 2016 года | принятие решения о предварительном согласовании предостав-ления земельного участка | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный универ-ситет» (по согласованию), комитет по земельным отношениям, департамент архитектуры и градостроительства |
| 2.2. Подача заявления о предоставлении земельного участка (в соответствии со статьей 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации) | ноябрь 2016 года | заключение договора безвозмездного пользования | бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный универ-ситет» (по согласованию), комитет по земельным отношениям |
| 3. Проведение строительных работ |
| 3.1. Строительство объектов, входящих в Кампус | 2017 год – 2025 год | поэтапный ввод в эксплуатацию зданий и сооружений, входящих в проект | департамент архитектуры и градостроительства |