8. Мероприятия по реализации городской целевой программы

«Обеспечение населения города качественной питьевой водой» на 2006-2010 годы

(млн. руб.)

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Сметная стоимость (в тек. ценах) | Объем кап. вложений на 2006 год (в тек.ценах) | Объем кап. вложений на 2007 год (в тек. ценах) | Объем кап. вложений на 2008 год (в тек. ценах) | Объем кап. вложений на 2009 год (в тек. ценах) | Объем кап. вложений на 2010 год (в тек. ценах) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ок-ружной бюджет | Местный бюджет (в т.ч. средства кредита ЕБРР) | Другие (внебюджетные) средства | Окружной бюджет | Местный бюджет (в т.ч. средства кредита ЕБРР) | Другие (внебюджетные) средства | Ок-ружной бюджет | Местный бюджет (в т.ч. средства кредита ЕБРР) | Другие (внебюджетные ср-ва) | Ок-ружной бюджет | Местный бюджет (проект) | Другие (внебюджетные ср-ва) | Окружной бюджет | Местный бюджет (проект) | Другие (внебюджетные ср-ва) |  |
| 1. Поверхностные и подземные воды | 2006-2010 | 3,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1. Гидрогеологический мониторинг | 2006-2010 | 3,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. Качество очистки воды и стоков | 2006-2010 | 119,8 | 0,0 | 59,8 | 1,9 | 0,0 | 56,1 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1. Очистка воды | 2006-2010 | 119,8 | 0,0 | 59,8 | 1,9 | 0,0 | 56,1 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1.1. Исследование методов борьбы с обрастанием загрузки дегазаторов, применение новых методов дегазации | 2006-2008 | 4,1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1.2.Испытание новых фильтрующих материалов, решение проблемы декальматации загрузки для улучшения качества очистки воды | 2006-2007 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1.3. Строительство водоочистного комплекса для поселков Дорожного и Таежного | 2006-2007 | 113,5 | 0,0 | 59,3 | 0,0 | 0,0 | 54,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 3. Количество воды | 2006-2010 | 632,0 | 0,0 | 254,2 | 0,3 | 0,0 | 256,5 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.1. Методы восстановления дебита скважин | 2009-2010 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.2. Расширение станции обезжелезивания, водозабора, строительство сетей энергоснабжения водозаборного узла №9 | 2006-2007 | 419,1 | 0,0 | 208,3 | 0,0 | 0,0 | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.3. Строительство резервуаров частой воды и насосной станции 3-его подъема в Восточной части города | 2006 | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент архитектуры и градостроительства |
| 3.4. Строительство резервуаров частой воды и насосной станции 3-его подъема в мкр. 17 | 2006-2007 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент архитектуры и градостроительства |
| 3.5. Разработка технико-экономического обоснования водоснабжения, водоотведения, включая промышленные районы города, поселки | 2006-2007 | 1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент архитектуры и градостроительства |
| 3.6. Централизованное обеспечение качественной питьевой водой промышленных зон | 2007-2010 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 4. Транспортировка воды | 2006-2010 | 917,9 | 0,0 | 133,9 | 2,2 | 50,0 | 185,9 | 74,0 | 101,0 | 139,1 | 34,5 | 80,1 | 87,2 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.1. Сети водоснабжения | 2006-2010 | 544,0 | 0,0 | 121,2 | 0,0 | 50,0 | 146,4 | 0,0 | 55,0 | 54,1 | 0,0 | 48,1 | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент архитектуры и градостроительства |
| 4.1.1. Исследование различных методов стабилизационной обработки воды | 2006-2007 | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.1.2. Установка узлов противокоррозионной обработки воды | 2007-2010 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 4.1.3. Строительство водовода от кольца ГРЭС-1 до ул. Мелик-Карамова (вторая очередь) | 2006 | 124,8 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент архитектуры и градостроительства |
| 4.1.4. Строительство 2-ой очереди водовода от водозабора №9 до поселка Юность, мкр. Железнодорожников (закольцовка) | 2006-2007 | 76,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.1.5. Строительство магистральных водоводов от водоочистного комплекса пос. Дорожного и Таежного | 2006-2007 | 72,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.1.6. Проектирование и строительство водовода в пос.Звездном | 2006-2007 | 17,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.1.7. Проектирование и строительство водовода (закольцовка) от вобозабора п.Гидростроитель до водозабора п. Речпорт | 2007-2008 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.1.8. Проектирование и строительство водовода от водозабора п. Лунного до пос. Медвежий угол | 2006-2007 | 15,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.1.9. Проектирование и строительство водовода по ул. Дзержинского до ЦТП-25 | 2007-2008 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.1.10. Проектирование и строительство магистрального водовода от ул. Толстого до ул.Грибоедова | 2007-2010 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | Департамент архитектуры и градостроительства |
| 4.1.11. Проектирование и строительство маг. водовода от ул. Грибоедова по ул.1 «З» с закольцовкой водовода диаметром 500мм по ул.Киртбая до мкр.Нефтяников | 2007-2009 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 0,0 | 30,0 | 20,0 | 0,0 | 48,1 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент архитектуры и градостроительства |
| 4.2. Сети водоотведения | 2006-2010 | 373,9 | 0,0 | 12,7 | 2,2 | 0,0 | 39,5 | 74,0 | 46,0 | 85,0 | 34,5 | 32,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, комитет по природопользованию и экологии, департамент архитектуры и градостроительства |
| 4.2.1. Проектирование и строительство сетей канализации в пос. Гидростроитель до канализационного коллектора РЭБ флота | 2007-2008 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.2.2. Проектирование и строительство канализационного коллектора от пос. Звездного до ул.Островского | 2006-2007 | 25,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.2.3. Проектирование и строительство магистрального канализационного коллектора по ул.1 «З» с устройством ГКНС-2 | 2007-2009 | 130,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 20,0 | 0,0 | 32,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент архитектуры и градостроительства |
| 4.2.4. Проектирование и строительство напорных канализационных коллекторов от ГКНС-2 до очистных сооружений | 2007-2009 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.2.5. Проектирование и строительство сетей канализации в Северной пром-зоне | 2006-2008 | 40,1 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 4.2.6. Проектирование и строительство сетей канализации в Восточной промзоне | 2006-2008 | 35,9 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 4.2.7. Проектирование и строительство сетей канализации в Западной пром-зоне | 2006-2008 | 39,9 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 4.2.8. Строительство сетей канализации в пос. МО-94, МК-33, МО-80, СМП-330 | 2007-2010 | 21,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. Безопасность водных объектов | 2006-2010 | 10,6 | 0,0 | 3,2 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |  |
| 5.1. Инвентаризация зон санитарной охраны водозаборных сооружений и разработка охранных мероприятий в этих зонах | 2006-2009 | 4,6 | 0,0 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 5.2. Контроль качества воды | 2006-2010 | 6,0 | 0,0 | 1,9 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 5.2.1.Внедрение и сопровождение программы «Управление качеством питьевого водоснабжения» | 2006-2010 | 1,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 5.2.2. Сопровождение программы «ГИС - инженерные сети» | 2006-2011 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 5.2.3. Замена инженерного оборудования в резервуарах чистой воды | 2006-2010 | 2,6 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6. Экономия воды | 2006-2010 | 28,9 | 0,0 | 3,5 | 0,4 | 0,0 | 3,5 | 0,6 | 0,0 | 9,5 | 0,6 | 0,0 | 4,5 | 0,8 | 0,0 | 4,5 | 1,0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6.1. Строительство узлов обработки промывных вод фильтров | 2006-2010 | 23,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6.2. Установка узлов учета воды и стоков на предприятиях | 2006-2010 | 3,35 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| 6.3. Пропаганда экономии воды | 2006-2010 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | Комитет по природопользованию и экологии |
| Итого по Программе | 2006-2010 | 1713,1 | 0,0 | 456,1 | 6,4 | 50,0 | 504,3 | 107,5 | 101,0 | 150,5 | 67,0 | 80,1 | 92,5 | 31,5 | 0,0 | 35,3 | 31,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, комитет по природопользованию и экологии, департамент архитектуры и градостроительства |

Итого общее финансирование по Программе	1713,1

в том числе

окружной бюджет	231,1

местный бюджет	1238,7

(средства кредита ЕБРР)	401,9

внебюджетные источники	243,4