Приложение

к решению городской Думы

от 26.10.2005 № 516-III ГД

Мероприятия по реализации Программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2005-2015 годы» на территории города Сургута на 2005-2010 годы

(в части проектирования и строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры)

(тыс. руб.)

| № п.п. | Наименование объекта | Ориенти-ровочная стоимость проекти-рования | Ориенти-ровочная стоимость строитель-ства | Оплачено на 01.01.2005 | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Окруж- ной бюджет | Мест- ный бюджет | Окруж- ной бюджет | Мест- ный бюджет | Окруж- ной бюджет | Мест- ный бюджет | Окруж- ной бюджет | Мест- ный бюджет | Окруж- ной бюджет | Мест- ный бюджет | Окруж- ной бюджет | Мест- ный бюджет |
| ВОСТОЧНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН, в том числе по микро-районам | 477 730 | 8 355 781 | 654 689 | 126 789 | 177 053 | 1 179 942 | 1 013 903 | 1 1216999 | 794 202 | 673 444 | 839 784 | 475 603 | 719 465 | 444 930 | 411 312 |
| 1. | Застройка 32 микрорайона (2-ая очередь) | 44 858 | 1 995 405 | 7 631 | 16 858 | 4 561 | 360 583 | 331 320 | 78 695 | 352 562 | 127 378 | 235 171 | 192 495 | 171 400 | 0 | 165 312 |
| 1.1. | Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | 16 987 |  | 3 722 |  | 4 561 |  | 8 704 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проект застройки (в стадии рабочей документации) | 7 221 |  |  | 9 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство внутриквар-тальных инженерных сетей и сооружений, в том числе |  | 149 360 |  | 0 | 0 | 149 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инженерные сети |  | 106 860 |  |  |  | 106 860 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  | 21 000 |  |  |  | 21 000 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП ( 2 шт.) |  | 21 500 |  |  |  | 21 500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство дорог и улиц | 20 650 | 1 846 045 | 3 909 | 7 310 | 0 | 203 532 | 322 616 | 78 695 | 352 562 | 127 378 | 235 171 | 192 495 | 171 400 | 0 | 165 312 |
| 1.4.1. | Улица Универ-ситетская (участок от ул. Маяковского до пр. Проле-тарского, 2-ой пусковой ком-плекс), в том числе | 5 325 | 759 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 044 | 122 000 | 192 495 | 171 400 | 0 | 165 312 |
|  | магистральные инженерные сети, в том числе |  | 453 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 044 | 122 000 | 192 495 | 31 400 | 0 | 0 |
|  | сети тепло-снабжения |  | 149 616 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 76 000 |  | 68 616 |  |  |  |
|  | сети электро-снабжения и связи |  | 23 879 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 23 879 |  |  |  |
|  | сети дождевой канализации |  | 153 400 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 122 000 |  | 31 400 |  |  |
|  | сети хозяйст-венно-бытовой канализации |  | 127 044 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 27 044 |  | 100 000 |  |  |  |
|  | автомобиль-ная дорога |  | 305 312 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 140 000 |  | 165 312 |
| 1.4.2. | Улица Универ-ситетская, от пр. Пролетарс-кого до ул. Каролинского, 3-ий пусковой комплекс, в том числе | 6 840 | 632 413 | 0 | 4 000 | 0 | 176 511 | 232 880 | 0 | 225 862 |  |  |  |  |  |  |
|  | магистральные инженерные сети, в том числе |  | 406 551 |  | 4 000 |  | 176 511 | 231 208 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | сети тепло-снабжения |  | 85 184 |  | 979 |  | 85 184 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | сети водоснаб-жения |  | 21 528 |  | 247 |  | 21 528 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | сети электро-снабжения |  | 11 044 |  | 127 |  | 11 044 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | сети дождевой канализации |  | 230 040 |  | 1 712 |  |  | 231 208 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | сети хозяйст-венно-бытовой канализации |  | 58 755 |  | 675 |  | 58 755 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобиль-ная дорога |  | 225 862 |  |  |  |  | 1 672 |  | 225 862 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Улица Каро-линского, от ул. 30 лет Победы до ул. 1 «В», в том числе | 8 485 | 454 382 | 3 909 | 3 310 | 0 | 27 021 | 89 736 | 78 695 | 126 700 | 24 334 | 113 171 |  |  |  |  |
|  | магистраль-ные инженер-ные сети |  | 294 511 | 3 909 | 3 310 | 0 | 27 021 | 89 736 | 78 695 | 60 000 | 24 334 | 20 000 |  |  |  |  |
|  | сети тепло-снабжения |  | 60 649 |  |  |  | 0 |  | 47 800 |  | 12 849 |  |  |  |  |  |
|  | сети электро-снабжения |  | 27 185 |  |  |  | 0 |  | 15 700 |  | 11 485 |  |  |  |  |  |
|  | сети дождевой канализации |  | 169 736 |  |  |  |  | 89 736 |  | 60 000 |  | 20 000 |  |  |  |  |
|  | сети хозяйст-венно-бытовой канализации |  | 36 941 |  |  |  | 27 021 |  | 15 195 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | автомобиль-ная дорога |  | 159 871 |  |  |  |  | 0 |  | 66 700 |  | 93 171 |  |  |  |  |
| 1.5. | Снос строений |  |  |  |  |  | 7 691 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Застройка 31 микрорайона | 31 981 | 1 369 615 | 13 246 | 7 466 | 8 859 | 311 416 | 236 570 | 73 000 | 75 000 | 125 656 | 150 458 |  |  |  |  |
| 2.1. | Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | 14 109 |  | 5 250 |  | 8 859 |  | 1 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проект застройки (в стадии рабочей документации) | 7 816 |  |  | 7 466 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство внутриквар-тальных инженерных сетей и соору-жений, в том числе |  | 150 385 |  | 0 | 0 | 137 557 | 0 | 0 | 0 | 25 656 | 0 |  |  |  |  |
|  | инженерные сети |  | 99 383 |  |  |  | 99 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП (3 шт.) |  | 38 484 |  |  |  | 12 828 |  |  |  | 25 656 |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  | 12 518 |  |  |  | 25 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство дорог и улиц | 10 056 | 1 219 230 | 7995,99 | 0 | 0 | 173 509 | 235 060 | 73 000 | 75 000 | 100 000 | 150 458 | 76 824 | 337 439 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Магистральная улица 23 «В», на участке от ул. 30 лет Победы до ул. 1 «В» (пр. Пролетарский), в том числе | 10 056 | 1 219 230 | 7 996 | 0 | 0 | 173 509 | 235 060 | 73 000 | 75 000 | 100 000 | 150 458 | 76 824 | 337 439 | 0 | 0 |
|  | магистральные инженерные сети, в том числе | 6 510 | 783791 |  |  |  | 173 509 | 150 000 | 73 000 | 0 | 100 000 | 150 458 | 76 824 | 60 000 | 0 | 0 |
|  | сети газоснаб-жения |  | 20 150 |  |  |  | 10 150 |  | 0 |  | 0 |  | 10 000 |  |  |  |
|  | сети водоснаб-жения |  | 134 742 |  |  |  | 18 900 |  | 60 000 |  | 0 |  | 55 842 |  |  |  |
|  | сети электро-снабжения, связи |  | 33 982 |  |  |  | 10 000 |  | 13 000 |  | 0 |  | 10 982 |  |  |  |
|  | сети дождевой канализации |  | 360 458 |  |  |  |  | 150 000 |  | 0 |  | 150 458 |  | 60 000 |  |  |
|  | сети хозяйст-венно-бытовой канализации |  | 234 459 |  |  |  | 134 459 |  | 0 |  | 100 000 |  | 0 |  |  |  |
|  | автомобиль-ная дорога | 3 546 | 435439 |  |  |  |  | 85 060 |  | 75 000 |  | 0 |  | 277 439 |  |  |
| 3. | Застройка 30 микрорайона | 81 916 | 1 061 545 | 14 789 | 18 689 | 0 | 140 976 | 301 569 | 302 704 | 25 674 | 101 759 | 77 910 | 71 224 | 86 236 | 57 000 | 0 |
| 3.1. | Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | 28 888 |  | 223 |  |  |  | 28 665 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проект застройки (в стадии рабочей документации) | 40 996 |  |  | 16 297 |  | 24 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе |  | 359 154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 0 |
|  | инженерные сети |  | 236 254 |  |  |  |  |  | 236 254 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  | 64 000 |  |  |  |  |  | 32 000 |  |  |  |  |  | 32 000 |  |
|  | РП |  | 18 900 |  |  |  |  |  | 9 450 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | ТП (6 шт.) |  | 40 000 |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  | 25 000 |  |
| 3.4. | Строительство дорог и улиц | 12 032 | 702 391 | 14 566 | 2 392 | 0 | 57 377 | 272 904 | 0 | 25 674 | 101 759 | 77 910 | 71 224 | 86 236 | 0 | 0 |
| 3.4.1. | Улица Универ-ситетская, от ул.Каролинс-кого до 23 «В», 4-ый пусковой комплекс, в том числе | 5 616 | 326 781 | 0 | 2 392 | 0 | 53 877 | 272 904 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | магистраль-ные инженер-ные сети про-тяженностью 369,67 м, в том числе |  | 211 251 |  | 2 392 |  | 53 877 | 157 374 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | сети водоснаб-жения |  | 15 221 |  |  |  | 15 221 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети электро-снабжения, связи |  | 6 116 |  |  |  | 6 116 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети дождевой канализации |  | 157 374 |  |  |  |  | 157 374 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | сети хозяйст-венно-бытовой канализации |  | 32 540 |  |  |  | 32 540 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобиль-ная дорога |  | 115 530 |  |  |  |  | 115 530 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Улица 1 «В», от ул. Югорс-кой до ул. Геологической, в том числе | 4 657 | 157 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 224 | 86 236 | 0 | 0 |
|  | магистраль-ные инженер-ные сети | 3 388 | 101 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 224 | 30 000 |  |  |
|  | автомобиль-ная дорога | 1 269 | 56 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 236 |  |  |
| 3.4.3. | Улица 1 «В», от ул. Югорс-кой до ул. Щепеткина, в том числе | 1 759 | 218 150 | 14 566 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 25 674 | 101 759 | 77 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | магистральные инженерные сети | 1 759 | 140 240 | 14 566 |  |  | 3 500 |  |  | 25 674 | 101 759 |  |  |  |  |  |
|  | автомобиль-ная дорога |  | 77 910 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 910 |  |  |  |  |
| 3.5. | Снос жилья |  |  |  |  |  | 58 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Застройка 31 Б микрорайона | 13 772 | 136 884 | 0 | 8 110 | 0 | 0 | 5 662 | 136 884 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.1. | Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | 5 662 |  |  |  |  |  | 5 662 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Проект застройки (в стадии рабочей документации) | 8 110 |  |  | 8 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе |  | 136 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 884 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | инженерные сети |  | 84 000 |  |  |  |  |  | 84 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП |  | 29 500 |  |  |  |  |  | 29 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РП |  | 10 384 |  |  |  |  |  | 10 384 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП (2 шт.) |  | 13 000 |  |  |  |  |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Застройка 30А микрорайона | 26 165 | 132 884 | 0 | 6 720 | 0 | 75 127 | 9 318 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 132 884 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | 9 318 |  |  |  |  |  | 9 318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проект заст-ройки (в стадии рабочей документации) | 16 847 |  |  | 6 720 |  | 10 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе |  | 132 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 884 | 0 | 0 | 0 |
|  | инженерные сети |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 |  |  |  |
|  | ЦТП |  | 29 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 500 |  |  |  |
|  | РП |  | 10 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 384 |  |  |  |
|  | ТП (2 шт.) |  | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 000 |  |  |  |
| 5.4. | Снос жилья |  |  |  |  |  | 65 000 |  | 75 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Застройка 28 микрорайона | 20 498 | 122 384 | 790 | 0 | 0 | 70 000 | 12 751 | 214 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | 13 541 |  | 790 |  |  |  | 12 751 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Проект застройки (в стадии рабочей документации) | 6 957 |  |  |  |  |  |  | 6 957 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе |  | 122 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | инженерные сети |  | 80 100 |  |  |  |  |  | 80 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КРП |  | 7 900 |  |  |  |  |  | 7 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РП |  | 10 384 |  |  |  |  |  | 10 384 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП (3 шт.) |  | 24 000 |  |  |  |  |  | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Снос жилья |  |  |  |  |  | 70 000 |  | 85 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Застройка 21, 22, 24 микро-районов | 10 227 | 582 925 | 3 630 | 4 440 | 4 000 | 0 | 0 | 60 500 | 252 000 | 78 479 | 187 448 | 79 000 | 104 000 | 0 |  |
| 7.1. | Улица Кайда-лова, от ул. 1 «В» до ул. Мелик-Карамо-ва, в том числе | 10 227 | 582 925 | 3 630 | 4 440 | 4 000 | 0 | 0 | 60 500 | 252 000 | 78 479 | 187 448 |  |  |  |  |
|  | магистральные инженерные сети, в том числе |  | 374 737 | 415 | 4 440 |  | 0 |  | 60 500 | 150 000 | 78 479 | 85 758 |  |  |  |  |
|  | сети водоснаб-жения |  | 48 180 |  |  |  |  |  | 15 000 |  | 33 180 |  |  |  |  |  |
|  | сети электро-снабжения |  | 20 698 |  |  |  |  |  | 5 000 |  | 15 698 |  |  |  |  |  |
|  | сети дождевой канализации |  | 235 758 |  |  |  |  |  |  | 150 000 |  | 85 758 |  |  |  |  |
|  | сети хозяйст-венно-бытовой канализации |  | 52 698 |  |  |  |  |  | 36 000 |  | 16 698 |  |  |  |  |  |
|  | сети газоснаб-жения |  | 17 403 |  |  |  |  |  | 4 500 |  | 12 903 |  |  |  |  |  |
|  | автомобиль-ная дорога |  | 208 188 | 3 215 |  | 4 000 |  |  |  | 102 000 |  | 101 690 |  |  |  |  |
| 7.2. | Улица 2 «В», на участке от ул. 3 «В» до ул. Кайдалова |  | 183 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 000 | 104 000 | 0 | 0 |
|  | Магистральные инженерные сети |  | 115 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 000 | 36 000 |  |  |
|  | Автомобиль-ная дорога |  | 68 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 000 |  |  |
| 7.3. | Снос жилья |  |  |  |  | 14 424 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Застройка 23А квартала | 10 467 | 459 420 | 1 919 | 0 | 0 | 4 020 | 4 561 | 51 500 | 0 | 200 091 | 70 000 | 0 | 137 829 | 0 | 0 |
| 8.1. | Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | 2 980 |  | 1 919 |  |  |  | 1 061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Проект застройки (в стадии рабочей документации) | 4 020 |  |  |  |  | 4 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе |  | 73 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 500 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инженерные сети | 2 500 | 41 000 |  |  |  |  |  | 36 000 |  | 5 000 |  |  |  |  |  |
|  | ЦТП | 480 | 19 500 |  |  |  |  |  | 12 500 |  | 7 000 |  |  |  |  |  |
|  | ТП (2 шт.) | 590 | 13 000 |  |  |  |  |  | 3 000 |  | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Строительство дорог и улиц | 3 467 | 385 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 178 091 | 70 000 | 0 | 137 829 | 0 | 0 |
| 8.4.1. | Улица Геологическая | 3 467 | 385 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 178 091 | 70 000 | 0 | 137 829 | 0 | 0 |
|  | Магистральные инженерные сети | 3 467 | 248 091 |  |  |  |  | 3 500 |  |  | 178 091 | 70 000 |  |  |  |  |
|  | Автомобиль-ная дорога |  | 137 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 829 |  |  |
| 9. | Застройка 27А микрорайона | 180 898 | 117 884 | 16 135 | 11 043 | 20 164 | 145 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 76 000 |
| 9.1. | Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | 14 139 |  | 14 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Проект застройки (в стадии рабочей документации) | 6 759 |  | 1 996 | 6 343 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе |  | 117 884 |  | 4 700 |  | 80 436 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инженерные сети |  | 83 700 | 3 600 |  |  | 60 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП (3 шт.) |  | 19 500 |  |  |  | 19 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Строительство дорог и улиц | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 76 000 |
| 9.4.1. | Проезд Мунарева | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 76 000 |
|  | Магистральные инженерные сети | 104 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 000 | 20 000 |
|  | Автомобиль-ная дорога | 56 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 000 |
| 9.5. | Снос жилья |  |  |  |  | 19 164 | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Застройка 34 микрорайона (2-ая очередь) | 2 924 | 112 981 | 27 939 | 53 463 | 0 | 38 380 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Строительство инженерных сетей, в том числе | 2 924 | 112 981 | 27 939 | 53 463 | 0 | 38 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-51 |  | 12 452 |  | 12 452 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-52 |  | 8 950 |  |  |  | 8 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП-53 |  | 6 670 | 4 370 | 2 300 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВНС-56 |  | 12 630 | 4 430 | 8 200 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инженерные сети | 2 924 | 76 156 | 19 139 | 30 511 |  | 29 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Застройка 19, 20, 20А микро- районов | 39 121 | 1 404 770 | 404 491 | 0 | 37 542 | 34 005 | 0 | 0 | 0 | 40 081 | 8 797 | 0 | 0 | 303 930 | 170 000 |
| 11.1. | Проект застройки (стадия «Проект», проект межевания) | 25 997 |  | 12 479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Проект застройки (в стадии рабочей документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Строительство внутриквар-тальных инже-нерных сетей и сооружений, в том числе | 0 | 36 584 | 2 579 | 0 | 0 | 34 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | РП с сетями электроснаб-жения |  | 10 384 |  |  |  | 10 384 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТП (6 шт.) |  | 13 000 | 1 607 |  |  | 11 393 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПВНС |  | 13 200 | 972 |  |  | 12 228 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Строительство дорог и улиц | 13 124 | 1 180 241 | 389 433 | 0 | 37 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 081 | 8 797 | 0 | 0 | 303 930 | 170 000 |
| 11.4.1. | Улица Универ-ситетская, участок ул. Северной до ул. Маяковско-го | 13 124 | 528 041 | 389 433 |  | 37 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 081 | 8 797 |  |  |  |  |
|  | магистральные инженерные сети | 10 334 | 420 761 | 334 341 |  | 37 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 081 | 8 797 |  |  |  |  |
|  | сети тепло-снабжения |  | 76 139 | 34 289 |  | 7 542 |  |  |  |  | 34 308 |  |  |  |  |  |
|  | сети электро-снабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | сети дождевой канализации |  | 225 199 | 196 402 |  | 20 000 |  |  |  |  |  | 8 797 |  |  |  |  |
|  | сети хозяйст-вено-бытовой канализации |  | 119 423 | 103 650 |  | 10 000 |  |  |  |  | 5 773 |  |  |  |  |  |
|  | автомобиль-ная дорога | 2 790 | 107 280 | 55 092 |  |  |  |  |  |  |  | 52 188 |  |  |  |  |
| 11.4.2. | Улица Маяковского, от ул. 30 лет Победы до ул. Университет-ской |  | 652 200 | 9 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 930 | 170 000 |
|  | Магистральные инженерные сети |  | 423 930 | 9 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 930 | 120 000 |
|  | Автомобиль-ная дорога |  | 228 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |
| 11.5. | Снос жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Магистраль-ный ливневой коллектор, от ул. Маяковс-кого до ул. 3 «В» |  | 187 945 | 56 015 |  | 2 964 |  | 63 000 |  | 68 966 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Магистраль-ный водовод в ВЖР, от коль-ца ГРЭС-2 до ул. Мелик-Карамова | 14 903 | 321 138 | 108 103 |  | 98 963 |  | 49 152 | 128 975 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Магистраль-ный ливневой коллектор по ул. М-Карамо-ва, от ул. Югорской до пр.Федорова |  | 350 000 |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  | 110 000 |  | 220 000 |  |  |
| 15. | Электроснаб-жение | 5 582 | 99 909 | 55 212 | 134 648 | 0 | 13 063 | 24 097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | ПС «Пионер-ная-2» (распре-делительные сети) | 5 582 | 99 909 | 52 294 | 16 038 |  | 13 063 | 24 097 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАПАДНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН, в том числе по микро-районам | 44 887 | 1 911 616 | 0 | 23 722 | 0 | 99 021 | 0 | 88 343 | 3 400 | 443 000 | 180 000 | 297 089 | 372 163 | 0 | 199 000 |
| 16. | Застройка 11Б микрорайона, в том числе | 0 | 28 998 | 0 | 0 | 0 | 28 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | сети тепло-снабжения |  | 28 998 |  |  |  | 28 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Застройка 35, 35А, 37 микро- районов | 44 887 | 1 882 618 | 0 | 23 722 | 0 | 70 023 | 0 | 88 343 | 3 400 | 443 000 | 180 000 | 297 089 | 372 163 | 0 | 199 000 |
| 17.1. | Строительство дороги | 36 777 | 1 745 734 | 0 | 23 722 | 0 | 70 023 | 0 | 88 343 | 3 400 | 443 000 | 180 000 | 297 089 | 372 163 | 0 | 199 000 |
| 17.1.1. | Улица Киртбая, от ул. Магис-тральной до ул. 3 «З», в том числе | 21 010 | 843 250 | 0 | 6 939 | 0 | 14 071 | 0 | 40 000 | 0 | 100 000 | 150 000 | 102 089 | 252 163 | 0 | 199 000 |
|  | магистральные инженерные сети | 21 010 | 542 089 |  | 6 939 |  | 14 071 |  | 40 000 |  | 100 000 | 150 000 | 102 089 | 150 000 |  |  |
|  | автомобиль-ная дорога |  | 301 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 163 |  | 199 000 |
| 17.1.2. | Улица 1 «З», от Нефтеюганско-го шоссе до ул. 4 «З», в том числе | 15 767 | 902 485 | 0 | 16 783 | 0 | 55 952 | 0 | 48 343 | 3 400 | 343 000 | 30 000 | 195 000 | 120 000 |  |  |
|  | магистральные инженерные сети, в том числе | 15 767 | 902 485 |  | 16 783 | 0 | 55 952 | 0 | 48 343 | 3 400 | 343 000 | 30 000 | 195 000 | 120 000 | 0 | 0 |
|  | сети водоснаб-жения | 4 000 | 116 000 |  |  |  | 49 152 |  | 43 843 |  | 28 000 |  |  |  |  |  |
|  | сети хозяйст-венно-бытовой канализации | 5 600 | 200 000 |  |  |  | 5 300 |  |  |  | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |
|  | сети газоснаб-жения | 3 000 | 150 000 |  |  |  | 1 500 |  | 1 500 |  | 75 000 |  | 75 000 |  |  |  |
|  | головная канализацион-ная насосная станция хозяйственно-бытовой канализации |  | 160 000 |  |  |  |  |  | 3 000 |  | 140 000 |  | 20 000 |  |  |  |
|  | канализацион-но-напорная станция лив-невых стоков |  | 160 000 |  |  |  |  |  |  | 3 400 |  | 30 000 |  | 120 000 |  |  |
|  | ИТОГО по проектиро-ванию и стро-ительству инженерных сетей, сооруже-ний и дорож-ного полотна | 528 199 | 10 367 3063 | 709 901 | 285 159 | 177 053 | 1 292 026 | 1 038 000 | 1 210 042 | 797 602 | 1 116 444 | 1 019 784 | 772 692 | 1 091 628 | 444 930 | 610 312 |

# Text boxes

частный инвестор

1очер. До ул. Киртбая и 2 оч.до ГКНС-2