Приложение

к решению Думы города

от 30.05.2006  № 29-IV ДГ

Программа

по реализации приоритетного национального проекта

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Сургуте

на 2006-2015 годы

Введение

В целях  обеспечения   формирования  рынка  доступного жилья и обеспечения комфортных условий проживания населения на  территории  муниципального образования городской округ город Сургут, в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2005  года №153-оз «О реализации приоритетного национального проекта        «Доступное  и  комфортное жилье – гражданам России»  в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, решением оперативного штаба      Координационного совета по исполнению программ реализации приоритетных национальных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе –    Югре при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.04.2006, поручением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе разработана программа по     реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городе Сургуте на 2006-2015 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2006-2015 годы            составляет 94 млрд. рублей.

В соответствии с прогнозом роста численности населения города    обеспечение горожан жильем потребует доведения объема строительства в среднем до 250-300 тыс. кв. метров общей площади квартир в год.

За последние годы обеспеченность жильем на территории города       составляет 18-20 кв. метров. Согласно   генеральному    плану города,          утвержденному решением городской Думы от 18.02.03 № 204-III ГД, средняя обеспеченность населения города жилым фондом до 2015 года составит      22,4 кв. метра на человека.

Настоящая Программа предусматривает строительство жилья за         период с 2006 по 2015 год в количестве 2,3 млн. кв. метров, в том числе около 1,3 млн. кв. метров для очередников жилищных программ. На это потребуется выделение денежных средств в сумме около 53 млрд. рублей.

В Программе поставлены следующие задачи:

1. В части жилищного строительства.

1.1.	Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, а также обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

В рамках данной Программы будут обеспечены жильем следующие   категории граждан:

граждане Российской Федерации, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на производственном              объединении «Маяк»;

ветераны Великой отечественной войны.

Для вышеназванных категорий граждан до 2011 года планируется строительство около 9 тыс. кв. метров жилья.

1.2.	Решение жилищных проблем граждан (около 512 человек) из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. До 2015 года планируется строительство 11,5 тыс. кв. метров жилья.

Данной категории граждан будут представлены субсидии на строительство и (или) приобретение жилых помещений, а также одновременно право на участие в подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения   Ханты-Мансийского  автономного  округа – Югры» на 2005-2015 годы.

1.3.	Для государственной поддержки молодых семей в целях осуществления ими права на жилище, ежегодно планируется строительство около 10 тыс. кв. метров жилья. Механизмами поддержки при этом будут:

предоставление субсидий на строительство и (или) приобретение жилых помещений или на погашение части кредита (займа) в случае рождения    (усыновления) детей;

предоставление льготных кредитов молодым семьям в рамках подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование».

1.4.	Сохранение функции обеспечения жильем на условиях социального найма для граждан, чьи доходы не позволяют приобрести жилье самостоятельно.

Обеспечение жильем данной категории населения составляет около 45% или 576 тыс. кв. метров всей потребности в жилых помещениях с 2006 до 2015 года. Это позволит решить жилищные проблемы около 26 тыс.         горожан.

1.5.	Оказание поддержки в виде безвозмездных жилищных субсидий на строительство и (или) приобретение жилых помещений работникам          бюджетной сферы. Это порядка 5 тыс. горожан.

1.6.	На сегодняшний день законодательство предусматривает строительство в городе жилья с возмещением затрат из бюджетов других уровней. Такая позиция дает возможность муниципальным образованиям значительно уменьшить нагрузку на местный бюджет. Однако необходимо учитывать тот факт, что наличие непригодного жилого фонда  в городе достигло такого критического уровня, что его ликвидация потребует выделение 9 млрд.      рублей на строительство не менее 386,1 тыс. кв. метров общей площади квартир до 2015 года, что даст возможность решить проблему жилых         помещений непригодных для проживания.

Таким образом, при реализации настоящей Программы будет возможным обеспечение жильем основных групп населения.

Включение задачи формирования рынка доступного жилья и обеспечения комфортных условий проживания в число приоритетных национальных проектов наряду с развитием образования и здравоохранения определяет        социальную направленность нового этапа экономических преобразований.

2. В части строительства объектов социального и культурного значения.

Решение одних лишь жилищных проблем населения города не позволит создать в полной мере комфортные условия проживания. Этого можно достигнуть путем возведения рядом с жильем основных объектов социальной и культурной инфраструктуры.

Развитая инфраструктура, хорошее транспортное сообщение, благоустроенная территория и, главное, однородная социальная среда проживания являются основными факторами создания комфортных условий для проживания горожан. В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.02.2006 № 35-оз «О качестве жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в части создания социокультурной среды и развития социальной инфраструктуры при разработке настоящей Программы ставилась следующая задача:

комплексный подход при формировании социально однородного            микрорайона (квартала). Строящиеся школы, поликлиники, детские сады  должны быть расположены рядом с домом. Подобная застройка подразумевает возведение рядом с жильем основных объектов инфраструктуры и        обеспечивает:

соблюдение принципа планомерной застройки микрорайонов города;

реализацию на территории города единой градостроительной            политики.

Потребность строительства объектов социального и культурного           значения определены разделом 4.4.2 научно обоснованной корректировки генерального плана города, утвержденной решением городской Думы от 18.02.2003 №204-III ГД.

Согласно настоящей Программе до 2015 года для обеспечения социального и культурного уровня жизни населения необходимо финансирование строительства объектов социальной и культурной сферы в сумме 24 млрд. рублей.

3. В части  строительства  объектов инженерной  и транспортной       инфраструктуры.

Для комплексной застройки города необходимо обеспечение микрорайонов магистральными и внутриквартальными инженерными сетями и      сооружениями. В связи с этим, а также с целью опережающей инженерной подготовки новых строительных площадок и реконструкции инженерных     сетей на площадках, где ведется снос старых и строительство новых жилых домов, с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых       помещений, сокращения сроков строительства, привлекательности условий освоения строительных площадок, перспективности и плановости их             освоения, удешевления строительства жилых помещений для льготных          категорий граждан в Программе предусмотрено строительство объектов         инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для обеспечения комплексной и планомерной застройки микрорайонов (кварталов) города до 2015 года необходимо:

(млн. руб.)

| Наименование объекта | Стоимость |
| --- | --- |
| Разработка градостроительной документации (стадия проект, проект межевания) | 357 |
| Разработка градостроительной документации (стадия рабочая документация) | 139 |
| Строительство инженерных сетей и сооружений | 9 107 |
| Строительство дорог | 8 050 |
| Снос существующих строений, расположенных на месте планируемой застройки | 707 |

Реализация на территории города настоящей Программы позволит        решить задачи, поставленные следующими окружными законами:

от 30.12.2005 №153-оз «О реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

от 28.02.2006 №35-оз «О качестве жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

от 11.11.2005 №103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005-2015 годы»;

от 13.01.2006 №8-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2006-2010 годы».

Мероприятия Программы

(тыс. руб.)

| № п.п. | Наименование объекта | Мощность | Ориентировочная стоимость строительства | Годы | Итого за 2006 – 2015 годы (с гр.4 по гр.13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 (потребность) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Восточный жилой район города |  | 57 261 004 | 4 218 149 | 7 358 988 | 8 222 858 | 7 788 546 | 6 702 644 | 5 694 208 | 5 233 851 | 4 112 288 | 3 065 976 | 2 954 643 | 55 352 150 |
| 1. | Застройка мкр. 20 А |  | 5 344 521 | 140 000 | 891 378 | 966 275 | 717 320 | 465 500 | 734 800 | 361 600 | 367 560 | 347 000 | 353 088 | 5 344 521 |
| 1.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 24,58 га | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 |
| 1.2. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 11 393 | 0 | 11 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 393 |
| 1.3. | Строительство жилья | 125000 м2 |  | 0 | 12 744 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 256 | 125 000 |
|  |  |  | 2 875 000 | 0 | 293 112 | 322 000 | 322 000 | 322 000 | 322 000 | 322 000 | 322 000 | 322 000 | 327 888 | 2 875 000 |
| 1.4. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 2 450 628 | 140 000 | 579 373 | 644 275 | 395 320 | 143 500 | 412 800 | 39 600 | 45 560 | 25 000 | 25 200 | 2 450 628 |
| 2. | Застройка мкр. 21, 22 | 9,93 га | 1 769 625 | 0 | 312 500 | 290 425 | 203 000 | 20 000 | 383 000 | 353 500 | 191 700 | 15 500 | 0 | 1 769 625 |
| 2.1. | Строительство дорог и улиц |  | 1 015 925 | 0 | 312 500 | 270 425 | 183 000 | 0 | 150 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 015 925 |
| 2.2. | Снос существующих строений |  | 60 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 2.3. | Строительство жилья | 26000 м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 9 500 | 6 500 | 0 | 0 | 26 000 |
|  |  |  | 598 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 218 500 | 149 500 | 0 | 0 | 598 000 |
| 2.4. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 95 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 35 000 | 42 200 | 15 500 | 0 | 95 700 |
| 3. | Застройка кв. 23 А |  | 1 225 755 | 3 500 | 45 081 | 339 591 | 389 829 | 323 500 | 109 254 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 1 225 755 |
| 3.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 4,61 га | 1 061 | 0 | 1 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 061 |
| 3.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 4 020 | 0 | 4 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 020 |
| 3.3. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 73 500 | 0 | 0 | 51 500 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 500 |
| 3.4. | Строительство дорог и улиц |  | 389 420 | 3 500 | 0 | 248 091 | 137 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 420 |
| 3.5. | Снос существующих строений |  | 80 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 3.6. | Строительство жилья | 28098 м2 |  | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 14 000 | 4 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 098 |
|  |  |  | 646 254 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 322 000 | 94 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 254 |
| 3.7. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 31 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 31 500 |
| 4. | Застройка мкр. 24 |  | 3 942 669 | 7 000 | 360 000 | 461 000 | 468 200 | 710 000 | 481 020 | 435 300 | 323 000 | 348 000 | 349 149 | 3 942 669 |
| 4.1. | Корректировка проекта застройки микрорайона (стадия проекта, проект межевания) | 11,2 га | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |
| 4.2. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |

| 4.3. | Строительство жилья | 126743 м2 |  | 0 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 743 | 126 743 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 915 089 | 0 | 345 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 270 089 | 2 915 089 |
| 4.4. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 1 005 580 | 0 | 0 | 1 000 | 8 200 | 250 000 | 251 020 | 205 300 | 93 000 | 118 000 | 79 060 | 1 005 580 |
| 5. | Застройка мкр. 25 |  | 529 178 | 0 | 286 327 | 50 992 | 75 992 | 115 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 178 |
| 5.1. | Строительство жилья | 12449 м2 |  | 0 | 12 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 449 |
|  |  |  | 286 327 | 0 | 286 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 327 |
| 5.2. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 242 851 | 0 | 0 | 50 992 | 75 992 | 115 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 851 |
| 6. | Застройка мкр. 26 |  | 225 824 | 47 449 | 150 285 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 17 590 | 0 | 225 824 |
| 6.1. | Проект реконструкции микрорайона |  | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 6.2. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 39 000 | 0 | 30 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 |
| 6.3. | Строительство жилья | 6858 м2 |  | 2 063 | 4 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 858 |
|  |  |  | 157 734 | 47 449 | 110 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 734 |
| 6.4. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 19 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 17 590 | 0 | 19 090 |
| 7. | Застройка мкр. 27 А | 19,5 га | 4 370 736 | 145 436 | 387 764 | 365 000 | 380 000 | 670 000 | 568 000 | 876 680 | 339 860 | 323 260 | 314 736 | 4 370 736 |
| 7.1. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 103 200 | 80 436 | 22 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 200 |
| 7.2. | Строительство дорог и улиц |  | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| 7.3. | Снос существующих строений |  | 125 000 | 65 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 |
| 7.4. | Строительство жилья | 129032 м2 |  | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 13 000 | 13 032 | 129 032 |
|  |  |  | 2 967 736 | 0 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 299 000 | 299 000 | 299 736 | 2 967 736 |
| 7.5. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 1 014 800 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 165 000 | 223 000 | 531 680 | 40 860 | 24 260 | 15 000 | 1 014 800 |
| 8. | Застройка мкр. 28, 28 А |  | 793 256 | 368 000 | 205 065 | 214 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 750 | 0 | 793 256 |
| 8.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) |  | 12 751 | 0 | 12 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 751 |
| 8.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 6 957 | 0 | 0 | 6 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 957 |
| 8.3. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 122 384 | 0 | 0 | 122 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 384 |
| 8.4. | Снос существующих строений |  | 155 100 | 0 | 70 000 | 85 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 100 |
| 8.5. | Строительство жилья | 21318 м2 |  | 16 000 | 5 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 318 |
|  |  |  | 490 314 | 368 000 | 122 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 314 |
| 8.6. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 5 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 750 | 0 | 5 750 |
| 9. | Застройка мкр. 30 |  | 9 744 238 | 447 545 | 965 378 | 1 142 464 | 1 157 460 | 996 000 | 798 800 | 955 000 | 1 120 800 | 777 000 | 1 217 494 | 9 577 941 |
| 9.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 52,22 га | 28 665 | 28 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 665 |
| 9.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 40 996 | 24 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 699 |
| 9.3. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 384 704 | 0 | 302 704 | 0 | 0 | 57 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 704 |
| 9.4. | Строительство дорог и улиц |  | 1 108 379 | 330 281 | 103 674 | 366 964 | 157 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 379 |
| 9.5. | Снос существующих строений |  | 93 900 | 63 900 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 900 |
| 9.6. | Строительство жилья | 301278 м2 |  | 0 | 23 000 | 33 500 | 40 000 | 33 000 | 30 000 | 35 000 | 43 000 | 28 000 | 35 778 | 301 278 |
|  |  |  | 6 929 394 | 0 | 529 000 | 770 500 | 920 000 | 759 000 | 690 000 | 805 000 | 989 000 | 644 000 | 822 894 | 6 929 394 |
| 9.7. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 1 158 200 | 0 | 0 | 5 000 | 80 000 | 180 000 | 83 800 | 150 000 | 131 800 | 133 000 | 394 600 | 1 158 200 |
| 10. | Застройка мкр. 30 А |  | 3 586 763 | 84 445 | 20 000 | 34 000 | 312 884 | 190 000 | 350 520 | 245 000 | 348 000 | 599 600 | 314 479 | 2 498 928 |
| 10.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 15,65 га | 9 318 | 9 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 318 |
| 10.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 16 847 | 10 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 127 |
| 10.3. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 132 884 | 0 | 0 | 0 | 132 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 884 |
| 10.4. | Снос существующих строений |  | 185 000 | 65 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 000 |
| 10.5. | Строительство жилья | 120678 м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 25 000 | 13 673 | 73 673 |
|  |  |  | 2 775 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 230 000 | 345 000 | 575 000 | 314 479 | 1 694 479 |

| 10.6. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 467 120 | 0 | 0 | 14 000 | 140 000 | 170 000 | 100 520 | 15 000 | 3 000 | 24 600 | 0 | 467 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Застройка мкр. 31 |  | 5 802 092 | 878 419 | 1 149 213 | 1 344 114 | 1 027 561 | 573 000 | 627 994 | 119 670 | 60 000 | 6 900 | 0 | 5 786 871 |
| 11.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 22,99 га | 1 510 | 1 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 510 |
| 11.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 10 610 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 11.3. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 331 387 | 137 557 | 163 213 | 25 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 426 |
| 11.4. | Строительство дорог и улиц |  | 959 268 | 408 569 | 148 000 | 250 458 | 152 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 268 |
| 11.5. | Строительство жилья | 147478 м2 |  | 0 | 36 000 | 42 000 | 30 000 | 20 000 | 19 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 478 |
|  |  |  | 3 722 427 | 330 433 | 828 000 | 966 000 | 690 000 | 460 000 | 447 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 722 427 |
| 11.6. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 776 890 | 0 | 10 000 | 102 000 | 185 320 | 113 000 | 180 000 | 119 670 | 60 000 | 6 900 | 0 | 776 890 |
| 12. | Застройка мкр. 31 А |  | 2 899 837 | 82 397 | 40 000 | 143 592 | 170 000 | 314 000 | 385 000 | 736 101 | 463 245 | 395 476 | 170 027 | 2 899 837 |
| 12.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) |  | 10 097 | 10 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 097 |
| 12.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 |

| 12.3. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 84 692 | 1 100 | 40 000 | 43 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 692 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 2 801 948 | 68 100 | 0 | 100 000 | 170 000 | 314 000 | 385 000 | 736 101 | 463 245 | 395 476 | 170 027 | 2 801 948 |
| 13. | Застройка мкр. 31 Б |  | 2 788 334 | 17 098 | 156 884 | 368 000 | 470 000 | 655 000 | 502 320 | 337 000 | 267 482 | 6 440 | 0 | 2 780 224 |
| 13.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 15,27 га | 5 662 | 5 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 662 |
| 13.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 18 146 | 10 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 036 |
| 13.3. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 136 884 | 0 | 136 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 884 |
| 13.4. | Строительство жилья | 95934 м2 |  | 0 | 0 | 16 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 14 000 | 10 934 | 0 | 0 | 95 934 |
|  |  |  | 2 227 882 | 1 400 | 20 000 | 368 000 | 460 000 | 460 000 | 345 000 | 322 000 | 251 482 | 0 | 0 | 2 227 882 |
| 13.5. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 399 760 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 195 000 | 157 320 | 15 000 | 16 000 | 6 440 | 0 | 399 760 |
| 14. | Застройка мкр. 32 (2 очередь) |  | 5 929 871 | 854 989 | 510 471 | 892 349 | 1 181 960 | 759 392 | 550 000 | 626 000 | 489 141 | 7 000 | 53 570 | 5 924 872 |
| 14.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 20 га | 8 704 | 8 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 704 |

| 14.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 149 360 | 149 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 360 |
| 14.4. | Строительство дорог и улиц |  | 1 915 739 | 526 148 | 216 771 | 362 549 | 639 960 | 165 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 740 |
| 14.5. | Снос существующих строений |  | 7 691 | 7 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 691 |
| 14.6. | Строительство жилья | 140249 м2 |  | 7 082 | 11 900 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 267 | 0 | 0 | 140 249 |
|  |  |  | 3 225 727 | 162 886 | 273 700 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 489 141 | 0 | 0 | 3 225 727 |
| 14.7. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 622 650 | 200 | 20 000 | 69 800 | 82 000 | 134 080 | 90 000 | 166 000 | 0 | 7 000 | 53 570 | 622 650 |
| 15. | Застройка мкр. 33 |  | 905 470 | 23 000 | 81 850 | 168 500 | 299 000 | 261 620 | 0 | 7 000 | 25 000 | 25 000 | 13 000 | 903 970 |
| 15.1. | Корректировка проекта застройки |  | 4 350 | 0 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 |
| 15.2. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 901 120 | 23 000 | 79 000 | 168 500 | 299 000 | 261 620 | 0 | 7 000 | 25 000 | 25 000 | 13 000 | 901 120 |
| 16. | Застройка мкр. 34 (2 очередь) | 10,76 га | 2 271 567 | 896 059 | 510 436 | 175 000 | 190 340 | 193 520 | 150 000 | 36 000 | 0 | 37 460 | 19 100 | 2 207 915 |
| 16.1. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 102 032 | 38 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 380 |
| 16.2. | Строительство жилья | 56205 .м2 |  | 37 273 | 18 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 205 |
|  |  |  | 1 292 715 | 857 279 | 435 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 292 715 |
| 16.3. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 876 820 | 400 | 75 000 | 175 000 | 190 340 | 193 520 | 150 000 | 36 000 | 0 | 37 460 | 19 100 | 876 820 |
| 17. | Застройка городского парка |  | 287 000 | 7 000 | 130 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 000 |
| 17.1. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 287 000 | 7 000 | 130 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 000 |
| 18. | Промышленный район (строительство инженерных сетей и дорог) |  | 3 507 328 | 120 652 | 563 441 | 522 000 | 745 000 | 455 245 | 53 500 | 130 000 | 115 000 | 154 000 | 150 000 | 3 008 838 |
| 19. | Электроснабжение Северо-восточного жилого района, Восточного жилого района |  | 1 302 139 | 77 160 | 581 115 | 581 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 239 390 |
| 20. | Градостроительная документация Восточного жилого района, Северо-восточного жилого района |  | 34 800 | 18 000 | 11 800 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 800 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Центральный район города |  | 11 974 046 | 1 412 321 | 1 623 104 | 1 585 636 | 1 481 590 | 1 757 132 | 1 179 163 | 676 752 | 138 000 | 143 911 | 0 | 9 060 169 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Застройка мкр. Центрального |  | 298 490 | 149 866 | 67 000 | 81 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 490 |
| 21.1. | Строительство жилья | 6342 м2 |  | 6 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 342 |
|  |  |  | 145 866 | 145 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 866 |
| 21.2. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 152 624 | 4 000 | 67 000 | 81 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 624 |
| 22. | Застройка мкр. А |  | 441 281 | 10 250 | 80 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | 21 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 281 |
| 22.1. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 441 281 | 10 250 | 80 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | 21 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 281 |
| 23. | Застройка мкр. 8 |  | 430 548 | 9 904 | 191 144 | 120 000 | 109 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 548 |
| 23.1. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 430 548 | 9 904 | 191 144 | 120 000 | 109 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 548 |
| 24. | Застройка мкр. 15 А |  | 201 400 | 1 000 | 0 | 66 500 | 66 750 | 67 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 400 |
| 24.1. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 201 400 | 1 000 | 0 | 66 500 | 66 750 | 67 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 400 |
| 25. | Застройка мкр. 16 А |  | 304 520 | 175 000 | 129 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 520 |
| 25.1. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 304 520 | 175 000 | 129 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 520 |
| 26. | Застройка мкр. 17 |  | 110 891 | 3 000 | 50 000 | 57 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 891 |
| 26.1. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 110 891 | 3 000 | 50 000 | 57 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 891 |
| 27. | Застройка мкр. 18,19,20 | 11,55 га | 6 417 174 | 562 301 | 621 000 | 799 621 | 789 721 | 1 340 182 | 916 132 | 676 752 | 138 000 | 143 911 | 0 | 5 987 620 |
| 27.1. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 36 584 | 34 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 005 |
| 27.2. | Строительство дорог и улиц |  | 1 180 241 | 0 | 0 | 48 878 | 52 188 | 473 930 | 178 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 266 |
| 27.3. | Строительство жилья | 219976 м2 |  | 22 235 | 27 000 | 32 641 | 31 571 | 35 424 | 29 424 | 29 424 | 6 000 | 6 257 | 0 | 219 976 |
|  |  |  | 5 059 448 | 511 405 | 621 000 | 750 743 | 726 133 | 814 752 | 676 752 | 676 752 | 138 000 | 143 911 | 0 | 5 059 448 |
| 27.4. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 140 901 | 16 891 | 0 | 0 | 11 400 | 51 500 | 61 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 901 |
| 28. | Застройка Ядра Центра |  | 3 769 742 | 501 000 | 484 440 | 370 000 | 395 619 | 229 800 | 242 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 285 419 |
| 28.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) |  | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 28.2. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений, |  | 87 000 | 0 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 000 |
| 28.3. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 3 657 742 | 476 000 | 469 440 | 340 000 | 365 619 | 217 800 | 242 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 173 419 |
|  | Западный район города |  | 59 788 278 | 2 925 206 | 1 557 016 | 2 424 864 | 3 027 615 | 2 847 860 | 2 458 261 | 3 011 851 | 3 379 460 | 3 682 458 | 3 633 432 | 28 948 023 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Застройка мкр. 2 |  | 963 360 | 447 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 600 |
| 29.1. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 963 360 | 447 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 600 |
| 30. | Застройка мкр. 5 А |  | 2 036 985 | 686 824 | 213 824 | 233 500 | 240 520 | 404 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 668 |
| 30.1. | Строительство жилья | 7608 м2 |  | 7 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 608 |
|  |  |  | 174 984 | 174 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 984 |

| 30.2. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 1 862 001 | 511 840 | 213 824 | 233 500 | 240 520 | 404 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 603 684 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Застройка мкр. 11 А |  | 614 100 | 614 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 100 |
| 31.1. | Строительство жилья | 26700 м2 |  | 26 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 700 |
|  |  |  | 614 100 | 614 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 100 |
| 32. | Застройка мкр. 11 Б |  | 28 998 | 28 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 998 |
| 32.1. | Строительство внутриквартальных инженерных сетей и сооружений |  | 44 605 | 28 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 998 |
| 33. | Застройка мкр. 35 |  | 4 973 123 | 67 298 | 60 250 | 418 000 | 360 000 | 285 479 | 235 000 | 313 000 | 494 000 | 464 520 | 293 920 | 2 991 467 |
| 33.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 33,37 га | 11 346 | 11 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 346 |
| 33.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 8 507 | 0 | 8 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 507 |
| 33.3. | Строительство инженерных сетей и сооружений |  | 145 479 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 55 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 479 |
| 33.4. | Строительство дороги |  | 1 673 351 | 55 952 | 51 743 | 373 000 | 315 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 695 |
| 33.5. | Строительство жилья | 106000 м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 58 000 |
|  |  |  | 2 438 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 184 000 | 1 334 000 |
| 33.6. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 696 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 83 000 | 264 000 | 234 520 | 109 920 | 696 440 |

| 34. | Застройки мкр. 35 А |  | 10 307 298 | 21 000 | 301 310 | 699 144 | 494 632 | 619 390 | 624 390 | 708 390 | 851 500 | 775 620 | 851 900 | 5 947 276 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 67,55 га | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 34.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 16 337 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 34.3. | Строительство ин-женерных сетей и сооружений |  | 359 154 | 0 | 150 000 | 209 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 154 |
| 34.4. | Строительство дороги |  | 627 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 34.5. | Строительство жилья | 334358 м2 |  | 0 | 0 | 15 160 | 15 160 | 26 930 | 26 930 | 26 930 | 29 100 | 29 100 | 30 300 | 199 610 |
|  |  |  | 7 690 234 | 0 | 0 | 348 680 | 348 680 | 619 390 | 619 390 | 619 390 | 669 300 | 669 300 | 696 900 | 4 591 030 |
| 34.6. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 1 599 272 | 6 000 | 141 310 | 141 310 | 145 952 | 0 | 5 000 | 89 000 | 182 200 | 106 320 | 155 000 | 972 092 |
| 35. | Застройка мкр. 37 |  | 3 953 218 | 72 071 | 607 591 | 712 245 | 697 252 | 476 520 | 253 000 | 268 000 | 286 600 | 253 000 | 185 978 | 3 812 256 |
| 35.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 29,53 га | 10 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 8 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.3. | Строительство ин-женерных сетей и сооружений |  | 136 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.4. | Строительство дороги |  | 843 250 | 14 071 | 40 000 | 250 000 | 354 252 | 199 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 323 |
| 35.5. | Строительство жилья | 95071 м2 |  | 0 | 11 417 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 6 654 | 95 071 |
|  |  |  | 2 186 633 | 0 | 262 591 | 253 000 | 253 000 | 253 000 | 253 000 | 253 000 | 253 000 | 253 000 | 153 042 | 2 186 633 |
| 35.6. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 768 301 | 58 000 | 305 000 | 209 245 | 90 000 | 24 520 | 0 | 15 000 | 33 600 | 0 | 32 936 | 768 301 |
| 36. | Застройка мкр. 38 |  | 6 534 304 | 0 | 0 | 15 000 | 261 200 | 402 284 | 485 000 | 305 000 | 239 520 | 232 000 | 209 300 | 2 149 304 |
| 36.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 56,2 га | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 36.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200 |
| 36.3. | Строительство ин-женерных сетей и сооружений |  | 342 284 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 167 284 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 284 |
| 36.4. | Строительство жилья | 256000 м2 |  | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 66 000 |
|  |  |  | 5 888 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 184 000 | 184 000 | 1 518 000 |
| 36.5. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 282 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 105 000 | 75 000 | 9 520 | 48 000 | 25 300 | 267 820 |
| 37. | Застройка мкр. 39 |  | 8 938 267 | 33 984 | 95 238 | 102 344 | 9 700 | 0 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 460 000 | 620 000 | 2 011 266 |
| 37.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 45,59 га | 15 501 | 0 | 0 | 15 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 501 |
| 37.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 700 |
| 37.3. | Строительство ин-женерных сетей и сооружений |  | 345 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 |
| 37.4. | Строительство дорог и улиц |  | 260 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 37.5. | Строительство жилья | 260500 м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 70 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 991 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 460 000 | 460 000 | 1 610 000 |
| 37.6. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 2 314 961 | 33 984 | 95 238 | 86 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 065 |
| 38. | Застройка мкр. 40 |  | 2 533 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 188 808 | 204 670 | 229 000 | 227 124 | 184 000 | 1 217 602 |
| 38.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 14,14 га | 4 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 808 |
| 38.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 5 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 670 | 0 | 0 | 0 | 5 670 |
| 38.3. | Строительство ин-женерных сетей и сооружений |  | 103 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 45 000 | 43 124 | 0 | 103 124 |
| 38.4. | Строительство жилья | 85000 м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 48 000 |
|  |  |  | 1 955 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 1 104 000 |
| 38.5. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 464 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Застройка мкр. 41 |  | 1 915 315 | 0 | 5 610 | 64 751 | 172 104 | 103 500 | 212 640 | 296 200 | 266 500 | 242 610 | 90 000 | 1 453 915 |
| 39.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 16,5 га | 5 610 | 0 | 5 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 610 |
| 39.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 5 591 | 0 | 0 | 5 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 591 |
| 39.3. | Строительство ин-женерных сетей и сооружений |  | 101 084 | 0 | 0 | 15 000 | 86 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 084 |
| 39.4. | Строительство дорог и улиц |  | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 000 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 39.5. | Строительство жилья | 30240 м2 |  | 0 | 0 | 1 920 | 3 740 | 4 500 | 3 680 | 5 400 | 5 500 | 5 500 | 0 | 30 240 |
|  |  |  | 695 520 | 0 | 0 | 44 160 | 86 020 | 103 500 | 84 640 | 124 200 | 126 500 | 126 500 | 0 | 695 520 |
| 39.6. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 857 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 140 000 | 116 110 | 90 000 | 396 110 |
| 40. | Застройка мкр. 42 |  | 3 637 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 423 | 222 591 | 277 084 | 514 000 | 604 000 | 1 807 098 |
| 40.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 15,95 га | 5 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 423 |
| 40.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 5 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 591 | 0 | 0 | 0 | 5 591 |
| 40.3. | Строительство инженерных сетей и сооружений |  | 101 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 76 084 | 0 | 0 | 101 084 |
| 40.4. | Строительство дорог и улиц |  | 171 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.5. | Строительство жилья | 79000 м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 40 000 |
|  |  |  | 1 817 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 920 000 |
| 40.6. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 1 537 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 17 000 | 330 000 | 420 000 | 775 000 |
| 41. | Застройка мкр. 43 |  | 1 712 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 15 400 | 23 400 |
| 41.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) |  | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 16 000 |
| 41.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 7 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 400 | 7 400 |
| 41.3. | Строительство инженерных сетей и сооружений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41.4. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 1 689 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Застройка мкр. 44 |  | 5 529 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 500 | 236 756 | 244 000 | 304 434 | 985 690 |
| 42.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 32,54 га | 11 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 6 064 | 0 | 0 | 11 064 |
| 42.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 10 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 192 | 0 | 0 | 10 192 |
| 42.3. | Строительство ин-женерных сетей и сооружений |  | 173 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 60 000 | 88 234 | 173 234 |
| 42.4. | Строительство дорог и улиц |  | 1 340 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.5. | Строительство жилья | 173700 м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 8 000 | 9 400 | 34 400 |
|  |  |  | 3 995 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 500 | 195 500 | 184 000 | 216 200 | 791 200 |
| 43. | Застройка мкр. 45 |  | 4 469 618 | 0 | 0 | 8 000 | 6 572 | 10 462 | 40 000 | 263 500 | 268 500 | 261 584 | 218 500 | 1 077 118 |
| 43.1. | Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) | 42,86 га | 14 572 | 0 | 0 | 8 000 | 6 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 572 |
| 43.2. | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  | 10 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 462 |
| 43.3. | Строительство ин-женерных сетей и сооружений |  | 178 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 43 084 | 0 | 178 084 |
| 43.4. | Строительство жилья | 185500 м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 38 000 |
|  |  |  | 4 266 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 500 | 218 500 | 218 500 | 218 500 | 874 000 |
| 44. | Застройка мкр. ПИКС |  | 632 148 | 191 488 | 52 000 | 159 320 | 157 340 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 631 148 |
| 44.1. | Строительство жилья | 8056 м2 |  | 8 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 056 |
|  |  |  | 185 288 | 185 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 288 |
| 44.2. | Строительство инженерных сетей и сооружений |  | 45 000 | 6 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 |
| 44.3. | Строительство объектов социального, культурного, бытового обслуживания |  | 401 860 | 200 | 14 000 | 159 320 | 157 340 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 401 860 |
| 45. | Застройка мкр. ЦПКРС |  | 513 429 | 348 036 | 165 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 429 |
| 45.1. | Строительство жилья | 22323 м2 |  | 15 132 | 7 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 323 |
|  |  |  | 513 429 | 348 036 | 165 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 429 |
| 46. | Энергоснабжение по Западному району |  | 1 383 600 | 392 520 | 10 000 | 5 560 | 628 295 | 347 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 383 600 |
| 47. | Градостроительная документация Западного жилого района |  | 74 087 | 21 287 | 45 800 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 087 |
| 48. | Схема ливневой канализации |  | 5 128 | 2 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 |
| 49. | Схема санитарной очистки города |  | 1 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 50. | Схема газоснабжения города |  | 2 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 51. | Схема теплоснабжения города |  | 3 157 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 52. | Схема водоснабжения, электроснабжения, бытовой канализации |  | 8 441 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |

|  | ВСЕГО по Программе, в том числе |  | 129 044 254 | 8 559 086 | 10 539 108 | 12 233 358 | 12 297 751 | 11 307 636 | 9 331 632 | 8 922 454 | 7 629 748 | 6 892 345 | 6 588 075 | 94 301 192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Градостроительная документация, Проект застройки (стадия проекта, проект межевания) |  |  | 164 999 | 97 372 | 50 501 | 6 572 | 0 | 10 231 | 5 000 | 6 064 | 8 000 | 8 000 | 356 739 |
|  | Проект застройки (стадия рабочей документации) |  |  | 48 312 | 22 527 | 12 548 | 15 900 | 10 462 | 0 | 11 261 | 10 192 | 0 | 7 400 | 138 602 |
|  | Строительство инженерных сетей и сооружений |  |  | 1 066 168 | 2 079 514 | 1 659 961 | 1 714 263 | 1 094 233 | 268 500 | 215 000 | 311 084 | 300 208 | 398 234 | 9 107 165 |
|  | Строительство дороги |  |  | 1 338 521 | 872 688 | 2 170 365 | 1 991 930 | 998 242 | 456 270 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 8 050 016 |
|  | Снос существующих строений |  |  | 201 591 | 180 000 | 185 100 | 80 000 | 40 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 691 |
|  | Строительство жилья | м2 |  | 148 491 | 200 746 | 221 221 | 240 471 | 261 854 | 264 610 | 264 254 | 249 301 | 213 357 | 196 336 | 2 260 641 |
|  |  |  |  | 3 747 126 | 4 637 158 | 5 088 083 | 5 530 833 | 6 022 642 | 6 086 030 | 6 077 842 | 5 733 923 | 4 907 211 | 4 515 728 | 52 346 576 |
|  | Строительство объектов социальной и культурной сферы |  |  | 1 992 369 | 2 649 849 | 3 066 800 | 2 958 253 | 3 142 057 | 2 490 601 | 2 391 351 | 1 568 485 | 1 676 926 | 1 658 713 | 23 595 403 |

Примечание: в графе «Ориентировочная стоимость строительства» отражена вся стоимость работ (с учетом выполненных до 2006 года)

# Text boxes

1 п.к участок от ул. 30 лет Победы до ул.Университетской

2 п.к. участок от ул. Университетская до ул. 1 В

1п.к уч от ул. 30 лет Победы  до ул.Университетской

2 п.к. участок от ул. Университетской до ул. 1 "В"

2018

1очер. До ул. Киртбая и 2 оч.до ГКНС-2

3 оч.до очистн.сооруж

2018