|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрации города |
|  |  |  |  |  |  |  | от ___________ №_____ |
| План финансирования Проекта развития коммунальных служб города Сургута |
| по состоянию на 21.02.2007 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| ГВК | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 45-И | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 47-И |
|  | профинансировано за период 2004-2006 гг. | 2007 год план | 2008 год план | всего | профинансировано за период 2004-2006 гг. | 2007 год план | 2008 год план | всего |
| Итого | 298 442 | 68 552 | 55 943 | 422 937 | 297 942 | 254 413 | 167 885 | 720 240 |
| WS-2 | Исследование процесса очистки воды | 2 000 | - | - | 2 000 | - | - | - | - |
| WS-3 | Исследование водопотребления | 2 900 | - | - | 2 900 | - | - | - | - |
| WW-15 | Обследование кан. коллекторов | 640 | - | - | 640 | - | - | - | - |
| WW-16 | Измерение параметров системы водоотведения | 1 671 | - | - | 1 671 | - |  | - | - |
| WW-39 | Моделирование системы водоотведения | 3 246 | - | - | 3 246 | - | - | - | - |
| D | Бурение скважин | - | 2 928 | 5 303 | 8 231 | - | 15 613 | 22 887 | 38 500 |
| WS-10 | Восстановление водозаборных скважин (стадия 2) | 6 550 | - | - | 6 550 | - |  | - | - |
| WW-44 | Комплексная автоматизация технологических процессов на КОС | 119 397 | - | - | 119 397 | - | - | - | - |
| WS-14 | Мониторинг и автоматизация работы НС 1-го подъема (в скважинах) | 18 488 | - | - | 18 488 | - | - | - | - |
| WS-35 | Новая ВОС в п. Гидростроитель | 17 145 | - | - | 17 145 | - | - | - | - |
| WS-48 | Строительство вторых вводов в ЦТП | - | 9 135 | 5 040 | 14 175 | - | - | - | - |
| WW-40 | Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов | 19 960 | - | - | 19 960 | - | - | - | - |
| G | Реконструкция водозабора п. Аэропорт со строительством водоводов к п. Дорожный и Таежный | 2 963 | 13 879 | 3 600 | 20 442 | 16 422 | 76 532 | 16 528 | 109 482 |
| I | WS-41 Модернизация насосных станций 2-го подъема WS-40 Создание центрального диспетчерского пункта для управления работой сети WS-27 АСУ ТП на ВОС | 23 640 | - | - | 23 640 | - | - | - | - |
| E | Расширение водозабора 9 промузла | 10 592 | 26 316 | 31 321 | 68 229 | 58 848 | 143 273 | 115 490 | 317 611 |
| H | WW-38 WW-40 Восстановление канализационных коллекторов и напорных трубопроводов | 33 674 | 50 | - | 33 724 | 178 755 | - | - | 178 755 |
| F | WW-3 Частотное регулирование приводов на КНС WW-8 Замена насосов на КНС WW-4 Диспетчеризация работы городских КНС | 12 245 | 4 487 | - | 16 732 | 15 724 | 3 482 | - | 19 206 |
| PMC | Услуги по управлению Проектом | 5 074 | 2 792 | 2 337 | 10 203 | 28 193 | 15 513 | 12 980 | 56 686 |
| PIU | Услуги по сопровождению Проекта | 18 257 | 8 965 | 8 342 | 35 564 | - | - | - | - |
| ГТС | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 46-И | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 48-И |
|  | профинансировано за период 2004-2006 гг. | 2007 год план | 2008 год план | всего | профинансировано за период 2004-2006 гг. | 2007 год план | 2008 год план | всего |
| Итого | 239 265 | 38 675 | 62 272 | 579 477 | 464 185 | 154 282 | 293 007 | 911 474 |
| B | Реконструкция магистральных теплотрасс | 21 307 | - | - | 21 307 | 115 900 | - | - | 115 900 |
| DH-2 | Модернизация 18 ЦТП | 90 873 | - | - | 90 873 | - | - | - | - |
| А | Реконструкция 53 ЦТП | 49 164 | 28 082 | 50 755 | 128 001 | 258 932 | 147 276 | 276 792 | 683 000 |
| С1 | Установка ИТП | 2 384 | - | - | 2 384 | 12 864 | - | - | 12 864 |
| С2 | Установка общедомовых узлов учета | 2 675 | - | - | 2 675 | 14 682 | - | - | 14 682 |
| DH-3 | Реконструкция системы водоподготовки в котельных № 2 и 3 с ее автоматизацией и внедрением современного оборудования | 5 044 | - | - | 5 044 | - | - | - | - |
| DH-1 | Внедрение автоматизированного отпуска тепловой энергии и модернизации системы газоснабжения на котельных № 3 и 14 | 32 157 | - | - | 32 157 | - | - | - | - |
| PMC | Услуги по управлению Проектом | 11 156 | 1 261 | 2 888 | 15 305 | 61 807 | 7 006 | 16 215 | 85 028 |
| PIU | Услуги по сопровождению Проекта | 24 505 | 9 332 | 8 629 | 42 466 | - | - | - | - |
| Итого | 537 707 | 107 227 | 118 215 | 763 149 | 762 127 | 408 695 | 460 892 | 1 631 714 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от ____________№ ____

График

возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом по Проекту

развития коммунальных служб города Сургута

на 2007 год

тыс.руб.

| ГВК | Договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 45-И | Договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 47-И |
| --- | --- | --- |
| Всего, | 50 143 | 13 236 |
| в том числе: |  |  |
| возврат кредита | 50 143 | - |
| уплата процентов за пользование кредитом | - | 13 236 |
| ГТС | договор инвестиционного кредитования от 27.04.2004 № 46-И | договор инвестиционного кредитования от 21.06.2004 № 48-И |
| Всего, | 104 859 | - |
| в том числе: |  |  |
| возврат кредита | 104 859 |  |
| уплата процентов за пользование кредитом |  |  |
| Итого, | 155 002 | 13 236 |
| в том числе: |  |  |
| возврат кредита | 155 002 | - |
| уплата процентов за пользование кредитом | - | 13 236 |