## Решение Думы города

## от 26.12.2008 № 490-IV ДГ

О выполнении решения городской Думы от 26.10.2005 № 508-III ГД «Об утверждении городской целевой программы «Отходы производства и потребления в городе Сургуте» на 2006 – 2010 годы» в 2008 году

Заслушав отчет Администрации города о выполнении решения городской Думы от 26.10.2005 № 508-III ГД «Об утверждении городской целевой программы «Отходы производства и потребления в городе Сургуте» на 2006 – 2010 годы» в 2008 году, Дума города РЕШИЛА:

Отчет о выполнении решения городской Думы от 26.10.2005                     № 508-III ГД «Об утверждении городской целевой программы «Отходы производства и потребления в городе Сургуте» на 2006 – 2010 годы» в 2008 году принять к сведению согласно приложению.

Глава города 								         А.Л. Сидоров

Приложение

к решению Думы города

от 26.12.2008 № 490-IV ДГ

Отчет

о выполнении решения городской Думы от 26.10.2005 № 508-III ГД «О городской целевой программе «Отходы производства и потребления в городе Сургуте» на 2006 – 2010 годы»

в 2008 году

В 2008 году продолжилась реализация городской целевой программы «Отходы производства и потребления в городе Сургуте».

1. Отходы потребления

В 2008 году завершено строительство первого пускового комплекса второй очереди муниципального полигона по захоронению твёрдых бытовых отходов (две рабочие карты из пяти, мощностью 1231 тыс. куб. м каждая), которую планируется ввести в эксплуатацию в 2009 году. В настоящее время идет подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию.

Всего на это мероприятие в 2008 году выделено 34 537 тыс.рублей, из них:

22 000 тыс. рублей – из средств окружного бюджета;

12 537 тыс.рублей – из средств местного бюджета.

2. Медицинские и биологические отходы

В 2008 году приобретено две единицы автотранспорта для транспортировки контейнеров с медицинскими и биологическими отходами к комплексу термического обезвреживания медицинских и биологических отходов.

Всего на приобретение автотранспорта в 2008 году из средств местного бюджета выделено 1 500 тыс. рублей.

Фактические затраты на приобретение автотранспорта составили 1 100 тыс.рублей.

3. Особо токсичные отходы

В 2008 году разработан проект по переносу оборудования демеркуризации ртутных ламп в здание комплекса термического обезвреживания медицинских и биологических отходов. Проект находится в стадии прохождения экспертизы.

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета в 2008 году выделено 800 тыс. рублей.

Таким образом, на реализацию программы «Отходы производства и потребления в городе Сургуте» в 2008 году было выделено 36 837 тыс. рублей, в том числе:

22 000 тыс. рублей – из средств окружного бюджета;

14 837 тыс. рублей – из средств местного бюджета.

Фактически затраты составили 36 437 тыс. рублей, в том числе:

22 000 тыс. рублей – из средств окружного бюджета;

14 437 тыс. рублей – из средств местного бюджета.

4. Выполнение мероприятий по реализации городской целевой программы «Отходы производства и потребления» в городе Сургуте» в 2008 году

(млн. рублей)

| ## № п/п | ## Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, предусмотренных Программой на 2008 год |  |  |  | Фактический объем средств, выделенных на реализацию Программы в 2008 году |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Окруж-ной бюджет | Местный бюджет | Другие (внебю-джетные) средства | Окруж-ной бюджет |  | Местный бюджет | Другие (внебю-джетные) средства |  |
| 1. | Отходы потребления | 15, 3 | 38, 0 | 12, 3 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 1.1. | Сбор ТБО | 0, 0 | 6, 6 | 12, 3 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Департамент жилщно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 1.1.1. | Разработка еди-ного проекта кон-тейнерной площад-ки | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 1.1.2. | Приобретение специализиро-ванной техники для санитарной обработки кон-тейнеров и мусо-рокамер | 0, 0 | 1, 8 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 1.1.3. | Плановая замена контейнеров на контейнеры закрытого типа | 0, 0 | 0, 0 | 6, 5 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 1.1.4. | Приобретение специальных контейнеров для селективного сбора отходов | 0, 0 | 1, 0 | 1, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 1.1.5. | Приобретение специальных бу-нкеров для сбора крупногабарит-ных отходов | 0, 0 | 0, 8 | 0, 8 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 1.1.6. | Создание и осна-щение диспет-черских служб для выполнения индивидуальных заявок по вывозу крупногабарит-ных отходов | 0, 0 | 0, 0 | 1, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 1.1.7. | Разработка типо-вого проекта комплексного приемного пунк-та | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 1.1.8 | Создание и оснащение сети приемных пунктов вторичного сырья | 0, 0 | 3, 0 | 3, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 1.2. | Транспортировка ТБО | 0, 0 | 15, 6 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 1.2.1. | Обновление пар-ка специали-зированной техники | 0, 0 | 15, 6 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по природо-пользованию и экологии Администрации города |
| 1.2.2. | Разработка и внедрение тех-нологии санитар-ной обработки специализирова-нного транспорта | 0, 0 | 15, 6 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по природо-пользованию и экологии Администрации города |
| 1.2.3. | Оборудование специализирова-нной техники защитными поло-гами | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 1.2.4. | Создание мусо-роперегрузочной станции в Западном про-мышленном рай-оне | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 1.3. | Утилизация ТБО | 15, 3 | 15, 8 | 0, 0 | 22, 00 |  | 12, 537 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 1.3.1. | Строительство второй очереди полигона ТБО | 15, 3 | 15, 0 | 0, 0 | 22, 00 |  | 12, 537 | 0, 0 | Комитет по природо-пользованию и экологии Администрации города |
| 1.3.2. | Обновление спе-циализированной техники, обслу-живающей поли-гон | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 1.3.3. | Строительство линии по пере-работке боя стек-ла и произ-водству пенобе-тона | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 1.3.4. | Строительство линии по перера-ботке пластика | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по природо-пользованию и экологии Администрации города |
| 1.3.5. | Строительство линий по перера-ботке бумаги всех видов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по природо-пользованию и экологии Администрации города |
| 1.3.6. | Рекультивация первой очереди полигона ТБО | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 1.3.7. | Разработка дифференциро-ванных тарифов на удаление и утилизацию отходов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 1.3.8. | Создание и сопровождение единой информа-ционной базы по образованию от-ходов | 0, 0 | 0, 8 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 2. | Отходы автотранспорта | 0, 0 | 7, 0 | 18, 3 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 2.1. | Строительство предприятия по переработке от-работанных авто-мобильных пок-рышек | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 2.2. | Создание специа-льного полигона (площадки) для утилизации авто-мобильных кузо-вов | 0, 0 | 7, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 2.3. | Создание пред-приятия по переработке ак-кумуляторных батарей | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 2.4. | Создание предприятия предварительной переработки электролитов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 2.5. | Создание пред-приятия по пе-реработке от-работанных ма-сел | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 3. | Отходы про-изводства | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 3.1. | Строительство полигона про-мышленных отходов на месте санкционирован-ной свалки | 60, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 3.2. | Приобретение и ввод в эксплуата-цию установки дробления круп-ногабаритных отходов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 3.3. | Создание поли-гона для хране-ния илового осадка очистных сооружений | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 4. | Медицинские и биологические отходы | 0, 0 | 3, 8 | 0, 0 | 0, 0 |  | 1, 5 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 4.1. | Дооснащение лечебно-профи-лактических уч-реждений утили-заторами | 0, 0 | 3, 8 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии, комитет по здравоохранению Администрации города |
| 4.2. | Строительство комплекса тер-мического обез-вреживания ме-дицинских и биологических отходов на полигоне ТБО | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 4.3. | Создание и мате-риальное осна-щение пред-приятия по обслуживанию комплекса тер-мического обез-вреживания | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 1, 5 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 4.4. | Приобретение специализирова-нных контейне-ров для сбора биологических отходов | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 5. | Особо токсичные отходы | 0, 0 | 0, 5 | 1, 1 | 0, 0 |  | 0, 8 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии, департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |
| 5.1. | Разработка Поло-жения о порядке обращения с ртутью и ртуть-содержащими отходами | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 5.2. | Возобновление деятельности цеха демеркуризации | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |  | 0, 8 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
| 5.3. | Оснащение пред-приятий и учреж-дений города контейнерами для хранения ртутьсодержащих отходов | 0, 0 | 0, 5 | 1, 1 | 0, 0 |  | 0, 0 | 0, 0 | Комитет по приро-допользованию и экологии Администрации города |
|  | Итого по Программе | 15, 3 | 49, 3 | 31, 7 | 22, 00 |  | 14, 837 | 0, 0 |  |

Итого выделено средств по Программе в 2008 году: 			36,837 млн. рублей

Итого израсходовано на реализацию Программы в 2008 году: 		36,437 млн. рублей

в том числе:

окружной бюджет 									22,00  млн. рублей

местный бюджет 									14,437 млн. рублей

внебюджетные источники 								0,0 млн. рублей