Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от ____________№ ______

Администратор программы:

комитет по природопользованию

и экологии Администрации города

Сроки реализации программы:

2009-2011 годы

Ведомственная целевая программа

«Обустройство, строительство и реконструкция

объектов утилизации отходов»

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги:

«Обустройство, строительство и реконструкция объектов утилизации                отходов»

Содержание муниципальной услуги: Обустройство, строительство и                  реконструкция полигона твердых бытовых отходов, промышленных отходов,             установок по утилизации медицинских и биологических отходов.

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1 Объем оказания муниципальной услуги

Сегодня практически все твердые бытовые отходы, образующиеся на территории города Сургута, утилизируются путем захоронения на муниципальном полигоне твердых бытовых отходов. Данный объект введен в эксплуатацию                       актом государственной приемочной комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию от 28 декабря 1993 года. За время эксплуатации на действующей 1-ой очереди полигона заполнено около 98% мощности. Расчеты показали, что 1-я очередь полигона может принимать твердо-бытовые отходы фактически только до 2008 года, так как до конца 2008 года на действующей 1-ой очереди полигона еще осуществляется размещение и утилизация твердых бытовых отходов. Рекультивация данных земель не производилась.               По заказу Администрации города выполнен проект по расширению полигона               и строительству 2-ой очереди. Нормативный срок строительства 27 месяцев. Строительство объекта началось в октябре 2006 года, окончание строительства было намечено на ноябрь 2008 года. В связи с тем, что финансирование объекта проводилось не в полном объеме, было принято решение разбить вторую очередь на два пусковых комплекса. В 2008 году завершено строительство первого пускового комплекса второй очереди муниципального полигона по захоронению твердых бытовых отходов (две рабочие карты из пяти, мощностью                       1261 тыс. м3 каждая).

В 2008 году количество медицинских (класса Б и В) и биологических                        отходов, образующихся на территории города Сургута  составило 820 т. Данные отходы в соответствии с существующими нормами должны обязательно подвергаться либо обезвреживанию, после чего возможна их утилизация на              полигоне ТБО, либо полному уничтожению (сжиганию) на специальных установках. Сложившаяся ситуация в сфере обращения с медицинскими и биологи-                ческими отходами, остро обозначила проблему необходимости создания такого специализированного предприятия. Таким образом, было принято решение                    о создании в г. Сургуте Комплекса по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов на базе предлагаемых ЗАО «Безопасные технологии» (г. Санкт-Петербург) печей для сжигания отходов КТО-150, мощностью 150 кг отходов в час. В 2006 году было начато строительство объекта: «Предприятие по утилизации опасных отходов. Комплекс термического обезвреживания медицинских и биологических отходов». В 2007 году данный объект                      был завершен строительством. В 2008 году данный объект передан на баланс «Управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».                    На сегодняшний день идет длительная процедура по лицензированию деятельности по обращению с опасными отходами на данном объекте.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема оказания муниципальной услуги представлена в приложении 1.

Вывод: уровень объема предоставления услуги можно оценить как                    неудовлетворительный.

2.2. Доступность муниципальной услуги

В 2008 году завершено строительство первого пускового комплекса                   второй очереди полигона ТБО. Степень заполнения первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов до конца года составит 100%. Доля введенной мощности второй очереди полигона от общей составила 40%.               Это обусловлено недостаточным объемом бюджетных ассигнований, направленных на выполнение данных работ. Так как 100% степень заполнения первой очереди полигона планируется только к концу 2008 года, то работы по рекультивации первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов                  в 2008 году не производились, следовательно, показатель «Рекультивированная площадь первой очереди  полигона по захоронению твердых бытовых отходов» равен 0%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей доступности оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1.

Вывод: Уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как неудовлетворительный.

2.3. Качество оказания муниципальной услуги

При обустройстве, строительстве и реконструкции объектов утилизации отходов соблюдаются все нормы строительства.

Население города Сургута оценивает качество предоставления муниципальной услуги как высокое, что подтверждается данными социологического опроса. Данный показатель увеличился с 2006 по 2008 год на 2,7% и составил                     в 2008 году 67%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей качества оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1.

Вывод: уровень качества оказания услуги можно оценить как высокий.

2.4. Себестоимость муниципальной услуги

Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования в 2008 году по отношению к 2006 году снизился на 29 785 тыс.рублей. Данное снижение обусловлено поэтапным строительством мощностей полигона по захоронению твердых бытовых отходов. Комплекс по термическому обезвреживанию медицинских и биологических                       отходов построен в 2007 году. Таким образом, в связи с тем, что себестоимость муниципальной услуги по строительству полигона по захоронению твердых бытовых отходов и комплекса по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов зависит от сметной стоимости объектов, объем бюджетных ассигнований на единицу выполненных работ не отражает реальных расходов бюджета на выполнение данных работ.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1.

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя

Муниципальная услуга оказывается для населения бесплатно.

2.6. Надежность/регулярность оказания муниципальной услуги

Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства объекта «Комплекс термического обезвреживания медицинских и биологических отходов» составило 100%. Строительство завершено в срок в соответствии с нормативным сроком строительства, который составил 12 месяцев.

Нормативный срок строительства второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов составляет 27 месяцев. В связи с тем, что финансирование объекта производится не в полном объеме, продолжительность строительства данного объекта увеличилась на 36 месяцев и составила 63 месяца, то есть 43% от необходимого планового срока строительства.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1.

Вывод: уровень надежности/регулярности оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный в части строительства объектов утилизации                         медицинских и биологических отходов. Основным проблемным вопросом                  остается строительство мощностей второй очереди полигона по захоронению                 твердых бытовых отходов.

Резюме:

Муниципальная услуга «Обустройство, строительство и реконструкция объектов утилизации отходов» оказывается на достаточном уровне по таким характеристикам как надежность/регулярность в части строительства объектов утилизации медицинских и биологических отходов. Уровень качества оказания муниципальной услуги оценивается как высокий. Основными проблемными вопросами остаются: объем муниципальной услуги и доступность муниципальной услуги, уровень которых является неудовлетворительным и требует увеличения мощности и доступности муниципальной услуги.

### Раздел 3. Цель программы

Увеличение объема и доступности муниципальной услуги.

### Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач

| Тактическая задача | Краткое обоснование соответствия тактических задач программной цели | Описание проблем, на решение которых направлены тактические задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация деятельности по строительству и сдаче в эксплуатацию объекта по захоронению твердых бытовых отходов. | строительство второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов позволит увеличить объем и доступность муниципальной услуги | сегодня практически все твердые бытовые отходы, образующиеся на территории города Сургута, утилизиру- ются путем захоронения на муниципальном полигоне ТБО. Данный полигон введен в эксплуатацию 28 декабря 1993 года. За время эксплуатации на действующей 1-ой очереди полигона заполнено около 98% мощности. Расчеты показали, что 1-я очередь полигона может принимать твердо-бытовые отходы фактически только до 2009 года. |
| 2. Организация деятельности по вводу объекта утилизации опасных отходов | комплекс термического обезвреживания медицинских и биологических отходов позволит увеличить объем и доступность муниципальной услуги | ежегодно более 1 000 тонн медицинских и биологических отходов образуется на территории города Сургута, из них наиболее серьезную проблему представляют отходы класса «Б» и «В», составляющие 20% от общего количества образующихся медицинских отходов, которые не могут быть переработаны и подлежат обеззаражи-ванию и последующему захо-ронению либо уничтожению. |

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач

Тактическая задача 1: Организация деятельности по строительству и сдаче в эксплуатацию объекта по захоронению твердых бытовых отходов.

Мероприятия:

1.1. Расширение полигона по захоронению твердых бытовых отходов                         в г. Сургуте.

1.2. Проектирование и рекультивация первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов в г. Сургуте

Тактическая задача 2: Организация деятельности по вводу объекта утилизации опасных отходов

Мероприятия: создание и материальное оснащение предприятия по                         обслуживанию комплекса термического обезвреживания медицинских и биологических отходов.

### Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год |
| 1. Объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |
| 1.1. Введенная мощность второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов | тыс. м3 | 0 | 0 | 3783 |
| 1.2. Рекультивированная площадь первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов | м2 | 0 | 30000 | 30000 |
| 1.3. Введенная мощность комплекса термического обезвреживания медицинских и биологических отходов | кг/час | 150 | 0 | 0 |
| 2. Доступность муниципальной услуги |  |  |  |  |
| 2.1. Доля введенной мощности второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов от общей необходимой мощности полигона | % | 40 | 40 | 100 |
| 2.2. Доля введенной мощности комплекса по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов от общей необходимой мощности комплекса | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. Доля рекультивированной площади первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов от общей необходимой площади рекультивации | % | 0 | 50 | 100 |
| 3. Качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |
| 3.1. Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги | % | 68 | 69 | 70 |

### Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2.

Приложение 1

к ведомственной целевой

программе «Обустройство,

строительство и реконструкция

объектов утилизации отходов»

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2006 год (факт) | 2007 год (факт) | 2008 год (оценка) | 2009 год (план) | 2010 год (план) | 2011 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мощность первой очереди муниципального полигона по захоронению твердых бытовых отходов | тыс. м3 | 8650 | 8650 | 8650 | - | - | - |
| 1.2. Введенная мощность второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов | тыс. м3 | 0 | 0 | 2522 | 0 | 0 | 3783 |
| 1.3. Рекультивированная площадь первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |
| 1.4. Количество образованных медицинских отходов класса («Б» и «В») и биологических отходов | тонн | 793 | 800 | 820 | 850 | 870 | 900 |
| 1.5. Введенная мощность комплекса термического обезвреживания медицинских и биологических отходов | кг/час | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 2. Доступность муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Степень заполнения первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов | % | 84 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. Доля введенной мощности второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов от общей необходимой мощности полигона | % | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 |
| 2.3. Доля введенной мощности комплекса по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов от общей необходимой мощности комплекса | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. Доля рекультивированной площади первой очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов от общей необходимой площади рекультивации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 3. Качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Степень соблюдения норм строительства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги | % | 64,3 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 4. Себестоимость муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе: | тыс. руб. | 65822 | 50699 | 36037 | 5500 | 26188 | 24500 |
| 4.2. Финансирование из бюджета города | тыс. руб | 48646 | 20612 | 14037 | 2500 | 7188 | 9000 |
| 4.3. Субсидии и субвенции других уровней бюджета | тыс. руб | 17176 | 30087 | 22000 | 3000 | 19000 | 15500 |
| 5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя | Данная услуга оказывается населению бесплатно |
| 6. Надежность/регулярность оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства комплекса термического обезвреживания медицинских и биологических отходов | % | 100 | 100 | Строительство объекта завершено |
| 6.2. Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства второй очереди полигона по захоронению твердых бытовых отходов | % | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 100 |

Приложение 2

к ведомственной целевой

программе «Обустройство,

строительство и реконструкция

объектов утилизации отходов»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе | всего | В том числе | 2010 год | 2011 год |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от при- носящей доход деятельности | всего | В том числе: | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от при- носящей доход деятельности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от при- носящей доход деятельности |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: | тыс. руб | 36037 | 36037 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 26188 | 26188 |  | 24500 | 24500 | 0 |
| Объем бюджетных ассигнований Администратора комитета по природопользованию и экологии | тыс. руб | 36037 | 36037 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 26188 | 26188 |  | 24500 | 24500 | 0 |