# Приложение 1

# к постановлению

# Администрации города

от ____________№ _____

Администратор программы:

департамент архитектуры

и градостроительства

Администрации города

Сроки реализации программы:

2009 – 2011 годы

Ведомственная целевая программа

«Строительство автомобильных дорог»

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги:

«Строительство автомобильных дорог».

Содержание муниципальной услуги:

Прокладка дорог на муниципальных землях городского округа, оборудование дорог средствами регулирования дорожного движения, строительство инженерных сооружений (многоуровневые транспортные развязки, путепро-                              воды, тоннели, мосты и т.д.), в рамках реализации вопросов местного значения           по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог                   местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объем оказания муниципальной услуги.

Общая протяженность улиц и дорог города Сургута в настоящее время                составляет около 217,05 км. Плотность улично-дорожной сети в застроенной                        части города близка к проектному показателю – 2,7 км/км2 (предусмотренному Генеральным планом) и составляет в настоящее время 2,4 км/км2. Все улицы имеют усовершенствованное покрытие.

За период с 2006 года по конец 2008 года (с учетом планируемых к вводу улиц в 2008 году) в городе должно было быть построено около 8,62 км улиц                       и автомобильных дорог. Фактически за это время построено и введено в эксплуатацию – 1,57 км. Отставание в строительстве улиц составляет 7,05 км.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как неудовлетворительный.

2.2. Доступность муниципальной услуги.

Исходя из соотношения протяженности фактически построенных улиц               и автомобильных дорог, к протяженности, которая должна быть построена                   согласно Генеральному плану, на сегодняшний день доступность бюджетной                        услуги составляет 97%. Но в то же время наблюдалась тенденция к уменьшению этого соотношения.

Уменьшение доли построенных городских улиц и автомобильных дорог                                      от требуемой протяженности для реализации Генерального плана города связано с отставанием фактически построенных городских улиц и автомобильных дорог от предусмотренной Генеральным планом города.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей доступности оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как достаточный.

2.3. Качество оказания муниципальной услуги.

Население города Сургута оценивает качество предоставляемой департаментом архитектуры и градостроительства муниципальной услуги как высокое, что подтверждается данными социологического опроса.

За период с 2006 года по 2008 год нарушений стандартов качества при оказании муниципальной услуги не выявлено.

Работы по строительству городских улиц и автомобильных дорог осуществляется согласно установленных государственных стандартов и технических регламентов в области строительства. При несоответствии параметров построенной автомобильной дороги государственным стандартам – такая дорога                          в эксплуатацию не вводится. Таким образом показатель «Степень соблюдения норм строительства» за период с 2006 по 2008 год составляет 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей качества оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества оказания муниципальной услуги можно оценить как высокий.

2.4. Себестоимость муниципальной услуги.

Себестоимость муниципальной услуги постоянно растет.

На увеличение себестоимости муниципальной услуги оказывают влияние в основном инфляционные процессы (удорожание стройматериалов, горюче-смазочных материалов, затраты на транспортные расходы и т.д.).

В связи с тем, что объемы работ и затраты на каждую улицу или автомобильную дорогу, в зависимости от ее параметров (ширина, количество полос движения, категория и т.д.), местоположения, залегающих грунтов, наличия грунтовых вод, ситуации по организации дорожного движения – различны – вывести среднюю себестоимость не представляется возможным.

Происходит снижение затрат на оказание данной бюджетной услуги,                   в связи с недостаточностью средств в бюджете города. Ежегодное снижение                                 затрат местного бюджета на финансирование строительства улиц и автомобильных дорог привело к «застою» данной отрасли строительства. Ежегодная минимальная потребность в финансировании составляет около 400 млн. рублей. Данных средств было бы достаточно для строительства около 3 км улиц.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1                       к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.

Муниципальная услуга оказывается населению бесплатно.

2.6. Надежность/регулярность оказания муниципальной услуги.

Надежность/регулярность предоставления бюджетной услуги – высокая. Нарушений сроков ввода в эксплуатацию не зафиксировано. С 2006 по 2008 год показатель «Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства»                  составляет 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регу-                  лярность оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1                                к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности предоставления муниципальной услуги можно оценить как высокий.

Резюме:

Муниципальная услуга «Строительство автомобильных дорог» оказыва-                        ется на высоком уровне по таким характеристикам как качество, надежность/                   регулярность, на достаточном уровне – доступность.

Ключевой проблемой остается низкий объем предоставления услуги в связи с отсутствием финансирования. Низкий уровень обеспеченности новых микрорайонов транспортной инфраструктурой отражается на комфортном проживании жителей, нет возможности своевременного получения услуг скорой                      медицинской помощи, затруднен проезд пожарных автомашин (нарушаются противопожарные нормы), спецтехники.

Раздел 3. Цель программы

Повышение объема и доступности муниципальной услуги.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Обоснование тактических задач.

| Тактическая задача | Обоснование соответствия тактических задач программной цели | Описание проблем, на решение которой направлена тактическая задача |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация строительства 1,95 км улиц и автомобильных дорог в Северо-Восточной части города | создание транспортной инфраструктуры для обеспечения вновь застраиваемых территорий города транспортной инфраструктурой. Обеспечит повышение объема и доступности муниципальной услуги | отсутствие транспортной инфраструктуры не позволяет органи- зовать нормальные условия для комфортного проживания в существующих и во вновь застраиваемых микрорайонах 25, 26, 30, 30«А», 31, 31 «А», 31 «Б», 32, т.е. подъезд жителей к своим домам, проезд спецтехники для обслуживания как жилых домов, так и инженерных сетей. Затрудняется проезд пожарных автомобилей, карет скорой по- мощи, милиции и других служб |
| 2. Введение в эксплуатацию 2,1 км улиц и автомобильных дорог в застроенной части города | создание системы путей сообщения, способной пропустить растущие транспортные потоки. Обеспечит повышение объема и доступности муниципальной услуги | низкая плотность улично-дорожной сети приводит к образованию обширных «пробок» в часы «пик» и связанному с этим сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха выхлопными газами, что ухудшает условия проживания жителей проживающих в этой части города. Микрорайоны 11, 11 «А» 13, 13 «А», 15, 15 «А»,16, 16 «А»,18-19-20, 20 «А», 25, 26, 27, 30 |

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач.

Тактическая задача 1: Построить 1,95 км улиц и автомобильных дорог                     в Северо-Восточной части города.

Мероприятия:

1.1. Организация строительства Улицы Каролинского (2 пусковой комплекс) – 0,89 км.

1.2. Организация строительства Улицы 23 «В» (1 пусковой комплекс) – 0,69 км

1.3. Организация строительства Улицы Университетская 4 пусковой комплекс – 0,37 км.

Тактическая задача 2: Построить 2,1 км улиц и автомобильных дорог                       в застроенной части города.

Мероприятия:

Организация завершения строительства проспекта Мира на участке от развязки № 1 у бизнес-центра ОАО «Сургутнефтегаз» до улицы Маяковского –                   2,1 км

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей результатов деятельности определены следующие показатели:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год (план) | 2010 год (план) | 2011 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность фактически построенных городских улиц и автомобильных дорог | км | 4,05 | 0 | 0 |
| Доля построенных городских улиц и автомобильных дорог от требуемой протяженности для реализации Генерального плана города | % | 98 | 96 | 95 |

| Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги | балл (от 0 до 10 баллов) | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень соблюдения норм строительства | % | 100 | 100 | 100 |

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Средства на окончание строительства улицы Университетская 4 пусковой комплекс на 2009 и перспективу 2010, 2011 годы не предусмотрены.

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Приложение 1

к ведомственной целевой

программе «Строительство

автомобильных дорог»

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2006 год (факт) | 2007 год (факт) | 2008 год (оценка) | 2009 год (план) | 2010 год (план) | 2011 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Объем оказания муниципальной услуги |
| Общая протяженность фактически построенных городских улиц и автомобильных дорог | км | 0,22 | 0,42 | 0,93 | 4,05 | 0 | 0 |
| 2. Показатели доступности муниципальной услуги |
| Доля построенных городских улиц и автомобильных дорог от требуемой протяженности для реализации Генерального плана города | % | 99 | 98 | 97 | 98 | 96 | 95 |
| 3. Показатели качества оказания муниципальной услуги |
| Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги | балл (от 0 до 10 баллов) | 8 | н.д. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Степень соблюдения норм строительства | % | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Себестоимость муниципальной услуги |
| Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе: | тыс. руб. | 481 141 | 61 820 | 331 825 | 46 695 | 0 | 0 |
| объем расходов администратора ведомственной программы, в том числе: | тыс. руб. | 481 141 | 61 820 | 331 825 | 46 695 | 0 | 0 |
| средства бюджета города | тыс. руб. | 481 141 | 0 | 270 005 | 46 695 | 0 | 0 |
| субсидии и субвенции из других бюджетов бюджетной системы | тыс. руб. | 0 | 61 820 | 61 820 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя |
| Муниципальная услуга оказывается населению бесплатно |
| 6. Показатели надежности/регулярности оказания муниципальной услуги |
| Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к ведомственной целевой

программе «Строительство

автомобильных дорог»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 | 2009 | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | за счет средств бюд- жета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюд- жета | за счет средств от приносящей доход деятель- ности |  | за счет средств бюд- жета | за счет средств от приносящей доход деятельности |  | за счет средств бюд- жета | за счет средств от приносящей доход деятель-ности |
| Общий объем бюд-жетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: | тыс. руб | 331 825 | 331 825 | 0 | 46 695 | 46 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем бюджетных ассигнований Адми-нистратора | тыс. руб | 331 825 | 331 825 | 0 | 46 695 | 46 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |