# Приложение 3

# к постановлению

# Администрации города

от ____________№ _____

Администратор программы

департамент архитектуры и

градостроительства

Администрации города

Сроки реализации программы: 2009 – 2011 годы

Ведомственная целевая программа

«Строительство инженерной инфраструктуры»

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках  программы

Наименование муниципальной услуги: «Строительство инженерной                   инфраструктуры».

Содержание муниципальной услуги: Строительство магистральных, внутриквартальных сетей тепло-водо-газо-электроснабжения, водоотведения центральных тепловых пунктов, распределительных подстанций, трансформаторных подстанций, повысительно-насосных станции, газораспределительных подстанций, канализационных насосных станций, газовых локальных котельных для создания условий развития новых территорий для реализации окружной программы «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансий-ского округа – Югры на 2005 – 2015 годы».

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объем оказания муниципальной услуги.

Анализ оказываемой муниципальной услуги за период с 2006 по 2008 годы показал, что строительство объектов инженерной инфраструктуры выполнено в соответствии с планом финансирования, но не достаточным для опережающей подготовки новых территорий города для дальнейшего строительства объектов недвижимости. Отставание от плановых показателей (количество объектов                       инженерной инфраструктуры, погонных метров сетей) в среднем составляет более 40 %.

В 2007 году было построено сетей водоснабжения на 36% меньше, чем                                в 2006 году. В 2008 году – на 35% больше, чем в 2007 году.

В 2008 году было построено сетей водоотведения в четыре раза больше, чем в 2006 году.

В 2007 году было построено сетей теплоснабжения в четыре раза меньше, чем в 2006 году. В 2008 году – на 7% меньше, чем в 2007 году.

В 2008 году было построено сетей электроснабжения в шесть раз меньше, чем в 2007 году.

В 2008 году было построено сетей электроснабжения на 30% меньше, чем в 2007 году.

В период с 2006 по 2008 год было построено по одной распределительной, трансформаторной подстанции в год.

В 2008 году не было построено ни одной повысительно-насосной  станции по сравнению с 2007 и 2006 годами.

В 2006 году было построено две центральных тепловых пункта и контрольно-распределительных пунктов, что в два раза больше чем в 2007 и 2008 годах.

В 2007 году не было построено ни одной канализационной насосной станции, по сравнению с 2006 и 2008 годами.

В 2008 году была построена одна котельная.

Динамика показателей по годам обусловлена объемом бюджетных ассигнований, направленным на данную услугу.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как неудовлетворительный.

2.2. Доступность муниципальной услуги.

Количество объектов инженерной инфраструктуры внутриквартального значения (трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, центральных тепловых пунктов, канализационно-насосных станций, локальных                      газовых котельных и другой инженерной инфраструктуры, строительство                которой необходимо для ресурсообеспечения объектов капитального строительства в границах микрорайона)   определяются в рамках проекта планировки микрорайона.

Неравномерность ввода объектов с 2006 по 2008 год объясняется долговременным процессом строительства и необходимостью ввода в эксплуатацию объекта в полном объеме и, соответственно отражается на значениях показателей доступности оказания муниципальной услуги по различным направлениям.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику доступности оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к                     настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень оказания муниципальной услуги оценивается как неудовлетворительный.

2.3. Качество оказания муниципальной услуги.

Качество строительства магистральных сетей подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, удостоверяющим выполнение инженерной инфраструктуры в полном объеме с разрешением на строительство, в соответствии с градостроительным планом земельного участка, проектной документа-                цией нормами СНиП III-42-80 «Магистральные трубопроводы», СНиП              3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 2.04.02.-84 «Водоснабжение», «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 3.05.03.-85 «Тепловые сети», СНиП 3.05.06.-85 «Электротехнические устройства», техническими условиями, выданными эксплуатирующими организациями.

Показатель «Степень соблюдения стандарта качества» в течение 2006-2008 годов сохраняется на высоком уровне и составляет 100%. Социальные                   опросы по данному направлению с 2006 по 2008 год не проводились.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей                               ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень качества строительства объектов инженерной инфраструктуры можно оценить как высокий.

2.4. Себестоимость муниципальной услуги.

Обозначение себестоимости одной единицы количественного показателя не предоставляется возможным, так как, стоимость строительства каждого                 объекта инженерной инфраструктуры определяется проектными решениями                  и зависит от применяемых материалов, диаметра трубопровода, способа прокладки. На увеличение себестоимости муниципальной услуги оказывают влияние инфляционные процессы.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1                       к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя.

Муниципальная услуга жителям города предоставляется на бесплатной                      основе.

2.6. Надежность/регулярность оказания муниципальной услуги.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры осуществляется на основании утвержденных сроков строительства. Показатель «Степень соблюдения нормативных (плановых) сроков строительства» с 2006 по 2008 год                     составляет 100%.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показателей надежности/регулярности оказания муниципальной услуги, представлена                             в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень надежность/регулярность оказания муниципальной услуги можно оценить как высокий.

Резюме:

Муниципальная услуга «Строительство инженерной инфраструктуры» оказывается на неудовлетворительном уровне по таким характеристикам как объем, доступность, на высоком уровне – качество, надежность/регулярность муниципальной услуги.

Раздел 3. Цель программы

Сохранение достигнутого уровня качества, надежности/регулярности оказания муниципальной услуги.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы

Таблица 4.1. Обоснование тактических задач.

| Тактическая задача | Обоснование соответствия тактической задачи программной цели | Описание проблемы, на решение которой направлены тактические задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение качественными объектами инженерной инфраструктуры застраиваемые территории Западного жилого района | соблюдение норм и сроков при строительстве инженерной инфраструктуры для обеспечения застраиваемых микрорайонов теплом, водой, электроэнергией, отвода канализационных стоков, создание комфортных условий проживания жителей позволит сохранить качество, надежность/регу-лярность оказания муниципальной услуги | строительство магистральных сетей необходимо для ресурсообеспечения микрорайонов 41, 39, 37, 35 35 «А» что в перспективе позволит ввести в эксплуатацию в более 360 тыс. м2 жилья, 7 дошкольных образовательных учреждений, поликлиники «Нефтяник», спортивного ядра |
| 2. Обеспечение качественными объектами инженерной инфраструктуры застраиваемые территории Восточного жилого района | соблюдение норм и сроков при строительстве инженерной инфраструктуры для обеспечения застраиваемых микрорайонов теплом, водой, электроэнергией, отвода канализационных стоков, создание комфортных условий проживания жителей позволит сохранить качество, надежность/регу-лярность оказания муниципальной услуги | строительство магистральных сетей необходимо для ресурсообеспечения микрорайонов 32, 31, 31, «Б», 30, 30 «А», 27 «А», 24, что позволит ввести в эксплуатацию более 500 тыс. м2 жилья, объекты, медицинского городка, физической культуры и спорта, 12 дошкольных образовательных учреждений |
| 3. Обеспечение качественными объектами инженерной инфраструктуры застраиваемые территории Центрального жилого района | соблюдение норм и сроков при строительстве инженерной инфраструктуры для обеспечения застраиваемых микрорайонов теплом, водой, электроэнергией, отвода канализационных стоков, создание комфортных условий проживания жителей позволит сохранить качество, надежность/регу-лярность оказания муниципальной услуги | строительство магистральных сетей позволит обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию более 200 тыс м2 объектов жилищного строительства мкр 19, 20, 20 «А», 34, станции Юных натуралистов, межмуниципального архива, спортивного дворца, 5 дошкольных образовательных учреждения, дворца бракосочетания |

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач.

Тактическая задача 1: Обеспечение качественными объектами инженерной инфраструктуры застраиваемые территории Западного жилого района.

Мероприятия:

Организация строительства инженерных сетей по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации. Канализационная насосная станция.

Тактическая задача 2: Обеспечение качественными объектами инженерной инфраструктуры застраиваемые территории Восточного жилого района.

Мероприятия:

Организация строительства:

- магистральных сетей в составе ул. 23 «В» от ул. 30 лет Победы до                      пр. Пролетарского;

- магистральных сетей в составе ул. Каролинского от ул. 30 лет Победы               до пр. Пролетарского;

- инженерных сетей мкр. 31;

- центрального теплового пункта мкр. 31;

- инженерных сетей мкр. 31 Б;

- внутриквартальных сетей и сооружений мкр. 32.

Тактическая задача 3: Обеспечение качественными объектами инженерной инфраструктуры застраиваемые территории Центрального жилого района.

Мероприятия:

Организация строительства инженерных сетей по ул. Университетской                    от ул. Северной до ул. Маяковского.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Построено сетей водоснабжения | п.м. | 947 | 800 | 470 |
| 2. Построено сетей водоотведения | п.м. | 1300 | 0 | 260 |
| 3. Построено сетей теплоснабжения | п.м. | 700 | 2500 | 470 |
| 4. Построено сетей электроснабжения | п.м. | 2130 | 1700 | 0 |
| 5. Построено центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 6. Построено котельных | шт. | 0 | 1 | 0 |
| 7. Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги | % | 70 | 70 | 70 |
| 8. Степень соблюдения нормативных (плановых) сроков строительства | % | 100 | 100 | 100 |

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объемах бюджетных ассигнований на реализацию                      программы представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Приложение 1

к ведомственной целевой

программе «Строительство

инженерной инфраструктуры»

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2006 год (факт) | 2007 год (факт) | 2008 год (оценка) | 2009 год (план) | 2010 год (план) | 2011 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем оказания муниципальной услуги |
| 1. Построено сетей водоснабжения | п.м. | 6109 | 3888 | 5253 | 947 | 800 | 470 |
| 2. Построено сетей водоотведения | п.м. | 541 | 0 | 2453 | 1300 | 0 | 260 |
| 3. Построено сетей теплоснабжения | п.м. | 6129 | 1479 | 1380 | 700 | 2500 | 470 |
| 4. Построено сетей электроснабжения | п.м. | 206 | 26945 | 4535 | 2130 | 1700 | 0 |
| 5. Построено сетей газоснабжения | п.м. | 0 | 1231 | 854 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Построено распределительных, трансформаторных подстанций | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Построено повысительно-насосных станций | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Построено центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. Построено канализационных насосных станций | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Построено котельных | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Доступность муниципальной услуги |
| 1. Доля построенных сетей водоснабжения от общей необходимой к строительству протяженности сетей водоснабжения | % | 133 | 85 | 115 | 21 | 17 | 10 |

| 2. Доля построенных сетей водоотведения от общей необходимой к строительству протяженности сетей водоотведения | % | 14 | 0 | 64 | 34 | 0 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Доля построенных сетей теплоснабжения от общей необходимой к строительству протяженности сетей теплоснабжения | % | 266 | 64 | 60 | 30 | 109 | 20 |
| 4. Доля построенных сетей электроснабжения от общей необходимой к строительству протяженности сетей электроснабжения | % | 1 | 122 | 21 | 10 | 8 | 0 |
| 5. Доля построенных сетей газоснабжения от общей необходимой к строительству протяженности сетей газоснабжения | % | 0 | 72 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Доля построенных распределительных и трансформаторных подстанций от общего необходимого числа распределительных и трансформаторных подстанций | % | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Доля построенных повысительно-насосных станций от общего необходимого числа повыси-тельно-насосных станций | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8. Доля построенных центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов от общего необходимого числа центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов | % | 67 | 25 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 9. Доля построенных канализационных насосных станций от общего необходимого числа канализационных станций | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Доля построенных котельных от общего необходимого числа котельных | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

| Качество оказания муниципальной услуги |
| --- |
| 1. Степень соблюдения стандарта качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги | % | н/д | н/д | н/д | 70 | 70 | 70 |
| Себестоимость муниципальной услуги |
| Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования. | тыс. руб | 587988 | 737804 | 628227 | 349838 | 400000 | 350973 |
| Надежность/регулярность оказания муниципальной услуги |
| Степень соблюдения нормативных (плановых) сроков строительства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к ведомственной целевой

программе «Строительство

инженерной инфраструктуры»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | за счет средств бюджета | всего | за счет средств бюджета | 2010 год | 2011 год |
|  |  |  |  |  |  | всего | за счет средств бюджета | всего | за счет средств бюджета |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы | тыс. руб | 628228 | 628227 | 349838 | 349838 | 400000 | 400000 | 350973 | 350973 |
| Объем бюджетных ассигнова-ний Администратора | тыс. руб. | 628228 | 628227 | 349838 | 349838 | 400000 | 400000 | 350973 | 350973 |