# Постановление Администрации города №5165 от 18.12.2009 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 24.02.2009 № 579 «Об утверждении ведомственных целевых программ департамента архитектуры и градостроительства»

В соответствии с постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 14.05.2009), решением Думы города от 05.12.2009 № 648-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 18.12.2008 № 478-IV «О бюджете городского округа город Сургут на 2009 год и плановый период 2010 – 2011 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2009 № 579 «Об утверждении ведомственных целевых программ департамента архитектуры и градостроительства» следующие изменения:

1.1. Приложение 1, 2 к ведомственной целевой программе «Строительство автомобильных дорог» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 1, 2 к ведомственной целевой программе «Строительство жилых помещений отдельным категориям граждан» изложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 1, 2 к ведомственной целевой программе «Строительство инженерной инфраструктуры» изложить в новой редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему постановлению.

2. Информационно-аналитическому управлению (Тройнина В.И.) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города – директора департамента архитектуры и градостроительства Сурлевича А.Ю.

Глава города А.Л. Сидоров

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _______

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению работ

| Наименование показателя | Единица измерения | 2006 год (факт) | 2007 год (факт) | 2008 год (факт) | 2009 год (план) | 2010 год (план) | 2011 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выполнения муниципальной работы |
| Общая протяженность фактически построенных городских улиц и автомобильных дорог | км | 0,22 | 0,42 | 0,93 | 2,1 | 0 | 0 |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |
| Доля построенных городских улиц и автомобильных дорог от требуемой протяженности для реализации Генерального плана города | % | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 95 |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |
| 1. Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы | балл (от 0 до 10 баллов) | 8 | н.д. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 2. Степень соблюдения норм строительства | % | н.д. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |
| Совокупный объем расходов на выполнение работ за счет всех источников финансирования, в том числе: | тыс. руб. | 481 141 | 61 820 | 331 825 | 66 897 | 0 | 0 |
| объем расходов администратора ведомственной программы, в том числе: | тыс. руб. | 481 141 | 61 820 | 331 825 | 66 897 | 0 | 0 |
| средства бюджета города | тыс. руб. | 481 141 | 0 | 270 005 | 66 897 | 0 | 0 |
| субсидии и субвенции из других бюджетов бюджетной системы | тыс. руб. | 0 | 61 820 | 61 820 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы |
| Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _______

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Единица измерения | 2008 | 2009 | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино- сящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино- сящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино- сящей доход деятель- ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино- сящей доход деятель-ности |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: | тыс. руб. | 331 825 | 331 825 | 0 | 66 897 | 66 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем бюджетных ассигнований Администратора | тыс. руб. р | 331 825 | 331 825 | 0 | 66 897 | 66 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _______

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению работ

| Наименование показателя | Единица измерения | 2006 (факт) | 2007 (факт) | 2008 (оценка) | 2009 (план) | 2010 (план) | 2011 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем выполнения муниципальной работы |
| 1.1. Общая площадь построенных жилых помещений для предоставления по договорам социального найма | кв. м | 5130 | 2762 | 5474 | 3961 | 1499 | 1362 |
| 1.2. Общая площадь построенных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в непригодном для проживания жилье | кв. м | 9638 | 5862 | 9732 | 11897 | 2945 | 2747 |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |  |
| 2.1. Доля построенных жилых помещений для предоставления по договорам социального найма от общего количества необходимых помещений | % | 1,62% | 0,89% | 1,77% | 1,31% | 0,50% | 0,46% |
| 2.2. Доля построенных жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в непригодном для проживания жилье, от общего количества необходимых помещений | % | 4,41% | 2,77% | 4,73% | 6,08% | 1,60% | 1,52% |
| 2.3. Время ожидания жилья жителями, имеющими право на получение работы по договорам социального найма | лет. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |
| 3.1. Степень соблюдения норм строитель-ства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной работы | % | н/д | н/д | н/д | 70 | 70 | 70 |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |
| Совокупный объем расходов на выполнение работ за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | 221 914 | 496 756 | 329 189 | 257 772 | 222 201 | 226 010 |
| 5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы |
| Соблюдение нормативных (плановых) сроков строительства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 4

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _______

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 | 2009 | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино- сящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино- сящей доход деятель-ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино- сящей доход деятель- ности |  | за счет средств бюджета | за счет средств от прино- сящей доход деятель-ности |
| Общий объем Бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы – всего, в том числе: | тыс. руб. | 329 189 | 329 189 |  | 257 772 | 257 772 |  | 222 201 | 222 201 |  | 226 010 | 226 010 |  |
| Объем бюджетных ассигнований Администратора | тыс. руб. р | 329 189 | 329 189 |  | 257 772 | 257 772 |  | 222 201 | 222 201 |  | 226 010 | 226 010 |  |

Приложение 5

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _______

Показатели достижения результатов деятельности по выполнению работ

| Наименование показателя | Единица измерения | 2006 год (факт) | 2007 год (факт) | 2008 год (оценка) | 2009 год (план) | 2010 год (план) | 2011 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объема выполнения муниципальной работы |
| 1.1. Построено сетей водоснабжения | пог. м | 6 109 | 3 888 | 5 253 | 0 | 800 | 470 |
| 1.2. Построено сетей водоотведения | пог. м | 541 | 0 | 2 453 | 0 | 0 | 260 |
| 1.3. Построено сетей теплоснабжения | пог. м | 6 129 | 1 479 | 1 380 | 0 | 2 500 | 470 |
| 1.4. Построено сетей электроснабжения | пог. м | 206 | 26 945 | 4 535 | 0 | 1 700 | 0 |
| 1.5. Построено сетей газоснабжения | пог. м | 0 | 1 231 | 854 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Введено в эксплуатацию сетей водоснабжения, построенных в период с 2006 по 2008 гг. | пог. м |  |  |  | 1 028,1 | 800 | 470 |
| 1.7. Введено в эксплуатацию сетей водоотведения, построенных в период с 2006 по 2008 гг. | пог. м |  |  |  | 1 009,3 | 0 | 260 |
| 1.8. Введено в эксплуатацию сетей теплоснабжения, построенных в период с 2006 по 2008 гг. | пог. м |  |  |  | 60 | 2500 | 470 |
| 1.9. Количество разрабатываемых проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструктуры | ед. | 16 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 1.10. Количество утвержденных проектно-изыскатель-ских работ по объектам инженерной инфраструктуры | ед. | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 1.11. Построено распределительных, трансформаторных подстанций | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1.12. Построено повысительно-насосных станций | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. Построено центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. Построено канализационных насосных станций | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. Построено котельных | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Потребность в выполнении муниципальной работы |
| 2.1. Доля построенных сетей водоснабжения от общей необходимой к строительству протяженности сетей водоснабжения | % | 9,3 | 5,9 | 5,7 | 1,9 | 1,2 | 0,7 |
| 2.2. Доля построенных сетей водоотведения от общей необходимой к строительству протяженности сетей водоотведения | % | 1,1 | 0 | 3,2 | 2,6 | 0 | 0,53 |
| 2.3. Доля построенных сетей теплоснабжения от общей необходимой к строительству протяженности сетей теплоснабжения | % | 33,7 | 8,1 | 10,3 | 0,3 | 13,8 | 2,5 |
| 2.4. Доля построенных сетей электроснабжения от общей необходимой к строительству протяженности сетей электроснабжения | % | 0,6 | 79 | 12,4 | 0 | 0,7 | 0 |
| 2.5. Доля построенных сетей газоснабжения от общей необходимой к строительству протяженности сетей газоснабжения | % | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. Доля утвержденных проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры от общего необходимого числа проектов | % | 24 | 36 | 8 | 20 | 4 | 4 |
| 2.7. Доля построенных распределительных и трансформаторных подстанций от общего необходимого числа распределительных и трансформаторных подстанций | % | 2,5 | 2,6 | 0 | 5,1 | 0 | 0 |
| 2.8. Доля построенных повысительно-насосных станций от общего необходимого числа повысительно-насосных станций | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2.9. Доля построенных центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктов от общего необходимого числа центральных тепловых пунктов, контрольно-распределительных пунктов | % | 33 | 16,6 | 0 | 16,6 | 0 | 0 |
| 2.10. Доля построенных канализационных насосных станций от общего необходимого числа канализационных станций | % | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
| 2.11. Доля построенных котельных от общего необходимого числа котельных | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3. Качество выполняемой муниципальной работы |
| Степень соблюдения стандарта качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удовлетворенность населения качеством выполнения муниципальной работы | % | н/д | н/д | н/д | 70 | 70 | 70 |
| 4. Себестоимость муниципальной работы |
| Совокупный объем расходов на выполнение работ за счет всех источников финансирования. | тыс. руб. | 587 988 | 737 804 | 628 227 | 321 895 | 400 000 | 350 973 |
| 5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы |
| Степень соблюдения нормативных (плановых) сроков строительства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 6

к постановлению

Администрации города

от _____________ № _______

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| Наименование показателя | Единицы измере-ния | 2008 год | 2009 год | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | за счет средств бюджета | всего | за счет средств бюджета | 2010 год | 2011 год |
|  |  |  |  |  |  | всего | за счет средств бюджета | всего | за счет средств бюджета |
| Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы | тыс. руб. | 628 227 | 628 227 | 321 895 | 321 895 | 400 000 | 400 000 | 350 973 | 350 973 |
| Объем бюджетных ассигнований администратора | тыс. руб. | 628 227 | 628 227 | 321 895 | 321 895 | 400 000 | 400 000 | 350 973 | 350 973 |