МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 30 марта 2010 года

№ 718-IV ДГ

О внесении изменений в решение Думы города от 02.07.2009            № 587-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса» (в редакции от 23.11.2009), на основании заключения Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 2026/09 от 20.07.2009, решения Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 – 2018 годы» (в редакции от 02.04.2010 № 717-IV ДГ) Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы» следующие изменения:

1) в наименовании приложения 5 к Инвестиционной программе «Мероприятия Инвестиционной программы по повышению качества услуг водоснабжения на 2010 –2012 годы» раздела «Содержание» годы «2010 – 2012» заменить годами «2011 – 2013»;

2) в паспорте Инвестиционной программы часть «Объёмы и источники финансирования Инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы и источники финансирования Инвестиционной Программы – | объём финансирования Инвестиционной программы с 2009 по 2018 год составляет 1 238 001 тыс. рублей, в том числе: за счёт платы за подключение к системе водоснабжения – 1 238 001 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

3) в абзаце 7 подраздела 1 «Мероприятия по развитию системы водоснабжения города» раздела IV «Развитие системы водоснабжения города» годы «2008 – 2012» заменить годами «2009 – 2018»;

4) в подразделе II «Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения города» раздела IV «Развитие системы водоснабжения города» цифровой показатель «1 790 345» заменить показателем «1 238 001», а слова «с учётом НДС» исключить;

5) таблицу 5 подраздела III «Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения города» раздела IV «Развитие системы водоснабжения города» исключить;

6) таблицу 6 «Сводная таблица стоимости работ и подключаемой нагрузки» подраздела III «Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения города» раздела IV «Развитие системы водоснабжения города» считать таблицей 5 и изложить в следующей редакции:

Финансовые потребности и заявленная нагрузка на подключение к системе водоснабжения

Таблица 5

| Наименование показателей | Всего | 2009 – 2011 годы | 2012 – 2018 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявленная нагрузка на подключение к системе водоснабжения (куб. м/сутки) | 40 760,861 | 11 026,79 | 29 734,071 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы (тыс. рублей) | 1 238 001 | 284 643 | 953 358 |

7) в наименовании подраздела V раздела IV «Развитие системы водоснабжения города»  слова «города для потребителей» заменить словами «вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости»;

8) в абзаце 1 подраздела V раздела IV «Развитие системы водоснабжения города» цифровой показатель «1 790 345» заменить показателем «1 238 001». Цифровой  показатель «210 399» и слова «с НДС»  исключить;

9) абзацы 1 и 2 части «Тариф на подключение к системе водоснабжения в соответствии с Инвестиционной программой» подраздела V раздела IV «Развитие системы водоснабжения города» исключить;

10) таблицу 7 «Расчёт платы за подключение к системе водоснабжения» подраздела V раздела IV «Развитие системы водоснабжения города» считать таблицей 6 и изложить в следующей редакции:

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2009 – 2011 годы | 2012 – 2018 годы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые потреб-ности, необходимые для реализации Инвестиции-онной программы, за счёт платы на подключение (прило-жение 3 к настоящей программе) | тыс. рублей | 284 643 | 953 358 | 1 238 001 |
| 2. | Заявленная нагрузка на подключение вновь создаваемых (реконстру-ируемых) объектов недвижимости | куб. м/сутки | 11 026,790 | 29 734,071 | 40 760,861 |
| 3. | Тариф на подключение к системе водоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (без НДС) | руб. за куб.м/сутки | 25 814 | 32 063 | 30 372 |
| 4. | Тариф на подключение к системе водоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (с НДС) | руб. за куб.м/сутки | 30 461 | 37 834 | 35 839 |

11) последний абзац подраздела V раздела IV «Развитие системы водоснабжения города» изложить в следующей редакции:

«Величина тарифа на подключение к системе водоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости в 2009 – 2011 годах предлагается в размере 25 814 рублей за 1 куб. м/сутки (без НДС), а в 2012 – 2018 годах в размере 32 063 рублей за 1 куб. м/сутки (без НДС)»;

12) раздел V «Повышение качества услуг водоснабжения для потребителей» исключить;

13) приложения 2, 3, 4 к Инвестиционной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению. Приложения 5, 6, 7 к Инвестиционной программе исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Глава города 								         А.Л. Сидоров

«02» апреля 2010 г.

Приложение 1

к решению Думы города

от 02.04.2010 № 718-IV ДГ

Приложение 2

к Инвестиционной программе

| Мероприятия Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения с 2009 по 2018 год (тыс. рублей) |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Бурение 15 скважин на водозаборах 8, 8 А, 9 | 60 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство магистрального водовода от водозабора 8 А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, Ду-600 мм, L=700 м.п. с увеличением диаметра до 700 мм) | 54 100 | 5 410 | 500 | 42 773 | 5 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул. Каролинского, Ду-600-500-400 мм L=2398,5 м.п. | 143 028 | 700 | 21 280 | 20 000 | 101 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Строительство магистрального водовода Ду-325 по ул. Кайдалова, от ул. 1 В до ул. 2 В (пр. Комсомольский) L=1677 м.п. | 44 250 | 0 | 700 | 43 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Строительство магистрального водовода Ду-500-600 мм по ул. Аэрофлотской (от существующего ВК по ул. 39 «З» до ВК - 1 по Нефтеюганскому шоссе) L-2132 м.п. | 148 500 | 0 | 500 | 38 607 | 21 881 | 21 878 | 21 878 | 21 878 | 21 878 | 0 | 0 |
| 2.5. | Строительство магистрального водовода Ду-200 мм от ул. 30 лет Победы до водовода Ду-400 мм по ул. Мира L-150,6 м | 8 100 | 100 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Проектирование и строительство водовода Ду-150 мм от в/з «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник», L=970 м.п. с увеличением диаметра до 250 мм | 34 014 | 4 800 | 2 000 | 300 | 26 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Строительство магистрального водовода по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2Ду-426 мм L=471 м.п. | 44 400 | 0 | 0 | 3 000 | 500 | 20 000 | 20 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Строительство магистрального водовода по ул. Инженерной от ул. 5 «В» до ул. Рационализаторов Ду-250 мм L=600 м.п. | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 500 | 11 800 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС) Ду-400-500 мм, L-1729 м.п. | 103 104 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 800 | 17 652 | 30 000 | 27 652 | 20 000 | 0 |
| 2.10. | Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Югорской до ул. Геологической Ду-400 мм L=650 м.п. | 32 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 500 | 29 000 |
| 2.11. | Строительство магистрального водовода по ул. 3 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 4 «З» Ду-560 мм L-1270 м.п. | 75 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 35 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Строительство магистрального водовода по ул. 4 «З» от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» Ду-450 мм L=870 м | 51 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 550 | 30 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Строительство магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул.3 «З» и по ул. 33 «З» от ул. Грибоедова до ул. Крылова, (Ду-400 мм L=1356 м, Ду-225 мм L=76 м) | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 37 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Строительство магистрального водовода по ул.1 «З» (от ул. Ф. Показаньева до ул. 4 «З» с закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог», Ду-500 мм, L=1466 м.п. | 49 157 | 0 | 0 | 700 | 0 | 48 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15. | Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП | 287300 | 20 000 | 20 000 | 26978 | 49460 | 49460 | 49460 | 49460 | 22482 | 0 | 0 |
| 3. | Итого, в том числе | 1 217366 | 31 010 | 52 980 | 195 908 | 232 720 | 260 645 | 206 453 | 113 138 | 75 012 | 20 500 | 29 000 |
| 3.1. | Финансовые потребности, необхо-димые для реализации мероприятий Инвестиционной программы | 1031667 | 26 280 | 44 898 | 166 024 | 197 221 | 220 885 | 174 960 | 95 880 | 63 570 | 17 373 | 24 576 |
| 3.2. | НДС | 185 699 | 4 730 | 8 082 | 29 884 | 35 499 | 39 760 | 31 493 | 17 258 | 11 442 | 3 127 | 4 424 |

Приложение 2

к решению Думы города

от 02.04.2010 № 718-IV ДГ

Приложение 3

к Инвестиционной программе

Расчёт финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименова-ние расходов | Всего 2009 – 2018 годы | 1 этап реализации Инвестиционной программы | Итого 2009 – 2011 годы | 2 этап реализации Инвестиционной программы | Итого 2012 – 2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Строительно-монтажные работы | 1 031 667 | 26 280 | 44 898 | 166 024 | 237 202 | 197 221 | 220 885 | 174 960 | 95 880 | 63 570 | 17 373 | 24 576 | 794 465 |
| 2. | Налог на прибыль | 206 334 | 5 256 | 8 980 | 33 205 | 47 441 | 39 444 | 44 177 | 34 992 | 19 176 | 12 714 | 3 475 | 4 915 | 158 893 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализа-ции Инвести-ционной программы | 1 238 001 | 31 536 | 53 878 | 199 229 | 284 643 | 236 665 | 265 062 | 209 952 | 115 056 | 76 284 | 20 848 | 29 491 | 953 358 |

Приложение 3

к решению Думы города

от 02.04.2010 № 718-IV ДГ

Приложение 4

к Инвестиционной программе

Расчёт финансовых потоков Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения

(тыс. рублей)

| Показатель | Всего 2009 – 2018 годы | Период реализации Инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Финансовые пот-ребности, необходи-мые для реализации Инвестиционной программы, за счёт платы за подклюю-чение | 1 238 001 | 31 536 | 53 878 | 199 229 | 236 665 | 265 062 | 209 952 | 115 056 | 76 284 | 20 848 | 29 491 |