РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 2831 от 28.09.2011 г.

О внесении изменения в распоряжение Администрации города от 07.12.2010 
№ 3739 «Об утверждении плана

мероприятий по переводу первоочередных муниципальных услуг на предоставление в электронном виде»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным     распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 10.08.2011 № 2151):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.12.2010 
№ 3739 «Об утверждении плана мероприятий по переводу первоочередных        муниципальных услуг на предоставление в электронном виде» (с изменениями от 13.04.2011 № 844, от 15.07.2011 № 1841, от 26.07.2011 № 1977) изменение, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ № ______

План мероприятий по переводу первоочередных государственных и муниципальных услуг

муниципального образования городской округ город Сургут на предоставление в электронном виде

| № п/п | Наименование услуги в соответствии со сводным перечнем первоочередных государственных и муниципальных услуг, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р (c изменениями от 07.09.2010) | Заключительный этап предоставления услуги в электронный вид, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р (c изменениями от 07.09.2010) | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Услуги в сфере образования и науки |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |
| 1. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреж-дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | V этап (до 01.01.2014) | Внедрение готового ПО, предоставленного субъектом Федерации/ в случае отсутствия готового ПО: | 2011 год | департамент образования, управление связи и информатизации | п.2 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - задание на разработку технического задания ПО на оказание услуги | 2011 год | департамент образования |  |
|  |  |  | - разработка технического задания | 2011 год | департамент образования |  |
|  |  |  | - создание и внедрение ПО | 2011 – 2012 годы | департамент образования, управление связи и информатизации |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент образования |  |
| 2. | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Феде-рации | I этап (до 01.12.2010) | Размещение информации об организации дошкольного, общего, дополнительного образования на сайте Администрации города в разделе департамента образования, на официальных сайтах образовательных учреждений | 2010 год | департамент образования | п.3 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных услуги муниципальных услуг | постоянно | департамент образования |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент образования |  |
| Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |
| 3. | Зачисление в образовательное учреждение | V этап (до 01.01.2014) | внедрение готового ПО, предоставленного субъектом Федерации/ в случае отсутствия готового ПО: | 2011 год | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения, управление связи и информатизации | п.6 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - задание на разработку технического задания ПО на оказание услуги | 2011 год | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - разработка техни-ческого задания | 2011 год | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - создание и внедрение ПО | 2011 – 2012 годы | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения, управление связи и информатизации |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
| 4. | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | V этап (до 01.01.2014) | Внедрение готового ПО, предоставленного субъектом Федерации/ в случае отсутствия готового ПО: | 2011 год | департамент образования, муниципальные учреждения, управление связи и информатизации | п.8 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - задание на доработку ИС «Обучающиеся и воспитанники» | 2011 год | департамент образования, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - разработка технического задания | 2012 год | департамент образования, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - создание и внедрение ПО | 2013 – 2014 годы | департамент образования, муниципальные учреждения, управление связи и информатизации |  |
|  |  |  | - организация рабочих мест для доступа к ИС | 2013 – 2014 годы | департамент образования, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент образования, муниципальные учреждения |  |
| 5. | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | V этап (до 01.01.2014) | - актуализация информации об образовательных программах, учебных планах, программах профильных и элективных курсов, программах дополнительного образования в соответствии с утвержденными формами | постоянно | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения | п.9 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - размещение информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | 2013 год | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент образования, департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
| II. Услуги в сфере здравоохранения |  |  |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |  |  |
| Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |
| 6. | Прием заявок (запись) на прием к врачу | V этап (до 01.01.2014) | - информирование граждан о предоставлении услуги | 2012 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения | п.19 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по здравоохранению |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по здравоохранению |  |
|  |  |  | - организация в поликлиниках электронного табло с отображением расписания работы врачей | 2012 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - приобретение и установка терминалов самозаписи к врачу | 2012 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - программная организация автоматизированной записи на прием к врачу посредством терминалов | 2012 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - разработка программного обеспечения для электронной цифровой амбулаторной карты пациента | 2012 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | комитет по здравоохранению |  |
| 7. | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | V этап (до 01.01.2014) | - информирование граждан о предоставлении услуги | 2013 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения | п.20 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по здравоохранению |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по здравоохранению |  |
|  |  |  | - программная организация автоматизированной выписки электронных рецептов | 2013 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - использование в этом проекте пластиковых карт «СПК-Югра» для записи на них электронных рецептов | 2013 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - интеграция программного обеспечения поликлиники с аптеками | 2013 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - организация высокоскоростных каналов связи с аптеками | 2013 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - приобретение и установка считывающих устройств | 2013 год | комитет по здравоохранению, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | комитет по здравоохранению |  |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |
| 8. | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | V этап (до 01.01.2014) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по опеке и попечительству | п.24 приложения 1 к распоряжению от17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных услуг и муниципальных услуг | постоянно | комитет по опеке и попечительству |  |
|  |  |  | - предоставление сведений о разработанном административном регламенте оказания услуги | 2012 год | комитет по опеке и попечительству |  |
| 9. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | V этап (до 01.01.2014) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление учёта и распределения жилья | п.34 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление учёта и распределения жилья |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | управление учёта и распределения жилья |  |
| IV. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |
| 10. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | IV этап (до 01.01.2013) | Внедрение программ-много обеспечения (в случае централизованной поставки органами Государственной власти) | 2012 год | департамент архитектуры и градостроительства, управление связи и информатизации | п.47 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - подготовка задания на разработку ПО для организации приема заявлений и предоставления результатов рассмотренных по вопросам согласования, в электронном виде | 2012 год | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - подготовка ТЗ на разработку ПО для организации приема заявлений и предоставления результатов рассмотренных по вопросам согласования (при наличии финансирования) | 2012 год | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - разработка и внедрение ПО | 2012 год | департамент архитектуры и градостроительства, управление связи и информатизации |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - формирование и утверждение перечня и форм заявлений и иных документов в электронном виде, а также другой информации об услуге, необходимых для ее получения | 2012 год | департамент архитектуры и градостроительства |  |
| 11. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | I этап (до 01.12.2010) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент городского хозяйства | п.48 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент городского хозяйства |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент городского хозяйства |  |
| Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |
| 12. | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | IV этап (до 01.01.2013) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства | п.49 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - переход к оказанию муниципальной услуги в режиме «единого окна» | до 01.01.2013 года | департамент архитектуры и градостроительства, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - формирование и утверждение перечня и форм заявлений и иных документов в электронном виде, а также другой информации об услуге, необходимых для ее получения | 2012 год | Департамент архитектуры и градостроительства, муниципальные учреждения |  |
| V. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности, предоставляемые органом местного самоуправления |
| 13. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | I этап (до 01.12.2010) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений | п.52 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 14. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | IV этап (до 01.01.2013) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг в части приема заявлений и выдачи распоряжений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений | п.53 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг в части приема заявлений и выдачи распоряжений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  |  | - подготовка форм заявлений и иных документов для получения услуги | 01.12.2010 год | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  |  | - обеспечение доступа к формам заявлений для копирования и заполнения в электронном виде | 10.01.2011 год | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  |  | - обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальных услуг представлять документы в электронном виде | 01.07.2012 год | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 15. | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | IV этап (до 01.01.2013) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | городской архив | п.54 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | городской архив |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания услуги | до 01.07.2011 | городской архив |  |
| 16. | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | V этап (до 01.01.2014) | - актуализация информации об услуге размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений | п.56 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  |  | - подготовка форм заявлений и иных документов для получения муниципальных услуг | 01.01.2011 год | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  |  | - обеспечение доступа к формам заявлений для копирования и заполнения в электронном виде | 01.07.2012 год | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  |  | - обеспечение возможности получения результатов предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 2014 год | департамент имущественных и земельных отношений |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент имущественных и земельных отношений |  |
| 17. | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод в эксплуатацию | IV этап (до 01.01.2013) | переход к оказанию муниципальной услуги в режиме «единого окна» | 01.01.2013 год | департамент архитектуры и градостроительства | п.57 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - формирование и утверждение перечня и форм заявлений и иных документов в электронном виде, а также другой информации об услуге, необходимых для ее полу-чения | 01.01.2013 год | департамент архитектуры и градостроительства |  |
| 18. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | V этап (до 01.01.2014) | - разработка и утверждение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги, в т.ч. электронных бланков заявлений и разрешений, форм предписаний и решений об аннулировании | до 01.07.2011 | департамент архитектуры и градостроительства | п.58 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - отработка принципов и форм отчетов по электронной базе | 31.12.2011 год | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - актуализация электронного реестра объектов наружной рекламы, установленных на территории города | ежегодно | департамент архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | - перевод в цифровой вид (сканирование) исходно-разрешительной документации в отношении всех объектов наружной рекламы | 31.12.2013 год | департамент архитектуры и градостроительства |  |
| VI. Государственные и муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, в рамках полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов в Российской Федерации |
| 19. | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | V этап (до 01.08.2012) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | комитет по опеке и попечительству | п.6 приложения 1.1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | -актуализация информации об услуге на Едином портале государственных услуг | постоянно | комитет по опеке и попечительству |  |
|  |  |  | - размещение перечней и образцов документов на едином портале государственных и муниципальных услуг | 2011 год | комитет по опеке и попечительству |  |
|  |  |  | - предоставление сведений о разработанном административном регламенте оказания услуги | 2012 год | комитет по опеке и попечительству |  |
| 20. | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | V этап (до 01.08.2012) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление учёта и распределения жилья | п.9 приложения 1.1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление учёта и распределения жилья |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | управление учёта и распределения жилья |  |
| 21. | Прием и выдача документов о государственной регист-рации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | IV этап (до 01.01.2012) | - установка и внедрение на рабочих местах специалистов ЗАГС программного обеспечения | 2010 – 2012 годы | управление ЗАГС, управление связи и информатизации | п.13 приложения 1.1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление ЗАГС |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | управление ЗАГС |  |
|  |  |  | - разработка (приобретение), внедрение на рабочих местах специалистов ЗАГС программного обеспечения | 2011 – 2012 годы | управление ЗАГС, управление связи и информатизации |  |
|  |  |  | - предоставление сведений о разработанном административном регламенте оказания услуги | 2010 – 2011 годы | управление ЗАГС |  |
| 22. | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | I этап (до 01.12.2010) | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения | п.17 приложения 1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |  |
|  |  |  | - разработка регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |  |
| 23. | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | V этап (до 01.08.2012) | - оцифровка местной периодической печати за период с 1970 по настоящее время | до 01.05.2012 года | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения | п.18 приложения 1.1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - модернизация сайта МУК «Центральная библиотечная система» | до 01.11.2010 года | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |  |
|  |  |  | - размещение электронных копий выпусков газет в разделе сайта МУК ЦБС «Сургут.ru» | до 01.12.2012 года | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |  |
| 24. | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | V этап (до 01.08.2012) | - модернизация серверного оборудования | до 01.10.2010 года | департамент культуры, молодёжной политики и спорта | п.19 приложения 1.1 к распоряжению от 17.12.2009 № 1993-р |
|  |  |  | - модернизация сайта МУК «Централизованная библиотечная система» | до 01.11.2010 года | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - приобретение и установка программного обеспечения | до 01.12.2011 года | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - конвертирование электронного каталога МУК ЦБС в новое программное обеспечение | до 01.03.2012 года | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - предоставление доступа к электронному каталогу на сайте МУК ЦБС в разделе «Ресурсы» | до 01.06.2012 года | департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге для размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |  |
|  |  |  | - актуализация информации об услуге на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |  |
|  |  |  | - разработка административного регламента оказания муниципальной услуги | до 01.07.2011 | департамент культуры, молодёжной политики и спорта |  |