ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№4704 от 22.06.2012

Об утверждении плана мероприятий

по повышению эффективности

благоустройства территорий

общего пользования

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным                 распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями                                 от 10.08.2011 № 2151):

1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности благоустройства территорий общего пользования согласно приложению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить                  на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого замес-тителя главы Администрации города Маркова Р.И.

| Глава города | Д.В. Попов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации города

от___________ № _______

План

мероприятий по повышению эффективности благоустройства территорий общего пользования

| Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок исполнения | Источник финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (в соответствии с классами опасности отходов), образуемых подведомственными организациями департамента образования, комитета по здравоохра-нению |  |  |  |  |
| Сбор, вывоз, утилизация и переработка ТБО от объектов социальной сферы; - сбор, вывоз, обезвреживание медицинских и биологических отходов от объектов социальной сферы; - сбор, вывоз, утилизация и переработка промышленных отходов | 28 627,00 | в течение всего календарного года | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 2. Содержание территорий общего пользования: |  |  |  |  |
| - выполнение работ по санитарному содержанию зеленых насаждений вдоль улиц и магистралей (разовая очистка газонов от мусора под грабли) | 149 803,40 | апрель – ноябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| - выполнение работ по кошению газонов на территориях общего пользования |  | июнь –сентябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| - выполнение работ по уходу за кустарником на территориях общего пользования |  | июнь –сентябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| - выполнение работ по стрижке кустарника в живых изгородях и групповых посадках на территориях общего пользования |  | июнь – сентябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| - выполнение работ по внесению удобрений на территориях общего пользования |  | июнь – сентябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| - создание клумб и цветников в городе |  | июль –сентябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 3. Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. Приобретение, установка урн на территориях общего пользования | 1 681,62 | май – июнь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии, департамент городского хозяйства |
| 3.2. Демонтаж перильного ограждения и посадка кустарника в 2-рядную живую изгородь взамен демонтированного ограждения | 7 915,321 | в течение всего календарного года | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии, департамент городского хозяйства |
| 4. Организация мероприятий по охране окружающей среды | 1 700,00 |  |  |  |
| 4.1. Пропаганда экологических знаний через средства массовой информации: создание 4-х выпусков по циклам программ по акту-альным темам экологии города Сургута на каналах телевещания | 400,00 | январь – декабрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 4.2. Издание литературы экологической направленности: издание 2-х книг по природе и экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 1 сборник, посвященный X Международной акции «Спасти и сохранить», брошюры и плакаты экологического содержания общим тиражом 4500 экземпляров | 600,00 | январь – декабрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 4.3. Организация мероприятий в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 300,00 | январь – декабрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 4.4. Размещение социальной рекламы экологической направленности в парках и скверах | 100,00 | январь – декабрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 4.5. Обустройство эколого-туристических маршрутов в городских зонах отдыха | 100,00 | январь – декабрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 4.6. Организация конференций по проблемам экологии | 200,00 | январь – декабрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 5. Очистка и рекультивация нарушенных и загрязненных земель | 3 420,00 |  |  |  |
| 5.1. Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация нарушенных земель | 2 260,90 | апрель – октябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства, комитет по природопользованию и экологии |
| 5.2. Ликвидация незаконно установленных рекламных конструкций – плакатов, табличек и иных рекламных носителей | 2 720,00 | в течение всего календарного года | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии, департамент архитектуры и градостроительства |
| 5.3. Снос самовольно размещенных металлических гаражей в районе улицы Речной | 1 100,00 | апрель – декабрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии, департамент имущественных и земельных отношений |
| 6. Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов |  |  |  |  |
| 6.1. Рубки ухода за лесом и рубки ухода за подростом на территории городских лесов | 670,00 | май 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 6.2. Санитарные рубки и очистка леса от захламленности на территории городских лесов | 615,00 | октябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 6.3. Санитарное содержание зеленых зон активного отдыха населения на терри-тории городских лесов | 1 538,00 | май – октябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 6.4. Устройство минерализованных полос на территории городских лесов | 2 150 | май 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 6.5. Выполнение работ по созданию противопожарных разрывов в городских лесах | 9 010, 351 | май 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 6.6. Ремонт и покраска существующего металлического ограждения на территории городских лесов | дополнительного финансирования не требуется | июнь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 6.7. Уборка несанкционированных свалок в городских лесах |  | апрель – октябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 6.8. Уборка порубочных остатков от очистки леса от захламленности на терри-тории городских лесов |  | сентябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 6.9. Изготовление и установка новых квартальных столбов в городских лесах |  | март – октябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 7. Капитальное строительство |  |  |  |  |
| 7.1. Ремонт объекта «Сквер у кинотеатра «Аврора» | 2 727,80 | август 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 7.2. Очистка ложа водохранилища «Сайма» | 5 000,00 | апрель – октябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 7.3. Ремонт гидротехнических сооружений на реке Сайма, входящих в состав единого паркового комплекса «За Саймой» | 6 500,00 | январь – апрель 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 7.4. Устройство освещения в парке «За Саймой» | 5 338,21 | июнь – октябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 7.5. Завершение строительства объекта «Берегоукрепление от пассажирского вокзала до речпорта 2-я очередь» | 85 536,5 | январь – сентябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 7.6. Обустройство сквера в 32 микро-районе | 7 470,79 | август – ноябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 7.7. Благоустройство и очистка территории за дворцом «Бракосочетания» по улице Свободы | дополнительных денежных средств не требуется | июнь – август 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 7.8. Капитальный ремонт сетей наружного освещения парка «Кедровый Лог» | 18 000,00 | апрель – ноябрь 2012 | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии |
| 8. Ремонт покрытия проезжей части автодорог: |  |  |  |  |
| - устранение повреждений дорожных покрытий (ямочный ремонт) | 21 640,87 | май – октябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| - восстановление и заполнение швов в дорожном покрытии | 1 906,314 | июнь – сентябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| - восстановление асфальтобетонного покры-тия сплошным асфальтированием на участках автомобильных дорог | 45 022,239 | май – сентябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| - нанесение защитных тонкослойных холо-дных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС) | 3198,148 | июнь – сентябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| 9. Ремонт объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |
| - улица Инженерная (от улицы Рационализаторов до базы АТХ УВД) | 1815,3 | июнь – сентябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| - проспект Комсомольский (от улицы Геологическая до улицы Югорской) | 67393,7 | июнь – октябрь 2012 | бюджет округа бюджет города | департамент городского хозяйства |
| - улица Губкина | 5973,7 | июнь – сентябрь 2012 | бюджет округа бюджет города | департамент городского хозяйства |
| Восстановление существующих и устройство новых канав для отвода поверхностных вод с территории улиц: Нефтеюганское шоссе, Рационализаторов, Базовая | 38308,6 | июнь – сентябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| 10. Капитальный ремонт линий уличного освещения: |  |  |  |  |
| - улица Артема (от улицы Энтузиастов до проспекта Набережного) | 711,0 | июнь – октябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| - улица Мечникова (пешеходная дорожка от улица Мечникова, между ограждением больницы и школой № 42, а также вдоль спортшколы до сужающего проезда) | 992,4 | июнь – октябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| - улица Профсоюзов (от проспекта Ленина до улицы Маяковского) | 6908,9 | июнь – октябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| 11. Благоустройство придомовых терри-торий, в том числе: |  |  |  |  |
| - асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок | 15 751,6 | июнь – октябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| - приобретение и установка детских игровых площадок на придомовых территориях | 20 358,1 | июль – ноябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| 12. Прочие работы и мероприятия |  |  |  |  |
| 12.1. Приобретение и установка остановочных павильонов | 528,925 | июнь – ноябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| 12.2. Ремонт остановок (замена отсутствующих и поврежденных стекол) | 801,428 | май – сентябрь 2012 | бюджет города | департамент городского хозяйства |
| 12.3. Весенне-летняя подготовка придомовых территорий: - санитарная очистка по мере таяния снега; - ремонт и окраска ограждений; - ремонт и окраска МАФ; - ремонт и окраска контейнеров для сбора мусора; - ремонт и окраска придомового оборудования (скамьи, урны); - восстановление газонов |  | май – август 2012 | средства собственников помещений в многоквартирных домах | департамент городского хозяйства |
| 13. Деятельность рабочих групп, координационных советов, комиссий |  |  |  |  |
| Координационный совет по приведению в надлежащее состояние ограждений всех типов, расположенных на территории города Сургута. Рабочая группа по решению вопросов установки, незаконного расположения и проведению мероприятий по ликвидации торговых киосков и павильонов на территории города Сургута. Комиссия по вывозу бесхозяйного брошенного автотранспорта с территорий жилых домов и улично-дорожной сети города Сургута. Комиссия по обеспечению контроля за соблюдением требований к техническому и санитарному состоянию автомобильных дорог города Сургута. Рабочая группа об определении ответственных за санитарное содержание «бесхозных» территорий в микрорайонах города и земельных участков планируемых под перспективную застройку. Комиссия по градостроительному зонированию. Рабочая группа по проведению инвентаризации незаконно построенных объектов на территории города и садово-огород-нических товариществ. Рабочая группа по координации работ по комплексному межеванию застроенных территорий жилых микрорайонов города, временных поселков и рекреационных зон |  | в течение 2012 года |  | департамент городского хозяйства, комитет по природопользованию и экологии, департамент имущественных и земельных отношений, департамент архитектуры и градостроительства |
| Осуществление ежегодного комиссионного обследования объектов декоративно-художественного оформления, установленных на территории города, в т.ч.: памят-ников, монументов, мемориальных досок, с целью выявления потребности в их обслу-живании, ремонте, реставрации или реконструкции, с оформлением актов обследо-вания. Составление дефектных ведомостей, определение объема и источников финансирования по результатам обследований | дополнительного финансирования не требуется требуется финансирование в размере 100 – 300 тыс. руб. ежегодно | 1 раз в год, в летний период | - | департамент архитектуры и градостроительства, комитет по природопользованию и экологии |
| Совместное рассмотрение возможности размещения на территориях общего пользования (в местах определенных ДАиГ) нестандартных рекламных носителей, в т.ч.: рекламных скамеек, урн, тумб, досок и пр. Разработка требований для проведения торгов на право установки перечисленных рекламных носителей | дополнительного финансирования не требуется | по мере поступления обращений хозяйствующих субъектов | - | департамент архитектуры и градостроительства, комитет по природопользованию и экологии, департамент городского хозяйства |
| Оформление документов и осуществление передачи на обслуживание в установленном законом порядке объектов декорати-вно-художественного оформления города, в т.ч.: памятников, монументов, мемориальных досок и пр., до настоящего времени не переданных на обслуживание | дополнительного финансирования не требуется |  |  | комитет по природопользованию и экологии, департамент имущественных и земельных отношений, департамент архитектуры и градостроительства |
| Осуществление комиссионных объездов с целью выявления незаконно-установ-ленных временных, в том числе передвижных, объектов торговли и бытового обслуживания (в т.ч. павильонов, киосков, передвижных прицепов типа «Купава» и летних кафе), Осуществление контроля за надлежащим внешним видом временных, в том числе передвижных, объектов торговли, общественного питания и бытового обслужи-вания, а также осуществлением санитарной очистки зон, закрепленных за данными объектами. Осуществление регулярных объездов улиц города с целью контроля за надлежащим внешним видом остановочных павильонов (в составе действующей комиссии при ДГХ). По результатам объездов – подготовка и направление предписаний нарушителям. В случае неисполнения предписаний - направление документов на рассмотрение в административную комиссию, в случае выявления систематических нарушений – расторжение договоров | дополнительного финансирования не требуется | в весеннее – летний период 2 раза в месяц в осеннее – зимний 1 раз в месяц | - | департамент архитектуры и градостроительства, комитет по природопользованию и экологии, департамент имущественных и земельных отношений, департамент городского хозяйства |
| Подготовка запросов в организации города о планах ремонта на инженерных коммуникациях для увязки работ по ремонту автомобильных дорог, благоустройству и ремонту инженерных коммуникаций |  | февраль – март 2012 года |  | департамент городского хозяйства |
| Инвентаризация движимых объектов, расположенных в жилых кварталах муниципального образования без разрешительной документации |  | январь – апрель 2012 года |  | департамент имущественных и земельных отношений |
| Осуществление освобождения земельных участков от самовольно установленных движимых объектов на территории города |  | май – ноябрь 2012 года |  | департамент имущественных и земельных отношений |
| Инвентаризация зеленых насаждений (кустарника) и ограждения зеленых зон вдоль улиц и магистралей города | дополнительного финансирования не требуется | июль 2012 года | - | комитет по природопользованию и экологии |
| Инвентаризация и ремонт оборудования детских и спортивных площадок, МАФ в парках и скверах города |  | май 2012 года | - | комитет по природопользованию и экологии |
| Организация и проведение общегородского субботника |  | май 2012 года | - | комитет по природопользованию и экологии |
| Организация и проведение общегородской акции «Единый день посадки деревьев» |  | октябрь 2012 года | - | комитет по природопользованию и экологии |
| Осуществление контроля за действиями застройщиков и управляющих компаний при строительстве и реконструкции объектов благоустройства в жилых микрорайонах и на территориях общего пользо-вания, для обеспечения безбарьерного доступа к объектам городской инфраструктуры маломобильных групп населения и инвалидов (устройство пандусов, тротуаров, пешеходных зон). Осуществление контроля при согласо-вании генеральных планов объектов строительства за исполнением требований по обеспечению безбарьерной среды для маломобильных групп населения и инвалидов | требуется финансирование в размере заработной платы дополнительной штатной единицы в составе архитектурно-планировочного отдела или отдела МРГД | при приемке объектов завершенного строительства и реконструкции постоянно в течение года по мере поступления проектной документации | бюджет департамента архитектуру и градостроительства | департамент архитектуры и градостроительства |
| При согласовании проектной докумен-тации жилых домов рекомендовать застройщикам применять современные детские игровые комплексы | дополнительного финансирования не требуется | постоянно в течение года по мере поступления проектной документации | - | департамент архитектуры и градостроительства |
| При согласовании проектной докумен-тации объектов общественного назначения следить за наличием комплексных проектов архитектурно-художественного освещения, праздничной подсветки и дизайн-оформления фасадов | дополнительного финансирования не требуется | постоянно в течение года по мере поступления проектной документации | - | департамент архитектуры и градостроительства |
| Проведение анализа действующих нормативных правовых актов, в том числе «Правил организации благоустройства города Сургута», утверждены решением городской Думы от 02.02.2005 № 532-III ГД (с изменениями от 27.06.2008 № 420-IV ДГ, от 26.12.2008 № 484-IV ДГ), внесение изменений, подготовка предложений по их совершенствованию (во исполнение Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» | дополнительного финансирования не требуется | 4 квартал 2012 года | бюджет города | комитет по природопользованию и экологии, департамент архитектуры и градостроительства, департамент имущественных и земельных отношений, департамент городского хозяйства |